|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | |
| Целевые показатели результативности использования субсидий полученных МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в соответствии с соглашением от 26.18.2018 № 08-НПЧ-18 о предоставлении субсидии в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской областина бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в подпрограмму «**Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | | |
| На начало 2018 года | На конец 2018 года | | На конец года следующего за годом завершения строительства | Примечание |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0 | 150 | | 336 | Домовладений |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии) | м | 0 | 3 000 | | 6 146 |  |
| 3 | Доля протяженности построенных газопроводов от общей протяженности по проекту (в случае окончания строительства в последующие годы) | % | 0 | 50 | | 100 |  |
| 4 | Уровень газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во домовладений и квартир х 100%) | % | 30 | 45 | | 90 | Макс.уровень газиф-и будет достигнут при условии подкл.всех домовладений и квартир, получ. тех.возможность для подключения к сетям газоснаб. в рез-те предоставления субсидии |

**Таким образом, на конец 2018 года администрацией МО «Заневское городское поселение» достигнуты значения целевых показателей результативности использования субсидий на 100 %.**