Муниципальное образование

"ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2016 г.                                                                                            № 55

дер. Заневка

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 2018 годы» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Заневское сельское поселение» от 14.12.2015 г. № 634 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 2018 годы»  считать утратившим силу.

3. Определить сектор ЖКХ и благоустройства администрации МО «Заневское сельское поселение» основным исполнителем Программы.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и градостроительству.

Глава администрации	                                                  	               А. В. Гердий

Приложение

к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»

Муниципальная программа

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО

« «Заневское сельское поселение»

на 2014 - 2018 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014-2018 годы»

| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014-2018 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| Соисполнители муниципальной программы | Сектор имущественных отношений и инвестиционной политики; Финансово-экономический сектор; Сектор архитектуры и градостроительства |
| Подпрограммы муниципальной программы | Разработка подпрограмм не требуется |
| Цели муниципальной программы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения; Модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности; Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства; Развитие инженерной инфраструктуры системы газоснабжения |
| Задачи муниципальной программ | Замена ветхих и аварийных участков инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, кабельных и воздушных линий электропередач. Проектирование, строительство и реконструкция сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов. Подготовка объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный период. Выполнение мероприятий энергосбережения |
| Целевые показатели муниципальной программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 25 %. Снижение показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 25 %. Увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности до 95 %. Увеличение доли населения обеспеченного природным газом до 95 % |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2018 годы; 1 этап - 2014год; 2 этап - 2015год; 3 этап - 2016 год; 4 этап - 2017 год 5 этап – 2018 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 373757,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 31593,4 тыс. руб. 2015 год – 61451,4 тыс. руб. 2016 год – 85231,7 тыс. руб. 2017 год – 89702,5 тыс. руб. 2018 год – 83670,8 тыс. руб. Из бюджета МО «Заневское сельское поселение" – 326998,4 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 29743,4 тыс. руб. 2015 год – 38649,9 тыс. руб. 2016 год – 85231,7 тыс.руб. 2017 год – 89702,5 тыс.руб. 2018 год – 83670,8 тыс. руб. Из бюджета Ленинградской области – 24651,5 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 1850,0 тыс. руб. 2015 год – 22801,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты, реализации муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов; Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях; Обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Обеспечение перехода газоснабжения населенных пунктов с балонного на природный газ |

I. Характеристика текущего состояния

Инженерные сети теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения на территории населенных пунктов находятся в изношенном состоянии и не соответствуют техническим требованиям, в связи с чем возникают аварийные ситуации на сетях, потери холодной воды в сетях составляет 22%.

Уровень износа наружных инженерных систем составляет:

- теплоснабжения 43,7 %;

- горячего водоснабжения 43,7 %;

- холодного водоснабжения 40,8 %;

- водоотведения 89,5 %;

- электроснабжения 23 %.

В дер. Янино-1 полностью отсутствует горячее водоснабжение в 12 многоквартирных жилых домах.

Обеспечение центральным водоснабжением индивидуальных жилых домов населенных пунктов составляет:

- дер. Янино-1 87 % из 300 жилых домов обеспечено 260;

- дер. Янино-2 42 % из 134 жилых домов обеспечено 56;

- дер. Суоранда 91 % из 124 жилых домов обеспечено 113;

- дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов 0;

- дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов 0;

- п.ст. Мяглово 0 % из 9 жилых домов 0.

Газификация природным газом индивидуальных жилых домов населенных пунктов составляет:

- дер. Заневка 30% из 100 жилых домов газифицировано 30;

- дер. Суоранда 56 % из 124 жилых домов газифицировано 70;

- дер. Хирвости 72 % из 77 жилых домов газифицировано 56;

- дер. Янино-1 62 % из 300 жилых домов газифицировано 188;

- дер. Янино-2 76 % из134 жилых домов газифицировано 102;

- дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов газифицировано 0;

- дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов газифицировано 0;

- п.ст Мяглово 0 % из 9 жилых домов газифицировано 0.

Обеспеченность населенных пунктов уличным освещением составляет 85 %.

II. Цели и задачи

Основными целями  Программы являются:

- Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения для чего:

Вновь построить:

- кольцевой водопровод в дер. Новосергиевка.

Выполнить реконструкцию:

- ВНС в дер. Суоранда и дер. Янино-1;

- водопровода Ду-110 мм с увеличением диаметра до Ду-160 от ООО «Заневский терминал до дер. Суоранда протяженность 1503 п.м.;

- водопровода Ду-57 мм до Ду-110 мм протяженность 2357 п.м. по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2;

Провести капитальный ремонт сетей водоснабжения:

- водопровода Ду-160 L-1810 п.м. до дер. Новосергиевка.

2. Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения многоквартирных жилых домов, модернизация и развитие объектов теплоснабжения и тепловых сетей для чего:

- выполнить реконструкцию системы теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) на территории дер. Янино-1;

- провести капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая.

3. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на территории МО объектов и уличного освещения для чего: 	- провести работы по установке уличного освещения дороги от Колтушского шоссе до дер. Хирвости Всеволожского района;

- проводить ежегодное обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО.

4. Развитие инженерной инфраструктуры систем газоснабжения населенных пунктов для чего построить и ввести в строй газопроводы:

- распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Суоранда, ул. Ржавского;

- подводящий газопровод для газоснабжения жилой застройки дер. Новосергиевка Всеволожского района 3477 п.м.;

- распределительный газопровод по дер. Новосергиевка Всеволожского района;

- распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1 Всеволожского района по ул. Шоссейная, Заводская, 1-6 линии;

- завершить внутреннее газоснабжение многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область Всеволожский район дер. Янино-1 ул. Военный городок д. 1,16, 29,38,43;

- осуществить проектирование газораспределительной сети дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2.

5. Энергосбережение     и     повышение энергетической эффективности для чего завершить работу по установке приборов учета коммунальных услуг. В ходе ремонта сетей электроснабжения применять электроприборы не ниже 1 класса энергоэффективности. Разработать программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на период 2015 – 2018 годы.

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих участков трубопроводов, планомерное снижение числа жителей не обеспеченных центральным водоснабжением;

- обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов за счет модернизации и развития объектов теплоснабжения и тепловых сетей;

- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на территории МО объектов и уличного освещения за счет замены проводов на СИП, применения энергоэффективных имеющих больший срок служба электроприборов;

- дальнейшее развитие системы газоснабжения населенных пунктов с целью планомерного снижения числа домов не обеспеченных природным газом;

- повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения  многоквартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.

#### IV. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 2014-2018 годы. Этапы обозначены в таблице.

№ п.п Наименование мероприятий Год Объем финансирования, тыс. руб. Всего Федеральный бюджет Региональны бюджет Местный бюджет Мероприятия по развитию системы газоснабжения 1 Строительство "Распределительного газопровода для газоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Суоранда, ул. Ржавского. 2014 1 966,2 1 850,0 1 6,2 2 Разработка отчета по инженерно-экологическим изысканиям по объекту «Корректировка проекта газоснабжения природным газом жилой застройки д. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области» 2015 99,3 99,3 3 Разработка отчета по инженерно-геодезическим изысканиям по объекту «Корректировка проекта газоснабжения природным газом жилой застройки д. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области» 2015 99,0 99,0 4 Разработка отчета по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Корректировка проекта газоснабжения природным газом жилой застройки д. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области» 2015 99,2 99,2 5 Разработка раздела очистки от взрывоопасных предметов по объекту «Корректировка проекта газоснабжения природным газом жилой застройки д. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области» 2015 89,0 89,0 6 Государственная экспертиза проектной документации по объекту «Корректировка проекта газоснабжения природным газом жилой застройки д. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области» 2016 380,0 380,0 7 Государственная экспертиза сметной документации по объекту «Корректировка проекта газоснабжения природным газом жилой застройки д. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области» 2016 23,6 23,6 8 Строительство подводящего газопровода с установкой ГРПШ для газоснабжения природным газом жилой застройки д. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области 2016 8 530,2 8 530,2 9 Строительный контроль за строительством подводящего газопровода с установкой ГРПШ для газоснабжения природным газом жилой застройки д. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области 2016 182,5 182,5 10 Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Вс воложского района 2016 2 280,4 2 280,4 11 Государственная экспертиза проектной документации на строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района 2016 372,6 372,6 12 Государственная экспертиза сметной до ументации на строительство распределител ного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района 2016 23,6 23,6 13 Строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района 2017 12 500,0 12 500,0 14 Строительный контроль за строительством распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района 2017 267,5 267,5 15 Строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района 2018 12 500,0 12 500,0 16 Строительный контроль за строительством распредели ельного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района 2018 267,5 267,5 17 Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводска , 1 - 6 линии 2016 1 601,8 1 601,8 18 Государственная экспертиза проектной документации на строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 - 6 линии 2016 634,5 634,5 19 Государственная экспертиза сметной документации на строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 – 6 линии 2016 23,6 23,6 20 Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 - 6 линии 2016 3 071,8 3 071,8 21 Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1- 6 линии 2017 3 071,8 3 071,8 22 Строительный контроль за строительством распределительного газо ровода для газоснабжения индивидуальных жилых д мов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 - 6 линии 2016 65,7 65,7 23 Строительный контроль за строительством распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 - 6 линии 2017 65,7 65,7 24 Разработка схемы газификации дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района 2014 249,6 249,6 25 Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района 2016 5 200,0 5 200,0 26 Государственная экспертиза проектной документации на строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района 2016 639, 639,3 27 Государственная экспертиза сметной документации на строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района 2016 23,6 23,6 28 Строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района (1 очередь строительства) 2016 4 038,2 4 038,2 29 Строительный контроль за строительством распределительного газопровода по дер. Суор нда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района 2016 70,3 70,3 30 Строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района 2017 6 559,5 6 559,5 31 Строительный контроль за строительством распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района 2017 114,3 114,3 32 Строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района 2018 2 328,2 2 328,2 33 Строительный контроль за строительством распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района 2018 40,5 40,5 34 Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл.,Всеволожский р-он,дер. Янино-1,ул. Военный городок, д. 1 2014 149,8 149,8 35 Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл.,Всеволожский р-он,дер.Янино-1,ул. Военный городок, д.16 2014 94,2 94,2 36 Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл.,Всеволожский р-он,дер. Янино-1,ул.Военный городок, д.29 2014 267,3 267,3 37 Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл.,Всеволожский р-он,дер. Янино-1,ул.Военный городок, д.38 2014 73,6 73,6 38 Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл.,Всеволожский р-он,дер. Янино-1,ул.Военный городок, д.43 2014 73,4 73,4 39 Разработка схемы газоснабжения дер. Новосергиевка 2015 99,4 99,4 40 Разработка схемы газоснабжения малоэтажной застройки дер. Кудрово. 2016 00,0 100,0 41 Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода по дер. Кудрово 2016 2 000,0 2 000,0 42 Государственная экспертиза проектной документации на строительство распределительного газопровода по дер. Кудрово 2016 536,5 536,5 43 Государственная экспертиза сметной документации на троительство распределительного газопровода по дер. Кудрово 2016 23,6 23,6 44 Строительство распределительного газопровода по дер. Кудрово 2017 6 000,0 6 000,0 45 Строительный контроль за строительством распределительного газопровода по дер. Ку рово 2017 128,4 128,4 46 Разработка схемы газоснабжения МО «Заневское сельское поселение» 2016 500,0 500,0 47 Разработка ПСД «Газоснабжен е пст. Мяглово» 2017 2 000,0 2 000,0 48 Государственная экспертиза проектно документации «Газоснабжение пст. Мяглово 2017 536,5 536,5 49 Государственная экспертиза сметной документации «Газоснабжение пст. Мяглово» 2017 23,6 23,6 50 Строительство газопровода для газоснабжения пст. Мяглово 2018 25 000,0 25 000,0 51 Строительный контроль за строительс вом газопровода для газоснабжения пст. Мяглово 2018 535,0 535,0 52 Разработка схемы газоснабжения д. Янино-1 2015 248,0 248,0 53 Сбор исходных данных для подготовки технических условий на разработку схемы газоснабжения д. Кудрово 2 15 14,2 14,2 54 Вынос границ проектирования подводящего газопровода д. Новосергиевка 2015 90,0 90,0 55 Разработка "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО "Заневское сельское поселение" до 2025 года" 2016 1 650,0 1 650,0 Развитие сетей теплоснабжения 56 Корректировка проекта «Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Янино-1» 2016 9 350,0 9 350,0 57 Государственная экспертиза проектной документации «Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Янино-1» 2016 1 473,7 1 473,7 58 Государственная экспертиза сметной документации «Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Янино-1» 2016 23,6 23,6 59 Перевод котельной № 10 в режим ЦТП 2016 17 600,0 17 600,0 60 Установка баков аккумуляторов на котельной № 40 2016 374,0 374,0 61 Разработка ПСД на строительство участка тепловой сети Янино-1 (сети отопления 110/70) с устройством тепловой камеры от ТК-4 до ЦТП (котельная № 10) 2016 1 800,0 1 800,0 62 Государственная экспертиза проектной документации на строительство участка тепловой сети Янино-1 (сети отопления 110/70) с устройством тепловой камеры от ТК-4 до ЦТП (котельная № 10) 2016 651,9 651,9 63 Государственная экспертиза сметной документации на строительство участка тепловой сети Янино-1 (сети отопления 110/70) с устройством тепловой камеры от ТК-4 до ЦТП (котельная № 10) 2016 23,6 23,6 64 Строительство участка тепловой сети Янино-1 (сети отопления 110/70) с устройством тепловой камеры от ТК-4 до ЦТП (котельная № 10) 2016 1 650,0 1 650,0 65 Строительный контроль за строительством участка тепловой сети Янино-1 (сети отопления 110/70) с устройством тепловой камеры от ТК-4 до ЦТП (котельная № 10) 2016 35,3 35,3 66 Разработка ПСД на восстановление сети ГВС к жилым домам по ул. Военный городок, 68, 53, 38, 43, 1, 16, 70, 69, 71, 52 2016 4 200,0 4 200,0 67 Государственная экспертиза проектной документации на восстановление сети ГВС к жилым домам по ул. Военный городок, 68, 53, 38, 43, 1, 16, 70, 69, 71, 52 2016 707,1 707,1 68 Государственная экспертиза сметной документации на восстановление сети ГВС к жилым домам по ул. Военный городок, 68, 53, 38, 43, 1, 16, 70, 69, 71, 52 2016 23,6 23,6 69 Восстановление сети ГВС к жилым домам по ул. Военный городок, 68, 53, 38, 43, 1, 16, 70, 69, 71, 52 2017 17 183,0 17 183,0 70 Строительный контроль на объекте «Восстановление сети ГВС к жилым домам по ул. Военный городок, 68, 53, 38, 43, 1, 16, 70, 69, 71, 52 2017 367,7 367,7 71 Проектирование капитального ремонта участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС 2014 1 970,0 1 970,0 72 Государственная экспертиза проектной документации на капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС 2016 616,5 616,5 73 Государственная экспертиза сметной документации на капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС 2016 23,6 23,6 74 Капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС 2018 12 287,0 12 287,0 75 Строительный контроль на объекте «Капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС» 2018 262,9 262,9 76 Ремонт горелок кот. 10 2014 80,6 80,6 77 Ремонт насоса кот. 10 2014 40,6 40,6 78 Замена запорного узла кот. 10 2014 9,0 9,0 79 Ремонт изоляции газоходов кот. 10 2014 69,0 69,0 80 Замена запорной арматуры кот. 10 2014 34,5 34,5 81 Ремонт кровли кот. 10 2014 57,5 57,5 82 Разработка схемы теплоснабжения МО "Заневское сельское поселение" 2014 998,0 998,0 83 Ликвидация дымовой трубы кот. № 40 2015 734,8 734,8 84 Определение ценовых последствий реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей и сооружений на них при техническом перевооружении котельной №40 2015 94,4 85 Разработка мероприятий по реконструкции тепловых сетей и сооружений на них при тех.перевооружении котельной №40 2015 94,4 Развитие систем водоснабжения и водоотведения 86 Проектные работы по реконструкции сети водопровода Ду-57 мм. До Ду-110 мм. В дер. Суоранда, Хирвости по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2 2014 2 897,5 2 897,5 87 Водоотведение на земельном участке в д. Новосергиевка 2015 97,5 97,5 88 Реконструкция сети водопровода Ду-57 мм. До Ду-110 мм. В дер. Суоранда, Хирвости по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2 2018 10 000,0 10 000,0 89 Строительный контроль на объекте «Реконструкция сети водопровода Ду-57 мм. До Ду-110 мм. в дер. Суоранда, Хирвости по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2» 2018 214,0 214,0 90 Разработка ПСД «Строительство трассы водопровода с целью водоснабжения индивидуальных жилых домов и закольцовки двух существующих водопроводов по адресу: Ленинградская обл. Всеволожский район, дер. Янино-2» 2015 516 516 91 Проектные работы по реконструкции ВНС дер. Суоранда 2014 665,5 665,5 92 Реконструкция ВНС дер. Суоранда 2016 2 709,2 2 709,2 93 Строительный контроль на объекте «Реконструкция ВНС дер. Суоранда» 2016 58,0 58,0 94 Проектные работы по реконструкции ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" дер. Янино-1 2014 665,5 665,5 95 Реконструкция ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" дер. Янино-1 2016 2 719,0 2 719,0 96 Строительный контроль на объекте «Реконструкция ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" дер. Янино-1» 2016 58,2 58,2 97 Проектирование реконструкции сетей водопровода Ду-110 мм. С увеличением диаметра до ДУ-160 мм. от ООО "Заневский терминал до дер. Суоранда 2014 2 362,5 2 362,5 98 Реконструкция сетей водопровода Ду-110 мм. С увеличением диаметра до ДУ-160 мм. от ООО "Заневский терминал до дер. Суоранда 2017 16 000,0 16 000,0 99 Строительный контроль на объекте «Реконструкция сетей водопровода Ду-110 мм. С увеличением диаметра до ДУ-160 мм. от ООО "Заневский терминал до дер. Суоранда» 2017 342,4 342,4 100 Строительство трассы водопровода с целью водоснабжения индивидуальных жилых домов и закольцовки двух существующих водопроводов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 2018 10 906,1 10 906,1 101 Строительный контроль на объекте «Строительство трассы водопровода с целью водоснабжения индивидуальных жилых домов и закольцовки двух существующих водопроводов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2» 2018 233,4 233,4 102 Капитальный ремонт водопровода Ду-160 L-1810 п.м. до дер. Новосергиевка 2014 14 032,5 14 032,5 103 Проектирование строительства внутрипоселкового водопровода дер. Новосергиевка 2014 1 330,0 1 330,0 104 Строительство внутрипоселкового водопровода дер. Новосергиевка 2015 25 801,5 22 801,5 3 000,0 105 Строительный контроль на объекте «Строительство внутрипоселкового водопровода дер. Новосергиевка» 2015 99,0 99,0 106 Разработка ПСД "Кольцевой водопровод малоэтажной застройки дер. Кудрово" 2016 3 255,0 3 255,0 107 Государственная экспертиза проектной документации на строительство кольцевого водопровода малоэтажной застройки дер. Кудрово 2016 719,0 719,0 108 Государственная экспертиза сметной документации на строительство кольцевого водопровода малоэтажной застройки дер. Кудрово 2016 23,6 23,6 109 Строительство "Кольцевого водопровода малоэтажной застройки дер. Кудрово" 2017 15 750,0 15 750,0 110 Строительный контроль на объекте «Кольцевой водопровод малоэтажной застройки дер. Кудрово" 2017 337,1 337,1 111 Разработка ПСД "Реконструкция КНС-3 в дер. Янино-1" 2016 2 834,0 2 834,0 112 Государственная экспертиза проектной документации на реконструкцию КНС-3 в дер. Янино-1 2016 626,0 626,0 113 Государственная экспертиза сметной документации на реконструкцию КНС-3 в дер. Янино-1 2016 23,6 23,6 114 Реконструкция КНС-3 в дер. Янино-1 2017 4 000,0 4 000,0 115 Строительный контроль на объекте «Реконструкция КНС-3 в дер. Янино-1" 2017 125,6 125,6 116 Разработка ПСД «Строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово» 2017 2 000,0 2 000,0 117 Государственная экспертиза проектной документации на строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово 2017 536,5 536,5 118 Государственная экспертиза сметной документации на строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово 2017 23,6 23,6 119 Строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово 2018 7 130,9 7 130,9 120 Строительный контроль на объекте «Строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово» 2018 15,3 15,3 121 Экспертиза ПСД по объектам водоснабжения и водоотведения 2015 2 648,0 2 648,0 122 Разработка Схемы водоснабжения и водоотведения МО "Заневское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 2015 4 042,6 4 042,6 Развитие сетей электроснабжения 123 Устройство уличного освещения с установкой светильников от Колтушского шоссе до дер. Хирвости Всеволожского района 2014 228,2 228,2 124 Разработка перспективной схемы электроснабжения МО 2014 2 360,0 2 360,0 125 Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО 2014 918,4 918,4 2015 977,3 977,3 2016 1 099,4 1 099,4 2017 1 319,3 1 319,3 2018 1 500,0 1 500,0 Подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону 5.1 Объекты водоснабжения 126 Установка отключающих задвижек на водопроводные вводы в многоквартирные дома по ул. Военный городок, №№ 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71 дер. Янино-1 2015 2 000,0 2 000,0 127 Перекладка участка водопровода Ду 159 мм от д.11 по ул. Новая до здания ООО «Парадиз» 2015 1 117,2 1 117,2 128 Ремонт наружных водопроводных сетей с установкой отключающих задвижек на водопроводные вводы в многоквартирные дома по ул. Новая, №№ 12, 13, 14, 15 дер. Янино-1 2015 2 451,0 2 451,0 129 Монтаж отключающей задвижки на ЦРБ АСУ 2015 100,0 100,0 130 Ремонт водопроводных колодцев 2015 180,5 180,5 131 Капитальный ремонт сети водопровода с увеличением диаметра Ду 460 по ул. Новая д. 8,9,10 2015 9 382.8 9 382.8 132 Установка отключающей запорной арматуры у д. 7 – 12 ул. Новая, дер. Янино-1 2015 766,0 766,0 133 Экспертиза сметной документации по объектам водоснабжения 2015 63,1 63,1 134 Подготовка объектов водоснабжения к работе в ОЗП 2016 100,0 100,0 135 Экспертиза сметной документации по объектам водоснабжения 2016 15,0 15,0 136 Подготовка объектов водоснабжения к работе в ОЗП 2017 100,0 100,0 137 Приобретение насосного агрегата ВНС Суоранда 2015 44,0 44,0 138 Ремонт двигателей насосов ВНС Суоранда 2015 55,6 55,6 139 Экспертиза сметной документации по объектам водоснабжения 2017 15,0 15,0 140 Подготовка объектов водоснабжения к работе в ОЗП 2018 100,0 100,0 141 Экспертиза сметной документации по объектам водоснабжения 2018 15,0 15,0 5.2 Объекты водоотведения 142 Ремонт колодцев с гидроизоляцией стыков, восстановление верхних крышек с люковинами на выпусках из домов по ул. Новая, №№ 7, 1 - 6 2015 80,3 80,3 143 Ремонт канализационных сетей Ду 250 по ул. Военный городок 2015 718,9 718,9 144 Ремонт канализационных колодцев в районе ООО «Парадиз» с наращиванием верхних колец, дер. Янино-1 2015 143,7 143,7 145 Экспертиза сметной документации по объектам водоотведения 2015 11,9 11,9 146 Подготовка объектов водоотведения к работе в ОЗП 2016 100,0 100,0 147 Экспертиза сметной документации по объектам водоотведения 2016 15,0 15,0 148 Подготовка объектов водоотведения к работе в ОЗП 2017 100,0 100,0 149 Экспертиза сметной документации по объектам водоотведения 2017 15,0 15,0 150 Подготовка объектов водоотведения к работе в ОЗП 2018 100,0 100,0 151 Экспертиза сметной документации по объектам водоотведения 2018 15,0 15,0 5.3 Объекты теплоснабжения и ГВС 152 Капитальный ремонт сетей отопления от УТ 10-20 до ж.д. 10 2015 5 989,2 5 989,2 153 Капитальный ремонт сетей отопления от УТ 40-9 до ж.д. 1, 16 2015 1 754,9 1 754,9 154 Подготовка объектов теплоснабжения и ГВС к работе в ОЗП 2016 300,0 300,0 155 Экспертиза сметной документации по объектам теплоснабжения и ГВС 2016 52,0 52,0 156 Подготовка объектов теплоснабжения и ГВС к работе в ОЗП 2017 200,0 200,0 157 Экспертиза сметной документации по объектам теплоснабжения и ГВС 2017 20,0 20,0 158 Подготовка объектов теплоснабжения и ГВС к работе в ОЗП 2018 200,0 200,0 159 Экспертиза сметной документации по объектам теплоснабжения и ГВС 2018 20,0 20,0 160 Чистка пода котлов "Энергия-6" в котельной №10,д.Янино-1 2015 88,6 88,6 161 Ремонт амбразуры горелок и обмуровки фронта котлов КВГ 2,5/95 №9,№10 в котельной №10 2015 66,3 66,3 162 Чистка аккумуляторных баков с ремонтом запорной арматуры в котельной №10,д.Янино-1 2015 91,5 91,5 163 Чистка аккумуляторных бака с ремонтом запорной арматуры в котельной №40,д.Янино-1 2015 54,8 54,8 164 Ремонт конденсаторной установки УКМ 58-0,4, 150-30УЗ №1308406 в кот.№40,д.Янино-1 2015 95,5 95,5 165 Замена запорной арматуры в ТК 40-12 НА Ж.Д. №52 кот. №40, Д.Янино-1 2015 33,9 33,9 166 Ремонт обмуровки котлов "Энергия-6" д.Янино-1,кот.№10 2015 91,4 91,4 167 Ремонт изоляции газоходов котлов "Энергия-6" №№1,2,3,котлов "КВГ" №№8,9,10 в котельной №10 д.Янино-1 2015 75,6 75,6 168 Экспертиза сметной документации по объектам теплоснабжения и ГВС 2015 51,1 51,1 ИТОГО 351 649,9 24 651,5 326 998,4 В том числе по годам 2014 31 593,4 1 850,0 29 743,4 2015 61 451,4 22 801,5 38 649,9 2016 85 231,7 85 231,7 2017 89 702,5 89 702,5 2018 83 670,9 83 670,9

VI. Обоснование мероприятий

Система мероприятий Программы разработаны на основании  положений:

- генерального  плана «Заневского сельского поселения»;

- муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Заневское сельское поселение»;

- инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения на территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2013-2018 годы»;

- инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоотведения на территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2013-2018 годы»;

- программы развития систем водоснабжения и водоотведения МО «Заневское сельское поселение»;

- результаты обследования водопроводных сетей ООО «СМЭУ Заневка»;

- схемы сетей теплоснабжения дер. Янино-1.

VII. Перечень целевых показателей

В результате выполнения программы предполагается достичь следующих показателей:

На 1 этапе 2014 год:

– выполнить работы по проектированию реконструкции и строительства сетей водоснабжения дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2, Новосергиевка;

- выполнить работы по проектированию реконструкции системы теплоснабжения дер. Янино-1;

- продолжить работ по строительству газопроводов в дер. Суоранда, выполнить прокладку внутренних сетей газоснабжения 5 жилых домов в дер. Янино-1;

- выполнить работы по капитальному ремонту подводящего водопровода до дер. Новосергиевка и проектирования внутрипоселкового водопровода в населенном пункте;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей электроснабжения.

На 2 этапе 2015 год:

- разработать Схему газоснабжения дер. Новосергиевка

- приступить к разработке ПСД на строительство распределительных газопроводов по дер. Новосергиевка, Янино-1, Суоранда, Хирвости, Янино-2;

- выполнить работы 1 этапа по реконструкции системы теплоснабжения дер. Янино-1;

- произвести капитальный ремонт сетей ГВС и теплоснабжения вдоль домов № 1-6 по ул. Новая дер. Янино-1

- выполнить работы по строительству внутрипоселкового водопровода в дер. Новосергиевка;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- приступить к разработке ПСД на строительство кольцевого водопровода малоэтажной застройки дер. Кудрово.

3 этап 2016 год:

- завершить разработку ПСД на строительство распределительных газопроводов по дер. Новосергиевка, Янино-1, Суоранда, Хирвости, Янино-2;

- произвести корректировку ПСД и выполнить работы по строительству подводящего газопровода к дер. Новосергиевка;

- построить газопроводы для газоснабжения индивидуальной жилой застройки в дер. Янино-1 (1 очередь) и 1 очереди в дер. Суоранда, Хирвости и Янино-2;

- разработать Схему газоснабжения и ПСД на строительство газопровода по дер. Кудрово;

- осуществить корректировку проекта реконструкции котельной № 40 и перевод котельной № 10 в режим ЦТП;

- разработать ПСД на восстановление сети ГВС к жилым домам по ул. Военный городок в дер. Янино-1;

- провести реконструкцию ВНС в дер. Янино-1 и Суоранда;

- разработать ПСД на строительство водопровода в дер. Кудрово и на реконструкцию КНС-3 в дер. Янино-1.

4 этап 2017 год:

- завершить строительство газопровода в дер. Янино-1, и 2 очереди в дер. Суоранда, Хирвости и Янино-2;

- приступить к строительству газопровода в дер. Новосергиевка и Кудрово;

- разработать ПСД на газоснабжение пст. Мяглово;

- восстановить сети ГВС к жилым домам по ул. Военный городок в дер. Янино-1;

- реконструировать водопровод от ООО «Заневский терминал» до дер. Суоранда и КНС-3;

- построить водопровод в дер. Кудрово;

- разработать ПСД для водоснабжения пст. Мяглово.

5 этап 2018 год:

- завершить строительство газопровода в дер. Новосергиевка, 3 очереди строительства в дер. Суоранда, Хирвости и Янино-2 и пст. Мяглово;

- провести капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС вдоль ул. Новая в дер. Янино-1;

- реконструировать водопровод в дер. Суоранда, Хирвости и Янино-2;

- приступить к строительству водопровода в пст. Мяглово.

VII. Оценка эффективности Программы

Выполнение мероприятий программы позволит:

- обеспечить устойчивое и надежное функционирования системы водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих участков трубопроводов в дер. Суоранда, Хирвости Янино-2, подведение центрального водоснабжения к дер. Новосергиевка планомерное снижение числа жителей не обеспеченных центральным водоснабжением за счет расширения сетей централизованного водоснабжения;

- обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов в населенных пунктах за счет замены ветхих участков тепловых сетей и сетей ГВС и подключение жилых домов к новым сетям в дер. Янино-1, решить проблему подключения не обеспеченных горячим водоснабжением многоквартирных домов по ул. Военный городок в дер. Янино-1 к сетям ГВС;

- обеспечить надежное электроснабжение расположенных на территории МО объектов и уличного освещения за счет замены проводов на СИБ, применения энергоэффективных имеющих больший срок служба электроприборов;

- обеспечить развитие системы газоснабжения населенных пунктов дер. Суоранда, дер. Новосергиевка, Янино-1, Хирвости, Янино-2 с целью планомерного снижения числа индивидуальных жилых домов домов не обеспеченных природным газом;

- добиться повышения энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения  многоквартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- добиться повышения качества предоставляемых жителям коммунальных услуг.