Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2014 г.		                                                                                      № 87

дер. Заневка

Об организации весеннего месячника

по благоустройству и уборке территорий

населенных пунктов МО «Заневское сельское

поселение» после зимнего периода

В соответствии с п. 18 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. От 28.12.2013г.), Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования «Заневское сельское поселение», утвержденных решением Совета депутатов №16 от  29.04.2013 года, в целях обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах муниципального образования «Заневское сельское поселение» и своевременной и качественной уборки территории после зимнего периода, повышения уровня благоустройства, а также в связи с подготовкой к празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить с 25.04.2014 г. по 23.05.2014 г. весенний месячник по благоустройству и уборке территорий населенных пунктов после зимнего периода.

2. Назначить штаб руководства месячником:

- Бубликов В.П. – заместитель главы администрации по ЖКХ и градостроительству – начальник штаба;

- Туманов О.Л. – начальник сектора ЖКХ и благоустройства - заместитель начальника штаба.

Члены штаба:

- Бородаенко Е.И. – начальник сектора архитектуры и градостроительства;

- Клопова С.А. – начальник сектора имущественных отношений и инвестиционной политики;

- Потехин А.Г. – ведущий специалист сектора ЖКХ и благоустройства.

3. Утвердить:

3.1. План мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и уборке территорий населенных пунктов мо «Заневское сельское поселение» (Приложение № 1).

3.2. Обращение к жителям муниципального образования об участии в мероприятиях по озеленению и благоустройству придомовых территорий и участков (Приложение № 2).

3.3. Уведомление к землевладельцам (Приложение № 3).

3.4. Формы отчетности (Приложение № 4):

- о ходе проведения весеннего месячника по благоустройству, озеленению и уборке территории после зимнего периода;

- об участниках весенних работ по благоустройству.

4. Возложить функции сбора, обобщения и анализа информации о выполнении объема работ в период проведения весеннего месячника на ведущего специалиста сектора ЖКХ и благоустройства Потехина А.Г.

5. Обеспечить участие в общих субботниках 25.04.2014г. и 23.05.2014г. сотрудников администрации муниципального образования, муниципальных учреждений и предприятий, обслуживающих жилищный фонд и содержание территории поселения.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, находящихся и осуществляющих деятельность на территории муниципального образования независимо от форм собственности, старостам  деревень:

- разработать планы мероприятий по проведению месячника по благоустройству территорий предприятий и населенных пунктов;

- привести в порядок фасады зданий, ограждения, организовать уборку и благоустройство закрепленных территорий, восстановить нарушенные в зимний период элементы благоустройства и дорожного хозяйства.

В первоочередном порядке организовать мероприятия по благоустройству памятных мест, воинских и братских захоронений, территорий, прилегающих к учреждениям образования, здравоохранения и культуры.

- с 28.04.2014 г. еженедельно по понедельникам представлять заместителю главы администрации (факс 8-813-70-78-383) информацию о выполненных работах по благоустройству и количеству участников, принявших участие в мероприятиях и работах в соответствии с утвержденными формами.

При определении объемов выполненных работ по благоустройству и количеству участников учитывать только работы по уборке и благоустройству. Объемы ежедневных работ по текущей уборке территории в отчеты не включать.

7. Рекомендовать директору МОБУ «Янинская СОШ» Зюзину А.Б. провести организационные мероприятия по привлечению к работам по уборке и благоустройству территории школы учащихся.

8. Начальнику штаба по благоустройству составить график проверок состояния территории и благоустройства с осмотром придомовых территорий многоквартирных домов и индивидуальных домовладений, внутриквартальных проездов и территорий предприятий и учреждений. Акты проверок представить на утверждение главе администрации МО «Заневское сельское поселение» к 23.05.2014г.

9. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ  организовать уборку придомовой территории многоквартирных домов с участием населения.

10. Через средства массовой информации и старост довести до жителей, проживающих на территориях индивидуальной застройки, требование осуществить уборку участков и привести содержание территории и строений в соответствии с «Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории МО «Заневское сельское поселение», утвержденных решением Совета депутатов №16 от  29.04.2013 года.

11.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

12.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

13.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и градостроительству Бубликова В.П.

Глава администрации							А.В. Гердий

Исп. Потехин А.Г.

8(81370)78-383

Рассылка:

1 экз. – дело

1 экз. – прокуратура

1 экз. - исполнителю

Приложение № 1

к постановлению администрации

№ 87 от 27. 03. 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

______________ А.В. Гердий

27. 03. 2014 г.

План

мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству

и уборке территорий населенных пунктов муниципального образования

«Заневское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Отметка о вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта постановления главы администрации о проведении весеннего месячника по благоустройству. | Потехин А.Г. | 07.04.14 |  |
| 2. | Организация проведения общего субботника в населенных пунктах. | Бубликов В.П. Руководители УК и ТСЖ, старосты | 25.04.14 23.05.14 |  |
| 3. | Опубликование в газете «Заневский вестник» обращения главы администрации к жителям населенных пунктов и руководителям предприятий, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО, о приведении закрепленных территорий в соответствие с «Правилами санитарного содержания». | Люосева Е.А. | 07.04.14-15.04.14 |  |
| 4. | Размещение на сайте МО «Заневское сельское поселение» и информационных стендах информации о мероприятиях месячника по благоустройству и проведению субботников на территории поселения. | Карвелис М.А. | 07.04.14- 15.04.14 |  |
| 5. | Размещение в газете «Заневский вестник» фоторепортажа объектов неудовлетворительного санитарного состояния. | Люосева Е.А. | 25.04.14-23.05.14 |  |
| 6. | Отражение хода проведения месячника по благоустройству в средствах массовой информации | Люосева Е.А. | 25.04.14- 31.05.14 |  |
| 7. | Составление графика проверки состояния территорий и благоустройства с осмотром придомовых территорий многоквартирных домов и индивидуальных домовладений, внутриквартальных проездов и территорий. | Бубликов В.П. | 25.04.14 |  |
| 8. | Анализ и обобщение заявок (пожеланий) населения по посадке деревьев, кустарников. Представление обобщенных заявок в администрацию. | Качалова В.Н. | 12.05.14 |  |
| 9. | Разработка технических заданий на: - сбор, вывоз и размещение 600 куб.м. ТБО в период проведения месячника по благоустройству; - химическую обработку борщевика «Сосновского»; - приобретение саженцев зеленых насаждений, цветов и плодородного грунта; - ремонт детских и спортивных площадок после осенне-зимнего периода; - приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха. | Потехин А.Г. Евстигнеев В.П. | 07.04.14 |  |
| 10. | Инвентаризация и пополнение уборочного инвентаря и инструмента для обеспечения работников администрации на субботниках. | Хайбрахманов И.А. | 25.04.14 |  |
| 11. | Обследование территории МО и составление реестров: - заброшенные (неухаживаемые) земельные участки; - участки на территории которых имеются сгоревшие, разрушенные дома и другие объекты недвижимости; - незакрепленные участки территории; -несанкционированные свалки. | Клопова С.А. Бородаенко Е.И. | 22.05.14 |  |
| 12. | Подготовка ходатайства в Правительство Ленинградской области о рассмотрении вопроса о лишении прав на земельные участки, попадающие под данную категорию в соответствии с требованиями нормативных актов. | Бородаенко Е.И. Клопова С.А. | 22.05.14 |  |
| 13. | Нанесение на карту МО участков территории засоренных «борщевиком Сосновского». | Бородаенко Е.И. Потехин А.Г. | 12.05.14 |  |
| 14. | Заключение договора на химическую обработку 4 га борщевика «Сосновского». | Потехин А.Г. | 19.05.14 |  |
| 15. | Закрепление за предприятиями прилегающих территорий по механическому выкорчевыванию, периодической вырубке поросли борщевика. | Бородаенко Е.И. | 19.05.14 |  |
| 16. | Вручение предписаний собственникам землевладений, неудовлетворительно содержащим территории, о приведение их в соответствие с правилами санитарных и пожарных норм. | Туманов О.Л. Бородаенко Е.И. | Весь период |  |
| 17. | Организация ежедневного вывоза собранного в ходе месячника мусора на лицензированные объекты размещения, в том числе в дни общих субботников. | Потехин А.Г. | Весь период |  |
| 18. | Ликвидация несанкционированных свалок: - д. Новосергиевка, д. Кудрово, д. Заневка, д. Суоранда, д. Хирвости, д. Янино-2, д. Янино-1; | Потехин А.Г. | Весь период |  |
| 19. | Организовать оформление и выдачу предписаний руководителям предприятий, организаций, учреждений, старостам деревень с рекомендациями по приведению в соответствие с Правилами содержания закрепленных территорий, установки урн у входов, необходимости систематического окашивания территорий, уничтожения сорных растений (борщевика), очистке мелиоративных каналов, лотков, придорожных кюветов, созданию противопожарных полос и барьеров. | Нога В.М. | Весь период |  |
| 20. | Оформление и выдача предписания директору Всеволожского ДРСУ об уборке и приведении в соответствие придорожной территории (обочин, кюветов) остановок общественного транспорта, восстановления дорожной разметки. | Потехин А.Г. | 23.05.14 |  |
| 21. | Проведение санитарной декоративной обрезки деревьев и кустарников (высота кустарников 1,5 м) на закрепленных территориях. | Старосты, руководители УК | Весь период |  |
| 22. | Разработка и утверждение предложений по архитектурному оформлению территории населенных пунктов (устройство газонов, ограждений, клумб, цветников, вазонов). | Бородаенко Е.И. | 23.05.14 |  |
| 23. | Разработка плана посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников). | Потехин А.Г. | 23.05.14 |  |
| 24. | Зачистка квартальных проездов дорог с твердым покрытием от песка грязи и смёта. | Потехин А.Г. Руководители УК | Весь период |  |
| 25. | Осмотр, закрытие крышек лючков, окраска опор уличного освещения. | Потехин А.Г. Руководители УК | Весь период |  |
| 26. | Приведение в порядок, выравнивание, покраска внутриквартальных знаков и указателей, табличек с названиями улиц и домов. | Потехин А.Г. Руководители УК | Весь период |  |
| 27. | Восстановление уличного освещения и освещения входов в подъезды. | Потехин А.Г. Руководители УК | Весь период |  |
| 28. | Ремонт и закрепление водосточных труб, водоотводящих устройств. | Потехин А.Г. Руководители УК | Весь период |  |
| 29. | Благоустройство памятных мест, воинских и братских захоронений. | Карвелис М.А. | 08.05.14 |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

№ 87 от 27. 03. 2014 г.

Обращение к жителям МО «Заневское сельское поселение»

Уважаемые граждане!

С 25 апреля по 23 мая 2014 года в нашем муниципальном образовании проводится ежегодный весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке территорий после зимнего периода, в апреле завершаются мероприятия по  подготовке к празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Коммунальные службы уже начали работу по приведению в порядок территории населенных пунктов.

Администрация муниципального образования благодарит всех жителей, которые проявили понимание и уже внесли свой посильный вклад в работу по улучшению санитарного состояния территории и благоустройства.

В апреле – мае предстоит за короткий срок выполнить большой объем работ по уборке и благоустройству территории после зимнего периода. Необходимо очистить от мусора дворы, вымыть в домах окна, привести в порядок фасады, провести санитарную обрезку деревьев и кустарников, посадить зеленые насаждения.

Администрация муниципального образования приглашает всех жителей принять участие в весеннем месячнике благоустройства и внести свой вклад в благоустройство дворов, очистку территорий домовладений, предприятий, учреждений и учебных заведений.

Приглашаем всех принять участие в весеннем месячнике по благоустройству и выйти на субботники 25 апреля и 23 мая 2014 года.

Вместе мы сделаем наши дворы краше!

Администрация муниципального образования

«Заневское сельское поселение»

Приложение № 3

к постановлению администрации

№ 87 от 27. 03. 2014 г.

Уважаемые граждане!

С 25 апреля по 23 мая 2014 года на территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» проводится ежегодный весенний месячник по благоустройству и уборке территорий после зимнего периода, в апреле завершается работа по подготовке к празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с этим, с целью обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах, надлежит привести принадлежащие Вам участки в соответствие с требованиями Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния  территории муниципального образования, утвержденные решением Совета депутатов.

- осуществить очистку и уборку принадлежащего  земельного участка;

- прочистить проходящие через участки водотоки, а также водосточные канавы в границах участков, на прилегающих улицах и проездах;

- окрасить наружные заборы;

- провести санитарную обрезку кустарников и деревьев;

- привести в  порядок съезды (выезды) с дорог общего пользования к территориям индивидуальной застройки.

Нарушение Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния  территории муниципального образования влечет за собой административную ответственность.

Администрация муниципального образования

«Заневское сельское поселение»

Приложение № 4

к постановлению администрации

№ 87 от 27. 03. 2014 г.

Сведения

о ходе проведения весеннего месячника

по благоустройству, озеленению и уборке

территории после зимнего периода

(нарастающим итогом)

| Уборка территории (кв.м.) | Посажено деревьев (шт.) | Посажено кустов (шт.) | Общее количество автотранспорта задействованного в работах |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе (кв.м.) |  |  |  |
|  | Дворовые уличные территории | Скверы | Иные территории |  |  |  |

Сведения

об участниках весенних работ

по благоустройству по состоянию на ___ ____ 2014 г.

(нарастающим итогом)

| Общее число участников (человек) | В том числе: |
| --- | --- |
|  | Жители | Работники предприятия | Учащиеся | Иные участники |