Приложение 2

к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог  на территории

МО «Заневское сельское поселение» в 2011-2014гг.

| № п\п | Наименование объекта, мероприятия | Сроки реализации и финансирования | Целевое задание (объем мероприятия) | Планируемые объемы и источники финансирования (в тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | инвестиции |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Проведение технической инвентаризации по 10 объектам в д.Заневка,д.Янино-1, Янино-2,д.Суоранда, д.Хирвости Подготовка землеустроительной документации для проектирования и строительства дороги между д.Суоранда-Хирвости и д.Янино-2 Постановка на бесхозяйный учет 8 объектов в д.Заневка,д.Янино-1, Янино-2,д.Суоранда, д.Хирвости Проектирование строительства и реконструкции дорог: - Янино-1, ул.1-я линия - дорога между д.Суоранда-Хирвости и Янино-2 Реконструкция дороги по ул.1-я линия, д.Янино-1 Устройство (строительство) автомобилной (парковочной) площадки Ремонт автодорог: Въезд на ул.Рабочая д.Суоранда с Колтушского шоссе | 2011г. 2011г. 2011г. 2011г. 2011г. 2011г. 2011г. 2011г. | Получение кадастровых паспортов Постановка на кадастровый учет ЗУ Регистрация права собственности МО Проект рекон. Проект строит. 900м. 600кв.м. 50 кв.м. |  | 100 100 1000 1500 12 757 Сумма не определена 284 |  |
| 8. 9. | Проектирование реконструкции следующих дорог: - ул.Центральная,д.Суоранда; -ул.Ржавского, д.Суоранда; -дорога от Колтушского шоссе по д.Янино-2. Строительство дороги между д.Суоранда-Хирвости и д.Янино-2 | 2012г. 2012г. 2012г. 2012г. | Проект рекон. Проект рекон. Проект рекон. 1500м. |  | 1500 1500 1000 21 262 |  |
| 10. | Реконструкция следующих дорог: -- ул.Центральная в д.Суоранда и д.Хирвости; - от Колтушского шоссе по д.Янино-2; - ул.Новая от д.№13 до школы в д.Янино-1(с проектированием) | 2013г. 2013г. 2013г. | 1300м. 800м. 300м. |  | 19 845 11 340 | 4500 |
| 11. | Реконструкция следующих дорог: - ул.Ржавского, д.Суоранда; - ул.Ладожская,д.Заневка(с проек.) - ул.Рабочая, д.Суоранда( с проек.) | 2014г. 2014г. 2014г. | 1300м. 2200м. 650м. |  | 18427 | 32000 9500 |

Примечание: Расчет проектирования, строительства и реконструкции дорог произведен с максимально возможным обустройством дорог, с шириной 7.5м. включая пешеходные дорожки. Окончательные затраты определяться проектом по каждому объекту.