ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Заневское городское поселение» на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 31.12.2018 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 31.12.2018 года (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2018 года |  |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Устройство покрытия детских спортивных площадок в г.п. Янино-1, у жилых домов ул. Новая, д. 12, Военный городок, 69-70 | 1 шт. | 1 | 1 488 000 | 1 064 000 | 400 000 | 24 000 | 1487468 | 1 064 000 | 399 468 | 24 000 | 1487468 | 1 064 000 | 399 468 | 24 000 | 0 |
| Итого | х | х | 1 488 000 | 1 064 000 | 400 000 | 24 000 | 1487468 | 1 064 000 | 399 468 | 24 000 | 1487468 | 1 064 000 | 399 468 | 24 000 | 0 |

| Глава администрации муниципального образования ___________ Гердий А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Скидкин А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Ручкин Ю.С. 8(812) 400-26-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 31.12.2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Заневское городское поселение»  о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство покрытия детских спортивных площадок в г.п. Янино-1, у жилых домов ул. Новая, д. 12, Военный городок, 69-70 |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка конкурсной документации и объявление конкурса. Подписание муниципального контракта на выполнение работ | июнь-август 2018 года | Администрация МО "Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 32/08-18 |
| 1.2. | Выполнение работ по устройству покрытия детских спортивных площадок в г.п. Янино-1, у жилых домов ул. Новая, д. 12, Военный городок, 69-70 | август-сентябрь 2018 года | Подрядная организация | Повышение благоустройства населенного пункта г.п. Янино-1 | Работы выполнены |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | сентябрь- октябрь 2018 года | Администрация МО "Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки |
| 1.1.1. | Покупка и установка качелей для детских площадок в г.п. Янино-1, у жилых домов ул. Новая, д. 12, Военный городок, 69-70 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Разработка конкурсной документации и объявление конкурса. Подписание муниципального контракта на выполнение работ | октябрь 2018 года | Администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт |
| 1.1.1.2. | Выполнение работ по устройству покрытия детских спортивных площадок в г.п. Янино-1, у жилых домов ул. Новая, д. 12, Военный городок, 69-70 | ноябрь 2018 года | Подрядная организация | Повышение благоустройства населенного пункта г.п. Янино-1 | Работы выполнены |
| 1.1.1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | ноябрь 2018 года | Администрация МО "Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки |
| - Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация МО "Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области Подрядная организация |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | приемка и оплата выполненных работ октябрь 2018 года | Администрация МО "Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Подписание акта выполненных работ | Контракт заключен. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО "Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | Подготовлен отчет за 4 квартал 2018 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Декабрь 2018 года | Администрация МО "Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Корректировка муниципальной программы в случае необходимости | Корректировка муниципальной программы не требуется |