Муниципальное образование

"ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2017 г.                                                                                              № 332

дер. Заневка

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское поселение» на 2016 – 2019 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское поселение» на 2016 – 2019 годы», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Заневское городское поселение» от 19.12.2016 г. № 691 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское сельское поселение».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.В. Мыслина.

Глава администрации	                                                  	               А. В. Гердий

Приложение

к постановлению администрации МО

«Заневское городское поселение»

от  02.06.2017 г. № 332

Муниципальная программа

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО

«Заневское городское поселение» на 2016 - 2019 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО «Заневское городское поселение» на 2016-2019 годы»

| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское поселение» на 2016-2019 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансово-экономический сектор; Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства |
| Подпрограммы муниципальной программы | Разработка подпрограмм не требуется |
| Цели муниципальной программы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения; Модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности; Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства; Развитие инженерной инфраструктуры системы газоснабжения |
| Задачи муниципальной программ | Замена ветхих и аварийных участков инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, кабельных и воздушных линий электропередач. Проектирование, строительство и реконструкция сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов. Подготовка объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный период. Выполнение мероприятий энергосбережения |
| Целевые показатели муниципальной программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 25 %. Снижение показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 25 %. Увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности до 95 %. Увеличение доли населения обеспеченного природным газом до 95 % |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016 - 2019 годы; 1 этап – 2016 год; 2 этап - 2017 год; 3 этап - 2018 год 4 этап – 2019 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 295 960,99 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 35 624,59 тыс. руб. 2017 год – 67 188,41 тыс. руб. 2018 год – 93 486,00 тыс. руб. 2019 год – 99 662,00 тыс. руб. Из бюджета МО «Заневское сельское поселение» – 244 589,29 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 35 624,59 тыс. руб. 2017 год – 67 188,41 тыс. руб. 2018 год – 85 450,40 тыс. руб. 2019 год – 58 731,20 тыс. руб. Из бюджета Ленинградской области – 54 157,50 тыс. руб. в рамках программы газоснабжения и газификации региона с 2016 по 2020 годы, в том числе по годам: 2018 год – 13 226,70 тыс. руб. 2019 год – 40 930,80 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты, реализации муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов; Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях; Обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Обеспечение перехода газоснабжения населенных пунктов с баллонного на природный газ |

I. Характеристика текущего состояния

Инженерные сети теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения на территории населенных пунктов находятся в изношенном состоянии и не соответствуют техническим требованиям, в связи с чем возникают аварийные ситуации на сетях, потери холодной воды в сетях составляет 22%.

Уровень износа наружных инженерных систем составляет:

Теплоснабжения 43,7 %;

Горячего водоснабжения 43,7 %;

Холодного водоснабжения 40,8 %;

Водоотведения 89,5 %;

Электроснабжения 23 %.

В г.п. Янино-1 полностью отсутствует горячее водоснабжение в 12 многоквартирных жилых домах.

Обеспечение центральным водоснабжением индивидуальных жилых домов населенных пунктов составляет:

г.п. Янино-1 87 % из 300 жилых домов обеспечено 260;

дер. Янино-2 42 % из 134 жилых домов обеспечено 56;

дер. Суоранда 91 % из 124 жилых домов обеспечено 113;

дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов 0;

дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов 0;

п.ст. Мяглово 0 % из 9 жилых домов 0.

Газификация природным газом индивидуальных жилых домов населенных пунктов составляет:

дер. Заневка 30% из 100 жилых домов газифицировано 30;

дер. Суоранда 56 % из 124 жилых домов газифицировано 70;

дер. Хирвости 72 % из 77 жилых домов газифицировано 56;

г.п. Янино-1 62 % из 300 жилых домов газифицировано 188;

дер. Янино-2 76 % из 134 жилых домов газифицировано 102;

дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов газифицировано 0;

дер. Кудрово 0 % из 17 индивидуальных жилых домов газифицировано 0;

п.ст Мяглово 0 % из 9 жилых домов газифицировано 0.

Обеспеченность населенных пунктов уличным освещением составляет 85 %.

II. Цели и задачи

Основными целями  Программы являются:

- Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения для чего:

Вновь построить:

Кольцевой водопровод в дер. Новосергиевка.

Выполнить реконструкцию:

ВНС в дер. Суоранда и дер. Янино-1;

Водопровода Ду-110 мм с увеличением диаметра до Ду-160 от ООО «Заневский терминал до дер. Суоранда протяженность 1503 п.м.;

Водопровода Ду-57 мм до Ду-110 мм протяженность 2357 п.м. по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2;

2. Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения многоквартирных жилых домов, модернизация и развитие объектов теплоснабжения и тепловых сетей для чего:

Выполнить реконструкцию системы теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) на территории г.п. Янино-1;

Провести капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая.

3. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на территории МО объектов и уличного освещения для чего: 	Проводить ежегодное обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО.

4. Развитие инженерной инфраструктуры систем газоснабжения населенных пунктов для чего построить и ввести в строй газопроводы:

Подводящий газопровод для газоснабжения жилой застройки дер. Новосергиевка Всеволожского района 3477 п.м.;

Распределительный газопровод по дер. Новосергиевка Всеволожского района;

Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов г.п. Янино-1 Всеволожского района по ул. Шоссейная, Заводская, 1-6 линии;

Осуществить проектирование и строительство газораспределительной сети дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2, Кудрово, Мяглово.

Мероприятия по строительству газопроводов включаются в программу по мере прохождения государственной экспертизы.

5. Энергосбережение     и     повышение энергетической эффективности для чего завершить работу по установке приборов учета коммунальных услуг. В ходе ремонта сетей электроснабжения применять электроприборы не ниже 1 класса энергоэффективности. Разработать программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на период 2016 – 2019 годы.

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

Обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих участков трубопроводов, планомерное снижение числа жителей не обеспеченных центральным водоснабжением;

Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов за счет модернизации и развития объектов теплоснабжения и тепловых сетей;

Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на территории МО объектов и уличного освещения за счет замены проводов на СИП, применения энергоэффективных имеющих больший срок служба электроприборов;

Дальнейшее развитие системы газоснабжения населенных пунктов с целью планомерного снижения числа домов не обеспеченных природным газом;

Повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения  многоквартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

Обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 (ред. От 27.02.2017г.).

#### IV. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 2016-2019 годы. Этапы и мероприятия Программы обозначены в таблицах.

Приложение

к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО

«Заневское городское поселение» на 2016 - 2019 годы»

Мероприятия

к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО

«Заневское городское поселение» на 2016 - 2019 годы»

Мероприятия по газификации населенных пунктов МО «Заневское городское поселение».

| № п/п | Наименование мероприятия | Год, (квартал) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. Федеральный бюджет | в т.ч. Региональный бюджет | в т.ч. Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Газификация дер. Новосергиевка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка ППТ и ПМ линейного объекта "Подводящий газопровод к дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области" | 2017,(4) | 828,80 |  |  | 828,80 |  |
| 1.2 | Разработка ПСД на строительство подводящего газопровода к дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области. | 2017,(4) | - |  |  | - | Проведение конкурса |
|  | Разработка ПСД на строительство подводящего газопровода к дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области. | 2018 | 2 117,50 |  |  | 2 117,50 |  |
| 1.3 | Государственная экспертиза проектной документации по объекту «Подводящий газопровод к дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области» | 2018 | 750,00 |  |  | 750,00 |  |
| 1.4 | Государственная экспертиза сметной документации по объекту «Подводящий газопровод к дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области» | 2018 | 23,60 |  |  | 23,60 |  |
| 1.5 | Разработка ППТ и ПМ линейного объекта "Распределительный газопровод по дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области" | 2017,(4) | 757,00 |  |  | 757,00 |  |
| 1.6 | Разработка ПСД «Распределительный газопровод по дер. Новосергиевка Всеволожского района енинградской области» | 2018 | 2 300,00 |  |  | 2 300,00 |  |
| 1.7 | Государственная экспертиза проектной документации на строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области | 2018 | 690,00 |  |  | 690,00 |  |
| 1.8 | Государственная экспертиза сметной документации на строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области | 2018 | 23,60 |  |  | 23,60 |  |
| 1.9 | Строительство подводящего газопровода для обеспечения природным газом жилой застройки д. Новосергеевка, Всеволожского района, ЛО. | 2018 | 5 457,98 |  | 2 898,88 | 2 559,10 |  |
| 1.10 | Строительный контроль за строительством подводящего газопровода для обеспечения природным газом жилой застройки д. Новосергеевка, Всеволожского района, ЛО. | 2018 | 182,50 |  |  | 182,50 |  |
| 1.11 | Строительство распределительного газопровода для обеспечения природным газом жилой застройки д. Новосергеевка, Всеволожского района, ЛО. | 2018 | 8 371,72 |  | 4 357,58 | 4 014,14 |  |
|  | Строительный контроль за строительством распределительного газопровода для обеспечения природным газом жилой застройки д. Новосергеевка, Всеволожского района, ЛО. | 2018 | 107,00 |  |  | 107,00 |  |
| 1.12 | Строительство распределительного газопровода для обеспечения природным газом жилой застройки д. Новосергеевка, Всеволожского района, ЛО. | 2019 | 24 957,58 |  | 17 971,72 | 6 985,86 |  |
| 1.13 | Строительный контроль за строительством распределительного газопровода для обеспечения природным газом жилой застройки д. Новосергеевка, Всеволожского района, ЛО. | 2019 | 608,00 |  |  | 608,00 |  |
| 2. Газификация г.п. Янино-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1 Всеволожского района, ул. Заводская, 1-6 линии | 2016 | 618,10 |  |  | 618,10 |  |
| 2.2 | Разработка ППТ и ПМ линейного объекта "Распределительный газопровод по г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области" | 2017,(4) | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
| 2.3 | Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода для газоснабжения г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области | 2018 | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |
| 2.4 | Государственная экспертиза проектной документации на строительство распределительного газопровода для газоснабжения г.п. Янино-1 Всеволожского районаЛенинградской области | 2018 | 634,50 |  |  | 634,50 |  |
| 2.5 | Государственная экспертиза сметной документации на строительство распределительного газопровода для газоснабжения г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области | 2018 | 23,60 |  |  | 23,60 |  |
|  | Разработка схемы газоснабжения малоэтажной застройки д. Кудрово | 2019 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
|  | Строительство распределительного газопровода в д. Кудрово, малоэтажная застройка | 2019 | 8 961,40 |  | 7 661,40 | 1 300,00 |  |
|  | Строительный надзор за строительством распределительного газопровода в д. Кудрово, малоэтажная застройка | 2019 | 64,20 |  |  | 64,20 |  |
| 2.6 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области | 2019 | 19 140,78 |  | 15 297,68 | 3 843,10 |  |
| 2.7 | Строительный контроль за строительством распределительного газопровода для газоснабжения г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области | 2019 | 131,40 |  |  | 131,40 |  |
| 3. Газификация дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Врезка газопровода по ул. Ржавского в дер. Суоранда и ул. Новая в дер. Хирвости | 2016 | 39,00 |  |  | 39,00 |  |
| 3.2 | Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района Ленинградской области | 2016 | 3 640,00 |  |  | 3 640,00 |  |
| 3.3 | Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района Ленинградской области | 2017,(2) | 1 560,00 |  |  | 1 560,00 |  |
| 3.4 | Государственная экспертиза проектной документации на строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района Ленинградской области | 2016 | 648,84 |  |  | 648,84 |  |
| 3.6 | Строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Всеволожского района Ленинградской области | 2017,(4) | - |  |  | - | Проведение конкурса |
| 3.7 | Строительный контроль за строительством распределительного газопровода по дер. Суоранда, Всеволожского района Ленинградской области | 2017,(4) | - |  |  | - | Проведение конкурса |
| 3.8 | Строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Всеволожского района Ленинградской области | 2018 | 4 038,20 |  |  | 4 038,20 |  |
| 3.9 | Строительный контроль за строительством распределительного газопровода по дер. Суоранда, Всеволожского района Ленинградской области | 2018 | 70,30 |  |  | 70,30 |  |
| 3.10 | Строительство распределительного газопровода по дер. Хирвости, Всеволожского района Ленинградской области | 2018 | 6 327,78 |  | 3 359,88 | 2 967,90 |  |
| 3.11 | Строительный контроль за строительством распределительного газопровода по дер. Хирвости, Всеволожского района Ленинградской области | 2018 | 114,30 |  |  | 114,30 |  |
| 3.12 | Строительство распределительного газопровода по дер. Янино-2, Всеволожского района Ленинградской области | 2018 | 4 938,68 |  | 2 610,38 | 2 328,30 |  |
| 3.13 | Строительный контроль за строительством распределительного газопровода по дер. Янино-2, Всеволожского района Ленинградской области | 2018 | 40,57 |  |  | 40,57 |  |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 4 945,94 |  |  | 4 945,94 |  |
|  |  | 2017 | 3 945,80 | - | - | 3 945,80 |  |
|  |  | 2018 | 33 420,71 | - | 13 226,70 | 25 385,11 |  |
|  |  | 2019 | 53 963,36 | - | 40 930,80 | 13 032,56 |  |

Мероприятия по системам водоснабжения и водоотведения населенных пунктов МО «Заневское городское поселение».

| № п/п | Наименование мероприятия | Год | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. Федеральный бюджет | в т.ч. Региональный бюджет | в т.ч. Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. Развитие системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка водопроводной колонки дер. Кудрово | 2016 | 707,60 |  |  | 707,60 |  |
| 4.2 | Разработка ПСД «Строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово» | 2019 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
| 4.3 | Государственная экспертиза проектной документации на строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово | 2019 | 536,50 |  |  | 536,50 |  |
| 4.4 | Государственная экспертиза сметной документации на строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово | 2019 | 23,60 |  |  | 23,60 |  |
| 4.5 | Строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово | 2019 | 7 130,90 |  |  | 7 130,90 |  |
| 4.6 | Технический надзор за строительством системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово | 2019 | 152,60 |  |  | 152,60 |  |
| 4.7 | Подготовка к аукциону Реконструкция сетей водопровода Ду-110 мм. с увеличением диаметра до ДУ-160 мм. от ООО "Заневский терминал до дер. Суоранда | 2017,(2) | 35,00 |  |  | 35,00 |  |
| 4.8 | Подготовка к аукциону Реконструкция сети водопровода Ду-57 мм. до Ду-110 мм. в дер. Суоранда, Хирвости по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2 | 2017,(2) | 48,00 |  |  | 48,00 |  |
| 4.9 | Подготовка к аукциону Строительство трассы водопровода с целью водоснабжения индивидуальных жилых домов и закольцовки двух существующих водопроводов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | 2017,(2) | 40,00 |  |  | 40,00 |  |
| 4.10 | Подготовка к аукциону Установка водоразборной колонки в Кудрово | 2017,(2) | 7,00 |  |  | 7,00 |  |
| 4.11 | Реконструкция сети водопровода Ду-57 мм. до Ду-110 мм. в дер. Суоранда, Хирвости по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2 | 2017,(2) | 16 016,20 |  |  | 16 016,20 |  |
| 4.12 | Реконструкция ВНС дер. Суоранда. Плата за мощность | 2017,(3) | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
| 4.13 | Государственная экспертиза проектной документации на реконструкцию ВНС дер. Суоранда | 2017,(3) | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
| 4.14 | Государственная экспертиза сметной документации на реконструкцию ВНС дер. Суоранда | 2017,(3) | 23,60 |  |  | 23,60 |  |
| 4.15 | Реконструкция ВНС дер. Суоранда. | 2017,(4) | 2 709,20 |  |  | 2 709,20 |  |
| 4.16 | Строительный контроль на объекте «Реконструкция ВНС дер. Суоранда» | 2017,(4) | 58,00 |  |  | 58,00 |  |
| 4.17 | Реконструкция ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" г.п. Янино-1 Плата за мощность | 2017,(3) | 200,00 |  |  | 200,00 |  |
| 4.18 | Государственная экспертиза проектной документации на реконструкцию ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" г.п. Янино-1 | 2017,(3) | 520,00 |  |  | 520,00 |  |
| 4.19 | Государственная экспертиза сметной документации на реконструкцию ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" г.п. Янино-1 | 2017,(3) | 23,60 |  |  | 23,60 |  |
| 4.20 | Реконструкция ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" дер. Янино-1 | 2018 | 2 719,00 |  |  | 2 719,00 |  |
| 4.21 | Строительный контроль на объекте «Реконструкция ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" дер. Янино-1» | 2018 | 58,20 |  |  | 58,20 |  |
| 4.22 | Реконструкция сетей водопровода Ду-110 мм. с увеличением диаметра до ДУ-160 мм. от ООО "Заневский терминал до дер. Суоранда | 2016 | 1 167,10 |  |  | 1 167,10 |  |
| 4.23 | Реконструкция сетей водопровода Ду-110 мм. с увеличением диаметра до ДУ-160 мм. от ООО "Заневский терминал до дер. Суоранда | 2017,(2) | 7 626,65 |  |  | 7 626,65 |  |
| 4.24 | Строительство трассы водопровода с целью водоснабжения индивидуальных жилых домов и закольцовки двух существующих водопроводов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | 2016 | 5 219,20 |  |  | 5 219,20 |  |
| 4.25 | Строительство трассы водопровода с целью водоснабжения индивидуальных жилых домов и закольцовки двух существующих водопроводов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | 2017,(2) | 4 355,06 |  |  | 4 355,06 |  |
| 4.26 | Осуществление строительного контроля при строительстве трассы водопровода с целью водоснабжения индивидуальных жилых домов и закольцовки двух существующих водопроводов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | 2017,(2) | 20,40 |  |  | 20,40 |  |
| 4.27 | Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года на 2018 год. | 2017,(4) | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |
| 4.28 | Ремонт трубопроводов водоснабжения южная сторона Янино-1 | 2016 | 5 505,10 |  |  | 5 505,10 |  |
| 4.29 | Экспертиза сметной документации на Ремонт трубопроводов водоснабжения южная сторона Янино-1 | 2016 | 39,20 |  |  | 39,20 |  |
| 4.30 | Экспертиза сметной документации на прокладку наружных коммуникаций Новосергиевка, Янино-1, Заневка | 2016 | 9,80 |  |  | 9,80 |  |
| 5. Развитие системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка проекта реконструкции канализационной насосной станции № 3 (КНС-3) в дер. Янино-1 МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области | 2017,(4) | 2 791,65 |  |  | 2 791,65 |  |
| 5.2 | Государственная экспертиза проектной документации на реконструкцию КНС-3 в г.п. Янино-1 | 2017,(3) | 626,00 |  |  | 626,00 |  |
| 5.3 | Государственная экспертиза сметной документации на реконструкцию КНС-3 в г.п. Янино-1 | 2017,(3) | 23,60 |  |  | 23,60 |  |
|  | Реконструкция КНС-3 в г.п. Янино-1. Плата за мощность | 2017,(4) | 400,00 |  |  | 400,00 |  |
| 5.4 | Реконструкция КНС-3 в г.п. Янино-1 | 2018 | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |
| 5.5 | Строительный контроль на объекте «Реконструкция КНС-3 в г.п. Янино-1" | 2018 | 125,60 |  |  | 125,60 |  |
| 6. Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ГВС к работе в ОЗП 2016-2017 г. | 2016 | 10 776,20 |  |  | 10 776,20 |  |
| 6.2 | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП 2017-2018 г. | 2017,(3) | 3 218,91 |  |  | 3 218,91 |  |
| 6.3 | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП 2018-2019 г. | 2018 | 3 245,50 |  |  | 3 245,50 |  |
| 6.4 | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП 2019-2020 г. | 2019 | 3 929,54 |  |  | 3 929,54 |  |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 23 424,20 |  |  | 23 424,20 |  |
|  |  | 2017 | 40 542,86 |  |  | 40 542,86 |  |
|  |  | 2018 | 10 148,30 |  |  | 10 148,30 |  |
|  |  | 2019 | 13 773,14 |  |  | 13 773,14 |  |

Мероприятия по системе теплоснабжения населенных пунктов МО «Заневское городское поселение».

| № п/п | Наименование мероприятия | Год | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. Федеральный бюджет | в т.ч. Региональный бюджет | в т.ч. Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. Техническое перевооружение источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Корректировка проекта «Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Янино-1» | 2017,(2) | 9 350,00 |  |  | 9 350,00 |  |
|  | Актуализация Схемы теплоснабжения муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года на 2018 год. | 2017,(3) | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
| 7.2 | Государственная экспертиза проектной документации «Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Янино-1» | 2016 | 605,45 |  |  | 605,45 |  |
| 7.3 | Государственная экспертиза проектной документации «Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Янино-1» | 2017,(1) | 403,63 |  |  | 403,63 |  |
| 7.4 | Государственная экспертиза сметной документации «Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Янино-1» | 2016 | 23,60 |  |  | 23,60 |  |
| 7.5 | Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ЦТП. | 2017,(4) | 1 140,80 |  |  | 1 140,80 |  |
| 7.6 | «Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Янино-1» (Перевод в режим работы ЦТП котельной № 10) | 2018 | 12 140,76 |  |  | 12 140,76 |  |
| 7.7 | Строительный контроль за «Реконструкцией котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Янино-1» (Перевод в режим работы ЦТП котельной № 10) | 2018 | 936,70 |  |  | 936,70 |  |
| 8. Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности системы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Разработка ПСД по объекту "Реконструкция тепловых сетей отопления с восстановлением ГВС к жилым домам №№: 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71, 1, 16, 29, 38, 43 по ул. Военный городок в г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области" | 2017,(4) | 4 280,00 |  |  | 4 280,00 |  |
| 8.2 | Государственная экспертиза проектной документации "Реконструкция тепловых сетей отопления с восстановлением ГВС к жилым домам №№: 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71, 1, 16, 29, 38, 43 по ул. Военный городок в г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области" | 2017,(4) | 707,10 |  |  | 707,10 |  |
| 8.3 | Государственная экспертиза сметной документации "Реконструкция тепловых сетей отопления с восстановлением ГВС к жилым домам №№: 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71, 1, 16, 29, 38, 43 по ул. Военный городок в г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области" | 2017,(4) | 23,60 |  |  | 23,60 |  |
| 8.4 | Реконструкция тепловых сетей отопления с восстановлением ГВС к жилым домам №№: 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71, 1, 16, 29, 38, 43 по ул. Военный городок в г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области | 2019 | 21 985,00 |  |  | 21 985,00 |  |
| 8.5 | Строительный контроль на объекте "Реконструкция тепловых сетей отопления с восстановлением ГВС к жилым домам №№: 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71, 1, 16, 29, 38, 43 по ул. Военный городок в г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области" | 2019 | 446,90 |  |  | 446,90 |  |
| 9. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения системы |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Корректировка сметной документации на капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдолб ул. Новая с устройством временной трассы ГВС | 2016 | 55,00 |  |  | 55,00 |  |
| 9.2 | Государственная экспертиза сметной документации на капитального ремонта участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС | 2016 | 99,80 |  |  | 99,80 |  |
| 9.3 | Капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС | 2018 | 27 879,00 |  |  | 27 879,00 |  |
| 9.4 | Строительный контроль на объекте: "Капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС | 2018 | 596,60 |  |  | 596,60 |  |
| 10. Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Экспертиза сметной документации по объектам теплоснабжения и ГВС | 2016 | 56,60 |  |  | 56,60 |  |
| 10.2 | Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2017-2018 | 2017,(2-3) | 4 232,21 |  |  | 4 232,21 |  |
| 10.3 | Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2018-2019 | 2018 | 6 563,93 |  |  | 6 563,93 |  |
| 10.4 | Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2019-2020 | 2019 | 7 223,60 |  |  | 7 223,60 |  |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 840,45 |  |  | 840,45 |  |
|  |  | 2017 | 20 237,34 |  |  | 20 237,34 |  |
|  |  | 2018 | 48 116,99 |  |  | 48 116,99 |  |
|  |  | 2019 | 29 655,50 |  |  | 29 655,50 |  |

Мероприятия по обслуживанию электроустановок и разработке программ  населенных пунктов

МО «Заневское городское поселение».

| № п/п | Наименование мероприятия | Год | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. Федеральный бюджет | в т.ч. Региональный бюджет | в т.ч. Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Разработка "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО "Заневское сельское поселение" до 2025 года | 2016 | 1 095,00 |  |  | 1 095,00 |  |
| 12 | Разработка Схемы водоснабжения и водоотведения | 2016 | 3 853,20 |  |  | 3 853,20 |  |
|  | Обследование на пред-мет наличия взрывоопасных предметов | 2017,(3) |  |  |  |  | Уточнить раздел |
| 13 | Разработка программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2017-2019 годы" | 2017,(3) | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
| 16 | Переоформление актов присоединения и разграничения энергопринимающих устройств дер. Кудрово | 2016 | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 17 | Проектирование узлов учета уличного освещения | 2016 | 95,00 |  |  | 95,00 |  |
| 18 | Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО | 2016 | 1 368,80 |  |  | 1 368,80 |  |
| 19 | Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО | 2017,(1-4) | 1 312,41 |  |  | 1 312,41 |  |
| 20 | Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО | 2018 | 1 800,00 |  |  | 1 800,00 |  |
| 21 | Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО | 2019 | 2 270,00 |  |  | 2 270,00 |  |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 6 414,00 |  |  | 6 414,00 |  |
|  |  | 2017 | 2 312,41 |  |  | 2 312,41 |  |
|  |  | 2018 | 1 800,00 |  |  | 1 800,00 |  |
|  |  | 2019 | 2 270,00 |  |  | 2 270,00 |  |

Обслуживание мероприятий коммунальной и инженерной инфраструктуры

| 22 | Обследование территорий участков на пред-мет наличия взрывоопасных предметов | 2017,(3) | 150,00 |  |  | 150,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | - |  |  | - |  |
|  |  | 2017 | 150,00 |  |  | 150,00 |  |
|  |  | 2018 | - |  |  | - |  |
|  |  | 2019 | - |  |  | - |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 35 624,59 |  |  | 35 624,59 |  |
|  |  | 2017 | 67 188,41 | - | - | 67 188,41 |  |
|  |  | 2018 | 93 486,00 | - | 13 226,70 | 85 450,40 |  |
|  |  | 2019 | 99 662,00 | - | 40 930,80 | 58 731,20 |  |

VI. Обоснование мероприятий

Система мероприятий Программы разработана на основании положений:

Генерального плана «Заневского сельского поселения»;

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Заневское городское поселение» до 2025 года;

Результатов обследования водопроводных сетей;

Схемы сетей тепло-водоснабжения и водоотведения дер. Янино-1.

VII. Перечень целевых показателей

В результате выполнения программы предполагается достичь следующих показателей:

На 1 этапе 2016 год:

Разработать Схему газоснабжения дер. Новосергиевка

Приступить к разработке ПСД на строительство распределительных газопроводов по дер. Новосергиевка, Янино-1, Суоранда, Хирвости, Янино-2;

Выполнить работы 1 этапа по реконструкции системы теплоснабжения дер. Янино-1;

Произвести капитальный ремонт сетей ГВС и теплоснабжения вдоль домов № 1-6 по ул. Новая дер. Янино-1

Выполнить работы по строительству внутрипоселкового водопровода в дер. Новосергиевка;

Выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;

Приступить к разработке ПСД на строительство кольцевого водопровода малоэтажной застройки дер. Кудрово.

2 этап 2017 год:

Завершить разработку ПСД на строительство распределительных газопроводов по дер. Новосергиевка, Янино-1, Суоранда, Хирвости, Янино-2;

Произвести корректировку ПСД и выполнить работы по строительству подводящего газопровода к дер. Новосергиевка;

Построить газопроводы для газоснабжения индивидуальной жилой застройки в дер. Янино-1 (1 очередь) и 1 очереди в дер. Суоранда, Хирвости и Янино-2;

Разработать Схему газоснабжения и ПСД на строительство газопровода по дер. Кудрово;

Осуществить корректировку проекта реконструкции котельной № 40 и перевод котельной № 10 в режим ЦТП;

Разработать ПСД на восстановление сети ГВС к жилым домам по ул. Военный городок в дер. Янино-1;

Провести реконструкцию ВНС в дер. Янино-1 и Суоранда;

Разработать ПСД на строительство водопровода в дер. Кудрово и на реконструкцию КНС-3 в дер. Янино-1.

3 этап 2018 год:

Завершить строительство газопровода в дер. Янино-1, и 2 очереди в дер. Суоранда, Хирвости и Янино-2;

Приступить к строительству газопровода в дер. Новосергиевка и Кудрово;

Разработать ПСД на газоснабжение пст. Мяглово;

Восстановить сети ГВС к жилым домам по ул. Военный городок в дер. Янино-1;

Реконструировать водопровод от ООО «Заневский терминал» до дер. Суоранда и КНС-3;

Построить водопровод в дер. Кудрово;

Разработать ПСД для водоснабжения пст. Мяглово.

4этап 2019 год:

Завершить строительство газопровода в дер. Новосергиевка, 3 очереди строительства в дер. Суоранда, Хирвости и Янино-2 и пст. Мяглово;

Провести капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС вдоль ул. Новая в дер. Янино-1;

Реконструировать водопровод в дер. Суоранда, Хирвости и Янино-2;

Приступить к строительству водопровода в пст. Мяглово.

VII. Оценка эффективности Программы

Выполнение мероприятий программы позволит:

Обеспечить устойчивое и надежное функционирования системы водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих участков трубопроводов в дер. Суоранда, Хирвости Янино-2, подведение центрального водоснабжения к дер. Новосергиевка планомерное снижение числа жителей, не обеспеченных центральным водоснабжением за счет расширения сетей централизованного водоснабжения;

Обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов в населенных пунктах за счет замены ветхих участков тепловых сетей и сетей ГВС и подключение жилых домов к новым сетям в дер. Янино-1, решить проблему подключения не обеспеченных горячим водоснабжением многоквартирных домов по ул. Военный городок в дер. Янино-1 к сетям ГВС;

Обеспечить надежное электроснабжение расположенных на территории МО объектов и уличного освещения за счет замены проводов на СИБ, применения энергоэффективных имеющих больший срок служба электроприборов;

Обеспечить развитие системы газоснабжения населенных пунктов дер. Суоранда, дер. Новосергиевка, Янино-1, Хирвости, Янино-2 с целью планомерного снижения числа индивидуальных жилых домов домов не обеспеченных природным газом;

Добиться повышения энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

Добиться повышения качества предоставляемых жителям коммунальных услуг.

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится администрацией МО «Заневское городское поселение».

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы;

Зп - плановое значение показателя муниципальной программы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета  и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.