

Муниципальное образование

"ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.12.2016 г. № 696

дер. Заневка

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог Заневского

городского поселения Всеволожского района

Ленинградской области в 2017 - 2019 годах»

В целях создания качественной дорожной сети, ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог общего пользования, местного значения и внутридворовых проездов, содействующих эффективному развитию экономики, решению социальных проблем, повышению жизненного и культурного уровня жителей Заневского городского поселение Всеволожского района Ленинградской области, в соответствии с Федеральными закономи от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ года «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Бо общих принципах местного самоуправления», уставом МО «Заневское городское поселение», администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог Заневского городского поселение Всеволожского района Ленинградской области в 2017 - 2019 годах» согласно приложения.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Заневского городского поселение Всеволожского района Ленинградской области в 2016 - 2018 годах», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Заневского городского поселение Всеволожского района Ленинградской области.

3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и градостроительству.

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение

к постановлению администрации

Заневского городского поселения

Всеволожского района Ленинградской области

от 19.12.2016 г. № 696

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие автомобильных дорог Заневского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области**

**в 2017 - 2019 годах»**

2016 г.

**1.ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Заневского городского поселения Всеволожскогорайона Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Заневского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области в 2017 - 2019 годах»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | «Развитие автомобильных дорог Заневского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области в 2017-2019 годах» |
| Цель муниципальной программы | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного значения, эффективного содействующей развитию экономики, решению социальных проблем, повышению жизненного и культурного уровня жителей Заневского городского поселение Всеволожского района Ленинградской области |
| Задачи муниципальной программы | - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;   - поддержание дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания и усовершенствования дорог;  - сохранение протяженности соответствующих нормативным   требованиям дорог за счет ремонта дорог. |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Заневского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам | Всего | Областной бюджет | | Местный бюджет | Областной бюджет | | Местный бюджет | Областной бюджет | | Местный бюджет |
| 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | |
| Сумма |  |  | 9943,3 | |  | 13050 | |  | 14300 | |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий программы приведет к достижению следующих результатов:  - поддержание дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 % дорог и сооружений на них;  - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог за счет содержания и обеспечения безопасности на них. | | | | | | | | | |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы муниципальной программы**

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Дороги общего пользования местного значения имеют ряд особенностей, а именно:

- дороги общего пользования местного значения представляют собой сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог требуют больших затрат.

Внутрипоселковая дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

- удобство и комфортность передвижения;

- безопасность движения;

- экономичность движения;

- долговечность;

- стоимость содержания;

- экологическая безопасность.

Внутрипоселковые дороги общего пользования местного значения, обеспечивают жизнедеятельность Заневского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области и включают в себя муниципальные дороги и дворовые территории.

**2.1. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Одним из направлений деятельности поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров;

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог);

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет уменьшения расхода ГСМ).

Основными целями являются: качество и безопасность дорожного движения в Заневском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области.

**2.2. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.**

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и безопасностью на дорогах, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и неувеличение показателя "Доля протяженности внутрипоселковых дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог".

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3. Перечень основных мероприятий** | | | | | | |
| 1. **Инвентаризация автомобильных дорог, постановка на кадастровый учет, оформление в собственность, создание реестра дорог.** | | Год | Срок исполнения | Местный бюджет | Региональный бюджет | Федеральный бюджет | Итого |
| **1.1** Инвентаризация автомобильных дорог. | | 2017 | 12.2017 | 500 |  |  | 500 |
| 2018 | 12.2018 | 400 |  |  | 400 |
| 2019 | 12.2019 | 400 |  |  | 400 |
| **1.2** Постановка автомобильных дорог на кадастровый учет, оформление в собственность. | | 2017 | 12.2017 | 500 |  |  | 500 |
| 2018 | 12.2018 | 500 |  |  | 500 |
| 2019 | 12.2019 | 500 |  |  | 500 |
| **1.3** Создание реестра автомобильных дорог. | | 2017 | 12.2017 | 500 |  |  | 500 |
| 2018 | 12.2018 | 500 |  |  | 500 |
| 2019 | 12.2019 | 500 |  |  | 500 |
| 1. **Ремонт автомобильных дорог.** | |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Устройство и обслуживание искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и проезда к дворовым территориям. | | 2017 | 09.2017 | 300 |  |  | 300 |
| 2018 | 09.2018 | 300 |  |  | 300 |
| 2019 | 09.2019 | 300 |  |  | 300 |
| 2.2.Ремонт автомобильных дорог местного значения. | | 2017 | 09.2017 | 2000 |  |  | 2000 |
| 2018 | 09.2018 | 1500 |  |  | 1500 |
| 2019 | 09.2019 | 2000 |  |  | 2000 |
| 2.3. Установка и обслуживание: дорожных знаков, указателей улиц, предупреждающих табличек, нанесение дорожной разметки. | | 2017 | 08.2017 | 600 |  |  | 600 |
| 2018 | 08.2018 | 650 |  |  | 600 |
| 2019 | 08.2019 | 700 |  |  | 600 |
| 2.4. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и внутридворовых проездов. | | 2017 | 07.2017 | 1000 |  |  | 1000 |
| 2018 | 07.2018 | 500 |  |  | 500 |
| 2019 | 07.2019 | 1000 |  |  | 1000 |
| 2.5. Приобретение и доставка гравийной смеси для подсыпки грунтовых дорог в дер. Янино-1 и Янино-2, дер. Хирвости, Суоранда, Новосергиевка, Кудрово. | | 2017 | 07.2017 | 1300 |  |  | 1500 |
| 2018 | 07.2018 | 1500 |  |  | 1700 |
| 2019 | 07.2019 | 1700 |  |  | 1300 |
| 2.6 Капитальный ремонт дорог. | | 2017 | 10.2017 | 0 |  |  | 0 |
| 2018 | 10.2018 | 3000 |  |  | 3000 |
| 2019 | 10.2019 | 3000 |  |  | 3000 |
| 2.7 Строительство новых дорог. | | 2017 | 10.2017 | 0 |  |  | 0 |
| 2018 | 10.2018 | 3000 |  |  | 3000 |
| 2019 | 10.2019 | 3000 |  |  | 3000 |
| 2.8 Строительный надзор | | 2017 | 10.2017 | 0 |  |  | 0 |
| 2018 | 10.2018 | 200 |  |  | 200 |
| 2019 | 10.2019 | 200 |  |  | 200 |
| 1. **Проектирование автомобильных дорог, разработка схем организации дорожного движения** | | 2017 | 12.2017 | 3243,3 |  |  | 3243,3 |
| 2018 | 12.2018 | 1000 |  |  | 1000 |
| 2019 | 12.2019 | 1000 |  |  | 1000 |

**6. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится администрацией.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы;

Зп - плановое значение показателя муниципальной программы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в [пунктах 1](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\программа%202014-2016\последний%20вариант%20программы\паспорт-3.doc#Par624#Par624) и [2](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\программа%202014-2016\последний%20вариант%20программы\паспорт-3.doc#Par627#Par627).