

Муниципальное образование

"ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.12.2016 г. № 698

 дер. Заневка

Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство и санитарное содержание
территории МО «Заневское городское поселение»
на 2016-2019 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,   от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское городское поселение», в целях повышения уровня благоустройства, обеспечения санитарного содержания и организации уборки территории, повышения  эффективности и безопасности функционирования  автомобильных дорог местного значения, создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения на территории МО «Заневское городское поселение», администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и санитарное содержание территории МО «Заневское городское поселение» на 2016-2019 годы» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2.Постановление администрации МО «Заневское сельское поселение» от 12.02.2016г.№ 54«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014-2018 годы» считать утратившим силу

3.Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории МО «Заневское городское поселение»на 2016-2019 годы», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Заневского городского поселение Всеволожского района Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

 6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и градостроительству.

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение

к постановлению администрации МО

«Заневское городское поселение»

от 19.12.2016 г. № 698

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство и санитарное содержание**

**территории МО «Заневское городское поселение»**

 **на 2016-2019 годы»**

**2016**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство и санитарное содержание территории МО**

**«Заневское городское поселение» на 2016-2019 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории МО «Заневское городское поселение»на 2016-2019годы» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор ЖКХ и благоустройства; |
| Соисполнители муниципальной программы | Сектор имущественных отношений и инвестиционной политики;Финансово-экономический сектор;Сектор архитектуры и градостроительства |
| Цели муниципальной программы  | Комплексное развитие и благоустройство муниципального образования, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения |
| Задачи муниципальной программы | - организация экономически эффективной системы благоустройства МО, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям, создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения МО;- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей МО;-повышение безопасности функционирования автомобильных дорог и внутридворовых проездов;- совершенствование сетей уличного освещения;-установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей МО;- комплексное благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий;- обустройство скверов и зон отдыха для жителей МО;- праздничное оформление населенных пунктов;- реализация Закона Ленинградской области № 95-оз от 14.12.2012 г. «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» |
| Целевые показатели муниципальной программы | В соответствии с перечнем основных мероприятий муниципальной Программы |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы  | - 2015-2019 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составит 364741,4тыс. руб. в том числе по годам: - 2016 год – 96080,7 тыс. руб. - 2017 год – 91670,7 тыс. руб. - 2018 год - 87340 тыс. руб. - 2019 год - 89650 тыс. руб.Источник финансирования Программы:1. бюджет МО «Заневское городское поселение»;
2. бюджет Ленинградской области
 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | - улучшение архитектурно-планировочного облика МО;- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в МО;- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО;- благоустройство улиц, скверов и дворовых территорий МО |

**I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

К числу основных проблем сельских территорий, на решение которых направлена реализация Программы, относятся сложная экологическая обстановкаи низкий уровень благоустройства территории МО.

Одной из самых важных проблем для поселения является проблема городского мусора и бытовых отходов. В течение года на санкционированные полигоны бытовых отходов вывозится до 25000 куб.м. сверхнормативных ТБО и до 10000 куб.м. ТБО с несанкционированных свалок, что обусловлено расположением поселения на границе с г. Санкт-Петербург.

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 27265 м. Из них твердое покрытие имеется на 9805 м., что составляет 36% от общей протяженности.

В связи со строительством нового жилья и ростом благосостояния граждан необходимо оборудование гостевых автомобильных стоянок с твердым покрытием.

Для обеспечения безопасности жителей поселения необходима установка на дорогах искусственных неровностей, нанесения дорожной разметки и установка дорожных знаков.

Уличным освещением обеспечено 85% улично-дорожной сети, которое необходимо содержать в исправном состоянии.

На территории расположено 10 детских и 3 спортивные площадки. Площадки требуют ежегодной замены вышедших из строя, под воздействием погодных условий, малых форм и оборудования.

Для создания комфортных условий проживания во дворах и скверах устанавливаются скамейки и урны, проводится посадка деревьев, кустов и цветов. Ежегодно подлежат сносу от 50 до 100 больных и аварийных деревьев.

В состав муниципального образования входят 7 населенных пунктов в которых необходимо осуществлять праздничное украшение.

**II. Цели и задачи Программы**

Основными целями Программы являются:

 - комплексное развитие и благоустройство муниципального образования, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения.

Основными задачами Программы являются:

- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в поселении;

- развитие автомобильных дорог местного значения, совершенствование покрытий дворовых проездов и гостевых автостоянок;

- благоустройство сельских населенных пунктов;

- реализация Закона Ленинградской области от № 95-оз 14.12.2012 г. «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления».

**III. Прогноз конечных результатов**

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

 - обеспечение бесперебойного вывоза ТБО с территории поселения, в том числе с несанкционированных свалок, с размещением на санкционированных полигонах ТБО;

 - обеспечение качественного содержания улично-дорожной сети, совершенствование покрытий дворовых проездов и гостевых автостоянок;

 - обеспечение надежной и бесперебойной работы сетей уличного освещения за счет проведения своевременного ремонта и модернизации существующих сетей;

 - развитие системы безопасности на дорогах поселения путем установки искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесения дорожной разметки;

 - обеспечение 100% детских площадок сертифицированным, исправным оборудованием;

 - обеспечение планомерной замены аварийных и больных зеленых насаждений на новые, озеленение дворовых территорий;

 - обеспечение комфортного проживания путем установки малых архитектурных форм с учетом мнения жителей;

 - обеспечение украшения поселения в дни праздников с учетом особенностей территории.

**IV. Срокии этапы реализации Программы**

 Реализация Программы рассчитана на 2016-2019 годы. Этапы реализации в соответствии с перечнем основных мероприятий Программы.

**V. Перечень основных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия | Год | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| Всего | Федераль-ныйбюджет | Региональ-ный бюджет | Местный бюждет |
| 1.Санитарное содержание территории.  | 2016 | 12.2016 | 31228,7 |     |     | 31228,7 |
| 2017 | 12.2017 | 31700 |   |   | 31700 |
| 2018 | 12.2018 | 34870 |   |   | 34870 |
| 2019 | 12.2019 | 35000 |  |  | 35000 |
| 1. Санитарное содержание парка «Оккервиль»
 | 2016 | 12.2016 | 9366,1 |  |  | 9600 |
| 2017 | 12.2017 | 9600 |  |  | 9600 |
| 2018 | 12.2018 | 9600 |  |  | 9600 |
| 2019 | 12.2019 | 10000 |  |  | 10000 |
| **Сбор и вывоз ТБО** |   |   |   |   |   |   |
| 1.Сбор, вывоз и размещение 30000 куб. м. сверхнормативных ТБО. | 2016 | 12.2016 | 12831 |   |   | 12831 |
| 2017 | 12.2017 | 15500 |   |   | 15500 |
| 2018 | 12.2018 | 17050 |   |   | 17050 |
| 2019 | 12.2019 | 18750 |  |  | 18750 |
| 2. Сбор, вывоз и размещение 6000 куб.м. ТБО с несанкционированных свалок. | 2016 | 12.2016 | 2290 |   |   | 2290 |
| 2017 | 12.2017 | 3600 |   |   | 3600 |
| 2018 | 12.2018 | 3960 |   |   | 3960 |
| 2019 | 12.2019 | 4300 |  |  | 4300 |
| 3.Сбор, вывоз и размещение 600 куб.м. ТБО при проведении месячника по благоустройству. | 2016 | 06.2016 | 307,4 |   |   | 307,4 |
| 2017 | 06.2017 | 400 |   |   | 400 |
| 2018 | 06.2018 | 440 |   |   | 440 |
| 2019 | 06.2019 | 480 |  |  | 480 |
| 4. Ремонт площадок для сбора ТБО. | 2016 | 09.2016 | 100 |   |   | 100 |
| 2017 | 09.2017 | 100 |   |   | 100 |
| 2018 | 09.2018 | 100 |   |   | 100 |
| 2019 | 09.2019 | 100 |  |  | 100 |
| 5. Ремонт контейнеров для сбора ТБО. | 2016 | 09.2016 | 100 |   |   | 100 |
| 2017 | 09.2017 | 100 |   |   | 100 |
| 2018 | 09.2018 | 100 |   |   | 100 |
| 2019 | 09.2019 | 100 |  |  | 100 |
| 6. Перенос площадки для сбора ТБО дер. Суоранда. | 2016 | 2016 | 180 |   |   | 180 |
| **Озеленение.** |   |   |   |   |   |   |
| 1.Приобретение и доставка саженцев зеленых насаждений и цветов.  | 2016 | 07.2016 |  576 |   |   | 576 |
| 2017 | 07.2017 | 0 |   |   | 0 |
| 2018 | 07.2018 | 500 |   |   | 500 |
| 2019 | 07.2019 | 500 |  |  |  |
| 2. Приобретение и доставка плодородного грунта. Приобретение и доставка песка на детские площадки. | 2016 | 10.2016 | 225.7 |   |   | 225,7 |
| 2017 | 07.2017 | 0 |   |   | 0 |
| 2018 | 07.2018 | 150 |   |   | 150 |
| 2019 | 07.2019 | 150 |  |  | 150 |
| 3.Декоративная подрезка кустарников в населенных пунктах поселения. | 2016 | 10.2016 | 100 |   |   | 100 |
| 2017 | 10.2017 | 0 |   |   | 0 |
| 2018 | 10.2018 | 100 |   |   | 100 |
| 2019 | 10.2019 | 100 |   |   | 100 |
| 4.Санитарная вырубка аварийных и больных деревьев. | 2016 | 10.2016 | 560,7 |   |   | 560,7 |
| 2017 | 10.2017 | 500 |   |   | 500 |
| 2018 | 10.2018 | 650 |   |   | 650 |
| 2019 | 10.2019 | 650 |   |   | 650 |
| 5.Санитарная вырубка мелколесья и кустов на территории поселения. | 2016 | 10.2016 | 100 |   |   | 100 |
| 2017 | 10.2017 | 200 |   |   | 200 |
| 2018 | 10.2018 | 500 |   |   | 500 |
| 2019 | 10.2019 | 500 |  |  | 500 |
| **Содержание территории поселения, детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха.** |   |   |   |   |   |   |
| 1.Приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха. | 2016 | 06.2016 | 1101 |   |   | 1101 |
| 2017 | 06.2017 | 1400 |   |   | 1400 |
| 2018 | 06.2018 | 1000 |   |   | 1000 |
| 2019 | 06.2019 | 1000 |   |   | 1000 |
| 2.Ремонт детских и спортивных площадок. | 2016 | 11.2016 | 400 |   |   | 400 |
| 2017 | 11.2017 | 400 |   |   | 400 |
| 2018 | 11.2018 | 400 |   |   | 400 |
| 2019 | 11.2019 | 400 |   |   | 400 |
| 3.Обслуживание и осмотр детского игрового оборудования на детских и спортивных площадках поселения. | 2016 | 12.2016 | 100 |   |   | 100 |
| 2017 | 12.2017 | 100 |   |   | 100 |
| 2018 | 12.2018 | 100 |   |   | 100 |
| 2019 | 12.2019 | 100 |  |  |  |
| 5. Закупка скамеек и урн для благоустройства населенных пунктов поселения | 2016 | 06.2016 | 325,3 |   |   | 325,3 |
| 2017 | 06.2017 | 0 |  |  | 0 |
| 8. Благоустройство территории сквера д. Янино-1, ул. Военный городок д.52 | 2016 | 10.2016 | 1525,6 |   |   | 1525,6 |
| 15. Закупка, установка и ремонт информационных стендов.  | 2016 | 08.2016 | 250,4 |   |   | 150 |
| 2017 | 08.2017 | 200 |  |  | 200 |
| 2018 | 08.2018 | 200 |  |  | 200 |
| 2019 | 08.2019 | 200 |  |  | 200 |
| 16.Устройство детской площадки в дер. Янино-2. Ул. Новая д. 14 |  |  |  |  |  |  |
| 17. Устройство тематической детской площадки с каучуковым покрытием в дер. Янино-1 | 2016 | 07.2016 | 3305,6 |   |   | 3305,6 |
| 18. Устройство тренажерных площадок в дер. Янино-1 и дер. Заневка. | 2016 | 10.2016 | 2963,9 |  |  | 2963,9 |
| 19. Устройство детской площадки в дер. Янино-1, д.52 | 2019 | 06.2019 | 0 |  |  | 0 |
| 20. Реконструкция детской площадки дер. Заневка д.48 | 2017 | 07.2017 | 2826 |  |  | 2826 |
| 21.Изготовление и установка декоративных ограждений. | 2016 | 10.2016 | 512 |   |   | 512 |
| 2017 | 10.2017 | 0 |   |   | 0 |
| 2018 | 10.2018 | 500 |   |   | 500 |
| 2019 | 10.2019 | 500 |  |  | 500 |
| 22. Ремонт и покраска декоративных ограждений. | 2016 | 07.2016 | 35 |   |   | 35 |
| 2017 | 07.2017 | 300 |   |   | 300 |
| 2018 | 07.2018 | 100 |   |   | 100 |
| 2019 | 07.2019 | 100 |  |  | 100 |
| 23.Косметический ремонт памятника В.И.Ленину. |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 07.2016 | 50,2 |   |   | 50 |
| 2017 | 07.2017 | 100 |   |   | 100 |
| 2018 | 07.2018 | 50 |   |   | 50 |
| 2019 | 07.2019 | 50 |   |   | 50 |
| 24.Очистка водоотводных канав с восстановлением водотока. |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 08.2016 | 349 |   |   | 349 |
| 2017 | 08.2017 | 500 |   |   | 500 |
| 2018 | 08.2018 | 500 |   |   | 500 |
| 2019 | 08.2019 | 500 |  |  | 500 |
| 25.Благоустройство территории между домами 1,16 и 38 ул. Военный городок дер. Янино-1. | 2016 | 08.2016 | 0 |  |  | 0 |
| 26.Разработка концепции парка в дер. Кудрово |  |  |  |  |  |  |
| 27.Установка бетонных сфер Янино-1, ул. Кольцевая 8 | 2016 | 05.2016 | 30,4 |  |  | 30,4 |
|  28. Изготовление и установка почтовых ящиков дер. Хирвости, дер. Кудрово | 2016 | 07.2016 | 97,2 |  |  | 97,2 |
| 2017 | 07.2017 | 100 |  |  | 100 |
| 29. Разработка грунта для подключения газопровода дер. Суоранда ул. Ржавского | 2016 | 06.2016 | 39 |  |  | 39 |
| **Праздничное оформление поселения.** |   |   |   |   |   |   |
| 1.Приобретение новогодних украшений и инвентаря. | 2016 | 12.2016 | 200 |   |   | 200 |
| 2017 | 12.2017 | 500 |   |   | 500 |
| 2018 | 12.2018 | 500 |   |   | 500 |
| 2019 | 12.2019 | 300 |  |  | 300 |
| 2.Монтаж и оформление четырех светодиодных елок. | 2015 |  12.2015 | 97 |   |   | 97 |
| 2016 | 12.2016 | 200 |   |   | 200 |
| 2017 | 12.2017 | 200 |   |   | 200 |
| 2018 | 12.2018 | 200 |   |   | 200 |
| 2019 | 12.2019 | 200 |  |  | 200 |
| 3.Демонтаж и деоформление четырех светодиодных елок. | 2016 | 01.2016 | 100 |   |   | 100 |
| 2017 | 01.2017 | 100 |   |   | 100 |
| 2018 | 01.2018 | 100 |   |   | 100 |
| 2019 | 01.2019 | 100 |  |  | 100 |
| 4.Хранение в течение 11 месяцев четырех светодиодных елок и оборудования к ним. | 2016 | 12.2016 | 100 |   |   | 100 |
| 2017 | 12.2017 | 100 |   |   | 100 |
| 2018 | 12.2018 | 100 |   |   | 100 |
| 2019 | 12.2019 | 100 |  |  |  |
| 5.Установка, подключение и снятие новогодних украшений.  | 2016 | 12.2016 | 100 |   |   | 100 |
| 2017 | 12.2017 | 100 |   |   | 100 |
| 2018 | 12.2018 | 100 |   |   | 100 |
| 2019 | 12.2019 | 100 |   |   | 100 |
| 6.Приобретение баннеров и флагов. | 2016 | 12.2016 | 200 |   |   | 200 |
| 2017 | 12.2017 | 200 |   |   | 200 |
| 2018 | 12.2018 | 200 |   |   | 200 |
| 2019 | 12.2019 | 200 |   |   | 200 |
| 7.Аренда 2-х рекламных уличных стоек на ул. Шоссейная, монтаж и демонтаж баннеров. | 2016 | 12.2016 | 400 |   |   | 400 |
| 2017 | 12.2017 | 400 |   |   | 400 |
| 2018 | 12.2018 | 400 |   |   | 400 |
| 2019 | 12.2019 | 400 |   |   | 400 |
| 8.Развешивание и снятие праздничной атрибутики на территории поселения. | 2016 | 12.2016 | 400 |   |   | 400 |
| 2017 | 12.2017 | 480 |   |   | 480 |
| 2018 | 12.2018 | 520 |   |   | 520 |
| 2019 | 12.2019 | 520 |   |   | 520 |
| **Содержание и ремонт сетей электроснабжения:** |   |   |   |   |   |   |
| 1.Ремонт, содержание и обслуживание уличного освещения на территории поселения. | 2016 | 12.2016 | 6893 |   |   | 6893 |
| 2017 | 12.2017 | 13100 |   |   | 13100 |
| 2018 | 12.2018 | 13000 |   |   | 13100 |
| 2019 | 12.2019 | 13000 |   |   | 13100 |
| 13. Устройство уличного освещения в дер. Заневка ул. Заозерная | 2016 | 12.2016 | 510,9 |   |   | 510,9 |
| 14. Устройство уличного освещения с заменой существующих светильников на светодиодные дер. Янино-1 ул. Новая д. 1-11 | 2016 | 12.2016 | 635,9 |   |   | 635,9 |
| 15. Устройство уличного освещения детской площадки дер. Янино-1, ул. Новая д. 11 | 2016 | 12.2016 | 513 |   |   | 513 |
| 16. Устройство уличного освещения на тропинке и спортивной площадке ул. Новая д.12 дер. Янино-1 | 2016 | 12.2016 | 989,7 |   |   | 989,7 |
| 17. Устройство уличного освещения с заменой 3-х опор ул. Военный городок вдоль дома 53 | 2016 | 12.2016 | 193,8 |   |   | 193,8 |
| 18. Устройство уличного освещения аллеи ул. Военный городок д. 65 дер. Янино-1 | 2016 | 12.2016 | 647,3 |   |   | 647,3 |
| 19. Устройство уличного освещения аллеи по ул. Новой от д.13 до МОУ «Янинская СОШ» дер. Янино-1 | 2016 | 12.2016 | 1196,6 |   |   | 1196,6 |
| 20. Устройство уличного освещения парковки и детской площадки ул. Новая д.13 дер. Янино-1 | 2016 | 12.2016 | 692,3 |   |   | 692,3 |
| 21. Устройство уличного освещения аллеи ул. Военный городок (за домом 52) | 2016 | 12.2016 | 654,4 |   |   | 654,4 |
| 22. Устройство уличного освещения с заменой существующих светильников д . № 68,69,70 ул. Военный городок дер. Янино-1 | 2016 | 12.2016 | 274,2 |   |   | 274,2 |
| 23. Устройство уличного освещения с заменой существующих светильников по Колтушскому шоссе от дер. Суоранда до дер. Янино-2 | 2016 | 12.2016 | 349,2 |   |   | 349,2 |
| 24. Устройство уличного освещения парковки за домом № 15 по ул. Новой д. Янино-1 | 2016 | 12.2016 | 662,8 |   |   | 662,8 |
| 29. Устройство уличного освещения пешеходных переходов дер. Янино-1, ул. Шоссейная | 2016 | 12.2016 | 166,2 |   |   | 166,2 |
| 25. Устройство уличного освещения дер. Новосергиевка | 2016 | 12.2016 | 240,9 |   |   | 240,9 |
| Устройство уличного освещения дер. Заневка ул. Заозерная | 2016 | 12.2016 | 97,2 |  |  | 97,2 |
| 26. Устройство уличного освещения пешеходных дорожек в парке «Оккервиль» дер. Кудрово. | 2016 | 12.2016 | 2354,2 |  |  | 2354,2 |
| 2017 | 12.2017 | 2018,8 |  |  | 2018,8 |
| 27.Устройство уличного освещения с заменой существующих светильников в дер. Заневка, ул. Питерская. | 2017 | 12.2017 | 333,7 |  |  | 333,7 |
| 28. Устройство уличного освещения в дер. Суоранда, ул. Бассейная. | 2017 | 12.2017 | 458,3 |  |  | 458,3 |
| 29. Устройство уличного освещения аллеи и двора в дер. Янино-1 ул. Военный городок д. 68. | 2017 | 12.2017 | 698,2 |  |  | 698,2 |
| 30. Устройство уличного освещения аллеи в дер. Янино-1 ул. Военный городок д. 70. | 2017 | 12.2017 | 421,6 |  |  | 421,6 |
| 31. Устройство уличного освещения пешеходной дорожке в дер. Янино-1 ул. Военный городок. | 2017 | 12.2017 | 144,3 |  |  | 144,3 |
| 32. Устройство уличного освещения пешеходной дорожке в дер. Янино-1 ул. Новая между д. 8 и ул. Шоссейная. | 2017 | 12.2017 | 331,3 |  |  | 331,3 |
| 33. Устройство уличного освещения детской площадке в дер. Янино-2. | 2017 | 12.2017 | 158,5 |  |  | 158,5 |
| 34. Устройство уличного освещения с заменой существующих светильников в дер. Янино-2. | 2017 | 12.2017 | 1078,4 |  |  | 1078,4 |
| 35. Устройство уличного освещения пешеходной дорожке вдоль школы МОУ «Янинская СОШ» дер. Янино-1. | 2017 | 12.2017 | 574,4 |  |  | 574,4 |
| 36.Устройство уличного освещения в дер. Заневка, Яблоневский переулок. | 2017 | 12.2017 | 93,6 |  |  | 93,6 |
| Установка узлов учета на территории поселения | 2017 | 12.2017 | 1039,5 |  |  | 1039,5 |
| **Содержание и развитие автомобильных дорог и внутридворовых проездов:** |   |   |   |   |   |   |
| 1.Устройство и обслуживание искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и проезда к дворовым территориям. | 2016 | 08.2016 | 195 |   |   | 195 |
| 2.Проектирование ремонта автомобильных дорог местного значения. | 2016 | 2016 | 0 |   |   | 0 |
| 3.Ремонт автомобильных дорог местного значения и внутридворовых проездов. | 2016 | 10.2016 | 1304,8 |   |   | 1304,8 |
| 4. Установка и обслуживание: дорожных знаков, указателей улиц, предупреждающих табличек, нанесение дорожной разметки. | 2016 | 10.2016 | 500 |   |   | 500 |
| 5.Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов. | 2016 | 10.2016 | 0 |   |   | 0 |
| 7. Расширение гостевой автомобильной стоянки дер. Заневка д. 48 | 2016 | 2016 | 0 |   |   | 0 |
| 8. Восстановление провалов асфальтобетонного покрытия, восстановление ливневой канализации Янино-1, ул. Военный городок д.65 | 2017 | 09.2017 | 300 |    |  | 300 |
| 9.Устройство пешеходных дорожек на территории поселения. | 2016 | 09.2016 | 931,3 |   |   | 931,3 |
| 2017 | 09.2017 | 1200 |   |   | 1200 |
| 2018 | 09.2018 | 1000 |   |   | 1000 |
| 2019 | 09.2019 | 1000 |  |  | 1000 |
| 10. Устройство пешеходных дорожек в парке Оккервиль дер. Кудрово | 2016 | 09.2016 | 4283,2 |  |  | 4283,2 |
|  Устройство колодца для отвода ливневых вод Янино-1 СОШ | 2016 | 06.2016 | 90,6 |  |  | 90,6 |
| 16. Устройство разворотного кольца для пассажирского транспорта в дер. Заневка. | 2016 | 09.2016 | 656,6 |  |  | 656,6 |
| 17. Отлов безнадзорных бродячих животных. | 2016 | 12.2016 | 194 |   |   | 194 |
| 2017 | 12.2017 | 200 |   |   | 200 |
| 2018 | 12.2018 | 200 |   |   | 200 |
| 2019 | 12.2019 | 200 |  |  | 200 |
| 18. .Работы по истребительной и профилактической дезинсекции, дератизации и дезинфекции на территории поселения. | 2016 | 12.2016 | 50 |  |  | 50 |
| 2017 | 12.2017 | 150 |  |  | 150 |
| 2018 | 12.2018 | 150 |  |  | 150 |
| 2019 | 12.2019 | 50 |  |  | 50 |
| Промывка ливневой канализации Янино-1, ул. Военный городок д. 65 | 2016 | 05.2016 | 79,1 |  |  | 79,1 |
| 20. Грейдирование обочин автомобильных дорог поселения, услуги специальной техники для нужд поселения. | 2016 | 12.2016 | 200 |   |   | 200 |
| 21. Экспертиза сметной документации. | 2016 | 12.2016 | 0 |   |   | 0 |
|   | 2016 | 2016 | 96080,7 |   |   | 96080,7 |
|   | 2017 | 2017 | 92006,6 |   |   | 92006,6 |
|   | 2018 | 2018 | 87340 |   |   | 87340 |
|  | 2019 | 2019 | 89650 |  |  | 89650 |
| **Итого:** |   |   | 365077,3 |   |  | 365077,3 |

**VI. Обоснование мероприятий Программы**

Система мероприятий Программы разработана на основании выводов:

- генерального плана МО «Заневского городского поселения»;

 - генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Заневское

городское поселение».

**VII.Перечень целевых показателей**

Выполнение мероприятий Программы позволит:

- улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку в поселении, обеспечить бесперебойный вывоз ТБО с территории поселения;

- обеспечить совершенствование автомобильных дорог местного значения, покрытий дворовых проездов и гостевых автостоянок;

- обеспечить модернизацию, надежную и бесперебойную работу сетей уличного освещения;

- обеспечить безопасность жителей на дорогах поселения;

- обеспечить 100% детских площадок сертифицированным, исправным оборудованием;

- обеспечить удаление аварийных и больных зеленых насаждений и их замену на новые;

- обеспечить комфортное проживание установкой современных малых архитектурных форм и украшения поселения в дни праздников.

**VIII. Информация по ресурсному обеспечению**

Обеспечение финансирования Программы осуществляется за счет средств:

1. Бюджета МО «Заневское городского поселение»- 365077,3тыс. руб. в том числе по годам:

 - 2016 год – 96080,7 тыс. руб.

 - 2017 год – 92006,6тыс. руб.

 - 2018 год - 87340 тыс. руб.

 - 2019 год - 89650 тыс. руб.

**IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится администрацией.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

 Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы;

Зп - плановое значение показателя муниципальной программы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в [пунктах 1](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202014-2016%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-3.doc#Par624#Par624) и [2](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202014-2016%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-3.doc#Par627#Par627).