Муниципальное образование

"ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2015 г.                                                                                              №  213

дер. Заневка

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 30.03.2015 г.), Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции от 29.12.2014 г.)  Уставом МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 2017 годы» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Заневское сельское поселение» от 31.12.2014 г. № 660 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 2017 годы»  считать утратившим силу.

3. Определить сектор ЖКХ и благоустройства администрации МО «Заневское сельское поселение» основным исполнителем Программы.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и градостроительству.

Глава администрации	                                                  	               А. В. Гердий

Приложение

к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»

От 27.04.2015 г. № 213

Муниципальная программа

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО

«Заневское сельское поселение»

на 2014 - 2017 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014-2017 годы»

| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014-2017 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | заместитель главы администрации по ЖКХ и градостроительству |
| Соисполнители муниципальной программы | Сектор ЖКХ и благоустройства; Сектор имущественных отношений и инвестиционной политики; Финансово-экономический сектор; Сектор архитектуры и градостроительства |
| Подпрограммы муниципальной программы | Разработка подпрограмм не требуется |
| Цели муниципальной программы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения; Модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности; Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства; Развитие инженерной инфраструктуры систем газоснабжения |
| Задачи муниципальной программ | Замена ветхих и аварийных участков инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализования, кабельных и воздушных линий электропередач. Проектирование, строительство и реконструкция сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов. Подготовка объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный период. Выполнение мероприятий энергосбережения |
| Целевые показатели муниципальной программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 25 %. Снижение показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 25 %. Увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности до 95 %. Увеличение доли населения обеспеченного природным газом на 10 % |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2017 годы; 1 этап - 2014год; 2 этап - 2015год; 3 этап - 2016 год; 4 этап - 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 253533,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 31593,4 тыс. руб. 2015 год – 68850,0 тыс. руб. 2016 год – 93449,4 тыс. руб. 2017 год – 59639,3 тыс. руб. Из бюджета МО «Заневское сельское поселение" – 146926,4 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 29743,4 тыс. руб. 2015 год – 52069,3 тыс. руб. 2016 год – 56774,4 тыс.руб. 2017 год – 8339,3 тыс.руб. Из бюджета Ленинградской области – 106606,6 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 1850 тыс. руб. 2015 год – 16781,6 тыс. руб. 2016 год – 36675,0 тыс.руб. 2017 год – 51300,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты, реализации муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов; Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях; Обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Обеспечение планомерного перехода газоснабжения населенных пунктов с балонного на природный газ |

I. Характеристика текущего состояния

Инженерные сети теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения на территории населенных пунктов находятся в изношенном состоянии и не соответствуют техническим требованиям, в связи с чем возникают аварийные ситуации на сетях, потери холодной воды в сетях составляет 22%.

Уровень износа наружных инженерных систем составляет:

- теплоснабжения 43,7 %;

- горячего водоснабжения 43,7 %;

- холодного водоснабжения 40,8 %;

- водоотведения 89,5 %;

- электроснабжения 23 %.

В дер. Янино-1 полностью отсутствует горячее водоснабжение в 12 многоквартирных жилых домах.

Обеспечение центральным водоснабжением индивидуальных жилых домов населенных пунктов составляет:

- дер. Янино-1 87 % из 300 жилых домов обеспечено 260;

- дер. Янино-2 42 % из 134 жилых домов обеспечено 56;

- дер. Суоранда 91 % из 124 жилых домов обеспечено 113;

- дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов 0;

- дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов 0;

- п.ст. Мяглово 0 % из 9 жилых домов 0.

Газификация природным газом индивидуальных жилых домов населенных пунктов составляет:

- дер. Заневка 30% из 100 жилых домов газифицировано 30;

- дер. Суоранда 56 % из 124 жилых домов газифицировано 70;

- дер. Хирвости 72 % из 77 жилых домов газифицировано 56;

- дер. Янино-1 62 % из 300 жилых домов газифицировано 188;

- дер. Янино-2 76 % из134 жилых домов газифицировано 102;

- дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов газифицировано 0;

- дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов газифицировано 0;

- п.ст Мяглово 0 % из 9 жилых домов газифицировано 0.

Обеспеченность населенных пунктов уличным освещением составляет 85 %.

II. Цели и задачи

Основными целями  Программы являются:

- Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения для чего:

Вновь построить:

- кольцевой водопровод в дер. Новосергиевка.

Выполнить реконструкцию:

- ВНС в дер. Суоранда и дер. Янино-1;

- водопровода Ду-110 мм с увеличением диаметра до Ду-160 от ООО «Заневский терминал до дер. Суоранда протяженность 1503 п.м.;

- водопровода Ду-57 мм до Ду-110 мм протяженность 2357 п.м. по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2;

Провести капитальный ремонт сетей водоснабжения:

- водопровода Ду-160 L-1810 п.м. до дер. Новосергиевка.

2. Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения многоквартирных жилых домов, модернизация и развитие объектов теплоснабжения и тепловых сетей для чего:

- выполнить реконструкцию системы теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) на территории дер. Янино-1;

- провести капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая.

3. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на территории МО объектов и уличного освещения для чего: 	- провести работы по установке уличного освещения дороги от Колтушского шоссе до дер. Хирвости Всеволожского района;

- проводить ежегодное обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО.

4. Развитие инженерной инфраструктуры систем газоснабжения населенных пунктов для чего построить и ввести в строй газопроводы:

- распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Суоранда, ул. Ржавского;

- подводящий газопровод для газоснабжения жилой застройки дер. Новосергиевка Всеволожского района 3477 п.м.;

- распределительный газопровод по дер. Новосергиевка Всеволожского района;

- распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1 Всеволожского района по ул. Шоссейная, Заводская, 1-6 линии;

- завершить внутреннее газоснабжение многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область Всеволожский район дер. Янино-1 ул. Военный городок д. 1,16, 29,38,43;

- осуществить проектирование газораспределительной сети дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2.

5. Энергосбережение     и     повышение энергетической эффективности для чего завершить работу по установке приборов учета коммунальных услуг. В ходе ремонта сетей электроснабжения применять электроприборы не ниже 1 класса энергоэффективности. Разработать программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на период 2015 – 2018 годы.

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих участков трубопроводов, планомерное снижение числа жителей не обеспеченных центральным водоснабжением;

- обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов за счет модернизации и развития объектов теплоснабжения и тепловых сетей;

- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на территории МО объектов и уличного освещения за счет замены проводов на СИП, применения энергоэффективных имеющих больший срок служба электроприборов;

- дальнейшее развитие системы газоснабжения населенных пунктов с целью планомерного снижения числа домов не обеспеченных природным газом;

- повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения  многоквартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.

#### IV. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 2014-2017 годы.

1 этап 2014 год:

- выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения;

– выполнение работ по проектированию реконструкции и капитального ремонта сетей водоснабжения;

- выполнение работ по проектированию капитального ремонта системы теплоснабжения;

- выполнение работ по проектированию сетей газоснабжения, продолжение работ по строительству газопроводов;

- выполнение работ по ремонту сетей электроснабжения и уличного освещения.

2 этап 2015 год:

- выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения;

- выполнение работ по проектированию реконструкции системы теплоснабжения;

- продолжение работ по проектированию сетей газоснабжения, и строительству газопроводов;

- продолжение работ по ремонту сетей электроснабжения и уличного освещения.

3 этап 2016 год:

- продолжение работ по реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения;

- продолжение работ по реконструкции системы теплоснабжения;

- продолжение работ по проектированию сетей газоснабжения, и строительству газопроводов;

- продолжение работ по ремонту сетей электроснабжения и уличного освещения.

4 этап 2017 год:

- продолжение работ по газификации населенных пунктов МО.

| V. Перечень основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Год | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет |  |
| 1. Развитие системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство "Распределительного газопровода для газоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Суоранда, ул. Ржавского. | 2014 | 1 966,2 |  | 1850 | 116,2 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 2 | Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района | 2015 | 2 832,0 |  |  | 2 832,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 3 | Строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района | 2016 | 25 000,0 |  | 22 500,0 | 2 500,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 4 | Строительный надзор за строительством распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района | 2016 | 500,0 |  |  | 500,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 5 | Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 - 6 линии | 2015 | 5 182,0 |  |  | 5 182,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 6 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 - 6 линии | 2017 | 27 000,0 |  | 24 300,0 | 2 700,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 7 | Строительный надор за строительством распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 - 6 линии | 2017 | 600,0 |  |  | 600,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 8 | Разработка схемы газификации дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района | 2014 | 249,6 |  |  | 249,6 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 9 | Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района | 2015 | 11 250,0 |  |  | 11 250,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 10 | Строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района | 2017 | 30 000,0 |  | 27 000,0 | 3 000,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 11 | Строительный надор за строительством распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района | 2017 | 720,0 |  |  | 720,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 12 | Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, дер. Янино-1, ул. Военный городок, д. 1 | 2014 | 149,8 |  |  | 149,8 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 13 | Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, дер. Янино-1, ул. Военный городок, д. 16 | 2014 | 94,2 |  |  | 94,2 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 14 | Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, дер. Янино-1, ул. Военный городок, д. 29 | 2014 | 267,3 |  |  | 267,3 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 15 | Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, дер. Янино-1, ул. Военный городок, д. 38 | 2014 | 73,6 |  |  | 73,6 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 16 | Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, дер. Янино-1, ул. Военный городок, д. 43 | 2014 | 73,4 |  |  | 73,4 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 17 | Разработка схемы газоснабжения дер. Новосергиевка | 2015 | 100,0 |  |  | 100,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 18 | Разработка схемы газоснабжения малоэтажной застройки дер. Кудрово. | 2015 | 100,0 |  |  | 100,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 19 | Экспертиза ПСД по объектам газификации | 2015 | 900,0 |  |  | 900,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 2. Развитие сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Разработка "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО "Заневское сельское поселение" до 2025 года" | 2015 | 1 650,0 |  |  | 1 650,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 21 | Реконструкция системы теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории дер. Янино-1 Всеволожского р-она | 2016 | 25 000,0 |  |  | 25 000,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 22 | Проектирование капитального ремонта участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС | 2014 | 1 970,0 |  |  | 1 970,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 23 | Ремонт горелок кот. 10 | 2014 | 80,6 |  |  | 80,6 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 24 | Ремонт насоса кот. 10 | 2014 | 40,6 |  |  | 40,6 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 25 | Замена зап. узла кот. 10 | 2014 | 9,0 |  |  | 9,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 26 | Ремонт изол газоходов кот. 10 | 2014 | 69,0 |  |  | 69,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 27 | Замена зап. арматуры кот. 10 | 2014 | 34,5 |  |  | 34,5 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 28 | Ремонт кровли кот. 10 | 2014 | 57,5 |  |  | 57,5 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 29 | Разработка схемы теплоснабжения МО "Заневское сельское поселение" | 2014 | 998,0 |  |  | 998,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 30 | Ликвидация дымовой трубы кот. № 40 | 2015 | 774,800 |  |  | 774,800 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 31 | Разработка ПСД "Корректировка проекта реконструкции котельной № 40 | 2015 | 6 870,0 |  |  | 6 870,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 32 | Экспертиза ПСД по объектам теплоснабжения | 2015 | 600,0 |  |  | 600,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 3. Развитие систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Проектные работы по реконстркции сети водопровода Ду-57 мм. До Ду-110 мм. В дер. Суоранда, Хирвости по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2 | 2014 | 2 897,5 |  |  | 2 897,5 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 34 | Реконструкция сети водопровода Ду-57 мм. До Ду-110 мм. В дер. Суоранда, Хирвости по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2 | 2016 | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 35 | Проектные работы по реконструкции ВНС дер. Суоранда | 2014 | 665,5 |  |  | 665,5 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 36 | Реконструкция ВНС дер. Суоранда | 2015 | 2 709,19 |  |  | 2 709,19 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 37 | Проектные работы по реконструкции ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" дер. Янино-1 | 2014 | 665,5 |  |  | 665,5 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 38 | Реконструкция ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" дер. Янино-1 | 2015 | 2 718,98 |  |  | 2 718,98 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 39 | Проектирование реконструкции сетей водопровода Ду-110 мм. С увеличением диаметра до ДУ-160 мм. от ООО "Заневский терминал до дер. Суоранда | 2014 | 2 362,5 |  |  | 2 362,5 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 40 | Реконструкция сетей водопровода Ду-110 мм. С увеличением диаметра до ДУ-160 мм. от ООО "Заневский терминал до дер. Суоранда | 2016 | 16 000,0 |  |  | 16 000,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 41 | Капитальный ремонт водопровода Ду-160 L-1810 п.м. до дер. Новосергиевка | 2014 | 14 032,5 |  |  | 14 032,5 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 42 | Проектирование строительства внутрипоселкового водопровода дер. Новосергиевка | 2014 | 1 330,0 |  |  | 1 330,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 43 | Строительство внутрипоселкового водопровода дер. Новосергиевка | 2015 | 19 781,62 |  | 16 781,6 | 3 000,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 44 | Разработка ПСД "Кольцевой водопровод малоэтажной застройки дер. Кудрово" | 2015 | 3 255,0 |  |  | 3 255,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 45 | Строительство "Кольцевого водопровода малоэтажной застройки дер. Кудрово" | 2016 | 15 750,0 |  | 14 175,0 | 1 575,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 46 | Разработка ПСД "Реконструкция КНС-3 в дер. Янино-1" | 2015 | 2 834,0 |  |  | 2 834,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 47 | Экспертиза ПСД по объектам водоснабжения и водоотведения | 2015 | 2 100,0 |  |  | 2 100,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 48 | Разработка Схемы водоснабжения и водоотведения МО "Заневское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2015 | 3 853,0 |  |  | 3 853,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 4. Развитие сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Разработка программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Заневское сельское поселение" на 2015-2018 годы".. | 2015 | 250,0 |  |  | 250,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 50 | Устройство уличного освещения с установкой светильников от Колтушского шоссе до дер. Хирвости Всеволожского района | 2014 | 228,2 |  |  | 228,2 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 51 | Разработка перспективной схемы электроснабжения МО | 2014 | 2 360,0 |  |  | 2 360,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 52 | Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО | 2014 | 918,4 |  |  | 918,4 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
|  |  | 2015 | 1 090,3 |  |  | 1 090,3 |  |
|  |  | 2016 | 1 199,4 |  |  | 1 199,4 |  |
|  |  | 2017 | 1 319,3 |  |  | 1 319,3 |  |
| ИТОГО |  |  | 253 533,0 |  | 106 606,6 | 146 926,4 |  |
| В том числе по годам |  | 2014 | 31 593,4 |  | 1 850,0 | 29 743,4 |  |
|  |  | 2015 | 68 850,9 |  | 16 781,6 | 52 069,3 |  |
|  |  | 2016 | 93 449,4 |  | 36 675,0 | 56 774,4 |  |
|  |  | 2017 | 59 639,3 |  | 51 300,0 | 8 339,3 |  |

VI. Обоснование мероприятий

Система мероприятий Программы разработаны на основании  положений:

- генерального  плана «Заневского сельского поселения»;

- муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Заневское сельское поселение»;

- инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения на территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2013-2018 годы»;

- инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоотведения на территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2013-2018 годы»;

- программы развития систем водоснабжения и водоотведения МО «Заневское сельское поселение»;

- результаты обследования водопроводных сетей ООО «СМЭУ Заневка»;

- схемы сетей теплоснабжения дер. Янино-1.

VII. Перечень целевых показателей

В результате выполнения программы предполагается достичь следующих показателей:

На 1 этапе 2014 год:

– выполнить работы по проектированию реконструкции и строительства сетей водоснабжения дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2, Новосергиевка;

- выполнить работы по проектированию реконструкции системы теплоснабжения дер. Янино-1;

- продолжить работ по строительству газопроводов в дер. Суоранда, выполнить прокладку внутренних сетей газоснабжения 5 жилых домов в дер. Янино-1;

- выполнить работы по капитальному ремонту подводящего водопровода до дер. Новосергиевка и проектирования внутрипоселкового водопровода в населенном пункте;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей электроснабжения.

На 2 этапе 2015 год:

- выполнить работы по реконструкции ВНС дер. Янино-1, Суоранда;

- выполнить работы 1 этапа по реконструкции системы теплоснабжения дер. Янино-1;

- произвести капитальный ремонт сетей ГВС и теплоснабжения вдоль домов № 1-6 по ул. Новая дер. Янино-1

- выполнить работы по проектированию распределительных сетей газоснабжения в дер. Новосергиевка Суорнада, Хирвости, Янино-2, Янино-1 ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 – 6 линии, строительства подводящего газопровода до дер. Новосергиевка;

- выполнить по строительству внутрипоселкового водопровода в дер. Новосергиевка;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей электроснабжения.

3 этап 2016 год:

- выполнить работы по реконструкции сетей водоснабжения от «Заневского терминала» до дер. Суоранда Хирвости, и сети водопровода в них, строительство водопровода в дер. Янино-2;

- выполнить работы по строительству внутрипоселкового газопровода в дер. Новосергиевка;

- завершить работы по реконструкции системы теплоснабжения в дер. Янино-1;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей электроснабжения.

4 этап 2017 год:

- выполнить работы по строительству распределительного газопровода в дер. Янино-1, Суоранда, Хирвости, Янино-2.

VII. Оценка эффективности Программы

Выполнение мероприятий программы позволит:

- обеспечить устойчивое и надежное функционирования системы водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих участков трубопроводов в дер. Суоранда, Хирвости Янино-2, подведение центрального водоснабжения к дер. Новосергиевка планомерное снижение числа жителей не обеспеченных центральным водоснабжением за счет расширения сетей централизованного водоснабжения;

- обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов в населенных пунктах за счет замены ветхих участков тепловых сетей и сетей ГВС и подключение жилых домов к новым сетям в дер. Янино-1, решить проблему подключения не обеспеченных горячим водоснабжением многоквартирных домов по ул. Военный городок в дер. Янино-1 к сетям ГВС;

- обеспечить надежное электроснабжение расположенных на территории МО объектов и уличного освещения за счет замены проводов на СИБ, применения энергоэффективных имеющих больший срок служба электроприборов;

- обеспечить развитие системы газоснабжения населенных пунктов дер. Суоранда, дер. Новосергиевка, Янино-1, Хирвости, Янино-2 с целью планомерного снижения числа индивидуальных жилых домов домов не обеспеченных природным газом;

- добиться повышения энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения  многоквартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- добиться повышения качества предоставляемых жителям коммунальных услуг.