Муниципальное образование

"ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2015 г.                                                                                             №  283

дер. Заневка

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 30.03.2015 г.), Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции от 29.12.2014 г.)  Уставом МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 2017 годы» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Заневское сельское поселение» от 27.04.2015 г. № 213 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 2017 годы»  считать утратившим силу.

3. Определить сектор ЖКХ и Благоустройства администрации МО «Заневское сельское поселение» основным исполнителем Программы.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и градостроительству.

Глава администрации	                                                  	               А. В. Гердий

Приложение

к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»

Муниципальная программа

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО

« «Заневское сельское поселение»

на 2014 - 2017 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014-2017 годы»

| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014-2017 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | заместитель главы администрации по ЖКХ и градостроительству |
| Соисполнители муниципальной программы | Сектор ЖКХ и благоустройства; Сектор имущественных отношений и инвестиционной политики; Финансово-экономический сектор; Сектор архитектуры и градостроительства |
| Подпрограммы муниципальной программы | Разработка подпрограмм не требуется |
| Цели муниципальной программы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения; Модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности; Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства; Развитие инженерной инфраструктуры систем газоснабжения; Подготовка объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период. |
| Задачи муниципальной программ | Замена ветхих и аварийных участков инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализования, кабельных и воздушных линий электропередач. Проектирование, строительство и реконструкция сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов. Подготовка объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный период. Выполнение мероприятий энергосбережения |
| Целевые показатели муниципальной программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 25 %. Снижение показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 25 %. Увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности до 95 %. Увеличение доли населения обеспеченного природным газом на 10 % |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2017 годы; 1 этап - 2014год; 2 этап - 2015год; 3 этап - 2016 год; 4 этап - 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 280 707,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 31 593,4 тыс. руб. 2015 год – 96 025,4 тыс. руб. 2016 год – 93 449,4 тыс. руб. 2017 год – 59 639,3 тыс. руб. Из бюджета МО «Заневское сельское поселение" – 174 100,9 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 29 743,4 тыс. руб. 2015 год – 79 243,8 тыс. руб. 2016 год – 56 774,4 тыс.руб. 2017 год – 8 339,3 тыс.руб. Из бюджета Ленинградской области – 106 606,6 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 1 850 тыс. руб. 2015 год – 16 781,6 тыс. руб. 2016 год – 36 675,0 тыс.руб. 2017 год – 51 300,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты, реализации муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов; Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях; Обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Обеспечение планомерного перехода газоснабжения населенных пунктов с балонного на природный газ |

I. Характеристика текущего состояния

Инженерные сети теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения на территории населенных пунктов находятся в изношенном состоянии и не соответствуют техническим требованиям, в связи с чем возникают аварийные ситуации на сетях, потери холодной воды в сетях составляет 22%.

Уровень износа наружных инженерных систем составляет:

- теплоснабжения 43,7 %;

- горячего водоснабжения 43,7 %;

- холодного водоснабжения 40,8 %;

- водоотведения 89,5 %;

- электроснабжения 23 %.

В дер. Янино-1 полностью отсутствует горячее водоснабжение в 12 многоквартирных жилых домах.

Обеспечение центральным водоснабжением индивидуальных жилых домов населенных пунктов составляет:

- дер. Янино-1 87 % из 300 жилых домов обеспечено 260;

- дер. Янино-2 42 % из 134 жилых домов обеспечено 56;

- дер. Суоранда 91 % из 124 жилых домов обеспечено 113;

- дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов 0;

- дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов 0;

- п.ст. Мяглово 0 % из 9 жилых домов 0.

Газификация природным газом индивидуальных жилых домов населенных пунктов составляет:

- дер. Заневка 30% из 100 жилых домов газифицировано 30;

- дер. Суоранда 56 % из 124 жилых домов газифицировано 70;

- дер. Хирвости 72 % из 77 жилых домов газифицировано 56;

- дер. Янино-1 62 % из 300 жилых домов газифицировано 188;

- дер. Янино-2 76 % из134 жилых домов газифицировано 102;

- дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов газифицировано 0;

- дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов газифицировано 0;

- п.ст Мяглово 0 % из 9 жилых домов газифицировано 0.

Обеспеченность населенных пунктов уличным освещением составляет 85 %.

II. Цели и задачи

Основными целями  Программы являются:

- Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения для чего:

Вновь построить:

- кольцевой водопровод в дер. Новосергиевка.

Выполнить реконструкцию:

- ВНС в дер. Суоранда и дер. Янино-1;

- водопровода Ду-110 мм с увеличением диаметра до Ду-160 от ООО «Заневский терминал до дер. Суоранда протяженность 1503 п.м.;

- водопровода Ду-57 мм до Ду-110 мм протяженность 2357 п.м. по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2;

Провести капитальный ремонт сетей водоснабжения:

- водопровода Ду-160 L-1810 п.м. до дер. Новосергиевка.

2. Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения многоквартирных жилых домов, модернизация и развитие объектов теплоснабжения и тепловых сетей для чего:

- выполнить реконструкцию системы теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) на территории дер. Янино-1;

- провести капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая.

3. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на территории МО объектов и уличного освещения для чего: 	- провести работы по установке уличного освещения дороги от Колтушского шоссе до дер. Хирвости Всеволожского района;

- проводить ежегодное обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО.

4. Развитие инженерной инфраструктуры систем газоснабжения населенных пунктов для чего построить и ввести в строй газопроводы:

- распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Суоранда, ул. Ржавского;

- подводящий газопровод для газоснабжения жилой застройки дер. Новосергиевка Всеволожского района 3477 п.м.;

- распределительный газопровод по дер. Новосергиевка Всеволожского района;

- распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1 Всеволожского района по ул. Шоссейная, Заводская, 1-6 линии;

- завершить внутреннее газоснабжение многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область Всеволожский район дер. Янино-1 ул. Военный городок д. 1,16, 29,38,43;

- осуществить проектирование газораспределительной сети дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2.

5. Энергосбережение     и     повышение энергетической эффективности для чего завершить работу по установке приборов учета коммунальных услуг. В ходе ремонта сетей электроснабжения применять электроприборы не ниже 1 класса энергоэффективности. Разработать программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на период 2015 – 2018 годы.

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих участков трубопроводов, планомерное снижение числа жителей не обеспеченных центральным водоснабжением;

- обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов за счет модернизации и развития объектов теплоснабжения и тепловых сетей;

- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на территории МО объектов и уличного освещения за счет замены проводов на СИП, применения энергоэффективных имеющих больший срок служба электроприборов;

- дальнейшее развитие системы газоснабжения населенных пунктов с целью планомерного снижения числа домов не обеспеченных природным газом;

- повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения  многоквартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.

#### IV. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 2014-2017 годы.

1 этап 2014 год:

- выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения;

– выполнение работ по проектированию реконструкции и капитального ремонта сетей водоснабжения;

- выполнение работ по проектированию капитального ремонта системы теплоснабжения;

- выполнение работ по проектированию сетей газоснабжения, продолжение работ по строительству газопроводов;

- выполнение работ по ремонту сетей электроснабжения и уличного освещения.

2 этап 2015 год:

- выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения;

- выполнение работ по проектированию реконструкции системы теплоснабжения;

- продолжение работ по проектированию сетей газоснабжения, и строительству газопроводов;

- продолжение работ по ремонту сетей электроснабжения и уличного освещения.

3 этап 2016 год:

- продолжение работ по реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения;

- продолжение работ по реконструкции системы теплоснабжения;

- продолжение работ по проектированию сетей газоснабжения, и строительству газопроводов;

- продолжение работ по ремонту сетей электроснабжения и уличного освещения.

4 этап 2017 год:

- продолжение работ по газификации населенных пунктов МО.

| V. Перечень основных мероприятий № Наименование мероприятий Год Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный исполнитель Всего Федеральный бюджет Региональный бюджет Местный бюджет 1. Развитие системы газоснабжения 1 Строительство "Распределительного газопровода для газоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Суоранда, ул. Ржавского. | 2014 1 966,2 1850 116,2 Сектор ЖКХ и благоустройства 2 Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района 2015 2 832,0 2 832,0 Сектор ЖКХ и благоустройства | 3 Строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района 2016 25 000,0 22 500,0 2 500,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 4 Строительный надзор за строительством распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района | 2016 500,0 500,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 5 Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 - 6 линии | 2015 5 182,0 5 182,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 6 Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 - 6 линии 2017 27 000,0 | 24 300,0 2 700,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 7 Строительный надор за строительством распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 - 6 линии 2017 600,0 | 600,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 8 Разработка схемы газификации дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района 2014 249,6 249,6 Сектор ЖКХ и благоустройства 9 Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района 2015 11 250,0 11 250,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 10 Строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района 2017 30 000,0 27 000,0 3 000,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 11 Строительный надор за строительством распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района 2017 720,0 720,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 12 Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, дер. Янино-1, ул. Военный городок, д. 1 2014 149,8 149,8 Сектор ЖКХ и благоустройства 13 Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, дер. Янино-1, ул. Военный городок, д. 16 2014 94,2 94,2 Сектор ЖКХ и благоустройства 14 Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, дер. Янино-1, ул. Военный городок, д. 29 2014 267,3 267,3 Сектор ЖКХ и благоустройства 15 Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, дер. Янино-1, ул. Военный городок, д. 38 2014 73,6 73,6 Сектор ЖКХ и благоустройства 16 Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, дер. Янино-1, ул. Военный городок, д. 43 2014 73,4 73,4 Сектор ЖКХ и благоустройства 17 Разработка схемы газоснабжения дер. Новосергиевка 2015 100,0 100,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 18 Разработка схемы газоснабжения малоэтажной застройки дер. Кудрово. 2015 100,0 100,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 19 Экспертиза ПСД по объектам газификации 2015 900,0 900,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 2. Развитие сетей теплоснабжения 20 Разработка "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО "Заневское сельское поселение" до 2025 года" 2015 1 650,0 1 650,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 21 Реконструкция системы теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории дер. Янино-1 Всеволожского р-она 2016 25 000,0 25 000,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 22 Проектирование капитального ремонта участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС 2014 1 970,0 1 970,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 23 Ремонт горелок кот. 10 2014 80,6 80,6 Сектор ЖКХ и благоустройства 24 Ремонт насоса кот. 10 2014 40,6 40,6 Сектор ЖКХ и благоустройства 25 Замена зап. узла кот. 10 2014 9,0 9,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 26 Ремонт изол газоходов кот. 10 2014 69,0 69,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 27 Замена зап. арматуры кот. 10 2014 34,5 34,5 Сектор ЖКХ и благоустройства 28 Ремонт кровли кот. 10 2014 57,5 57,5 Сектор ЖКХ и благоустройства 29 Разработка схемы теплоснабжения МО "Заневское сельское поселение" 2014 998,0 998,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 30 Ликвидация дымовой трубы кот. № 40 2015 774,800 774,800 Сектор ЖКХ и благоустройства 31 Разработка ПСД "Корректировка проекта реконструкции котельной № 40 2015 6 870,0 6 870,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 32 Экспертиза ПСД по объектам теплоснабжения 2015 600,0 600,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 3. Развитие систем водоснабжения и водоотведения 33 Проектные работы по реконстркции сети водопровода Ду-57 мм. До Ду-110 мм. В дер. Суоранда, Хирвости по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2 2014 2 897,5 2 897,5 Сектор ЖКХ и благоустройства 34 Реконструкция сети водопровода Ду-57 мм. До Ду-110 мм. В дер. Суоранда, Хирвости по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2 2016 10 000,0 10 000,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 35 Проектные работы по реконструкции ВНС дер. Суоранда 2014 665,5 665,5 Сектор ЖКХ и благоустройства 36 Реконструкция ВНС дер. Суоранда 2015 2 709,19 2 709,19 Сектор ЖКХ и благоустройства 37 Проектные работы по реконструкции ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" дер. Янино-1 2014 665,5 665,5 Сектор ЖКХ и благоустройства 38 Реконструкция ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" дер. Янино-1 2015 2 718,98 2 718,98 Сектор ЖКХ и благоустройства 39 Проектирование реконструкции сетей водопровода Ду-110 мм. С увеличением диаметра до ДУ-160 мм. от ООО "Заневский терминал до дер. Суоранда 2014 2 362,5 2 362,5 Сектор ЖКХ и благоустройства 40 Реконструкция сетей водопровода Ду-110 мм. С увеличением диаметра до ДУ-160 мм. от ООО "Заневский терминал до дер. Суоранда 2016 16 000,0 16 000,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 41 Капитальный ремонт водопровода Ду-160 L-1810 п.м. до дер. Новосергиевка 2014 14 032,5 14 032,5 Сектор ЖКХ и благоустройства 42 Проектирование строительства внутрипоселкового водопровода дер. Новосергиевка 2014 1 330,0 1 330,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 43 Строительство внутрипоселкового водопровода дер. Новосергиевка 2015 19 781,62 16 781,6 3 000,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 44 Разработка ПСД "Кольцевой водопровод малоэтажной застройки дер. Кудрово" 2015 3 255,0 3 255,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 45 Строительство "Кольцевого водопровода малоэтажной застройки дер. Кудрово" 2016 15 750,0 14 175,0 1 575,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 46 Разработка ПСД "Реконструкция КНС-3 в дер. Янино-1" 2015 2 834,0 2 834,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 47 Экспертиза ПСД по объектам водоснабжения и водоотведения 2015 2 100,0 2 100,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 48 Разработка Схемы водоснабжения и водоотведения МО "Заневское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 2015 3 853,0 3 853,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 4. Развитие сетей электроснабжения 49 Разработка программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Заневское сельское поселение" на 2015-2018 годы".. 2015 250,0 250,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 50 Устройство уличного освещения с установкой светильников от Колтушского шоссе до дер. Хирвости Всеволожского района 2014 228,2 228,2 Сектор ЖКХ и благоустройства 51 Разработка перспективной схемы электроснабжения МО 2014 2 360,0 2 360,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 52 Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО 2014 918,4 918,4 Сектор ЖКХ и благоустройства 2015 1 090,3 1 090,3 2016 1 199,4 1 199,4 2017 1 319,3 1 319,3 5. Подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону 2015-2016 годов. 5.1. Объекты водоснабжения 53 Установка отключающих задвижек на водопроводные вводы в многоквартирные дома по ул. Военный городок, №№ 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71 дер. Янино-1 2015 1 809,8 1 809,8 Сектор ЖКХ и благоустройства 54 Перекладка участка водопровода Ду 159 мм от д.11 по ул. Новая до здания ООО «Парадиз» 2015 1 181,2 1 181,2 55 Ремонт наружных волопроводных сетей с установкой отключающих задвижек на водопроводные вводы в многоквартирные дома по ул. Новая, №№ 12, 13, 14, 15 дер. Янино-1 2015 2 654,3 2 654,3 56 Ремонт водомерного узла у дома № 12 по ул. Новая, дер. Янино-1 2015 86,5 86,5 57 Монтаж отключающей задвижки на ЦРБ АСУ 2015 95,2 95,2 58 Ремонт водопроводных колодцев 2015 172,8 172,8 59 Ремонт водопровода между д. 7 – д. 11 по ул. Новая, дер. Янино-1 2015 8 712,2 8 712,2 60 Установка отключающей запорной арматуры у д. 7 – 12 ул. Новая, дер. Янино-1 2015 616,3 616,3 5.2 Сети канализации 61 Ремонт колодцев с гидроизоляцией стыков, восстановление верхних крышек с люковинами на выпусках из домов по ул. Новая, №№ 7, 1 - 6 2015 71,5 71,5 Сектор ЖКХ и благоустройства 62 Ремонт сети канализации домв 16-29 по ул. Военный городок, дер. Янино-1 2015 704,7 704,7 63 Ремонт канализационных сетей у жилых домов № 1, 16 по ул. Военный городок, дер. Янино-1 2015 3 941,6 3 941,6 64 Ремонт канализационных колодцев в районе ООО «Парадиз» с наращиванием верхних колец, дер. Янино-1 2015 140,1 140,1 5.3 Объекты теплоснабжения 5.3.1. Котельная № 10 65 Ремонт обмуровки и чистка подов котлов «Энергия-6» 2015 288,2 288,2 Сектор ЖКХ и благоустройства 66 Ремонт изоляции газоходов котлов 2015 73,1 73,1 67 Ремонт амбразуры горелок и обмуровки фронта котлов КВГ-2,5/95 2015 82,9 82,9 68 Чистка аккумуляторных баков с ремонтом запорной арматуры 2015 129,5 129,5 69 Обслуживание КИПиА 2015 5,4 5,4 70 Обслуживание газового оборудования 2015 11,0 11,0 71 Обслуживание электрооборудования 2015 39,2 39,2 5.3.2. Котельная № 40 72 Обслуживание тепломеханического оборудования 2015 310,8 310,8 Сектор ЖКХ и благоустройства 73 Обслуживание газового оборудования 2015 11,0 11,0 74 Обслуживание КИПиА 2015 14,0 14,0 75 Обслуживание электрооборудования 2015 303,2 303,2 5.4. Тепловые сети 76 Капитальный ремонт сетей отопления от УТ 10-20 до ж.д. 10 2015 4 000,0 4 000,0 Сектор ЖКХ и благоустройства 77 Капитальный ремонт сетей отопления от УТ 40-9 до ж.д. 1, 16 2015 1 700,0 1 700,0 78 Замена задвижек на тепловой сети (95-70) у ж.д. 52 2015 20,0 20,0 ИТОГО 280 707,5 106 606,6 174 100,9 В том числе по годам 2014 31 593,4 1 850,0 29 743,4 2015 96 025,4 16 781,6 79 243,8 2016 93 449,4 36 675,0 56 774,4 2017 59 639,3 51 300,0 8 339,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VI. Обоснование мероприятий

Система мероприятий Программы разработаны на основании  положений:

- генерального  плана «Заневского сельского поселения»;

- муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Заневское сельское поселение»;

- инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения на территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2013-2018 годы»;

- инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоотведения на территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2013-2018 годы»;

- программы развития систем водоснабжения и водоотведения МО «Заневское сельское поселение»;

- результаты обследования водопроводных сетей ООО «СМЭУ Заневка»;

- схемы сетей теплоснабжения дер. Янино-1.

VII. Перечень целевых показателей

В результате выполнения программы предполагается достичь следующих показателей:

На 1 этапе 2014 год:

– выполнить работы по проектированию реконструкции и строительства сетей водоснабжения дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2, Новосергиевка;

- выполнить работы по проектированию реконструкции системы теплоснабжения дер. Янино-1;

- продолжить работ по строительству газопроводов в дер. Суоранда, выполнить прокладку внутренних сетей газоснабжения 5 жилых домов в дер. Янино-1;

- выполнить работы по капитальному ремонту подводящего водопровода до дер. Новосергиевка и проектирования внутрипоселкового водопровода в населенном пункте;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей электроснабжения.

На 2 этапе 2015 год:

- выполнить работы по реконструкции ВНС дер. Янино-1, Суоранда;

- выполнить работы 1 этапа по реконструкции системы теплоснабжения дер. Янино-1;

- произвести капитальный ремонт сетей ГВС и теплоснабжения вдоль домов № 1-6 по ул. Новая дер. Янино-1

- выполнить работы по проектированию распределительных сетей газоснабжения в дер. Новосергиевка Суорнада, Хирвости, Янино-2, Янино-1 ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 – 6 линии, строительства подводящего газопровода до дер. Новосергиевка;

- выполнить работы по строительству внутрипоселкового водопровода в дер. Новосергиевка;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей электроснабжения.

3 этап 2016 год:

- выполнить работы по реконструкции сетей водоснабжения от «Заневского терминала» до дер. Суоранда Хирвости, и сети водопровода в них, строительство водопровода в дер. Янино-2;

- выполнить работы по строительству внутрипоселкового газопровода в дер. Новосергиевка;

- завершить работы по реконструкции системы теплоснабжения в дер. Янино-1;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей электроснабжения.

4 этап 2017 год:

- выполнить работы по строительству распределительного газопровода в дер. Янино-1, Суоранда, Хирвости, Янино-2.

VII. Оценка эффективности Программы

Выполнение мероприятий программы позволит:

- обеспечить устойчивое и надежное функционирования системы водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих участков трубопроводов в дер. Суоранда, Хирвости Янино-2, подведение центрального водоснабжения к дер. Новосергиевка планомерное снижение числа жителей не обеспеченных центральным водоснабжением за счет расширения сетей централизованного водоснабжения;

- обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов в населенных пунктах за счет замены ветхих участков тепловых сетей и сетей ГВС и подключение жилых домов к новым сетям в дер. Янино-1, решить проблему подключения не обеспеченных горячим водоснабжением многоквартирных домов по ул. Военный городок в дер. Янино-1 к сетям ГВС;

- обеспечить надежное электроснабжение расположенных на территории МО объектов и уличного освещения за счет замены проводов на СИБ, применения энергоэффективных имеющих больший срок служба электроприборов;

- обеспечить развитие системы газоснабжения населенных пунктов дер. Суоранда, дер. Новосергиевка, Янино-1, Хирвости, Янино-2 с целью планомерного снижения числа индивидуальных жилых домов домов не обеспеченных природным газом;

- добиться повышения энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения  многоквартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- добиться повышения качества предоставляемых жителям коммунальных услуг.