Муниципальное образование

"ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2015 г.                                                                                            №  52

дер. Заневка

Об утверждении муниципальной программы

# «Развитие автомобильных дорог местного значения
на территории МО «Заневское сельское поселение»

# на 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ (в ред. от 29.12.2014г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ (в ред. от 22.10.2014г.) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу  «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2015 год» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных сроедствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления  возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и градостроительству Мыслина Станислава Валерьевича.

Глава администрации                                                                          А.В.Гердий

Приложение

к Постановлению администрации

МО «Заневское сельское поселение»

от 20.02.2015г. № 52

# Муниципальная  программа
« Развитие автомобильных дорог местного значения
на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2015 год»

# Паспорт
муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2015 год»

| Цель Программы | Повышение эффективности и безопасной эксплуатации автомобильных дорог местного значения; обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования; определение стратегии развития дорог местного значения, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации. |
| --- | --- |
| Основные задачи Программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного значения; обеспечение населенных пунктов автомобильными дорогами общего пользования местного значения с усовершенствованными типами покрытий; совершенствование и развитие сети основных автомобильных дорог местного значения и улучшение их инженерного обустройства. |
| Входящие в состав Программы разделы, проекты, мероприятия | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения; перевод в асфальтобетонные покрытия дорожных участков гравийных или грунтовых автомобильных дорог населенных пунктов муниципального образования; разработка концепции развития дорожного хозяйства муниципального образования на 2015г.; оценка эффективности проводимых мероприятий. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников финансирования | Всего по Программе (средства местного бюджета) – 2 650 000рублей, в том числе: ремонт дорог местного значения и внутридворовых проездов – 1 550 000 рублей, проектирование ремонта дорог - 500 000 рублей. |

| Показатели: социальная эффективность, бюджетная эффективность, экономическая эффективность | К наиболее значимым социально-экономическим результатам развития сети автомобильных дорог муниципального образования относятся следующие: снижение общей аварийности на автомобильных дорогах местного значения; снижение количества обращений в органы местного самоуправления МО «Заневское сельское поселение» о неудовлетворительном состоянии местных автомобильных дорог; установление и достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти МО «Заневское сельское поселение» по уменьшению доли автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, и по увеличению доли дорог с твердым покрытием от общей протяженности автомобильных дорог местного значения. |
| --- | --- |
| Целевые задания Программы | Повышение доли протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям; ремонт автомобильных дорог – 2,2 км. Ремонт дворовых территорий – 1000 кв.м. Содержание автомобильных дорог – в соответствии с принятой программой благоустройства; Устройство (строительство) автомобилных парковочных площадок. |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» |
| Разработчик программы | Администрация МО «Заневское сельское поселение» |
| Срок разработки Программы | 4 квартал 2014г. |
| Участники Программы | Администрация МО «Заневское сельское поселение», Организации, осуществляющие строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог в соответствии с законодательством |
| Руководитель Программы | Заместитель Главы администрации по ЖКХ и градостроительству |
| Система управления и контроль за выполнением Программы | Общий контроль за выполнением Программы осуществляет Глава администрации, специалисты администрации предоставляют отчеты о ходе выполнения (итогах выполнения) Программы ежеквартально на оперативных совещаниях. |

# Анализ современного состояния дорожной сети и дорожного хозяйства

# МО «Заневское сельское поселение»

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - местные автомобильные дороги) на 1 января 2015 года составляет- 21 км, из них только 6,6 км. дороги с твердым покрытием (или 31,7%). Местные автомобильные дороги составляют уличную сеть сельских населенных пунктов.

Протяженность дорог, находящихся в муниципальной собственности, составляет 1,25 км. Все эти дороги расположены в д.Янино-1. Остальные дороги являются бесхозяйными и в настоящее время проводятся мероприятия по признанию права муниципальной собственности на эти объекты. Три дороги уже поставлены на бесхозяйный учет и в течении года будут признаны муниципальными объектами. Их протяженность составляет 2,56км. Кроме того, на регистрацию поданы еще несколько дорог, общая протяженность которых составляет более 2км.

Основные местные автомобильные дороги выполняют  связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных пунктов, обслуживают внутренние  транспортные связи населенных пунктов поселения.

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования» дороги общего пользования поселения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией IV и V. Для IV категории предусматривается количество полос – 2, ширина полосы – 3 метра. Для V категории, количество полос – 1, ширина полосы 4,5 метра. Для обеих категорий разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с ж/д дорогами и трамвайными путями, допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.

Наиболее высокая интенсивность движения отмечается в населенных пунктах д.Янино-1, д.Суоранда, д.Янино-2 и д.Хирвости. Увеличение интенсивности движения в данных населенных пунктах происходит в связи с перегруженностью региональной автомобильной дороги «Колтушское шоссе», проходящей по этим населенным пунктам. Кроме того, в трех последних населенных пунктов в последние годы осуществлялось  освоение территории и  увеличение индивидуального жилищного строительства. В настоящее время произошло увеличение интенсивности движенияи и в населенных пунктах д.Кудрово и д.Заневка, д.Янино-1 за счет освоения территории и увеличения строительства многоквартирных жилых домов.

Анализ финансирования дорожного хозяйства населенных пунктов за период 1996 - 2006 годов показал, что средств на проведение ремонта и содержание автомобильных дорог местного значения  выделялось недостаточно и только после проведения муниципальной реформы с 2006г. начались  работы по ремонту и содержанию дорог. В 2007-2013гг. средств из местного бюджета на капитальный ремонт по улучшению состояния покрытия, ямочный ремонт, устройства пешеходных дорожек, установку поребриков, устройства площадок для стоянок легкового автотранспорта и содержание дорог(механизированная уборка) было выделено более 60 млн.руб. Например, в д.Заневка  заасфальтирована ул.Питерская, в д.Янино-1 произведен капитальный ремонт покрытия по ул.1-я линия, ул.Новая, дороги от Колтушского щоссе до конторы СА «Колхоз Янино» и другие виды работ, которые финансировались не только из местного бюджета, но и с помощью привлеченных средств. Следует отметить, что указанные средства местного бюджета направлялись также  на ремонт и содержание внутридворовых проездов.

В связи с недостаточным финансированием на протяжении многих  лет многие автомобильные дороги  не отвечают нормативным требованиям. Такие дороги  составляют примерно 88 проц. от их общей протяженности.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства МО «Заневское сельское поселение» являются:

1) постановка на учет и регистрация права муниципальной собственности бесхозяйных объектов транспортной инфраструктуры;

2) несоответствие технических параметров и уровня инженерного оснащения многих  автомобильных дорог современным требованиям;

3) недоремонт местных автомобильных дорог вследствие недостаточного финансирования;

4) недостаточный уровень развития сети  автомобильных дорог в населенных пунктах, сдерживающий освоение территорий и темпы их социально-экономического развития;

5) отсутствие усовершенствованного покрытия на  автомобильных дорогах местного значения, затрудняющее круглогодичный проезд транспорта.

Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения в муниципальном образовании необходимо совершенствование технического состояния местных автомобильных дорог, строительство новых и развитие существующих автомобильных дорог, обеспечивающих  транспортные связи внутри и между населенными пунктами поселения.

При разработке Программы:

проведен анализ современного состояния дорожной сети и дорожного хозяйства;

разработан прогноз социально-экономического и транспортного развития  поселения с целью выявления перспективных нагрузок на дорожную сеть в соответствии разрабатываемым генеральным планом поселения;

определена стратегия совершенствования и развития местных автомобильных дорог с целью повышения эффективности и надежности работы дорожного комплекса муниципального образования;

определены необходимые объемы работ по ремонту и содержанию дорожной сети муниципального образования;

обоснованы сроки, объемы и источники финансирования мероприятий Программы;

дана оценка ожидаемой социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы.

# 2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог МО «Заневское сельское поселение»;

обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципального образования;

определение стратегии развития дорожного хозяйства на территории поселения, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации.

Основные задачи Программы:

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети местных автомобильных дорог;

обеспечение внутренних  связей по местным автомобильным дорогам с усовершенствованными типами покрытий;

совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог и улучшение инженерного обустройства для обеспечения безопасного  транспортного и пешеходного движения.

# 3. Потребности в развитии автомобильных дорог и дорожного хозяйства 
МО «Заневское сельское поселение»

Главными целями развития муниципального образования являются сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития территории, поэтому задачи Программы связаны с приоритетными направлениями социально-экономического и транспортного развития поселения.

Одними из приоритетных задач дорожной политики  - совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог в населенных пунктах, обеспечение безопасного транспортного и пешеходного движения. Для решения указанных задач необходимо выполнить следующие мероприятия:

1).  В деревне Янино-1:

- провести ремонт автомобильной дороги от Колтушского шоссе к объекту 444/11(ОАО «РЗ РЭТ «Луч»)  общей протяженностью 200 метров (1000 кв.м.);

- провести ремонт асфальтобетонного покрытия внутридомовых проездов около домов № 52, №53, №65, №68, №69, №70, №71 по ул.Военный городок (площадь 500кв.м.);

-  в соответствии с генеральным планом выполнить проект строительства (ремонта) дороги по ул.Новая, проходящей от конторы СА «Колхоз Янино» до д.№13 по ул.Новая.

- устройство искусственных неровностей по ул.Новая.

2). В деревне Заневка:

- провести работы по ремонту внутридомового проезда и устройству автомобильной стоянки около дома №48  с переводом на асфальтобетонное покрытие (площадь 500 кв.м.).

3). В деревне Суоранда и деревне Хирвости:

-провести ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная в д.Суоранда общей протяженностью 1400 метров (7900 кв.м.).

Учитывая существующее состояние местных автомобильных дорог, рост интенсивности движения автомобильного транспорта, необходимо ежегодно осуществлять строительство, реконструкцию и ремонт от одного до трех км. автомобильных дорог.

Для выполнения нормативных объемов работ по строительству, реконструкции и ремонту  местных автомобильных дорог(не учитывая их содержание) необходимо ежегодно предусматривать в местном бюджете средства, что позволит осуществлять:

строительство новых автомобильных дорог для удобства транспортного сообщения  и уменьшения интенсивности движения по населенным пунктам;

реконструкцию имеющихся дорог с переводом на твердое покрытие для повышения транспортно-эксплуатационных показателей и организации безопасного пешеходного движения;

ремонт местных автомобильных дорог  с целью повышения транспортно-эксплуатационных показателей дорожных покрытий (ровности, шероховатости, коэффициента сцепления и т.д.);

обустройство местных автомобильных дорог необходимыми техническими средствами организации дорожного движения (разметкой, барьерными ограждениями, сигнальными столбиками, знаками, указателями, лежащими «полицейскими» и т.д.), элементами дорожного сервиса и обустройства (парковочные площадки, автобусные остановки, освещение и т.д.).

Кроме того, на содержание местных автомобильных дорог (ликвидация зимней скользкости, уборка снега, замена дорожных знаков и т.д.) в настоящее время предусмотрено выделение средств по другим разделам и программам местного бюджета.

Однако такой уровень финансирования возможно значительно превысит возможности местного бюджета и инвестиционные объемы финансирования.

Эффективность осуществления дорожной политики в поселении будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения развития дорожного комплекса и окончательные объемы финансирования будут определяться после выполнения проектов по каждому объекту, строительство и реконструкция которого планируется данной Программой.

Финансовые ресурсы (местный бюджет), предусмотренные на содержание и развитие автомобильных дорог и внутридомовых проездов, приведены в таблице.

| № | Наименование мероприятий | Предусмотренные средства (в тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устройство искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и проезда к дворовым территориям | 100,0 |
| 2. | Проектирование ремонта автомобильных дорог местного значения | 500,0 |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 1000,0 |
| 4. | Установка дорожных знаков, указателей улиц и предупреждающих табличек | 500,0 |
| 5. | Ремонт асфальбетонного покрытия автомобильных дорог и внутридворовых проездов | 550,0 |

Результатом инвестирования дорожного хозяйства поселения  является высокая эффективность реализации мероприятий по совершенствованию и развитию сети местных автомобильных дорог. Улучшение технико-эксплуатационного состояния дорожной сети, обеспечение безопасного транспортного и пешеходного движения, обеспечение надежной связи промышленных  предприятий и комплексов между дорогами местного значения  и региональными автомобильными дорогами, обеспечение транспортной связи внутри и между населенными пунктами способствуют росту экономической активности, уменьшению транспортных издержек и улучшению условий жизни населения.

# 4. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Программы.

Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращении времени нахождения в пути, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения и удобств при следования местными автомобильными дорогами.

Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния дорожной сети поселения, снижению транспортных издержек, росту экономической активности, повышению безопасности и эффективности функционирования транспортной системы, улучшению условий жизни населения и обеспечению надежных связей внутри и между населенными пунктами .

К наиболее значимым социально-экономическим результатам развития сети местных автомобильных дорог относятся:

снижение общей аварийности на местных  автомобильных дорогах;

снижение количества обращений в органы местного самоуправления  поселения  о неудовлетворительном состоянии местных  автомобильных дорог;

увеличение  автомобильных  дорог  с твердым покрытием;

достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления поселения  «Доля местных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности местных автомобильных дорог» в 2015году – до 66 проц.

# 5. Механизм управления и контроля за реализацией Программы

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет глава администрации МО «Заневское сельское поселение».

Контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации МО «Заневское сельское поселение» по ЖКХ и градостроительству.

Мероприятия Программы учитываются при подготовке проектов местного бюджета и служат основанием для проведения конкурсов по выбору организаций и финансирование дорожных работ. Заказы на реализацию программных мероприятий размещаются на конкурсной основе с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Специалисты администрации   отчитываются  о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы ежеквартально на оперативных  совещаниях.

Программа подлежит  корректировке и внесению изменений по результатам выполненных или не выполненных мероприятий, выполненных проектов и финансового обеспечения.

# Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы ««Развитие автомобильных дорог местного значения на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2015 год»

| № | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измер. | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - благоустройство территории; - продление сроков экономически эффктивной эксплуатации дорог местного значения; - улучшение состояния дорожного покрытия; - снижение аварийности на дорогах; - обеспечение соответствия технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям. | Выполнение работ по ремонту автомобильных работ | Кв.м. | 8900 |
| 2. | - продление сроков экономически эффктивной эксплуатации дорог местного значения; - улучшение состояния дорожного покрытия; - снижение аварийности на дорогах; - обеспечение соответствия технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям. |  | % | 34 |
| 3. | - благоустройство территории; - улучшение состояния дорожного покрытия; - снижение аварийности на дорогах; - обеспечение соответствия технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям. | Выполнение работ по ремонту дворовых территрий | Кв.м. | 1000 |
| 4. | - благоустройство территории; - комфортность и безопасность условий проживания граждан. | Устройство пешеходных дорожек | Кв.м. | - |
| 5. | - благоустройство территории; - улучшение состояния дорожного покрытия; - снижение аварийности на дорогах; - обеспечение соответствия технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям | Проектирование ремонта автомобильных дорог местного значения | Шт. | 1 |