Муниципальное образование

"ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2014 г.	                                                                                            № 161

дер. Заневка

Об утверждении новой редакции муниципальной

программы «Обеспечение устойчивого

функционирования и развития коммунальной и

инженерной инфраструктуры и повышение

энергоэффективности на территории МО

«Заневское сельское поселение на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014-2016 годы» (далее – Программа) в новой редакции (приложение № 1).

- Определить сектор ЖКХ и благоустройства администрации МО основным исполнителем Программы.

- Постановление администрации № 584 от 20.12.2013 г. признать утратившим силу.

- Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

- Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и градостроительству Бубликова В.П.

Врио главы администрации                                                       В.П. Бубликов

Приложение № 1

к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»

№ 161 от 29.04. 2014 г.

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014-2016 годы

| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014-2016 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | заместитель главы администрации по ЖКХ и градостроительству |
| Соисполнители муниципальной программы | Сектор ЖКХ и благоустройства; Сектор имущественных отношений и инвестиционной политики. Финансово-экономический сектор; Сектор архитектуры и градостроительства |
| Подпрограммы муниципальной программы | Разработка подпрограмм не требуется. |
| Цели муниципальной программы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения; Модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности . Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства. Развитие инженерной инфраструктуры систем газоснабжения. |
| Задачи муниципальной программ | Замена ветхих и аварийных участков инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализования, кабельных и воздушных линий электропередач. Проектирование и строительство сетей газоснабжения и водоснабжения населенных пунктов. Подготовка объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный период. Выполнение мероприятий энергосбережения. |
| Целевые показатели муниципальной программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 25 %. Снижение показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведение; Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 25 %. Увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности до 95 %. Увеличение доли населения обеспеченного природным газом на 10 %. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-16 годы; 1 этап -2014год; 2 этап -2015год; 3 этап -2016год. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 170 819,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 60 587,7 тыс. руб. 2015 год – 27 932,6 тыс. руб. 2016 год – 82 299,4 тыс.руб. Из бюджета МО «Заневское сельское поселение" – 121 169,7 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 57 737,7 тыс. руб. 2015 год – 27 932,6 тыс. руб. 2016 год – 35 499,4 тыс.руб. Из бюджета Ленинградской области – 49 650,0 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 2 850,0 тыс. руб. 2016 год – 46 800,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты, реализации муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов; Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях; Обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Обеспечение планомерного перехода газоснабжения населенных пунктов с балонного на природный газ. |

Муниципальная  программа

Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014-2016 годы

I. Характеристика текущего состояния

Инженерные сети теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения на территории населенных пунктов находятся в изношенном состоянии и не соответствуют техническим требованиям, в связи с чем возникают аварийные ситуации на сетях, потери холодной воды в сетях составляет 22%.

Уровень износа наружных инженерных систем составляет:

- теплоснабжения 43,7 %;

- горячего водоснабжения 43,7 %;

- холодного водоснабжения 40,8 %;

- водоотведения 89,5 %;

- электроснабжения 23 %.

В дер. Янино-1 полностью отсутствует горячее водоснабжение в 12 многоквартирных жилых домах.

Обеспечение центральным водоснабжением индивидуальных жилых домов населенных пунктов составляет:

- дер. Янино-1 84 % из 300 жилых домов обеспечено 25;

- дер. Янино-2 41 % из 134 жилых домов обеспечено 56;

- дер. Суоранда 91 % из 124 жилых домов обеспечено 113;

- дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов 0;

- дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов 0;

- п.ст. Мяглово 0 % из 9 жилых домов 0.

Газификация природным газом индивидуальных жилых домов населенных пунктов составляет:

- дер. Заневка 30% из 100 жилых домов газифицировано 30;

- дер. Суоранда 56 % из 124 жилых домов газифицировано 70;

- дер. Хирвости 72 % из 77 жилых домов газифицировано 56;

- дер. Янино-1 62 % из 300 жилых домов газифицировано 188;

- дер. Янино-2 76 % из134 жилых домов газифицировано 102;

- дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов газифицировано 0;

- дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов газифицировано 0;

- п.ст Мяглово 0 % из 9 жилых домов газифицировано 0.

Обеспечено населенных пунктов уличным освещением улично-дорожной сети на территории МО составляет 85 %.

II. Цели и задачи

Основными целями  Программы являются:

1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения для чего:

выполнить реконструкцию:

- ВНС в дер. Суоранда и дер. Янино-1;

- водопровода Ду-110 мм с увеличением диаметра до Ду-160 от ООО «Заневский терминал до дер. Суоранда протяженность 1503 п.м.;

- водопровода Ду-57 мм до Ду-110 мм протяженность 2357 п.м. по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2;

провести капитальный ремонт сетей водоснабжения:

- водопровода Ду-160 L-1810 п.м. до дер. Новосергиевка и разводящего водопровода по дер. Новосергиевка.

2. Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения многоквартирных жилых домов, модернизация и развитие объектов теплоснабжения и тепловых сетей для чего:

- выполнить реконструкцию системы теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) на территории дер. Янино-1 (Переключение многоквартирных домов по ул. Новая № 13,14,15, ул. Военный городок № 52,68,69,70,71 на тепловые сети от котельной № 40 с температурным графиком 110/700С с заменой тепловых вводов и установкой ИТП, переключение потребителей котельной № 10, замена тепловых вводов многоквартирных жилых домов по ул. Военный городок № 1,16,29,38,43,53,65 с температурным графиком 95/700С, восстановление тепловых сетей  ГВС к жилым домам по ул. Военный городок № 1,16,29,38,43,53,65, ремонт участка тепловых сетей отопления от УТ-24 до УТ-11, восстановление тепловых и сетей ГВС от котельной № 40 до УТ-11)

- выполнить капитальный ремонт сети ГВС от котельной № 40 до УТ-11 и выполнить ремонт тепловых сетей отопления от УТ-24 до УТ-11 дер. Янино-1;

- провести капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая.

3. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на территории МО объектов и уличного освещения для чего: 	- провести работы по установке уличного освещения дороги от Колтушского шоссе до дер. Хирвости Всеволожского района;

- проводить ежегодное обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО

4. Развитие инженерной инфраструктуры систем газоснабжения населенных пунктов для чего построить и ввести в строй газопроводы:

- распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Суоранда, ул. Ржавского;

- подводящий газопровод для газоснабжения жилой застройки дер. Новосергиевка Всеволожского района 3477 п.м.;

- распределительный газопровода  давления по дер. Новосергиевка Всеволожского района;

- распределительного газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1 ул. Шоссейная (нечетная сторона), 1-6 линии Всеволожского района;

Завершить внутреннее газоснабжение многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область Всеволожский район дер. Янино-1 ул. Военный городок д. 1,16, 29,38,43.

5. Энергосбережение     и     повышение энергетической эффективности для чего завершить работу по установке приборов учета коммунальных услуг. В ходе ремонта сетей электроснабжения приметь электроприборы не ниже 1 класса энергоэфективности.

Установить индивидуальные приборы учета ХВС в квартирах многоквартирных домов находящихся на балансе администрации МО.

6. Безаварийная эксплуатация и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования   объектов жилищно-коммунального хозяйства для чего:

- создать в АМБУ «МЦОУ» аварийно-диспетчерскую службу муниципального образования.

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих участков трубопроводов, планомерное снижение числа жителей не обеспеченных центральным водоснабжением;

- обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов за счет модернизации и развития объектов теплоснабжения и тепловых сетей;

- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на территории МО объектов и уличного освещения за счет замены проводов на СИБ, применения энергоэффективных имеющих больший срок служба электроприборов;

- дальнейшее развитие системы газоснабжения населенных пунктов с целью планомерного снижения числа домов не обеспеченных природным газом;

- повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения  многоквартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.

#### IV. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 2014-2016 год.

1 этап 2014 год:

– выполнение работ по проектированию капитального ремонта сетей водоснабжения;

- выполнение работ по проектированию реконструкции системы теплоснабжения;

- выполнение работ по проектированию сетей газоснабжения, продолжение работ по строительству газопроводов;

- выполнение работ по ремонту сетей электроснабжения и уличного освещения;

- завершение работ по установке приборов учета коммунальных услуг.

2 этап 2015 год:

- выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения;

- выполнение работ по реконструкции системы теплоснабжения;

- продолжение работ по проектированию сетей газоснабжения, и строительству газопроводов;

- продолжение работ по ремонту сетей электроснабжения и уличного освещения.

3 этап 2015 год:

- продолжение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения;

- продолжение работ по реконструкции системы теплоснабжения;

- продолжение работ по проектированию сетей газоснабжения, и строительству газопроводов;

- продолжение работ по ремонту сетей электроснабжения и уличного освещения.

V. Перечень основных мероприятий

| № пп | Наименование мероприятий | Год | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет |  |
| - Развитие системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство «Распределительного газопровода для газоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Суоранда, ул. Ржавского» | 2014 | 3000 |  | 2850 | 150 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 2 | Строительный надзор за строительством газопровода дер. Суоранда ул. Ржавского | 2014 | 140 |  |  | 140 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 3 | Строительство подводящего газопровода для газоснабжения жилой застройки дер. Новосергиевка Всеволожского района 3477 п.м. | 2015 | 4618,3 |  |  | 4618,3 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 4 | Строительный надзор за строительством подводящего газопровода для газоснабжения жилой застройки дер. Новосергиевка Всеволожского района 3477 п.м. | 2015 | 87,7 |  |  | 87,7 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 5 | Проектирование распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района | 2015 | 2574,9 |  |  | 2574,9 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 6 | Строительство распределительного газопровода давления по дер. Новосергиевка Всеволожского района | 2016 | 25000 |  | 22500 | 2500 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 7 | Строительный надзор за строительством распределительного газопровода давления по дер. Новосергиевка Всеволожского района | 2016 | 500 |  |  | 500 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 8 | Проектирование распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1 ул. Шоссейная (нечетная сторона), 1-6 линии Всеволожского района | 2015 | 2711,4 |  |  | 2711,4 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 9 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1 ул. Шоссейная (нечетная сторона), 1-6 линии Всеволожского района | 2016 | 27000 |  | 24300 | 2700 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 10 | Строительный надзор за строительством распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1 ул. Шоссейная (нечетная сторона), 1-6 линии Всеволожского района | 2016 | 600 |  |  | 600 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 11 | Разработка схемы газификации дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района | 2014 | 297,8 |  |  | 297,8 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 12 | Проектирование распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района | 2015 | 11250 |  |  | 11250 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 13 | Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область Всеволожский район дер. Янино-1 ул. Военный городок д. 1 | 2014 | 149,8 |  |  | 149,8 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 14 | Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область Всеволожский район дер. Янино-1 ул. Военный городок д. 16 | 2014 | 94,2 |  |  | 94,2 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 15 | Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область Всеволожский район дер. Янино-1 ул. Военный городок д. 29 | 2014 | 267,3 |  |  | 267,3 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 16 | Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область Всеволожский район дер. Янино-1 ул. Военный городок д. 38 | 2014 | 73,6 |  |  | 73,6 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 17 | Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область Всеволожский район дер. Янино-1 ул. Военный городок д. 43 | 2014 | 73,4 |  |  | 73,4 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 18 | Проектирование распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1 ул. Шоссейная (четная сторона) | 2016 | 2000 |  |  | 2000 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 2. Развитие сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Разработка «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Заневское сельское поселение» до 2025 года» | 2014 | 1500 |  |  | 1500 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 20 | Проектные работы по реконструкции системы теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) на территории дер. Янино-1 (Переключение многоквартирных домов по ул. Новая № 13,14,15, ул. Военный городок № 52,68,69,70,71 на тепловые сети от котельной № 40 с температурным графиком 110/700С с заменой тепловых вводов и установкой ИТП, переключение потребителей котельной № 10, замена тепловых вводов многоквартирных жилых домов по ул. Военный городок № 1,16,29,38,43,53,65 с температурным графиком 95/700С, восстановление тепловых сетей ГВС к жилым домам по ул. Военный городок № 1,16,29,38,43,53,65, ремонт участка тепловых сетей отопления от УТ-24 до УТ-11, восстановление тепловых и сетей ГВС от котельной № 40 до УТ-11) | 2014 | 2452,3 |  |  | 2452,3 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 21 | Реконструкция системы теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории дер. Янино-1 Всеволожского района с установкой ИТП в многоквартирных домах по ул. Новая д. № 12,13,14,15, ул. Военный городок д. № 52,53,65,68,69,70,71,1,16,29,38,43 с заменой тепловых вводов | 2015- 2016 | 1000 |  |  | 1000 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 22 | Демонтаж кирпичной дымовой трубы котельной № 40 дер. Янино-1 | 2014 | 1924,5 |  |  | 1924,5 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
|  | Проектирование капитального ремонта сетей ГВС от котельной № 40 до УТ-11 и ремонт тепловых сетей отопления от УТ-24 до УТ-11 дер. Янино-1 | 2014 | 775,8 |  |  | 775,8 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 23 | Капитальный ремонт сетей ГВС от котельной № 40 до УТ-11 и ремонт тепловых сетей отопления от УТ-24 до УТ-11 дер. Янино-1 | 2014 | 13455 |  |  | 13455 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 24 | Проектирование капитального ремонта участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС | 2014 | 2520 |  |  | 2520 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 25 | Капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая до с устройством временной трассы ГВС | 2015 | 1000 |  |  | 1000 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 26 | Разработка схемы теплоснабжения МО «Заневское сельское поселение» | 2014 | 2900 |  |  | 2900 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| - Развитие систем водоснабжения и канализования |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Проектные работы по реконструкции сети водопровода Ду-57 мм до Ду-110 мм протяженность 2357 п.м. в дер. Суоранда, Хирвости по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2 | 2014 | 3050 |  |  | 3050 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 28 | Реконструкция сети водопровода Ду-57 мм до Ду-110 мм протяженность 2357 п.м. в дер. Суоранда, Хирвости по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2 | 2016 | 10000 |  |  | 10000 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 29 | Проектные работы по реконструкции ВНС дер. Суоранда | 2014 | 739,5 |  |  | 739,5 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 30 | Реконструкция ВНС дер. Суоранда | 2015 | 1800 |  |  | 1800 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 31 | Проектные работы по реконструкции ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО «РЗРТ «Луч» дер. Янино-1 | 2014 | 739,5 |  |  | 739,5 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 32 | Реконструкция ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО «РЗРТ «Луч» дер. Янино-1 | 2015 | 1800 |  |  | 1800 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 33 | Проектирование реконструкции сетей водопровода Ду-110 мм с увеличением диаметра до Ду-160 протяженностью 1503 п.м. от ООО «Заневский терминал до дер. Суоранда | 2014 | 2625 |  |  | 2625 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 34 | Реконструкция сетей водопровода Ду-110 мм с увеличением диаметра до Ду-160 протяженностью 1503 п.м. от ООО «Заневский терминал до дер. Суоранда | 2016 | 16000 |  |  | 16000 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 35 | Разработка схемы водоснабжении и водоотведения МО «Заневское сельское поселение» | 2014 | 3901,6 |  |  | 3901,6 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 36 | Капитальный ремонт водопровода Ду-160 L-1810 п.м. до дер. Новосергиевка | 2014 | 14103,6 |  |  | 14103,6 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 37 | Проектирование строительства внутрипоселкового водопровода дер. Новосергиевка | 2014 | 1569,4 |  |  | 1569,4 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 38 | Проектирование строительства трассы водопровода с целью водоснабжения индивидуальных жилых домов и закольцовки двух существующих водопроводов по адресу Ленинградская область Всеволожский район дер. Янино-2 | 2014 | 516 |  |  | 516 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 39 | Установка индивидуальных приборов учета в квартирах многоквартирных домов находящихся на балансе администрации МО | 2014 | 290,2 |  |  | 290,2 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| - Развитие сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Устройство уличного освещения с установкой светильников от Колтушского шоссе до дер. Хирвости Всеволожского района | 2014 | 228,2 |  |  | 228,2 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 41 | Разработка перспективной схемы электроснабжения МО | 2014 | 2500,0 |  |  | 2500,0 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 42 | Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО | 2014 2015 2016 | 991,2 1090,3 1199,4 |  |  | 991,2 1090,3 1199,4 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| ИТОГО: |  |  | 170819,7 |  | 49 650 | 121 169,7 |  |
| В том числе: 2014 г. |  |  | 60 587,7 |  | 2 850 | 57 737,7 |  |
| 2015 г. |  |  | 27 932,6 |  |  | 27 932,6 |  |
| 2016 г. |  |  | 82 299,4 |  | 46 800 | 35 499,4 |  |

VI. Обоснование мероприятий

Система мероприятий Программы разработана на основании выводов:

- генерального  плана «Заневского сельского поселения»;

- муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Заневское сельское поселение»;

- программы газификации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2011-2014 г.г.»;

- инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения на территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2013-2018 годы»;

- инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоотведения на территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2013-2018 годы»;

- программы развития систем водоснабжения и водоотведения МО «Заневское сельское поселение»;

- результаты обследования водопроводных сетей ООО «СМЭУ Заневка»;

- схемы сетей теплоснабжения дер. Янино-1.

VII. Перечень целевых показателей

В результате выполнения программы предполагается достичь следующих показателей:

На 1 этапе 2014 год:

– выполнить работы по проектированию реконструкции и строительства сетей водоснабжения дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2, Новосергиевка;

- выполнить работы по проектированию реконструкции системы теплоснабжения дер. Янино-1;

- произвести капитальный ремонт сетей ГВС и теплоснабжения от котельной № 40 до дома № 12 по ул. Новая дер. Янино-1;

- продолжить работ по строительству газопроводов в дер. Суоранда, выполнить прокладку внутренних сетей газоснабжения 5 жилых домов в дер. Янино-1;

- выполнить работы по капитальному ремонту подводящего водопровода до дер. Новосергиевка

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей электроснабжения.

На 2 этапе 2015 год:

- выполнить работы по реконструкции ВНС дер. Янино-1, Суоранда;

- выполнить работы 1 этапа по реконструкции системы теплоснабжения дер. Янино-1;

- произвести капитальный ремонт сетей ГВС и теплоснабжения вдоль домов № 1-6 по ул. Новая дер. Янино-1

- выполнить работы по проектированию распределительных сетей газоснабжения в дер. Новосергиевка Суорнада, Хирвости, Янино-2, Янино-1 ул. Шоссейная (нечетная сторона, и строительству подводящего газопровода до дер. Новосергиевка;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей электроснабжения.

3 этап 2016 год:

- продолжить работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения в дер. Суоранда Хирвости, Янино-2;

- завершить работы по реконструкции системы теплоснабжения в дер. Янино-1;

- продолжить работы по проектированию сетей газоснабжения в Янино-1 ул. Шоссейная (нечетная сторона), и разводящего газопровода дер. Новосергиевка;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей электроснабжения.

VII. Оценка эффективности Программы

Выполнение мероприятий программы позволит:

- обеспечить более устойчивое и надежное функционирования системы водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих участков трубопроводов в дер. Суоранда, Хирвости Янино-2, подведение центрального водоснабжения к дер. Новосергиевка планомерное снижение числа жителей не обеспеченных центральным водоснабжением за счет расширения сетей централизованного водоснабжения;

- обеспечить более надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов в населенных пунктах за счет замены ветхих участков тепловых сетей и сетей ГВС и подключение жилых домов к новым сетям в дер. Янино-1, решить проблему подключения не обеспеченных горячим водоснабжением многоквартирных домов по ул. Военный городок в дер. Янино-1 к сетям ГВС;

- обеспечить более надежное электроснабжение расположенных на территории МО объектов и уличного освещения за счет замены проводов на СИБ, применения энергоэффективных имеющих больший срок служба электроприборов;

- обеспечить дальнейшее развитие системы газоснабжения населенных пунктов дер. Суоранда, дер. Новосергиевка, Янино-1, Хирвости, Янино-2 с целью планомерного снижения числа индивидуальных жилых домов домов не обеспеченных природным газом;

- добится повышения энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения  многоквартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- добится повышения качества предоставляемых жителям коммунальных услуг.