Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2013 г.		                                                                                    № 124

дер. Заневка

Об организации весеннего месячника

по благоустройству и уборке территорий

населённых пунктов МО «Заневское сельское

поселение» после зимнего периода

В целях обеспечения чистоты и порядка в населённых пунктах Муниципального образования «Заневское сельское поселение» и своевременной и качественной уборки территории после зимнего периода, повышения уровня благоустройства, а также в связи с подготовкой к празднованию 68-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Объявить с 22.04.2013 г. по 24.05.2013 г. весенний месячник по благоустройству и уборке территорий населённых пунктов после зимнего периода.

2.Утвердить План мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и уборке территорий населённых пунктов (Приложение № 1).

3. Назначить штаб руководства месячником:

- Бубликов В. П. – Заместитель Главы Администрации по ЖКХ и градостроительству – начальник штаба;

- Туманов О. Л. – начальник сектора ЖКХ и благоустройства - заместитель начальника штаба.

Члены штаба:

- Бородаенко Е. И. – начальник сектора архитектуры и градостроительства;

- Клопова С. А. – начальник сектора имущественных отношений и инвестиционной политики;

- Потехин А. Г. – ведущий специалист сектора ЖКХ и благоустройства;

- Можар В. Т. – директор ООО «ЖКК Янино»;

- Хабарова Н. В. –директор ООО «ПЖКХ «Янино»;

- Коротков С. Н. – участковый уполномоченный УВД Всеволожского района;

- Копчёнова Н. Н. – генеральный директор ООО «СпецТехника Янино»;

- Торопова М. Г.- генеральный директор ООО «Свет»;

- Красновидов С. В. – генеральный директор ООО «СМЭУ Заневка».

4. Утвердить обращение к жителям Муниципального образования об участии в мероприятиях по озеленению и благоустройству придомовых территорий и участков (Приложение № 2).

5. Утвердить уведомление к землевладельцам (Приложение № 3).

6. Утвердить формы отчётности (Приложение № 4):

- о ходе проведения весеннего месячника по благоустройству, озеленению и уборке территории после зимнего периода;

- об участниках весенних работ по благоустройству.

7. Возложить функции сбора, обобщения и анализа информации о выполнении объёма работ в период проведения весеннего месячника на ведущего специалиста сектора ЖКХ и благоустройства Потехина А. Г.

8. Обеспечить участие в общем субботнике 07.05.2013 г. и 21.05.2013 г. сотрудников Администрации Муниципального образования, муниципальных учреждений и предприятий, обслуживающих жилищный фонд и содержание территории поселения.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, находящихся и осуществляющих деятельность на территории Муниципального образования независимо от форм собственности, старостам  деревень:

- разработать планы мероприятий по проведению месячника по благоустройству территорий предприятий и населённых пунктов;

- привести в порядок фасады зданий, ограждения, организовать уборку и благоустройство закреплённых и прилегающих территорий, восстановить нарушенные в зимний период элементы благоустройства и дорожного хозяйства.

В первоочередном порядке организовать мероприятия по благоустройству памятных мест, воинских и братских захоронений, территорий, прилегающих к учреждениям образования, здравоохранения и культуры.

- с 22.04.2013 г. еженедельно по понедельникам представлять Заместителю Главы Администрации (факс 8 (81370) 78-383) информацию о выполненных работах по благоустройству и количеству участников принявших участие в мероприятиях и работах, в соответствии с утверждёнными формами.

При определении объёмов выполненных работ по благоустройству и количеству участников учитывать только работы по уборке и благоустройству. Объёмы ежедневных работ по текущей уборке территории в отчёты не включать.

10. Рекомендовать директору МОУ «Янинская СОШ» Зюзину А. Б. провести организационные мероприятия по привлечению к работам по уборке и благоустройству территории школы учащихся МОУ «Янинская СОШ».

11. Начальнику штаба по благоустройству составить график проверки состояния территории и благоустройства с осмотром придомовых территорий многоквартирных домов и индивидуальных домовладений, внутриквартальных проездов и территорий предприятий и учреждений. Акты проверок представить на утверждение к 19.04.2013 г.

12. Генеральному директору ООО «СпецТехника Янино»:

- получить талоны на бесплатное размещение мусора на полигоне бытовых отходов на период проведения весеннего месячника по благоустройству;

- обеспечить организацию ежедневного вывоза собранного в ходе месячника мусора на лицензированные объекты размещения.

13. Поручить руководителям управляющих компаний и ТСЖ  организовать уборку придомовой территории многоквартирных домов с участием населения.

14. Обязать жителей проживающих на территориях индивидуальной застройки осуществить уборку участков и привести содержание территории и строений в соответствии с «Правилами санитарного содержания и уборки территории МО» принятых Решением Совета Депутатов.

15. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

16. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

17. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы Администрации по ЖКХ и градостроительству Бубликова В. П.

Вр. и. о. Главы Администрации                                                       В. П. Бубликов

Исп.  Потехин А. Г.

8 (81370) 78-383

Рассылка:

1 экз. – дело

1 экз. – прокуратура

1 экз.  – исполнитель

Приложение № 1

к Постановлению

от «15.» 04. 20 13 г. № 124

УТВЕРЖДАЮ

Вр. и. о. Главы Администрации

______________ В. П. Бубликов

«15.» 04. 20 13 г.

План

мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству

и уборке территорий населенных пунктов муниципального образования

«Заневское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка Проекта Постановления Главы Администрации о проведении весеннего месячника по благоустройству | Потехин А. Г. | 12.04.13 г. |  |
| 2. | Организация проведения общего субботника в населенных пунктах | Руководители УК и ТСЖ, старосты | 07.05.13 г. 21.05.13 г. |  |
| 3. | Опубликование в муниципальной газете «Заневский вестник» обращения Главы Администрации к жителям населённых пунктов и руководителям предприятий, расположенных и осуществляющих свою деятель ность на территории МО о приведении закреплённых территорий в соответствие с «Правилами санитарного содержания» | Смирная Е. В. | 30.04.13 г.-08.05.13 г. |  |
| 4. | Размещение в газете «Заневский вестник» фоторепортажа объектов неудовлетворительного санитарного состояния | Смирная Е. В. | 20.05.13 г.-31.05.13 г. |  |
| 5. | Отражение хода проведения месячника по благоустройству в средствах массовой информации | Смирная Е. В. | 20.05.13 г.-31.05.13 г. |  |
| 6. | Составление графика проверки состояния территорий и благоустройства с осмотром придомовых территорий многоквартирных домов и индивидуальных домовладений, внутриквартальных проездов и территорий | Бубликов В. П. | 19.04.13 г. |  |
| 7. | Получение талонов на бесплатный вывоз мусора на полигоны бытовых отходов на период проведения месячника | Потехин А. Г. | 19.04.13 г. |  |
| 8. | Анализ и обобщение заявок (пожеланий) населения по посадке деревьев, кустарников. Представление обобщенных заявок в Администрацию | Можар В. Т. Хабарова Н. В. | 23.04.13 г. |  |
| 9. | Разработка технических заданий на: - вывоз дополнительных объёмов ТБО, смета, мусора (возмещение расходов стоимости топлива при погрузочных работах и транспортировке); - на закупку 30 урн и 10 скамеек; -приобретение и установку 10 информационных стендов; - химическую обработку борщевика «Сосновского»; - приобретение саженцев зелёных насаждений; - ремонт и окраска существующих ограждений на территории дер. Заневка, дер. Янино-1; - ремонт детских площадок после осенне-зимнего периода; - ремонт площадок ТБО; - очистку обочин | Потехин А. Г. Евстигнеев В. П. | 19.04.13 г. |  |
| 10. | Инвентаризация уборочного инвентаря и инструмента для обеспечения работ | Хайбрахманов И. А. | 19.04.13 г. |  |
| 11. | Обследование территории МО и составление реестров: - заброшенные (неухаживаемые) земельные участки; - участки на территории которых имеются сгоревшие, разрушенные дома и другие объекты недвижимости; - незакрепленные участки территории; -несанкционированные свалки | Клопова С. А. Бородаенко Е. И. | 08.05.13 г. |  |
| 12. | Подготовка ходатайства в Правительство Ленинградской области о рассмотрении вопроса о лишении прав на земельные участки, попадающие под данную категорию в соответствии с требованиями нормативных актов | Бородаенко Е. И. Клопова С. А. | 14.05.13 г. |  |
| 13. | Нанесение на карту МО участков территории, засоренных борщевиком «Сосновского» | Бородаенко Е. И. Потехин А. Г. | 14.05.13 г. |  |
| 14. | Заключение договора на химическую обработку 4 га борщевика «Сосновского» | Потехин А. Г. | 17.05.13 г. |  |
| 15. | Закрепление за предприятиями прилегающих территорий по механическому выкорчевыванию, периодической вырубке поросли борщевика | Бородаенко Е. И. | 17.05.13 г. |  |
| 16. | Вручение предписаний собственникам землевладений, неудовлетворительно содержащим территории, о приведение их в соответствие с правилами санитарных и пожарных норм | Туманов О. Л. Бородаенко Е. И. | 26.05.13 г. |  |
| 17. | Организация ежедневного вывоза собранного в ходе месячника мусора на лицензированные объекты размещения, в том числе в день общего субботника | Хабарова Н. В. Копчёнова Н. Н. | Весь период |  |
| 18. | Ликвидация несанкционированных свалок по адресу: - дер. Новосергиевка, дер. Заневка, дер. Суоранда, дер. Хирвости, д. Янино-2, д. Янино-1; -вдоль Черной дороги в дер. Янино-1; -поле за котельной в дер. Янино-1. | Хабарова Н. В. Копченова Н. Н. | 24.05.13 г. |  |
| 19. | Оформление и выдача предписаний руководителям предприятий, организаций, учреждений, старостам деревень с рекомендациями по приведению в соответствие с Правилами содержания закрепленных территорий, установки урн у входов, необходимости систематического окашивания территорий, уничтожения сорных растений (борщевика), очистке мелиоративных каналов, лотков, придорожных кюветов, созданию противопожарных полос и барьеров. | Туманов О.Л. | 07.05.13 г. |  |
| 20. | Оформление и выдача предписания директору Всеволожского ДРСУ об уборке и приведении в соответствие придорожной территории (обочин, кюветов) остановок общественного транспорта, восстановления дорожной разметки | Потехин А. Г. | 26.04.13 г. |  |
| 21. | Проведение санитарной декоративной обрезки деревьев и кустарников (высота кустарников 1,5 м) на закрепленных территориях | Копчёнова Н. Н. Хабарова Н. В. Можар В. Т. | 24.05.13 г. |  |
| 22. | Очистка от грунта пешеходной дорожки (тротуара) на ул. Шоссейная дер. Янино-1 санитарная обрезка кустарника, удаление поросли и сухостоя | Копчёнова Н. Н. | 24.05.13 г. |  |
| 23. | Разработка и утверждение предложений по архитектурному оформлению территории населенных пунктов (устройство газонов, ограждений, клумб, цветников, вазонов) | Бородаенко Е. И. | 06.05.13 г. |  |
| 24. | Разработка плана посадки зелёных насаждений (деревьев, кустарников) | Потехин А. Г. Хабарова Н. В | 13.05. 13 г. |  |
| 25. | Ремонт и покраска газонных и дорожных ограждений, ремонт ограждений площадок для сбора ТБО | Копчёнова Н. Н. Хабарова Н. В. Можар В. Т. | 24.05.13 г. |  |
| 26. | Зачистка квартальных проездов дорог с твердым покрытием от песка грязи и смета | Копчёнова Н. Н. Хабарова Н. В. Можар В. Т. | 24.05.13 г. |  |
| 27. | Организация полива внутридворовых проездов в сухую погоду | Копчёнова Н. Н. | Весь период |  |
| 28. | Осмотр, закрытие крышек лючков, окраска опор уличного освещения | Торопова М. Г. | 24.05.13 г. |  |
| 29. | Приведение в порядок, выравнивание, покраска внутриквартальных знаков и указателей, табличек с названиями улиц и домов | Копчёнова Н. Н. Можар В. Т. Хабарова Н. В. | 24.05.13 г. |  |
| 30. | Восстановление уличного освещения и освещения входов в подъезды | Торопова М. Г. Можар В. Т. Хабарова Н. В | 24.05.13 г. |  |
| 31. | Ремонт и закрепление водосточных труб, водоотводящих устройств | Можар В. Т. Хабарова Н. В. | 24.05.13 г. |  |
| 32. | Ремонт детских площадок после осенне-зимнего периода | Копчёнова Н. Н. | 26.05.13 г. |  |
| 33. | Благоустройство памятных мест, воинских и братских захоронений | Карвелис М. А. | 08.05.13 г. |  |
| 34. | Ремонт площадок ТБО | Копчёнова Н. Н. | 26.05.13 г. |  |

Зам. главы администрации						В.П.Бубликов

Приложение № 2

к Постановлению

от «15.» 04. 20 13 г. № 124

УТВЕРЖДАЮ

Вр. и. о. Главы Администрации

______________ В. П. Бубликов

«15.» 04. 20 13 г.

Обращение к жителям МО «Заневское сельское поселение»

Уважаемые граждане!

С 22 апреля по 24 мая 2013 года в нашем Муниципальном образовании проводится ежегодный весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке территорий после зимнего периода, в апреле завершаются мероприятия по  подготовке к празднованию 68-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Коммунальные службы уже начали работу по приведению в порядок территории населённых пунктов. В работах уже участвуют работники ООО «ПЖКХ «Янино», ООО «ЖКК Янино», ООО «Свет», ООО «СпецТехника Янино» и другие.

Администрация Муниципального образования благодарит всех жителей, которые проявили понимание и уже внесли свой посильный вклад в работу по улучшению санитарного состояния территории и благоустройства.

В апреле – мае предстоит за короткий срок выполнить большой объём работ по уборке и благоустройству территории после затянувшегося зимнего периода, очистить от мусора дворы, вымыть в домах окна, привести в порядок фасады, провести санитарную обрезку деревьев и кустарников, посадить зеленые насаждения.

Администрация Муниципального образования приглашает всех жителей принять участие с 22.04.2013 года в весеннем месячнике благоустройства и внести свой вклад в благоустройство дворов, очистку территорий домовладений, предприятий, учреждений и учебных заведений. Приглашаем всех принять участие в весеннем месячнике по благоустройству и выйти на субботники 7 мая и 21 мая 2013 года.

Вместе мы сделаем наши дворы краше!

Администрация муниципального образования

«Заневское сельское поселение»

Приложение № 3

к Постановлению

от «15.» 04. 20 13 г. № 124

УТВЕРЖДАЮ

Вр. и. о. Главы Администрации

______________ В. П. Бубликов

«15.» 04. 20 13 г.

Уважаемые граждане!

С 22 апреля по 24 мая 2013 года на территории Муниципального образования «Заневское сельское поселение» проводится ежегодный весенний месячник по благоустройству и уборке территорий после зимнего периода, в апреле завершается работа по подготовке к празднованию 68-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с этим, с целью обеспечения чистоты и порядка в населённых пунктах, надлежит привести принадлежащие Вам участки в соответствие с требованиями Правил санитарного содержания и уборки территории, утвержденные решением Совета депутатов.

- осуществить очистку участка прилегающей территории в соответствии с планом застройки участка на ширину 10 метров свободного пространства по периметру;

- прочистить проходящие через участки водотоки, а также водосточные канавы в границах участков, на прилегающих улицах и проездах;

- окрасить наружные заборы;

- провести санитарную обрезку кустарников и деревьев;

- содержать в надлежащем порядке съезды (выезды) с дорог общего пользования к территориям индивидуальной застройки.

Нарушение Правил санитарного содержания и уборки влечёт за собой административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность.

Администрация муниципального образования

«Заневское сельское поселение»

Приложение № 4

к Постановлению

от «15.» 04. 20 13 г. № 124

УТВЕРЖДАЮ

Вр. и. о. Главы Администрации

______________ В. П. Бубликов

«15.» 04. 20 13 г.

Сведения

о ходе проведения весеннего месячника

по благоустройству озеленению и уборке

территории после зимнего периода

(нарастающим итогом)

| Уборка территории (кв. м) | Посажено деревьев (шт.) | Посажено кустов (шт.) | Общее количество автотранспорта задействованного в работах |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе (кв. м) |  |  |  |
|  | Дворовые уличные территории | Скверы | Иные территории |  |  |  |

Сведения

об участниках весенних работ

по благоустройству по состоянию на ___ ____ 2013 г.

(нарастающим итогом)

| Общее число участников (человек) | В том числе: |
| --- | --- |
|  | Жители | Работники предприятия | Учащиеся | Иные участники |