Муниципальное образование

"ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2011 г.                                                                                                      №  129

дер. Заневка

О внесении изменений в долгосрочную

муниципальную программу «Совершенствование

и развитие автомобильных дорог местного значения

на территории МО «Заневское сельское поселение»

на 2011-2014 годы», утвержденную постановлением

администрации МО «Заневское сельское поселение»

от 15.04.2011г. №56

В связи с необходимостью проведения в 2011году дополнительного текущего ремонта дорожного покрытия в населенных пунктах МО «Заневское сельское поселение», не предусмотренного   долгосрочной муниципальной программой «Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести следующие изменения в долгосрочную муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2011-2014 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации МО «Заневское сельское поселение» от 15.04.2011г. №56:

1.1.   В разделе паспорт Программы строка «Объем финансовых ресурсов, запланированных  по Программе, с указанием источников  финансирования»  вместо слов и цифр «Всего по программе (средств местного бюджета) – 90 615 000 рублей, в том числе: 2011год -15 741 000 рублей», читать «Всего по программе (средств местного бюджета) – 91 507 529 рублей, в том числе: 2011год - 16 633 529 рублей».

1.2.  В разделе паспорт Программы строка «Целевые задания Программы» вместо слов и цифр «ремонт автомобильных дорог – 50 кв.м, в том числе: 2011год – 50 кв.м.», читать «ремонт автомобильных дорог – 1153 кв.м, в том числе: 2011год – 1153 кв.м.»

1.3.  В разделе «3. Потребности в развитии автомобильных дорог и дорожного хозяйства МО «Заневское сельское поселение», в пункт «1). В деревне Янино-1» добавить абзац «- выполнить ямочный ремонт дорожного покрытия отдельных проездов и  дорожного покрытия отдельных участков внутриквартальных проездов по ул.Кольцевая, ул.Новая, ул. Военный городок – 633 кв.м.», в пункт «2). В деревне Заневка» добавить абзац «- выполнить ямочный ремонт дорожного покрытия проезда к д.№48 – 73 кв.м.», в  пункте «3). В деревне Суоранда и деревне Хирвости» вместо абзаца «- провести ремонт дорожного полотна площадью 200 кв.м. при въезде на ул.Рабочая с Колтушского шоссе», читать «- провести ремонт дорожного покрытия внутриквартальных проездов картами от Колтушского шоссе ( в районе АЗС «Татнефть») и ямочный ремонт на ул.Центральная, д.Хирвости – 447 кв.м.», в строке «Ремонт дорог» таблицы вместо слов «Въезд на ул.Рабочая д.Суоранда с Колтушского шоссе, кв. метры, 200 кв.м.», читать «Ямочный ремонт дорожного покрытия отдельных проездов и  дорожного покрытия отдельных участков внутриквартальных проездов по ул.Кольцевая, ул.Новая, ул.Военный городок в д.Янино-1, ямочный ремонт дорожного покрытия проезда к д.№48 в д.Заневка, ремонт дорожного покрытия внутриквартальных проездов картами от Колтушского шоссе ( в районе АЗС «Татнефть») и ямочный ремонт на ул.Центральная, д.Хирвости, кв. метры, 1153кв.м.».

1.4. В приложении 2 к Программе, в пункте (строка таблицы) 7  вместо слов и цифр «Ремонт автодорог: Въезд на ул. Рабочая д.Суоранда с Колтушского шоссе, 2011г, 50 кв.м, 284», читать «Ямочный ремонт дорожного покрытия отдельных проездов и  дорожного покрытия отдельных участков внутриквартальных проездов по ул.Кольцевая, ул.Новая, уд.Военный городок в д.Янино-1, ямочный ремонт дорожного покрытия проезда к д.№48 в д.Заневка, ремонт дорожного покрытия внутриквартальных проездов картами от Колтушского шоссе ( в районе АЗС «Татнефть») и ямочный ремонт на ул.Центральная, д.Хирвости, 2011г, 1153кв.м, 1 176 529».

2. Контроль за исполнением постановления  возложить на заместителя главы администрации Махортову А.Ю.

Глава администрации                                                                            А.В.Гердий

1экз - прокуратура.

1экз - в дело.

1экз – бухгалтерия.

1экз.- архитектурно-имущественно-земельный отдел.

1экз.- Махортовой А.Ю.