Муниципальное образование

"ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2015 г.                                                                                             №  316

дер. Заневка

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 30.03.2015 г.), Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции от 29.12.2014 г.)  Уставом МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 2017 годы» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Заневское сельское поселение» от 27.04.2015 г. № 213 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 2017 годы»  считать утратившим силу.

3. Определить сектор ЖКХ и Благоустройства администрации МО «Заневское сельское поселение» основным исполнителем Программы.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и градостроительству.

Глава администрации	                                                  	               А. В. Гердий

Приложение

к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»

Муниципальная программа

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО

« «Заневское сельское поселение»

на 2014 - 2017 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014-2017 годы»

| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014-2017 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | заместитель главы администрации по ЖКХ и градостроительству |
| Соисполнители муниципальной программы | Сектор ЖКХ и благоустройства; Сектор имущественных отношений и инвестиционной политики; Финансово-экономический сектор; Сектор архитектуры и градостроительства |
| Подпрограммы муниципальной программы | Разработка подпрограмм не требуется |
| Цели муниципальной программы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения; Модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности; Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства; Развитие инженерной инфраструктуры систем газоснабжения |
| Задачи муниципальной программ | Замена ветхих и аварийных участков инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализования, кабельных и воздушных линий электропередач. Проектирование, строительство и реконструкция сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов. Подготовка объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный период. Выполнение мероприятий энергосбережения |
| Целевые показатели муниципальной программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 25 %. Снижение показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 25 %. Увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности до 95 %. Увеличение доли населения обеспеченного природным газом на 10 % |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2017 годы; 1 этап - 2014год; 2 этап - 2015год; 3 этап - 2016 год; 4 этап - 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 253533,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 31593,4 тыс. руб. 2015 год – 83559,0 тыс. руб. 2016 год – 93449,4 тыс. руб. 2017 год – 59639,3 тыс. руб. Из бюджета МО «Заневское сельское поселение" – 161634,5 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 29743,4 тыс. руб. 2015 год – 66777,4 тыс. руб. 2016 год – 56774,4 тыс.руб. 2017 год – 8339,3 тыс.руб. Из бюджета Ленинградской области – 106606,6 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 1850 тыс. руб. 2015 год – 16781,6 тыс. руб. 2016 год – 36675,0 тыс.руб. 2017 год – 51300,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты, реализации муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов; Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях; Обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Обеспечение планомерного перехода газоснабжения населенных пунктов с балонного на природный газ |

I. Характеристика текущего состояния

Инженерные сети теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения на территории населенных пунктов находятся в изношенном состоянии и не соответствуют техническим требованиям, в связи с чем возникают аварийные ситуации на сетях, потери холодной воды в сетях составляет 22%.

Уровень износа наружных инженерных систем составляет:

- теплоснабжения 43,7 %;

- горячего водоснабжения 43,7 %;

- холодного водоснабжения 40,8 %;

- водоотведения 89,5 %;

- электроснабжения 23 %.

В дер. Янино-1 полностью отсутствует горячее водоснабжение в 12 многоквартирных жилых домах.

Обеспечение центральным водоснабжением индивидуальных жилых домов населенных пунктов составляет:

- дер. Янино-1 87 % из 300 жилых домов обеспечено 260;

- дер. Янино-2 42 % из 134 жилых домов обеспечено 56;

- дер. Суоранда 91 % из 124 жилых домов обеспечено 113;

- дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов 0;

- дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов 0;

- п.ст. Мяглово 0 % из 9 жилых домов 0.

Газификация природным газом индивидуальных жилых домов населенных пунктов составляет:

- дер. Заневка 30% из 100 жилых домов газифицировано 30;

- дер. Суоранда 56 % из 124 жилых домов газифицировано 70;

- дер. Хирвости 72 % из 77 жилых домов газифицировано 56;

- дер. Янино-1 62 % из 300 жилых домов газифицировано 188;

- дер. Янино-2 76 % из134 жилых домов газифицировано 102;

- дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов газифицировано 0;

- дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов газифицировано 0;

- п.ст Мяглово 0 % из 9 жилых домов газифицировано 0.

Обеспеченность населенных пунктов уличным освещением составляет 85 %.

II. Цели и задачи

Основными целями  Программы являются:

- Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения для чего:

Вновь построить:

- кольцевой водопровод в дер. Новосергиевка.

Выполнить реконструкцию:

- ВНС в дер. Суоранда и дер. Янино-1;

- водопровода Ду-110 мм с увеличением диаметра до Ду-160 от ООО «Заневский терминал до дер. Суоранда протяженность 1503 п.м.;

- водопровода Ду-57 мм до Ду-110 мм протяженность 2357 п.м. по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2;

Провести капитальный ремонт сетей водоснабжения:

- водопровода Ду-160 L-1810 п.м. до дер. Новосергиевка.

2. Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения многоквартирных жилых домов, модернизация и развитие объектов теплоснабжения и тепловых сетей для чего:

- выполнить реконструкцию системы теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) на территории дер. Янино-1;

- провести капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая.

3. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на территории МО объектов и уличного освещения для чего: 	- провести работы по установке уличного освещения дороги от Колтушского шоссе до дер. Хирвости Всеволожского района;

- проводить ежегодное обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО.

4. Развитие инженерной инфраструктуры систем газоснабжения населенных пунктов для чего построить и ввести в строй газопроводы:

- распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Суоранда, ул. Ржавского;

- подводящий газопровод для газоснабжения жилой застройки дер. Новосергиевка Всеволожского района 3477 п.м.;

- распределительный газопровод по дер. Новосергиевка Всеволожского района;

- распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1 Всеволожского района по ул. Шоссейная, Заводская, 1-6 линии;

- завершить внутреннее газоснабжение многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область Всеволожский район дер. Янино-1 ул. Военный городок д. 1,16, 29,38,43;

- осуществить проектирование газораспределительной сети дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2.

5. Энергосбережение     и     повышение энергетической эффективности для чего завершить работу по установке приборов учета коммунальных услуг. В ходе ремонта сетей электроснабжения применять электроприборы не ниже 1 класса энергоэффективности. Разработать программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на период 2015 – 2018 годы.

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих участков трубопроводов, планомерное снижение числа жителей не обеспеченных центральным водоснабжением;

- обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов за счет модернизации и развития объектов теплоснабжения и тепловых сетей;

- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на территории МО объектов и уличного освещения за счет замены проводов на СИП, применения энергоэффективных имеющих больший срок служба электроприборов;

- дальнейшее развитие системы газоснабжения населенных пунктов с целью планомерного снижения числа домов не обеспеченных природным газом;

- повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения  многоквартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.

#### IV. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 2014-2017 годы.

1 этап 2014 год:

- выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения;

– выполнение работ по проектированию реконструкции и капитального ремонта сетей водоснабжения;

- выполнение работ по проектированию капитального ремонта системы теплоснабжения;

- выполнение работ по проектированию сетей газоснабжения, продолжение работ по строительству газопроводов;

- выполнение работ по ремонту сетей электроснабжения и уличного освещения.

2 этап 2015 год:

- выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения;

- выполнение работ по проектированию реконструкции системы теплоснабжения;

- продолжение работ по проектированию сетей газоснабжения, и строительству газопроводов;

- продолжение работ по ремонту сетей электроснабжения и уличного освещения.

3 этап 2016 год:

- продолжение работ по реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения;

- продолжение работ по реконструкции системы теплоснабжения;

- продолжение работ по проектированию сетей газоснабжения, и строительству газопроводов;

- продолжение работ по ремонту сетей электроснабжения и уличного освещения.

4 этап 2017 год:

- продолжение работ по газификации населенных пунктов МО.

V. Перечень основных мероприятий. №; Наименование мероприятий; Год; Объем финансирования, тыс. руб.; Ответственный исполнитель. Всего; Федеральный бюджет; Региональный бюджет; Местный бюджет. 1. Развитие системы газоснабжения. 1; Строительство "Распределительного газопровода для газоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Суоранда, л. Ржавского.; 2014; 1 966,2; 1850; 116,2; Сектор ЖКХ и благоустройства. 2; Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района; 2015; 2 832,0; 2 832,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 3; Строительство распре елительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района; 2016; 25 000,0; 22 500,0; 2 500,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 4; Строительный надзор за строительством распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района; 2016; 50; ,0; 500,0. Сектор ЖКХ и благоустройства5; Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 - 6 линии; 2015; 5 182,0; 5 182,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 6; Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 - 6 линии; 2017; 27 000,0; 24 300,0; 2 700,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 7; Строительный надор за строительством распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 - 6 линии; 2017; 600,0; 600,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 8; Разработка схемы газификации дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района; 2014; 249,6; 249,6; Сектор ЖКХ и благоустройства. 9; Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района; 2015; 11 250,0; 11 250,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 10; Строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района; 2017; 30 000,0; 27 000,0; 3 000,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 11; Строительный надор за строительством распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района; 2017; 720,0; 720,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 12; Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, дер. Янино-1, ул. Военный городок, д. 1; 2014; 149,8; 149,8; Сектор ЖКХ и благоустройства. 13; Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, дер. Янино-1, ул. Военный городок, д. 16; 2014; 94,2; 94,2; Сектор ЖКХ и благоустройства. 14; Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, дер. Янино-1, ул. Военный городок, д. 29; 2014; 267,3; 267,3; Сектор ЖКХ и благоустройства. 15; Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, дер. Янино-1, ул. Военный городок, д. 38; 2014; 73,6; 73,6; Сектор ЖКХ и благоустройства. 16; Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, дер. Янино-1, ул. Военный городок, д. 43; 2014; 73,4; 73,4; Сектор ЖКХ и благоустройства. 17; Разработка схемы газоснабжения дер. Новосергиевка; 2015; 100,0; 100,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 18; Разработка схемы газоснабжения малоэтажной застройки дер. Кудрово.; 2015; 100,0; 100,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 19; Экспертиза ПСД по объектам газификации; 2015; 900,0; 900,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 2. Развитие сетей теплоснабжения. 20; Разработка "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО "Заневское сельское поселение" до 2025 года"; 2015; 1 650,0; 1 650,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 21; Реконструкция системы теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории дер. Янино-1 Всеволожского р-она; 2016; 25 000,0; 25 000,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 22; Проектирование капитального ремонта участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС; 2014; 1 970,0; 1 970,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 23; Ремонт горелок кот. 10; 2014; 80,6; 80,6; Сектор ЖКХ и благоустройства. 24; Ремонт насоса кот. 10; 2014; 40,6; 40,6; Сектор ЖКХ и благоустройства. 25; Замена зап. узла кот. 10; 2014; 9,0; 9,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 26; Ремонт изол газоходов кот. 10; 2014; 69,0; 69,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 27; Замена зап. арматуры кот. 10; 2014; 34,5; 34,5; Сектор ЖКХ и благоустройства. 28; Ремонт кровли кот. 10; 2014; 57,5; 57,5; Сектор ЖКХ и благоустройства. 29; Разработка схемы теплоснабжения МО "Заневское сельское поселение"; 2014; 998,0; 998,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 30; Ликвидация дымовой трубы кот. № 40; 2015; 774,800; 774,800; Сектор ЖКХ и благоустройства. 31; Экспертиза ПСД по объектам теплоснабжения; 2015; 300,0; 300,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 3. Развитие систем водоснабжения и водоотведения. 32; Проектные работы по реконстркции сети водопровода Ду-57 мм. До Ду-110 мм. В дер. Суоранда, Хирвости по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2; 2014; 2 897,5; 2 897,5; Сектор ЖКХ и благоустройства. 33; Реконструкция сети водопровода Ду-57 мм. До Ду-110 мм. В дер. Суоранда, Хирвости по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2; 2016; 10 000,0; 10 000,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 34; Проектные работы по реконструкции ВНС дер. Суоранда; 2014; 665,5; 665,5; Сектор ЖКХ и благоустройства. 35; Реконструкция ВНС дер. Суоранда; 2015; 2 709,19; 2 709,19; Сектор ЖКХ и благоустройства. 36; Проектные работы по реконструкции ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" дер. Янино-1; 2014; 665,5; 665,5; Сектор ЖКХ и благоустройства. 37; Реконструкция ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" дер. Янино-1; 2015; 2 718,98; 2 718,98; Сектор ЖКХ и благоустройства. 38; Проектирование реконструкции сетей водопровода Ду-110 мм. С увеличением диаметра до ДУ-160 мм. от ООО "Заневский терминал до дер. Суоранда; 2014; 2 362,5; 2 362,5; Сектор ЖКХ и благоустройства. 39; Реконструкция сетей водопровода Ду-110 мм. С увеличением диаметра до ДУ-160 мм. от ООО "Заневский терминал до дер. Суоранда; 2016; 16 000,0; 16 000,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 40; Капитальный ремонт водопровода Ду-160 L-1810 п.м. до дер. Новосергиевка; 2014; 14 032,5; 14 032,5; Сектор ЖКХ и благоустройства. 41; Проектирование строительства внутрипоселкового водопровода дер. Новосергиевка; 2014; 1 330,0; 1 330,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 42; Строительство внутрипоселкового водопровода дер. Новосергиевка; 2015; 19 781,62; 16 781,6; 3 000,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 43; Разработка ПСД "Кольцевой водопровод малоэтажной застройки дер. Кудрово"; 2015; 3 255,0; 3 255,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 44; Строительство "Кольцевого водопровода малоэтажной застройки дер. Кудрово"; 2016; 15 750,0; 14 175,0; 1 575,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 45; Разработка ПСД "Реконструкция КНС-3 в дер. Янино-1"; 2015; 2 834,0; 2 834,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 46; Экспертиза ПСД по объектам водоснабжения и водоотведения; 2015; 2 100,0; 2 100,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 47; Разработка Схемы водоснабжения и водоотведения МО "Заневское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 2015; 3 853,0; 3 853,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 4. Развитие сетей электроснабжения. 48; Разработка программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Заневское сельское поселение" на 2015-2018 годы"..; 2015; 250,0; 250,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 49; Устройство уличного освещения с установкой светильников от Колтушского шоссе до дер. Хирвости Всеволожского района; 2014; 228,2; 228,2; Сектор ЖКХ и благоустройства. 50; Разработка перспективной схемы электроснабжения МО; 2014; 2 360,0; 2 360,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 51; Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО; 2014; 918,4; 918,4; Сектор ЖКХ и благоустройства. 2015; 1 090,3; 1 090,3. 2016; 1 199,4; 1 199,4. 2017; 1 319,3; 1 319,3. 5. Подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону 2015-2016 годов.. 5.1. Объекты водоснабжения. 52; Установка отключающих задвижек на водопроводные вводы в многоквартирные дома по ул. Военный городок, №№ 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71 дер. Янино-1; 2015; 1 809,8; 1 809,8; Сектор ЖКХ и благоустройства. 53; Перекладка участка водопровода Ду 159 мм от д.11 по ул. Новая до здания ООО «Парадиз»; 2015; 1 181,2; 1 181,2. 54; Ремонт наружных волопроводных сетей с установкой отключающих задвижек на водопроводные вводы в многоквартирные дома по ул. Новая, №№ 12, 13, 14, 15 дер. Янино-1; 2015; 2 654,3; 2 654,3. 55; Монтаж отключающей задвижки на ЦРБ АСУ; 2015; 95,2; 95,2. 56; Ремонт водопроводных колодцев; 2015; 172,8; 172,8. 57; Ремонт водопровода между д. 7 – д. 11 по ул. Новая, дер. Янино-1; 2015; 8 712,2; 8 712,2. 58; Установка отключающей запорной арматуры у д. 7 – 12 ул. Новая, дер. Янино-1; 2015; 616,3; 616,3. 5.2 Сети канализации. 59; Ремонт колодцев с гидроизоляцией стыков, восстановление верхних крышек с люковинами на выпусках из домов по ул. Новая, №№ 7, 1 - 6; 2015; 71,5; 71,5; Сектор ЖКХ и благоустройства. 60; Ремонт сети канализации домв 16-29 по ул. Военный городок, дер. Янино-1; 2015; 704,7; 704,7. 61; Ремонт канализационных колодцев в районе ООО «Парадиз» с наращиванием верхних колец, дер. Янино-1; 2015; 140,1; 140,1. 5.3 Объекты теплоснабжения. 5.4. Тепловые сети. 62; Капитальный ремонт сетей отопления от УТ 10-20 до ж.д. 10; 2015; 4 000,0; 4 000,0; Сектор ЖКХ и благоустройства. 63; Капитальный ремонт сетей отопления от УТ 40-9 до ж.д. 1, 16; 2015; 1 700,0; 1 700,0. 64; Замена задвижек на тепловой сети (95-70) у ж.д. 52; 2015; 20,0; 20,0. ИТОГО; 268 241,1; 106 606,6; 161 634,5. В том числе по годам; 2014; 31 593,4; 1 850,0; 29 743,4. 2015; 83 559,0; 16 781,6; 66 777,4. 2016; 93 449,4; 36 675,0; 56 774,4. 2017; 59 639,3; 51 300,0; 8 339,3.

VI. Обоснование мероприятий

Система мероприятий Программы разработаны на основании  положений:

- генерального  плана «Заневского сельского поселения»;

- муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Заневское сельское поселение»;

- инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения на территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2013-2018 годы»;

- инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоотведения на территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2013-2018 годы»;

- программы развития систем водоснабжения и водоотведения МО «Заневское сельское поселение»;

- результаты обследования водопроводных сетей ООО «СМЭУ Заневка»;

- схемы сетей теплоснабжения дер. Янино-1.

VII. Перечень целевых показателей

В результате выполнения программы предполагается достичь следующих показателей:

На 1 этапе 2014 год:

– выполнить работы по проектированию реконструкции и строительства сетей водоснабжения дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2, Новосергиевка;

- выполнить работы по проектированию реконструкции системы теплоснабжения дер. Янино-1;

- продолжить работ по строительству газопроводов в дер. Суоранда, выполнить прокладку внутренних сетей газоснабжения 5 жилых домов в дер. Янино-1;

- выполнить работы по капитальному ремонту подводящего водопровода до дер. Новосергиевка и проектирования внутрипоселкового водопровода в населенном пункте;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей электроснабжения.

На 2 этапе 2015 год:

- выполнить работы по реконструкции ВНС дер. Янино-1, Суоранда;

- выполнить работы 1 этапа по реконструкции системы теплоснабжения дер. Янино-1;

- произвести капитальный ремонт сетей ГВС и теплоснабжения вдоль домов № 1-6 по ул. Новая дер. Янино-1

- выполнить работы по проектированию распределительных сетей газоснабжения в дер. Новосергиевка Суорнада, Хирвости, Янино-2, Янино-1 ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 – 6 линии, строительства подводящего газопровода до дер. Новосергиевка;

- выполнить работы по строительству внутрипоселкового водопровода в дер. Новосергиевка;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей электроснабжения.

3 этап 2016 год:

- выполнить работы по реконструкции сетей водоснабжения от «Заневского терминала» до дер. Суоранда Хирвости, и сети водопровода в них, строительство водопровода в дер. Янино-2;

- выполнить работы по строительству внутрипоселкового газопровода в дер. Новосергиевка;

- завершить работы по реконструкции системы теплоснабжения в дер. Янино-1;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей электроснабжения.

4 этап 2017 год:

- выполнить работы по строительству распределительного газопровода в дер. Янино-1, Суоранда, Хирвости, Янино-2.

VII. Оценка эффективности Программы

Выполнение мероприятий программы позволит:

- обеспечить устойчивое и надежное функционирования системы водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих участков трубопроводов в дер. Суоранда, Хирвости Янино-2, подведение центрального водоснабжения к дер. Новосергиевка планомерное снижение числа жителей не обеспеченных центральным водоснабжением за счет расширения сетей централизованного водоснабжения;

- обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов в населенных пунктах за счет замены ветхих участков тепловых сетей и сетей ГВС и подключение жилых домов к новым сетям в дер. Янино-1, решить проблему подключения не обеспеченных горячим водоснабжением многоквартирных домов по ул. Военный городок в дер. Янино-1 к сетям ГВС;

- обеспечить надежное электроснабжение расположенных на территории МО объектов и уличного освещения за счет замены проводов на СИБ, применения энергоэффективных имеющих больший срок служба электроприборов;

- обеспечить развитие системы газоснабжения населенных пунктов дер. Суоранда, дер. Новосергиевка, Янино-1, Хирвости, Янино-2 с целью планомерного снижения числа индивидуальных жилых домов домов не обеспеченных природным газом;

- добиться повышения энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения  многоквартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- добиться повышения качества предоставляемых жителям коммунальных услуг.