Муниципальное образование

"ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2011 г.                                                                                                         №  32

дер. Заневка

О мерах по предупреждению чрезвычайных

ситуаций в связи с возможными подтоплениями

территории МО «Заневское сельское поселение»

в период весеннего паводка 2011 года.

В связи с аномальным количеством атмосферных осадков в осенне-зимний период 2010-2011 года, снежный покров территории МО «Заневское сельское поселение» достиг 68-70 см., что в 1,5-2 раза превышает установленные нормы.

Обильное таяние снега в марте-апреле может послужить причиной подтопления территорий населенных пунктов, жилых застроек, инженерной инфраструктуры, поступления сточных вод в подвалы, разрушения водопроводных и канализационных сетей и сооружений, загрязнения источников водоснабжения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить организацию проведения работ по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка 2011 г. на комиссию по чрезвычайным ситуациям МО «Заневское сельское поселение»

2. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период подтопления территории поселения в весенний период 2011 года (Приложение №1)

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, находящихся и осуществляющих деятельность на территории муниципального образования:

- спланировать и осуществить необходимые организационные и инженерно-технические мероприятия в области защиты работников и подведомственных объектов от чрезвычайных ситуаций;

- принять необходимые меры по повышению устойчивости функционирования производственных и эксплуатируемых объектов в чрезвычайных ситуациях.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Махортову А.Ю.

Приложение:  План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в связи с возможными подтоплениями территории в 2011 году в 1экз. на 2л.

Глава администрации                                                   А.В. Гердий

Экз.1 – в дело

Экз.2 – Прокуратура

Экз.3 – Совет Депутатов

Экз.5 – исполнителю

Приложение № 1

к Постановлению администрации

МО «Заневское сельское поселение»

№ 32 от 21.03.2011 г.

ПЛАН 
 мероприятий муниципального образования «Заневское сельское поселение»

по предупреждению чрезвычайных ситуаций в связи с возможными подтоплениями территории в период весеннего паводка 2011 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок выполн. | Отм. выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести обследование: - Населенных пунктов муниципального образования по определению объектов и границ возможных подтоплений и необходимости вывоза снега, наледи с внутридворовых территорий. - Входов и выходов трубопроводов дренажной системы территорий в местах их пересечения с дорогами и магистралями. Освободить от снежных заносов водопропускные трубы | Черемисин А.В. Хабарова Н.В. Можар В.Т. Копченова Н.Н. | 18.03. |  |
| 2. | Проверить наличие и техническое состояние оборудования, средств резервного электропитания, водооткачивающих средств, инструмента, других необходимых принадлежностей и устройств для ликвидации возможных аварий, неисправностей и восстановления установленных режимов работы. При необходимости пополнить запасы недостающего оборудования и материалов | Можар В.Т. Хабарова Н.В. | 21.03 |  |
| 3. | Иметь в готовности к использованию средства и приспособления для откачки воды из подвальных помещений жилых и производственных зданий и пониженных участков местности. | Красновидов С.В. Можар В.Т. Хабарова Н.В. | 21.03 |  |
| 4. | Предусмотреть альтернативное водообеспечение населения питьевой водой, машинами и питьевыми цистернами для подвозки питьевой воды. Подготовить проект договора на аренду соответствующих транспортных средств. | Красновидов С.В. | 25.03 |  |
| 5. | Очистить от снега и льда крыши зданий. Не допустить: - в кровлях с наружным водоотводом - повреждения и смещения отдельных элементов, недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке. -в кровлях из рулонных материалов - отслоение от основания, разрывы и пробоины, местные просадки, расслоения в швах и между полотнищами, вздутия, растрескивание покровного и защитного слоев. | Можар В.Т. Хабарова Н.В. | 25.03 |  |
| 6. | Освободить от снега и льда фундаменты зданий по периметру на расстояние не менее чем на 1м стены. При необходимости обеспечить сток воды от зданий | Можар В.Т. Хабарова Н.В. | 25.03 |  |
| 7. | Обеспечить сток талых вод вдоль улиц населенных пунктов путем очистки кюветов внутриквартальных дорог, пешеходных тротуаров и водопропускных труб для вывода талых вод за пределы населенных пунктов. | Копченова Н.Н. | 25.03 |  |
| 8. | Определить место для вывоза и складирования снега | Бородаенко Е.И. | 18.03. |  |
| 9. | Провести очистку и вывоз снега с объектов, где возможно подтопление территорий | Копченова Н.Н. | Март-апрель |  |
| 10. | Создать аварийные бригады для оперативного устранения возможных аварий, обеспечить их необходимыми средствами и материалами | Красновидов С.В. Копченова Н.Н. Можар В.Т. Панов Ю.В. Хабарова Н.В. | 21.03 |  |
| 11. | Организовать ежедневный контроль за состоянием наружных электрических сетей и эксплуатируемых ВРУ. Обеспечить защиту линий электропередачи от возникновения аварий | Панов Ю.В. | с 21.03 |  |
| 12. | Оформить и выдать руководителям организаций, размещенным на территории МО, предписания о запрете свалки (складирования) снега с территорий предприятий на поля, в водоемы и территории поселения. | Бородаенко Е.И. | 25.03 |  |
| 13. | Осуществлять ежедневный мониторинг паводковой ситуации | Черемисин А.В | Март-апрель |  |
| 14. | Предусмотреть в бюджете МО средства на заключение договоров по выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации подтоплений (вывоз снега, откачка воды и т.п.) | Махортова А.Ю. Скидкин. А.В. |  |  |