Муниципальное образование

"ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2013 г.                                                                                                               № 413

дер. Заневка

О проведении

открытого аукциона

в электронной форме

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд» и отдельными нормативными правовыми актами Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести открытый аукцион в электронной форме  для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене внутренней электропроводки в жилом доме №3 по ул. Рабочая в дер. Суоранда Всеволожского района Ленинградской области.

- Установить начальную (максимальную) цену муниципального контракта определенную на основании локального сметного расчета в размере 211 324 рублей.

- Утвердить аукционную документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта выполнение работ по замене внутренней электропроводки в жилом доме №3 по ул. Рабочая в дер. Суоранда Всеволожского района Ленинградской области, согласно приложению.

- Сектору имущественных отношений и инвестиционной политики администрации МО «Заневское сельское поселение» по итогам аукциона провести необходимые действия по оформлению и заключению контракта с победителем аукциона.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                А.В.Гердий

|  | « УТВЕРЖДАЮ» Глава администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области __________________ А. В. Гердий «19.» 09. 2013 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ

РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ВНУТРЕННЕЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ЖИЛОМ ДОМЕ №3 ПО УЛ.РАБОЧАЯ В ДЕР.СУОРАНДА ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(с проектом муниципального контракта)

| № п/п | Наименование главы документации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Законодательное регулирование |  |
|  | Сведения о муниципальном заказчике |  |
|  | Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесения в нее изменений |  |
|  | Требования к участникам размещения заказа |  |
|  | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, ее обоснование |  |
|  | Порядок формирования цены контракта |  |
|  | Источник финансирования заказа |  |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов по муниципальному контракту |  |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |
|  | Требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика |  |
|  | Место, условия и сроки выполнения работ |  |
|  | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ |  |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению |  |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |
|  | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |
|  | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |
|  | Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления |  |
|  | Информационная карта аукциона |  |
| Приложение № 1 |  | Проект муниципального контракта |

- Законодательное регулирование

Настоящая документация об аукционе в электронной форме разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

- Сведения о муниципальном заказчике

Сведения о муниципальном заказчике указаны в пункте 1 Информационной карты аукциона.

- Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесения в нее изменений

3.1. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов по адресу: http://zakupki.gov.ru/ (далее – официальный сайт) без взимания платы.

3.2. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой проводится открытый аукцион в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении данного открытого аукциона в электронной форме.

3.3. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки указанного в п. 3.2 документации запроса, заказчик размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

3.4. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе продлевается так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

- Требования к участникам размещения заказа

4.1. К лицам, являющимся участниками данного размещения заказа, установлены следующие требования:

4.1.2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

4.1.3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4.1.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

4.1.5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, ее обоснование

5.1. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта указана в пункте 6 Информационной карты аукциона.

5.2. Начальная (максимальная) цена контракта установлена на основании локального сметного расчета.

- Порядок формирования цены контракта

6.1. Цена контракта формируется с учетом стоимости выполнения всех работ по контракту, стоимости всех материалов, применяемых при выполнении работ, затрат на использование (эксплуатацию) оборудования и всех иных расходов, понесенных Подрядчиком в ходе исполнения своих обязательств по контракту, в том числе все налогов, сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

6.4. Товарные знаки, указанные в документации об открытом аукционе в электронной форме, используются исключительно для определения начальной (максимальной) цены контракта и сопровождаются словами «или эквивалент».

- Источник финансирования заказа

7.1. Источником финансирования заказа является бюджет МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

7.2. Заказчик осуществляет финансирование работ по контракту в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов по муниципальному контракту

Валютой, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиком, является российский рубль.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ

Форма, сроки и порядок оплаты работ определяются проектом муниципального контракта.

- Требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика установлены техническим заданием и проектом муниципального контракта.

- Место, условия и сроки выполнения работ

Место, условия и сроки выполнения работ установлены техническим заданием и проектом муниципального контракта.

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ установлены проектом муниципального контракта.

- Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

13.1. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные п. 13.3 настоящей документации. Указанные части заявок подаются одновременно.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона.

13.2. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке.

13.3.Заявка на участие в  аукционе состоит из двух частей:

13.3.1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

13.3.2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

- Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом  аукционе в электронной форме

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом  аукционе в электронной форме указаны в пункте 3 Информационной карты аукциона.

- Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом  аукционе в электронной форме

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом  аукционе в электронной форме указана в пункте 4 Информационной карты аукциона.

- Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

Дата проведения  открытого аукциона указана в пункте 5 Информационной карты аукциона.

- Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме указан в пункте 2 Информационной карты аукциона.

- Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления

18.1. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта указан в пункте 7 Информационной карты аукциона.

18.2 Муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта.

18.3. В случае если обеспечением исполнения контракта является залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечисление денежных средств производится по реквизитам, указанным в пункте 8 Информационной карты аукциона.

18.4. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368-378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

18.5. Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан муниципальный заказчик, Принципалом - Подрядчик, Гарантом - банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию.

18.6. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, заключаемому по результатам аукциона, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 7 Информационной карты аукциона.

18.7. Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому она обеспечивает путем указания на стороны муниципального контракта, название предмета муниципального контракта.

18.8.В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право муниципального заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк письменное требование.

Письменное требование Бенефициара о платеже по настоящей гарантии должно быть предъявлено Гаранту в течение срока действия гарантии.

18.9. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта.

18.10. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

- Информационная карта аукциона

| № п/п | Пункты документации об аукционе | Сведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пункт 2 документации об аукционе | Муниципальный заказчик |  |  |
|  |  | Наименование: | Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
|  |  | Место нахождения: | 195298, Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 |  |
|  |  | Почтовый адрес: | 195298, Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 |  |
|  |  | Адрес электронной почты: | zanevka48@yandex.ru |  |
| 2. | Пункт 17 документации об аукционе | Обеспечение заявки | в % от начальной максимальной цены контракта | в рублях |
|  |  |  | 0,5 | 1 056,62 |
| 3. | Пункт 14 документации об аукционе | Дата и время окончания срока подачи заявок | 30.09.2013 г. 23.59 (время московское) |  |
| 4. | Пункт 15 документации об аукционе | Дата окончания срока рассмотрения заявок (первых частей) | 02.10.2013 г. |  |
| 5. | Пункт 16 документации об аукционе | Дата проведения аукциона | 04.10.2013 г. |  |
| 6. | Пункт 5 документации об аукционе | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта | 211 324,00 рублей |  |
| 7. | Пункт 18.1 документации об аукционе | Обеспечение исполнения контракта | в % от начальной максимальной цены контракта | в рублях |
|  |  |  | 30,00 | 63 397,20 |
| 8. | Пункт 18.6 документации об аукционе | Реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта | Администрация муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ИНН 4703083745, КПП 470301001 Р/сч 40302810000000000028 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург БИК 044106001 |  |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

|  | Глава администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области __________________ А.В. Гердий «____» __________ 2013 г. |
| --- | --- |

Муниципальный контракт

(ПРОЕКТ)

Муниципальный контракт № _____

д. Заневка

Всеволожского района

Ленинградской области                                                                         «___»_____________ 2013 г.

Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», «Заказчик», в лице Главы администрации А.В. Гердий, действующего на основании Устава и Положения, с одной стороны, и ________________________________________________________________________________, в лице____________________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) по результатам открытого аукциона в электронной форме (Протокол от _________ № ____) о нижеследующем:

- Предмет контракта.

  - По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Муниципального заказчика в соответствии с условиями Контракта на условиях подряда в установленный Контрактом срок выполнить работы по замене внутренней электропроводки в жилом доме №3 по ул. Рабочая в дер. Суоранда Всеволожского района Ленинградской области в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), а Муниципальный заказчик обязуется принять их результат и оплатить указанную в контракте цену при условии качественного выполнения всего объема работ по контракту.

1.2. Основанием для заключения настоящего Контракта является решение Единой комиссии администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по размещению муниципального заказа (Протокол от _________ № ____).

1.3. Существенными условиями Контракта для сторон, в том числе являются: цена, сроки, качество работ.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта (общая стоимость работ по настоящему Контракту) составляет - __________________ руб. (______________________________________ руб.), в том числе НДС – 18%: _________ руб.

2.2. В цену Контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту, в том числе:

- стоимость платы за негативное воздействие на окружающую среду при выполнении работ по Контракту;

- стоимость утилизации отходов;

- транспортные расходы;

-	накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Контракта;

- иные расходы и затраты, понесенные Подрядчиком в ходе исполнения им своих обязательств по Контракту.

2.3. Цена Контракта на период его действия устанавливается на основании результатов размещения заказа, является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3. СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Муниципальный заказчик осуществляет финансирование по настоящему Контракту из средств бюджета МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

3.2. Авансирование работ по Контракту не предусмотрено.

3.3. Оплата выполненных работ осуществляется Муниципальным заказчиком в течение 60 банковских дней с момента подписания актов сдачи-приёмки выполненных работ (форма КС -3) на основании подписанных обеими сторонами актов сдачи- приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат, счета, счета-фактуры, но не позднее 25 декабря 2013 г.

3.4. В случае, если в ходе выполнения работ по Контракту Заказчиком выставлялись требования об уплате Подрядчиком штрафных санкций, предусмотренных ст. 9 настоящего Контракта, оплата выполненных работ производится Заказчиком только после уплаты Подрядчиком таких санкций, либо сумма платежа, подлежащая оплате будет уменьшена на размер штрафных санкций.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Подрядчик приступает к выполнению в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта.

4.2. Окончание работ – не позднее 01.03. 2014 года.

4.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 года с даты подписания акта приема-передачи выполненных работ.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Муниципальный заказчик принимает на себя обязательства:

  - Назначить лицо, ответственное за ходом выполнения работ по настоящему Контракту.

  - Организовать  контроль за ходом выполнения работ в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

  - Производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

6.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему и сдать работы Заказчику с качеством, соответствующим условиям настоящего Контракта и приложений к нему.

6.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с нормативными документами, определяющих качество для данного вида работ, условиями настоящего Контракта и приложений к нему.

6.3. Устранять все замечания Заказчика, полученные в ходе выполнения работ по Контракту.

6.4. Обеспечить в ходе выполнение работ комплекс мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.5. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний  приостановить работы при обнаружении обстоятельств создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

6.6. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ,  исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

6.7. Не использовать в ходе осуществления работ оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.

6.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6.9. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.

6.10. Подрядчик в соответствии с пунктом 7.3 контракта после получения письменного извещения заказчика о выявленных недостатках обязан направить в установленный в извещении заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

6.11. Подрядчик обязуется в соответствии с действующим законодательством выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступает собственником и образователем отходов, образующихся при выполнении работ, а также осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. Приёмка работ производится на основании подготовленной исполнительной документации за отчетный период, оформляются и подписываются документы по приёмке-сдаче выполненных работ (акт КС-2, справка КС-3), либо распоряжение об устранении недостатков с указанием даты повторной приёмки.

7.2. Муниципальный заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем,  стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается  предписание.

7.3. В случае установления Муниципальным заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, Акт выполненных работ Муниципальным заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

7.4. За 5 дней до полного завершения работ по Контракту Подрядчик в письменной форме уведомляет Муниципального заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке выполненных работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту является:______________________________________________________________________ (Впоследствии заполнить данный пункт конкретным видом обеспечения Контракта с указанием исходных данных документов устанавливающих обеспечение).

В случае если способом обеспечения исполнения Контракта является залог денежных средств, при ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного залогом обязательства требования залогодержателя удовлетворяются без обращения в суд.  Заложенные денежные средства в размере требований залогодержателя, которые не удовлетворены залогодателем, остаются у Заказчика.

Обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств должно быть возвращено Подрядчику, в случае надлежащего исполнения условий Контракта, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

8.2. Обеспечение обязательств по Контракту истребуется Заказчиком в случаях:

а) если принципал (залогодатель) не выполнил предусмотренные Контрактом работы;

б) если принципал (залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ;

в) если принципал (залогодатель) нарушил установленные Заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненных работах;

г) если принципал (залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные Контрактом работы.

8.3. Муниципальный заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

8.4. Подрядчик несёт ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

8.5. Подрядчик при нарушении Контрактных обязательств уплачивает Муниципальному заказчику:

- за нарушение срока окончания работ 0,1% от контрактной цены за каждый день просрочки исполнения обязательств;

- в случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных недостатках на объекте в сроки, установленные заказчиком, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику 5 000 руб.;

- при установлении Муниципальным заказчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Подрядчиком, и подтвержденных соответствующими документами, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику 5 000 руб. за каждый выявленный Муниципальным заказчиком факт некачественного выполнения работ. При этом соответствующими документами являются двусторонний акт Муниципального заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания инженерной организации Муниципального заказчика и иные предписания контрольно-надзорных органов;

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований по безопасности труда при выполнении работ – 0,05% от контрактной цены;

- за нарушение установленных Муниципальным заказчиком сроков для устранения Подрядчиком недостатков, выявленных в ходе приемки работ, Подрядчик уплачивает Заказчику 0,003 % от контрактной цены за каждый день просрочки исполнения обязательств.

Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Муниципального заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

8.6. Уплата неустоек, штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в двухдневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных этапов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 19.2 Закона №94-ФЗ.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Муниципального заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

12.2. Отношения сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.

12.3. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на объекте, не являются собственностью Подрядчика.

12.4. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

12.5. Срок действия настоящего Контракта:

Начало – с момента заключения контракта.

Окончание – 31.12.2014 г.

12.6. Настоящий контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение должны быть составлены на русском языке.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

Приложения к настоящему Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Техническое задание

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

М.П.                                                                                М.П.

«_____»________________ 2013 года                         «_____»_______________ 2013 года

- Приложение № 1

- к муниципальному контракту

- от «___» _____2013 г.

№ ____

Техническое задание

на выполнение работ по замене внутренней электропроводки в жилом доме №3, ул. Рабочая, дер. Суоранда.

- Общие данные:

  - Юридический адрес: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, дом 48.

  - Заказчик: Администрация МО «Заневское сельское поселение».

  - Источник финансирования: Бюджет МО «Заневское сельское поселение».

  - Адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Суоранда.

  - Сроки выполнения работ: В соответствии с условиями муниципального контракта.

  - Основание для производства работ: дефектная ведомость на выполнение работ по замене внутренней электропроводки в жилом доме №3, ул. Рабочая, дер. Суоранда.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж: - проводки Наружной Внутренней - Розетки наружной установки - выключатели наружной установки - разветви тельные коробки наружной установки - ЩУ - Электросчетчик - Автоматические выключатели | м м шт шт шт шт шт шт | 100 800 40 24 24 1 4 24 |  |
| 1 | Прокладка кабеля по деревянным стенам (NYM3х6) в гофре ø 25 мм.. | м | 100 |  |
|  | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 3. | шт | 1 |  |
|  | Устройство заземления из полосовой стали сечением до 160 мм² открыто по строительным конструкциям.. | м | 3 |  |
| 2 | Установка: ЩУ Электросчетчик 1ф. типа ЦЭ2726(5-60А) Автоматические выключатели АВВ S201 16А. | шт шт шт | 4 4 24 |  |
|  | Монтаж: внутренней электропроводки в кабель канале сечением: - NYM 3х2,5 - NYM 3х1,5 - розетки не утопленного типа при открытой проводке - выключатели одноклавишные не утопленного типа при открытой проводке - разветви тельные коробки не утопленного типа при открытой проводке | м м шт шт шт | 400 400 40 24 24 |  |
| 13 | Погрузка и вывоз строительного мусора | тн |  |  |
| Проведение измерений и испытаний |  |  |  |  |
| 15 | Измерение сопротивления изоляции. | лин | 4 |  |
| 16 | Проверка цепи «фаза»- «нуль». | токопр | 28 |  |
| 17 | Фазирование линий | фазир | 4 |  |

Расчет стоимости контракта произведен на основе сборников территориальных единичных расценок Ленинградской области (ТЕР-2001 ЛО) с приведением их в текущий уровень цен индексами РЦЦС по Ленинградской области («Севзапстройцена»).

Материалы, оборудование и изделия, используемые при производстве работ должны быть новыми, соответствовать ГОСТам, спецификациям и иметь сертификаты соответствия и разрешение на выпуск и применение, обеспечить высокие эксплуатационные качества, длительный срок эксплуатации с учетом климатических условий Ленинградской области. Замена на другое оборудование, материалы или изделия без согласования заказчика недопустима.

| ЗАКАЗЧИК: ________________ /_______________ | Подрядчик: _____________/ _____________ |
| --- | --- |

- Приложение 1

- к Техническому заданию

Расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта

локальный сметный расчет № 713/1 Д

«Замена внутренней электропроводки в жилом доме № 3, ул. Рабочая, д. Суоранда »

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш. | риалы | единич. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы (Строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-2-3 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2 | 1 100 м пучка проводов | 62,03 61,61 | 0,42 0,22 | 0,00 | 62 | 62 | 0 0 | 0 | 3,98 0,01 | 3,98 0,01 |
|  | 38455 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 07/13 ТЕРр 67-2-3 / Итого по строке в тц |  | 8,27 | 4,66 8,27 |  | 513 | 513 | 0 0 | 0 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц(k=0,85) | 85% |  |  |  | 371 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц(k=0,8) | 65% |  |  |  | 267 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля | 8 100 м | 143,00 142,58 | 0,42 0,22 | 0,00 | 1 144 | 1 141 | 3 2 | 0 | 9,64 0,01 | 77,12 0,08 |
|  | 38465 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 07/13 ТЕРр 67-3-1 / Итого по строке в тц |  | 8,27 | 4,66 8,27 |  | 9 450 | 9 436 | 14 17 | 0 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц(k=0,85) | 85% |  |  |  | 6 830 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц(k=0,8) | 65% |  |  |  | 4 916 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток, коробок | 0,88 100 шт. | 86,37 86,37 | 0,00 0,00 | 0,00 | 76 | 76 | 0 0 | 0 | 5,84 0 | 5,14 0 |
|  | 38466 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 07/13 ТЕРр 67-4-1 / Итого по строке в тц |  | 8,27 | 8,27 |  | 629 | 629 | 0 0 | 0 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц(k=0,85) | 85% |  |  |  | 454 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц(k=0,8) | 65% |  |  |  | 327 |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм08-03-599-01 | Демонтаж - Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг и бокс пластмассовый 2х мод. [О.У. ГЭСНм. п. 3.1.4 (Кз=0,3; Кэм=0,3; Кзм=0,3; Км=0; Кзт=0,3)] | 1 1 шт. | 16,63 15,62 | 1,01 0,08 | 0,00 | 17 | 16 | 1 0 | 0 | 0,83 0 | 0,83 0 |
|  | 21992 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 07/13 ТЕРм 08-03-599-01 / Итого по строке в тц |  | 8,27 | 5,22 8,27 | 5,97 | 137 | 132 | 5 0 | 0 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц | 81% |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц | 52% |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм08-03-600-01 | Демонтаж - Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные [О.У. ГЭСНм. п. 3.1.4 (Кз=0,3; Кэм=0,3; Кзм=0,3; Км=0; Кзт=0,3)] | 4 1 шт. | 2,78 1,92 | 0,86 0,08 | 0,00 | 11 | 8 | 3 0 | 0 | 0,1 0 | 0,41 0,01 |
|  | 22006 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 07/13 ТЕРм 08-03-600-01 / Итого по строке в тц |  | 8,27 | 5,32 8,27 | 8,27 | 82 | 66 | 16 0 | 0 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц(k=0,85) | 95% |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц(k=0,8) | 65% |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм08-03-526-01 | Демонтаж - Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А [О.У. ГЭСНм. п. 3.1.4 (Кз=0,3; Кэм=0,3; Кзм=0,3; Км=0; Кзт=0,3)] | 24 1 шт. | 8,79 8,44 | 0,35 0,00 | 0,00 | 211 | 203 | 8 0 | 0 | 0,47 0 | 11,23 0 |
|  | 21733 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 07/13 ТЕРм 08-03-526-01 / Итого по строке в тц |  | 8,27 | 6,15 8,27 | 2,94 | 1 728 | 1 679 | 49 0 | 0 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц | 81% |  |  |  | 1 360 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц | 52% |  |  |  | 873 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 1 521 | 1 506 | 15 2 | 0 |  | 98,71 0,1 |
| Итого по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 12 539 | 12 455 | 84 17 | 0 |  | 98,71 0,1 |
| НР и СП в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (пп. 1,2,3 )(k=0,85; 85%) |  |  |  |  |  |  | 7 655 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (пп. 4,6 )(81%) |  |  |  |  |  |  | 1 467 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (пп. 5 )(k=0,85; 95%) |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  | 9 175 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 21 714 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (пп. 1,2,3,5 )(k=0,8; 65%) |  |  |  |  |  |  | 5 544 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (пп. 4,6 )(52%) |  |  |  |  |  |  | 942 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  | 6 486 |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  |  |  |  | 28 200 |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы (Монтажные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 1 100 м | 746,41 199,70 | 23,06 2,05 | 523,65 | 747 | 200 | 23 2 | 524 | 11,2 0,08 | 11,2 0,08 |
|  | 21200 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 07/13 ТЕРм 08-02-412-04 / Итого по строке в тц |  | 8,27 | 5,32 8,27 | 4,01 | 3 877 | 1 654 | 122 17 | 2 101 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц(k=0,85) | 95% |  |  |  | 1 350 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц(k=0,8) | 65% |  |  |  | 869 |  |  |  |  |  |
| 8 | (прайс Минимакс) | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, NYM 3х6 мм2 90:1,18 | 100 м | (76,27) |  | (76,27) | (7 627) |  |  | (7 627) |  |  |
| 9 | ТЕРм08-03-599-01 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг и бокс пластмассовый 2х мод. | 4 1 шт. | 94,90 52,08 | 3,36 0,26 | 39,46 | 379 | 208 | 13 1 | 158 | 2,77 0,01 | 11,08 0,04 |
|  | 21992 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 07/13 ТЕРм 08-03-599-01 / Итого по строке в тц |  | 8,27 | 5,22 8,27 | 5,97 | 2 731 | 1 720 | 68 8 | 943 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц | 81% |  |  |  | 1 399 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц | 52% |  |  |  | 898 |  |  |  |  |  |
| 10 | (прайс Минимакс) | Щит ЩУ типа 1/2-1 IP54 ИЭК 1295,2:1,18 | 4 шт | (1097,63) |  | (1097,63) | (4 391) |  |  | (4 391) |  |  |
| 11 | ТЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | 4 1 шт. | 9,94 6,39 | 2,88 0,26 | 0,67 | 41 | 26 | 12 1 | 3 | 0,34 0,01 | 1,36 0,04 |
|  | 22006 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 07/13 ТЕРм 08-03-600-01 / Итого по строке в тц |  | 8,27 | 5,32 8,27 | 8,27 | 304 | 215 | 64 8 | 25 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц(k=0,85) | 95% |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц(k=0,8) | 65% |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |
| 12 | (509-8005) | Счетчик электроэнергии однофазный, тип: ЦЭ2706-12 5-60А, электронный двухтарифный | 4 шт | (3092,27) |  | (3092,27) | (12 369) |  |  | (12 369) |  |  |
| 13 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 24 1 шт. | 244,17 28,13 | 1,16 0,00 | 214,88 | 5 860 | 675 | 28 0 | 5 157 | 1,56 0 | 37,44 0 |
|  | 21733 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 07/13 ТЕРм 08-03-526-01 / Итого по строке в тц |  | 8,27 | 6,15 8,27 | 2,94 | 20 916 | 5 582 | 172 0 | 15 162 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц | 81% |  |  |  | 4 521 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц | 52% |  |  |  | 2 903 |  |  |  |  |  |
| 14 | (прайс Минимакс) | Автоматический выключатель АВВ S201 16А 190:1,18 | 24 шт | (161,02) |  | (161,02) | (3 864) |  |  | (3 864) |  |  |
| 15 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 4 100 м | 180,38 62,76 | 68,39 34,54 | 49,23 | 722 | 251 | 274 138 | 197 | 3,52 1,57 | 14,08 6,28 |
|  | 21121 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 07/13 ТЕРм 08-02-399-01 / Итого по строке в тц |  | 8,27 | 4,94 8,27 | 4,62 | 4 340 | 2 076 | 1 354 1 141 | 910 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц(k=0,85) | 95% |  |  |  | 2 597 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц(k=0,8) | 65% |  |  |  | 1 673 |  |  |  |  |  |
| 16 | (501-8436) | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х1,5 мм2 | 0,4 1000 м | (25177,16) |  | (25177,16) | (10 071) |  |  | (10 071) |  |  |
| 17 | ТЕРм08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 | 4 100 м | 236,78 83,80 | 101,02 49,13 | 51,96 | 947 | 335 | 404 197 | 208 | 4,7 2,23 | 18,8 8,92 |
|  | 21122 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 07/13 ТЕРм 08-02-399-02 / Итого по строке в тц |  | 8,27 | 4,96 8,27 | 4,7 | 5 752 | 2 770 | 2 004 1 629 | 978 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц(k=0,85) | 95% |  |  |  | 3 552 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц(k=0,8) | 65% |  |  |  | 2 287 |  |  |  |  |  |
| 18 | (501-8437) | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х2,5 мм2 | 0,4 1000 м | (31849,67) |  | (31849,67) | (12 740) |  |  | (12 740) |  |  |
| 19 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 0,4 100 шт. | 1240,87 812,16 | 24,14 1,02 | 404,57 | 497 | 325 | 10 0 | 162 | 43,2 0,04 | 17,28 0,02 |
|  | 21928 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 07/13 ТЕРм 08-03-591-08 / Итого по строке в тц |  | 8,27 | 3,94 8,27 | 2,28 | 3 096 | 2 688 | 39 0 | 369 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц(k=0,85) | 95% |  |  |  | 2 171 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц(k=0,8) | 65% |  |  |  | 1 398 |  |  |  |  |  |
| 20 | (503-0469) | Розетка открытой проводки | 40 шт | (63,16) |  | (63,16) | (2 526) |  |  | (2 526) |  |  |
| 21 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 0,24 100 шт. | 1167,03 742,60 | 21,25 0,77 | 403,18 | 280 | 178 | 5 0 | 97 | 39,5 0,03 | 9,48 0,01 |
|  | 21921 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 07/13 ТЕРм 08-03-591-01 / Итого по строке в тц |  | 8,27 | 3,75 8,27 | 2,26 | 1 710 | 1 472 | 19 0 | 219 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц(k=0,85) | 95% |  |  |  | 1 189 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц(k=0,8) | 65% |  |  |  | 765 |  |  |  |  |  |
| 22 | (509-1201) | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 24 шт | (53,54) |  | (53,54) | (1 285) |  |  | (1 285) |  |  |
| 23 | (503-0461) | Разветвительная коробка У994 | 24 шт | (61,54) |  | (61,54) | (1 477) |  |  | (1 477) |  |  |
| 24 | ТЕРм08-02-374-02 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 3 | 1 1 шт. | 705,61 86,37 | 605,45 96,95 | 13,79 | 705 | 86 | 605 97 | 14 | 4,34 3,79 | 4,34 3,79 |
|  | 21089 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 07/13 ТЕРм 08-02-374-02 / Итого по строке в тц |  | 8,27 | 4,91 8,27 | 5,86 | 3 764 | 711 | 2 971 802 | 82 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц(k=0,85) | 95% |  |  |  | 1 222 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц(k=0,8) | 65% |  |  |  | 787 |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 0,03 100 м | 1227,70 295,98 | 89,42 5,63 | 842,30 | 37 | 9 | 3 0 | 25 | 16,6 0,22 | 0,5 0,01 |
|  | 21268 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 07/13 ТЕРм 08-02-472-02 / Итого по строке в тц |  | 8,27 | 5,63 8,27 | 4,76 | 210 | 74 | 17 0 | 119 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц(k=0,85) | 95% |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц(k=0,8) | 65% |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 10 215 | 2 293 | 1 377 436 | 6 545 |  | 125,56 19,19 |
| Основные материалы в тц |  |  |  |  |  |  | 56 350 |  |  | 56 350 |  |  |
| Итого по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 103 050 | 18 962 | 6 830 3 605 | 77 258 |  | 125,56 19,19 |
| В т.ч. основные материалы в тц |  |  |  |  |  |  | 56 350 |  |  | 56 350 |  |  |
| НР и СП в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (пп. 7,11,15,17,19,21,24,25 )(k=0,85; 95%) |  |  |  |  |  |  | 12 321 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (пп. 9,13 )(81%) |  |  |  |  |  |  | 5 920 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  | 18 241 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 121 291 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (пп. 7,11,15,17,19,21,24,25 )(k=0,8; 65%) |  |  |  |  |  |  | 7 933 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (пп. 9,13 )(52%) |  |  |  |  |  |  | 3 801 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  | 11 734 |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  |  |  |  | 133 025 |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы (Прочее) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 4 1 линия | 9,71 9,71 | 0,00 0,00 | 0,00 | 39 | 39 | 0 0 | 0 | 0,4 0 | 1,6 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 07/13 Индекс / Итого по строке в тц |  | 8,27 | 8,27 |  | 323 | 323 | 0 0 | 0 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц | 55% |  |  |  | 178 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц | 32% |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 28 1 токоприемник | 36,41 36,41 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1 019 | 1 019 | 0 0 | 0 | 1,5 0 | 42 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 07/13 Индекс / Итого по строке в тц |  | 8,27 | 8,27 |  | 8 427 | 8 427 | 0 0 | 0 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц | 55% |  |  |  | 4 635 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц | 32% |  |  |  | 2 697 |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 4 1 фазировка | 24,28 24,28 | 0,00 0,00 | 0,00 | 97 | 97 | 0 0 | 0 | 1 0 | 4 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 07/13 Индекс / Итого по строке в тц |  | 8,27 | 8,27 |  | 802 | 802 | 0 0 | 0 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц | 55% |  |  |  | 441 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц | 32% |  |  |  | 257 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 1 155 | 1 155 | 0 0 | 0 |  | 47,6 0 |
| Итого по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 9 552 | 9 552 | 0 0 | 0 |  | 47,6 0 |
| НР и СП в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (пп. 26,27,28 )(55%) |  |  |  |  |  |  | 5 254 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  | 5 254 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 14 806 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (пп. 26,27,28 )(32%) |  |  |  |  |  |  | 3 057 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  | 3 057 |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  |  |  |  | 17 863 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 125 141 | 40 969 | 6 914 3 622 | 77 258 |  | 271,87 19,29 |
| В т.ч. основные материалы в тц |  |  |  |  |  |  | 56 350 |  |  | 56 350 |  |  |

| ИТОГО |  |  | 179 088 |
| --- | --- | --- | --- |
| НДС |  | 18 | 32 236 |
| ВСЕГО |  |  | 211 324 |