Муниципальное образование

"ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2014 г.                                                                                             №  442

дер. Заневка

О мерах по предупреждению чрезвычайных

ситуаций в связи с возможными подтоплениями

территории МО «Заневское сельское поселение»

в период осеннего дождевого паводка 2014 года

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской         Федерации» (в ред. от 28.12.2013 г.), от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ «О защите      населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Уставом МО «Заневское сельское поселение», в целях принятия мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций в связи с прогнозируемым аномальным количеством атмосферных осадков и возможными подтоплениями территории МО «Заневское сельское поселение» в период осеннего дождевого паводка 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий администрации МО «Заневское сельское поселение» по предупреждению чрезвычайных ситуаций в связи с возможными подтоплениями территории поселения в период осеннего дождевого паводка 2014 года, согласно приложению.

2.  Возложить контроль за организацией проведения работ по подготовке к безаварийному пропуску осеннего дождевого паводка 2014 г. на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) МО «Заневское сельское поселение».

3.   Рекомендовать руководителям управляющих компаний и товариществ собственников жилья (УК и ТСЖ), предприятий, организаций и учреждений, находящихся и осуществляющих деятельность на территории МО «Заневское сельское поселение»:

-  спланировать и осуществить необходимые организационные и инженерно-технические мероприятия в области защиты подведомственных объектов от чрезвычайных ситуаций в связи с возможными подтоплениями;

-  принять необходимые меры по защите своего персонала и повышению  устойчивости, физической защиты и функционирования объектов жилого    фонда и жизнеобеспечения населения на территории МО «Заневское сельское     поселение».

4.  Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

5.  Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы  администрации                                                  В. П. Бубликов

Приложение

к постановлению администрации

МО «Заневское сельское поселение»

от 13.10. 2014 г. №  442

ПЛАН 
 мероприятий администрации МО «Заневское сельское поселение»

по предупреждению чрезвычайных ситуаций

в связи с возможными подтоплениями территории поселения

в период осеннего дождевого паводка 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок выполн. | Отм. о выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обследование населенных пунктов муниципального образования по определению объектов и границ возможных подтоплений, входов и выходов трубопроводов дренажных систем территорий в местах их пересечения с дорогами. Организовать контроль за работами по очистке водопропускных и водосточных каналов и канализационных колодцев | Туманов О. Л. Романюк В. И., члены КЧС и ОПБ | октябрь |  |
| 2. | Проверить наличие и техническое состояние оборудования, резервных источников электропитания, водооткачивающих средств, инструмента, других необходимых принадлежностей и устройств для ликвидации возможных аварий, неисправностей и восстановления установленных режимов работы, пополнить запасы недостающего оборудования | Туманов О. Л. Романюк В. И., члены КЧС и ОПБ | октябрь |  |
| 3. | Осуществить контроль готовности аварийных бригад ООО СМЭУ «Заневка», ООО «Спецтехника Янино», управляющих компаний и ТСЖ для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций, обеспеченности их необходимым оборудованием и материалами | Романюк В. И., члены КЧС и ОПБ | октябрь |  |
| 4. | Систематически проверять ход работ по обеспечению выхода сточных вод вдоль улиц населенных пунктов путем очистки кюветов внутриквартальных дорог, пешеходных тротуаров и водопропускных труб для вывода сточных вод за пределы населенных пунктов | Туманов О. Л. Романюк В. И., члены КЧС и ОПБ | на весь период паводка |  |
| 5. | Обеспечить готовность ООО СМЭУ «Заневка», ООО «Спецтехника Янино», управляющих компаний и ТСЖ, к использованию илососных автомобилей, мотопомп, других средств и приспособлений для откачки воды из подвальных помещений жилых и производственных зданий, канализационных колодцев и кюветов | Туманов О. Л. Романюк В. И., члены КЧС и ОПБ | октябрь |  |
| 6. | Установить связь и взаимодействие с КЧС и ОПБ администраций соседних муниципальных образований в связи с возможными подтоплениями общих территорий в период осеннего паводка | Романюк В. И., члены КЧС и ОПБ | октябрь |  |
| 7. | В соответствии с постановлением администрации МО «Заневское сельское поселение» № 154 от 28.04.2014 г. предусмотреть оперативное обеспечение населения бутылированной питьевой водой, подготовить проект договора на аренду машин с цистернами для подвозки воды в населенные пункты поселения, подверженные подтоплениям | Скидкин А. В., Романюк В. И. | октябрь |  |
| 8. | В соответствии с постановлениями администрации МО «Заневское сельское поселение» № 154 и № 156 от 28.04.2014 г. предусмотреть использование бюджетных средств резервного фонда и средств резерва материальных ресурсов для заключения договоров по выполнению мероприятий по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в результате подтоплений (затоплений) | Скидкин А. В., Романюк В. И. | октябрь |  |
| 9. | Осуществлять ежедневный мониторинг паводковой ситуации в населенных пунктах МО «Заневское сельское поселение» | Романюк В. И., члены КЧС и ОПБ | на весь период паводка |  |
| 10. | Систематически информировать население в СМИ о вероятных угрозах подтоплений отдельных территорий и необходимости подготовки к возможной эвакуации, создании запасов воды и продовольствия на 3 суток | Романюк В. И. | на весь период паводка |  |