

Муниципальное образование

"ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.04.2011 г. № 60

дер. Заневка

Об организации весеннего месячника

по благоустройству и уборке территорий

населенных пунктов после зимнего периода

В целях обеспечения чистоты и порядка в населённых пунктах Муниципального образования и своевременной и качественной уборки территории после зимнего периода, повышения уровня благоустройства, а также в связи с подготовкой к празднованию 66-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Объявить с 18.04.2011 по 21.05.2011 г. весенний месячник по благоустройству и уборке территорий населённых пунктов после зимнего периода.

2.Утвердить:

2.1.План мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и уборки территорий населенных пунктов (Приложение № 1);

2.2.Назначить штаб руководства месячником:

- Махортова А. Ю. – Заместитель Главы Администрации – начальник штаба;

- Бородаенко Е. И. – и. о. начальника архитектурно-имущественно-земельного отдела Администрации – заместитель начальника штаба.

Члены штаба:

- Туманов О. Л.- специалист 1 категории Администрации;

- Тимофеева М. В. – специалист 2 категории Администрации;

- Черемисин А. В. – специалист по делам ГО и ЧС Администрации;

- Можар В. Т. – директор ООО «ЖКК Янино»;

- Хабарова Н. В. – генеральный директор ООО «ПЖКХ «Янино»;

- Коротков С. Н. – участковый уполномоченный УВД Всеволожского района;

- Копченова Н. Н. – генеральный директор ООО «СпецТехника Янино»;

- Панов Ю. В.- генеральный директор ООО «Свет»;

- Красновидов С. В. – генеральный директор ООО «СМЭУ Заневка».

2.3.Обращение к жителям Муниципального образования об участии в мероприятиях по озеленению и благоустройству придомовых территорий и участков (Приложение № 2).

2.4.Уведомление к землевладельцам (Приложение № 3).

2.5.Формы отчётности (Приложение № 4):

- о ходе проведения весеннего месячника по благоустройству, озеленению и уборки территории после зимнего периода;

- об участниках весенних работ по благоустройству.

3. Возложить функции сбора, обобщения и анализа информации о выполнении объёма работ в период проведения весеннего месячника на специалиста 1 категории Туманова О. Л.

4. Обеспечить участие в общем субботнике 21.05.2011 г. сотрудников Администрации Муниципального образования, муниципальных учреждений и предприятий, обслуживающих жилищный фонд и содержание территории поселения.

5. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, находящихся и осуществляющих деятельность на территории Муниципального образования независимо от форм собственности, старостам деревень рекомендовать:

- разработать планы мероприятий по проведению месячника по благоустройству предприятий и населенных пунктов;

- привести в порядок фасады зданий, ограждения, организовать уборку и благоустройство закреплённых и прилегающих территорий, восстановить нарушенные в зимний период элементы благоустройства и дорожного хозяйства.

В первоочередном порядке организовать мероприятия по благоустройству памятных мест, воинских и братских захоронений, территорий, прилегающих к учреждениям образования, здравоохранения и культуры.

- с 18.04.2011 г. еженедельно по понедельникам, представлять Заместителю Главы Администрации (факс 8 (81370 )78-383) информацию о выполненных работах по благоустройству и количеству участников принявших участие в мероприятиях и работах в соответствии с утвержденными формами.

При определении объёмов выполненных работ по благоустройству и количеству участников учитывать только работы по уборке и благоустройству. Объемы ежедневных работ по текущей уборке территории в отчёты не включать.

6. Рекомендовать директору МОУ «Янинская СОШ» Череповец Л. В. провести организационные мероприятия по привлечению к работам по уборке и благоустройству территории учащихся МОУ «Янинская СОШ».

7. Начальнику штаба по благоустройству составить график проверки состояния территории и благоустройства с осмотром придомовых территорий многоквартирных домов и индивидуальных домовладений, внутриквартальных проездов и территорий предприятий и учреждений. Акты проверок представить мне на утверждение к 16.05.2011 г.

8. Генеральному директору ООО «СпецТехника Янино»:

- получить талоны на бесплатный вывоз мусора на полигоны бытовых отходов на период проведения весеннего месячника по благоустройству;

- обеспечить организацию ежедневного вывоза собранного в ходе месячника мусора на лицензированные объекты размещения.

9. Поручить генеральному директору ООО «ПЖКХ «Янино» и директору ООО «ЖКК Янино» организовать уборку придомовой территории с участием населения.

10. Обязать жителей, проживающих на территориях индивидуальной застройки, осуществить уборку участков и привести содержание территории и строений в соответствии с «Правилами санитарного содержания и уборки территории МО», принятых Решением Совета Депутатов от 24.02.2011 г. № 07.

11. При выявлении нарушений в процессе проведения работ по весенней уборке, при неудовлетворительном содержании подведомственных территорий, направлять информацию в Государственную административно-техническую инспекцию и Государственную жилищную инспекцию Ленинградской области для привлечения нарушителей к административной ответственности.

12. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

13. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Махортову А. Ю.

Глава Администрации А. В. Гердий

Приложение № 1

к Постановлению

Главы Администрации

МО «Заневское сельское поселение»

№ 60 от 18.04.2011 г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

МО «Заневское сельское поселение»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. В. Гердий

18.04.2011 г.

ПЛАН

мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству

и уборке территорий населённых пунктов Муниципального образования

«Заневское сельское поселение»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок  выполнения | Отметка  о вып. |
| 1 | Подготовка проекта постановления главы администрации о проведении весеннего месячника по благоустройству | Туманов О.Л. | 18.04 |  |
| 2 | Организация проведения общего субботника в:  - дер. Заневка  - дер. Янино | Хабарова Н.В.  Можар В.Т.  Хабарова Н.В. | 21.05 |  |
| 3 | Опубликование в муниципальной газете «Заневский вестник» обращение главы администрации МО к жителям населенных пунктов и руководителям предприятий, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО о приведении закрепленных территорий в соответствие с «Правилами санитарного содержания» | Андреев А.В. | 18.04 |  |
| 4 | Размещение в газете «Заневский вестник» фоторепортажа объектов неудовлетворительного санитарного состояния | Андреев А.В. | 20.04 |  |
| 5 | Отражение хода проведения месячника по благоустройству в средствах массовой информации | Андреев А.В. | Весь период |  |
| 6 | Составление графика проверки состояния территорий и благоустройства с осмотрам придомовых территорий многоквартирных домов и индивидуальных домовладений, внутриквартальных проездов и территорий | Туманов О.Л. | 20.04 |  |
| 7 | Получение талонов на бесплатный вывоз мусора на полигоны бытовых отходов на период проведения месячника | Бородаенко Е.И. | 20.04 |  |
| 8 | Анализ и обобщение заявок (пожеланий) населения по посадке деревьев, кустарников. Представление обобщенных заявок в администрацию МО | Можар В.Т.  Хабарова Н.В. | 22.04 |  |
| 9 | Разработка технических заданий:  -на разборку сгоревшего жилого дома по ул. Шоссейная д. 74 дер. Янино-1;  -на вывоз дополнительных объемов ТБО, смета, мусора (возмещение расходов стоимости топлива при погрузочных работах и транспортировке);  -ремонт и окраска существующих ограждений на территории дер. Заневка, дер. Янино-1;  -по капитальному ремонту фасада и здания МУ «Янинского СКДЦ»  -на изготовление и закупку 20 урн. | Туманов О.Л.  Евстегнеев В.П. | 27.04 |  |
| 10 | Инвентаризация уборочного инвентаря и инструмента для обеспечения работ молодежных бригад | Копченова Н.Н.  Тимофеева М.В. | 20.04 |  |
| 11 | Обследование территории МО и составление реестров:  -«заброшенные (неухаживаемые) земельные участки»;  -«участки на территории которых имеются сгоревшие, разрушенные дома и другие объекты недвижимости»;  -«незакрепленные участки территории»;  -«несанкционированные свалки» | Бородаенко Е.И.  Попов А.В. | 28.04 |  |
| 12 | Подготовка ходатайства в Правительство Ленинградской области о рассмотрении вопроса о лишении прав на земельные участки, попадающие под данную категорию в соответствии с требованиями нормативных актов | Бородаенко Е.И.  Попов А.В. | 06.05 |  |
| 13 | Нанесение на карту МО участков территории засоренных «борщевиком Сосновского» | Бородаенко Е.И. | 08.05 |  |
| 14 | Поиск организаций (предприятий) оказывающих услуги по искоренению борщевика эффективными, современными средствами. Заключение договора по борьбе с сорными растениями безопасными для человека химическими препаратами | Черемисин А.В. | 08.05 |  |
| 15 | Закрепление за предприятиями прилегающих территорий по механическому выкорчевыванию, периодической вырубке поросли борщевика | Бородаенко Е.И. | 08.05 |  |
| 16 | Вручение предписаний собственниками землевладений, неудовлетворительно содержащих территории о приведение их в соответствие с правилами санитарных и пожарных норм | Туманов О.Л.  Черемисин А.В. | 29.04 |  |
| 17 | Организация ежедневного вывоза собранного в ходе месячника мусора на лицензированные объекты размещения, в том числе в день общего субботника | Копченова Н.Н. | Весь период |  |
| 18 | Ликвидация несанкционированных свалок по адресу:  -Заневский пост между домами 4-5 под путепроводом;  -дер. Кудрово у д. 6;  -справа от дороги на дер. Новосергиевка за путепроводом;  -у выезда из садоводства «Колос»;  -вдоль Колтушского шоссе у дер. Янино-2;  -вдоль Черной дороги в дер. Янино-1 | Хабарова Н.В.  Копченова Н.Н. | 15.05 |  |
| 19 | Оформление и выдача предписаний руководителям предприятий, организаций, учреждений, старостам деревень с рекомендациями по приведению в соответствие с Правилами содержания закрепленных территорий, установки урн у входов, необходимости систематического окашивания территорий, уничтожения сорных растений (борщевика), очистке мелиоративных каналов, лотков, придорожных кюветов, созданию противопожарных полос и барьеров | Туманов О.Л. | 02.05 |  |
| 20 | Вручение предписаний руководителями предприятий об организации функционирования постов мойки колес при выездах с территорий строительных площадок и территорий, не имеющих дорог с твердым покрытием | Туманов О.Л. | 02.05 |  |
| 21 | Вручение предписаний гражданам о недопущении снижения ширины проезжей части дороги (1-я линия) в дер. Янино-1, ул. Питерская дер. Заневка | Туманов О.Л. | 25.04 |  |
| 22 | Оформление и выдача предписания директору Всеволожского ДРСУ об уборке и приведении в соответствие придорожной территории (обочин, кюветов) остановок общественного транспорта, восстановления дорожной разметки | Туманов О.Л. | 25.04 |  |
| 23 | Оформление и выдача ходатайства директору Всеволожского ДРСУ о строительстве 4 крытых навесов (павильонов) на остановках общественного транспорта в дер. Янино-1 (ост. Школа), дер. Суоранда (ост. Голубая дача) | Туманов О.Л. | 26.04 |  |
| 24 | Проведение санитарной декоративной обрезки деревьев и кустарников (высота кустарников 1,5 м) на закрепленных территориях | Копченова Н.Н.  Хабарова Н.В.  Можар В.Т. | 26.04 |  |
| 25 | Очистка от грунта пешеходной дорожки (тротуара) на ул. Шоссейная дер. Янино-1 санитарная обрезка кустарника, удаление поросли и сухостоя | Копченова Н.Н. | 29.04 |  |
| 26 | Разработка и утверждение предложений по архитектурному оформлению территории населенных пунктов (устройство газонов, ограждений, клумб, цветников, вазонов) | Бородаенко Е.И. | 12.05 |  |
| 27 | Разработка плана посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников) | Тимофеева М.В. | 12.05 |  |
| 28 | Ремонт и покраска газонных и дорожных ограждений, ремонт ограждений площадок для сбора ТБО | Копченова Н.Н.  Хабарова Н.В.  Можар В.Т. | 05.05 |  |
| 29 | Зачистка квартальных проездов дорог с твердым покрытием от песка грязи и смета | Копченова Н.Н.  Хабарова Н.В.  Можар В.Т. | 29.04 |  |
| 30 | Организация полива внутридворовых проездов в сухую погоду | Копченова Н.Н. | Весь период |  |
| 31 | Осмотр, закрытие крышек лючков, окраска опор уличного освещения | Панов Ю.В. | 13.05 |  |
| 32 | Приведение в порядок, выравнивание, покраска внутриквартальных знаков и указателей, табличек с названиями улиц и домов | Копченова Н.Н.  Можар В.Т.  Хабарова Н.В. | 16.05 |  |
| 33 | Восстановление уличного освещения и освещения входов в подъезды | Панов Ю.В.  Можар В.Т.  Хабарова Н.В | 13.05 |  |
| 34 | Ремонт и закрепление водосточных труб, водоотводящих устройств | Можар В.Т.  Хабарова Н.В. | 13.05 |  |

Заместитель Главы Администрации А. Ю. Махортова

Приложение № 2

к Постановлению

Главы Администрации

МО «Заневское сельское поселение»

№ 60 от 18.04.2011 г.

**Обращение к жителям МО «Заневское сельское поселение»**

**Уважаемые граждане!**

С 18 апреля по 21 мая 2011 года в нашем Муниципальном образовании проводится ежегодный весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке территорий после зимнего периода, в апреле завершаются мероприятия по подготовке к празднованию 66-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Коммунальные службы уже начали работу по приведению в порядок территории населённых пунктов. В работах уже участвуют работники ООО «ПЖКХ «Янино», ООО «ЖКК Янино», ООО «Свет», ООО «СпецТехника Янино» и другие.

Администрация Муниципального образования благодарит всех жителей, которые проявили внимание и уже внесли свой посильный вклад в работу по улучшению санитарного состояния территории и благоустройства.

В апреле – мае предстоит за короткий срок выполнить большой объём работ по уборке и благоустройству территории после сложного зимнего периода, очистить от мусора дворы, вымыть в домах окна, привести в порядок фасады, провести санитарную обрезку деревьев и кустарников, посадить зелёные насаждения.

Администрация Муниципального образования приглашает всех жителей принять участие с 18.04.2011 года в весеннем месячнике благоустройства и внести свой вклад в благоустройство дворов, очистку территорий домовладений, предприятий, учреждений и учебных заведений и принять участие в весеннем месячнике по благоустройству и выйти 21.05.2011 года на субботник.

Вместе мы сделаем наши дворы краше!

**Администрация Муниципального образования**

**«Заневское сельское поселение»**

Приложение № 3

к Постановлению

Главы Администрации

МО «Заневское сельское поселение»

№ 60 от 18.04.2011 г.

**Уважаемые граждане!**

С 18 апреля по 21 мая 2011 года на территории Муниципального образования «Заневское сельское поселение» проводится ежегодный весенний месячник по уборке территорий после зимнего периода, в апреле завершается работа по подготовке к празднованию 66-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с этим, с целью обеспечения чистоты и порядка в населённых пунктах, надлежит привести принадлежащие Вам участки в соответствие с требованиями «Правил санитарного содержания и уборки территории», утверждённые Решением Совета Депутатов.

- осуществить очистку участка прилегающей территории в соответствии с планом застройки участка **на ширину 10 метров** свободного пространства по периметру;

- прочистить проходящие через участки водотоки, а также водосточные канавы в границах участков, на прилегающих улицах и проездах;

- окрасить наружные заборы;

- провести санитарную обрезку кустарников и деревьев;

- содержать в надлежащем порядке съезды (выезды) с дорог общего пользования к территориям индивидуальной застройки.

Нарушение «Правил санитарного содержания и уборки» влечёт за собой административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность.

**Администрация Муниципального образования**

**«Заневское сельское поселение»**

Приложение № 4

к Постановлению

Главы Администрации

МО «Заневское сельское поселение»

№ 60 от 18.04.2011 г.

Сведения

о ходе проведения весеннего месячника

по благоустройству озеленению и уборке

территории после зимнего периода

(нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборка территории  (кв.м) | | | | Посажено деревьев (шт.) | Посажено кустов (шт.) | Общее количество автотранспорта задействованного в работах |
| Всего | В том числе (кв.м) | | |
| Дворовые уличные территории | Скверы | Иные территории |
|  |  |  |  |  |  |  |

Сведения

об участниках весенних работ

по благоустройству по состоянию на \_\_\_ \_\_\_\_ 2011 г.

(нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее число участников (человек) | В том числе: | | | |
| Жители | Работники предприятия | Учащиеся | Иные участники |
|  |  |  |  |  |