Муниципальное образование

"ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2015 г.                                                                                            № 634

дер. Заневка

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 03.11.2015 г.), Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 2018 годы» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Заневское сельское поселение» от 29.06.2015 г. № 316 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 2017 годы»  считать утратившим силу.

3. Определить сектор ЖКХ и благоустройства администрации МО «Заневское сельское поселение» основным исполнителем Программы.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и градостроительству.

Глава администрации	                                                  	               А. В. Гердий

Приложение

к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»

Муниципальная программа

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО

« «Заневское сельское поселение»

на 2014 - 2018 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014-2018 годы»

| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014-2018 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | заместитель главы администрации по ЖКХ и градостроительству |
| Соисполнители муниципальной программы | Сектор ЖКХ и благоустройства; Сектор имущественных отношений и инвестиционной политики; Финансово-экономический сектор; Сектор архитектуры и градостроительства |
| Подпрограммы муниципальной программы | Разработка подпрограмм не требуется |
| Цели муниципальной программы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения; Модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности; Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства; Развитие инженерной инфраструктуры системы газоснабжения |
| Задачи муниципальной программ | Замена ветхих и аварийных участков инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, кабельных и воздушных линий электропередач. Проектирование, строительство и реконструкция сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов. Подготовка объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный период. Выполнение мероприятий энергосбережения |
| Целевые показатели муниципальной программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 25 %. Снижение показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 25 %. Увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности до 95 %. Увеличение доли населения обеспеченного природным газом до 95 % |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2018 годы; 1 этап - 2014год; 2 этап - 2015год; 3 этап - 2016 год; 4 этап - 2017 год 5 этап – 2018 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 373757,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 31593,4 тыс. руб. 2015 год – 83559,0 тыс. руб. 2016 год – 85231,7 тыс. руб. 2017 год – 89702,5 тыс. руб. 2018 год – 83670,8 тыс. руб. Из бюджета МО «Заневское сельское поселение" – 355125,8 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 29743,4 тыс. руб. 2015 год – 66777,4 тыс. руб. 2016 год – 85231,7 тыс.руб. 2017 год – 89702,5 тыс.руб. 2018 год – 83670,8 тыс. руб. Из бюджета Ленинградской области – 18631,6 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 1850,0 тыс. руб. 2015 год – 16781,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты, реализации муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов; Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях; Обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Обеспечение перехода газоснабжения населенных пунктов с балонного на природный газ |

I. Характеристика текущего состояния

Инженерные сети теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения на территории населенных пунктов находятся в изношенном состоянии и не соответствуют техническим требованиям, в связи с чем возникают аварийные ситуации на сетях, потери холодной воды в сетях составляет 22%.

Уровень износа наружных инженерных систем составляет:

- теплоснабжения 43,7 %;

- горячего водоснабжения 43,7 %;

- холодного водоснабжения 40,8 %;

- водоотведения 89,5 %;

- электроснабжения 23 %.

В дер. Янино-1 полностью отсутствует горячее водоснабжение в 12 многоквартирных жилых домах.

Обеспечение центральным водоснабжением индивидуальных жилых домов населенных пунктов составляет:

- дер. Янино-1 87 % из 300 жилых домов обеспечено 260;

- дер. Янино-2 42 % из 134 жилых домов обеспечено 56;

- дер. Суоранда 91 % из 124 жилых домов обеспечено 113;

- дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов 0;

- дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов 0;

- п.ст. Мяглово 0 % из 9 жилых домов 0.

Газификация природным газом индивидуальных жилых домов населенных пунктов составляет:

- дер. Заневка 30% из 100 жилых домов газифицировано 30;

- дер. Суоранда 56 % из 124 жилых домов газифицировано 70;

- дер. Хирвости 72 % из 77 жилых домов газифицировано 56;

- дер. Янино-1 62 % из 300 жилых домов газифицировано 188;

- дер. Янино-2 76 % из134 жилых домов газифицировано 102;

- дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов газифицировано 0;

- дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов газифицировано 0;

- п.ст Мяглово 0 % из 9 жилых домов газифицировано 0.

Обеспеченность населенных пунктов уличным освещением составляет 85 %.

II. Цели и задачи

Основными целями  Программы являются:

- Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения для чего:

Вновь построить:

- кольцевой водопровод в дер. Новосергиевка.

Выполнить реконструкцию:

- ВНС в дер. Суоранда и дер. Янино-1;

- водопровода Ду-110 мм с увеличением диаметра до Ду-160 от ООО «Заневский терминал до дер. Суоранда протяженность 1503 п.м.;

- водопровода Ду-57 мм до Ду-110 мм протяженность 2357 п.м. по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2;

Провести капитальный ремонт сетей водоснабжения:

- водопровода Ду-160 L-1810 п.м. до дер. Новосергиевка.

2. Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения многоквартирных жилых домов, модернизация и развитие объектов теплоснабжения и тепловых сетей для чего:

- выполнить реконструкцию системы теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) на территории дер. Янино-1;

- провести капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая.

3. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на территории МО объектов и уличного освещения для чего: 	- провести работы по установке уличного освещения дороги от Колтушского шоссе до дер. Хирвости Всеволожского района;

- проводить ежегодное обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО.

4. Развитие инженерной инфраструктуры систем газоснабжения населенных пунктов для чего построить и ввести в строй газопроводы:

- распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Суоранда, ул. Ржавского;

- подводящий газопровод для газоснабжения жилой застройки дер. Новосергиевка Всеволожского района 3477 п.м.;

- распределительный газопровод по дер. Новосергиевка Всеволожского района;

- распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1 Всеволожского района по ул. Шоссейная, Заводская, 1-6 линии;

- завершить внутреннее газоснабжение многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область Всеволожский район дер. Янино-1 ул. Военный городок д. 1,16, 29,38,43;

- осуществить проектирование газораспределительной сети дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2.

5. Энергосбережение     и     повышение энергетической эффективности для чего завершить работу по установке приборов учета коммунальных услуг. В ходе ремонта сетей электроснабжения применять электроприборы не ниже 1 класса энергоэффективности. Разработать программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на период 2015 – 2018 годы.

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих участков трубопроводов, планомерное снижение числа жителей не обеспеченных центральным водоснабжением;

- обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов за счет модернизации и развития объектов теплоснабжения и тепловых сетей;

- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на территории МО объектов и уличного освещения за счет замены проводов на СИП, применения энергоэффективных имеющих больший срок служба электроприборов;

- дальнейшее развитие системы газоснабжения населенных пунктов с целью планомерного снижения числа домов не обеспеченных природным газом;

- повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения  многоквартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.

#### IV. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 2014-2018 годы. Этапы обозначены в таблице.

№ п.п; Наименовани; мероприятий; Год. Объем финансирования, тыс. руб.; Всего; Федеральный бюджет; Региональный бюджет; Местный бюджет. - Мероприятия по развитию системы газоснабжения. 1; Строительство "Распределительного газопровода для газоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Суоранда, ул. Ржавского.; 2014; 1 966,2; 1 850,0; 116,2. 2; Государственная экспертиза проектной документации по объекту «Корректировка проекта газоснабжения природным газом жилой застройки д. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области»; 2016; 380,0; 380,0. 3; Государственная экспертиза сметной документации по объекту «Корректировка проекта газоснабжения природным газом жилой застройки д. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области»; 2016; 23,6; 23,6. 4; Строительство подводящего газопровода с установкой ГРПШ для газоснабжения природным газом жилой застройки д. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области; 2016; 8 530,2; 8 530,2. 5; Строительный контроль за строительством подводящего газопровода с установкой ГРПШ для газоснабжения природным газом жилой застройки д. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области; 2016; 182,5; 182,5. 6; Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района; 2015; 2 832,0; 2 832,0. 7; Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района; 2016; 2 280,4; 2 280,4. 8; Государственная экспертиза проектной документации на строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района; 2016; 372,6; 372,6. 9; Государственная экспертиза сметной документации на строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района; 2016; 23,6; 23,6. 10; Строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района; 2017; 12 500,0; 12 500,0. 11; Строительный контроль за строительством распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района; 2017; 267,5; 267,5. 12; Строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района; 2018; 12 500,0; 12 500,0. 13; Строительный контроль за строительством распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района; 2018; 267,5; 267,5. 14; Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 - 6 линии; 2015; 5 182,0; 5 182,0. 15; Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 - 6 линии; 2016; 1 601,8; 1 601,8. 16; Государственная экспертиза проектной документации на строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 - 6 линии; 2016; 634,5; 634,5. 17; Государственная экспертиза сметной документации на строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 – 6 линии; 2016; 23,6; 23,6. 18; Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 - 6 линии; 2016; 3 071,8; 3 071,8. 19; Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1- 6 линии; 2017; 3 071,8; 3 071,8. 20; Строительный контроль за строительством распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 - 6 линии; 2016; 65,7; 65,7. 21; Строительный контроль за строительством распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов дер. Янино-1, Всеволожского района, ул. Шоссейная, ул. Заводская, 1 - 6 линии; 2017; 65,7; 65,7. 22; Разработка схемы газификации дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района; 2014; 249,6; 249,6. 23; Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района; 2015; 11 250,0; 11 250,0. 24; Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвос; и, Янино-2 Всеволожского района; 2016; 5 200,0. 5 200,025; Государственная экспертиза проектной документации на строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района; 2016; 639,3; 639,3. 26; Государственная; экспертиза сметной документации на строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района; 2016; 23,6. 23,627; Строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района (1 очередь строительства); 2016; 4 038,2; 4 038,2. 28; Строительный контроль за строительством распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района; 2016; 70,3; 70,3. 29; Строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района; 2017; 6 559,5; 6 559,5. 30; Строительный контроль за строительством распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района; 2017; 114,3; 114,3. 31; Строительство распределит; льного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района; 2018; 2 328,2. 2 328,232; Строительный контроль за строительством распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района; 2018; 40,5; 40,5. 33; Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл.,Всеволожский р-он,дер. Янино-1,ул. Военный городок, д. 1; 2014; 149,8; 149,8. 34; Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл.,Всеволожский р-он,дер.Янино-1,ул. Военный городок, д.16; 2014; 94,2; 94,2. 35; Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл.,Всеволожский р-он,дер. Янино-1,ул.Военный городок, д.29; 2014; 267,3; 267,3. 36; Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл.,Всеволожский р-он,дер. Янино-1,ул.Военный городок, д.38; 2014; 73,6; 73,6. 37; Внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл.,Всеволожский р-он,дер. Янино-1,ул.Военный городок, д.43; 2014; 73,4; 73,4. 38; Разработка схемы газоснабжения дер. Новосергиевка; 2015; 100,0; 100,0. 39; Разработка схемы газоснабжения малоэтажной застройки дер. Кудрово.; 2015; 100,0; 100,0. 40; Разработка схемы газоснабжения малоэтажной застройки дер. Кудрово.; 2016; 100,0; 100,0. 41; Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода по дер. Кудрово; 2016; 2 000,0; 2 000,0. 42; Государственная экспертиза проектной документации на строительство распределительного г; зопровода по дер. Кудрово; 2016; 536,5. 536,543; Государственная экспертиза сметной документации на строительство распределительного газопровода по дер. Кудрово; 2016; 23,6; 23,6. 44; Строительство распределительного газопровода по дер. Кудрово; 2017; 6 000,0; 6 000,0. 45; Строительный контроль за строительством распределительного газопровода по дер. Кудрово; 2017; 128,4; 128,4. 46; Разработка схемы газоснабжения МО «Заневское сельское поселение»; 2016; 500,0; 500,0. 47; Разработка ПСД «Газоснабжение пст. Мяглово»; 2017; 2 000,0; 2 000,0. 48; Государственная экспертиза проектной документации «Газоснабжение пст. Мяглово»; 2017; 536,5; 536,5. 49; Государственная экспертиза сметной документации «Газоснабжение пст. Мяглово»; 2017; 23,6; 23,6. 50; Строительство газопровода для газоснабжения пст. Мяглово; 2018; 25 000,0; 25 000,0. 51; Строительный контроль за строительством газопровода для газоснабжения пст. Мяглово; 2018; 535,0; 535,0. 52; Экспертиза ПСД по объектам газификации; 2015; 900,0; 900,0. 53; Разработка "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО "Заневское сельское поселение" до 2025 года"; 2015; 1 650,0; 1 650,0. 54; Разработка "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО "Заневское сельское поселение" до 2025 года"; 2016; 1 650,0; 1 650,0. - Развитие сетей теплоснабжения. 55; Корректировка проекта «Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Янино-1»; 2016; 9 350,0; 9 350,0. 56; Государственная экспертиза проектной документации «Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Янино-1»; 2016; 1 473,7; 1 473,7. 57; Государственная экспертиза сметной документации «Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Янино-1»; 2016; 23,6; 23,6. 58; Перевод котельной № 10 в режим ЦТП; 2016; 17 600,0; 17 600,0. 59; Установка баков аккумуляторов на котельной № 40; 2016; 374,0; 374,0. 60; Разработка ПСД на строительство участка тепловой сети Янино-1 (сети отопления 110/70) с устройством тепловой камеры от ТК-4 до ЦТП (котельная № 10); 2016; 1 800,0; 1 800,0. 61; Государственная экспертиза проектной документации на строительство участка тепловой сети Янино-1 (сети отопления 110/70) с устройством тепловой камеры от ТК-4 до ЦТП (котельная № 10); 2016; 651,9; 651,9. 62; Государственная экспертиза сметной документации на строительство участка тепловой сети Янино-1 (сети отопления 110/70) с устройством тепловой камеры от ТК-4 до ЦТП (котельная № 10); 2016; 23,6; 23,6. 63; Строительство участка тепловой сети Янино-1 (сети отопления 110/70) с устройством тепловой камеры от ТК-4 до ЦТП (котельная № 10); 2016; 1 650,0; 1 650,0. 64; Строительный контроль за строительством участка тепловой сети Янино-1 (сети отопления 110/70) с устройством тепловой камеры от ТК-4 до ЦТП (котельная № 10); 2016; 35,3; 35,3. 65; Разработка ПСД на восстановление сети ГВС к жилым домам по ул. Военный городок, 68, 53, 38, 43, 1, 16, 70, 69, 71, 52; 2016; 4 200,0; 4 200,0. 66; Государственная экспертиза проектной документации на восстановление сети ГВС к жилым домам по ул. Военный городок, 68, 53, 38, 43, 1, 16, 70, 69, 71, 52; 2016; 707,1; 707,1. 67; Государственная экспертиза сметной документации на восстановление сети ГВС к жилым домам по ул. Военный городок, 68, 53, 38, 43, 1, 16, 70, 69, 71, 52; 2016; 23,6; 23,6. 68; Восстановление сети ГВС к жилым домам по ул. Военный городок, 68, 53, 38, 43, 1, 16, 70, 69, 71, 52; 2017; 17 183,0; 17 183,0. 69; Строительный контроль на объекте «Восстановление сети ГВС к жилым домам по ул. Военный городок, 68, 53, 38, 43, 1, 16, 70, 69, 71, 52; 2017; 367,7; 367,7. 70; Проектирование капитального ремонта участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС; 2014; 1 970,0; 1 970,0. 71; Государственная экспертиза проектной документации на капитального ремонта участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС; 2016; 616,5; 616,5. 72; Государственная экспертиза сметной документации на капитального ремонта участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС; 2016; 23,6; 23,6. 73; Капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС; 2018; 12 287,0; 12 287,0. 74; Строительный контроль на объекте «Капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС»; 2018; 262,9; 262,9. 75; Ремонт горелок кот. 10; 2014; 80,6; 80,6. 76; Ремонт насоса кот. 10; 2014; 40,6; 40,6. 77; Замена зап. узла кот. 10; 2014; 9,0; 9,0. 78; Ремонт изол газоходов кот. 10; 2014; 69,0; 69,0. 79; Замена зап. арматуры кот. 10; 2014; 34,5; 34,5. 80; Ремонт кровли кот. 10; 2014; 57,5; 57,5. 81; Разработка схемы теплоснабжения МО "Заневское сельское поселение"; 2014; 998,0; 998,0. 82; Ликвидация дымовой трубы кот. № 40; 2015; 774,800; 774,800. 83; Экспертиза ПСД по объектам теплоснабжения; 2015; 300,0; 300,0. - Развитие систем водоснабжения и водоотведения. 84; Проектные работы по реконструкции сети водопровода Ду-57 мм. До Ду-110 мм. В дер. Суоранда, Хирвости по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2; 2014; 2 897,5; 2 897,5. 85; Реконструкция сети водопровода Ду-57 мм. До Ду-110 мм. В дер. Суоранда, Хирвости по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2; 2018; 10 000,0; 10 000,0. 86; Строительный контроль на объекте «Реконструкция сети водопровода Ду-57 мм. До Ду-110 мм. в дер. Суоранда, Хирвости по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2»; 2018; 214,0; 214,0. 87; Проектные работы по реконструкции ВНС дер. Суоранда; 2014; 665,5; 665,5. 88; Реконструкция ВНС дер. Суоранда; 2015; 2 709,19; 2 709,19. 89; Реконструкция ВНС дер. Суоранда; 2016; 2 709,2; 2 709,2. 90; Строительный контроль на объекте «Реконструкция ВНС дер. Суоранда»; 2016; 58,0; 58,0. 91; Проектные работы по реконструкции ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" дер. Янино-1; 2014; 665,5; 665,5. 92; Реконструкция ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" дер. Янино-1; 2015; 2 718,98; 2 718,98. 93; Реконструкция ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" дер. Янино-1; 2016; 2 719,0; 2 719,0. 94; Строительный контроль на объекте «Реконструкция ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" дер. Янино-1»; 2016; 58,2; 58,2. 95; Проектирование реконструкции сетей водопровода Ду-110 мм. С увеличением диаметра до ДУ-160 мм. от ООО "Заневский терминал до дер. Суоранда; 2014; 2 362,5; 2 362,5. 96; Реконструкция сетей водопровода Ду-110 мм. С увеличением диаметра до ДУ-160 мм. от ООО "Заневский терминал до дер. Суоранда; 2017; 16 000,0; 16 000,0. 97; Строительный контроль на объекте «Реконструкция сетей водопровода Ду-110 мм. С увеличением диаметра до ДУ-160 мм. от ООО "Заневский терминал до дер. Суоранда»; 2017; 342,4; 342,4. 98; Строительство трассы водопровода с целью водоснабжения индивидуальных жилых домов и закольцовки двух существующих водопроводов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2; 2018; 10 906,1; 10 906,1. 99; Строительный контроль на объекте «Строительство трассы водопровода с целью водоснабжения индивидуальных жилых домов и закольцовки двух существующих водопроводов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2»; 2018; 233,4; 233,4. 100; Капитальный ремонт водопровода Ду-160 L-1810 п.м. до дер. Новосергиевка; 2014; 14 032,5; 14 032,5. 101; Проектирование строительства внутрипоселкового водопровода дер. Новосергиевка; 2014; 1 330,0; 1 330,0. 102; Строительство внутрипоселкового водопровода дер. Новосергиевка; 2015; 19 781,62; 16 781,6; 3 000,0. 103; Разработка ПСД "Кольцевой водопровод малоэтажной застройки дер. Кудрово"; 2015; 3 255,0; 3 255,0. 104; Разработка ПСД "Кольцевой водопровод малоэтажной застройки дер. Кудрово"; 2016; 3 255,0; 3 255,0. 105; Государственная экспертиза проектной документации на строительство кольцевого водопровода малоэтажной застройки дер. Кудрово; 2016; 719,0; 719,0. 106; Государственная экспертиза сметной документации на строительство кольцевого водопровода малоэтажной застройки дер. Кудрово; 2016; 23,6; 23,6. 107; Строительство "Кольцевого водопровода малоэтажной застройки дер. Кудрово"; 2017; 15 750,0; 15 750,0. 108; Строительный контроль на объекте «Кольцевой водопровод малоэтажной застройки дер. Кудрово"; 2017; 337,1; 337,1. 109; Разработка ПСД "Реконструкция КНС-3 в дер. Янино-1"; 2015; 2 834,0; 2 834,0. 110; Разработка ПСД "Реконструкция КНС-3 в дер. Янино-1"; 2016; 2 834,0; 2 834,0. 111; Государственная экспертиза проектной документации на реконструкцию КНС-3 в дер. Янино-1; 2016; 626,0; 626,0. 112; Государственная экспертиза сметной документации на реконструкцию КНС-3 в дер. Янино-1; 2016; 23,6; 23,6. 113; Реконструкция КНС-3 в дер. Янино-1; 2017; 4 000,0; 4 000,0. 114; Строительный контроль на объекте «Реконструкция КНС-3 в дер. Янино-1"; 2017; 125,6; 125,6. 115; Разработка ПСД «Строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово»; 2017; 2 000,0; 2 000,0. 116; Государственная экспертиза проектной документации на строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово; 2017; 536,5; 536,5. 117; Государственная экспертиза сметной документации на строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово; 2017; 23,6; 23,6. 118; Строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово; 2018; 7 130,9; 7 130,9. 119; Строительный контроль на объекте «Строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово»; 2018; 15,3; 15,3. 120; Экспертиза ПСД по объектам водоснабжения и водоотведения; 2015; 2 100,0; 2 100,0. 121; Разработка Схемы водоснабжения и водоотведения МО "Заневское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 2015; 3 853,0; 3 853,0. - Развитие сетей электроснабжения. 122; Разработка программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Заневское сельское поселение" на 2015-2018 годы"; 2015; 250,0; 250,0. 123; Устройство уличного освещения с установкой светильников от Колтушского шоссе до дер. Хирвости Всеволожского района; 2014; 228,2; 228,2. 124; Разработка перспективной схемы электроснабжения МО; 2014; 2 360,0; 2 360,0. 125; Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО; 2014; 918,4; 918,4. 2015; 1 090,3; 1 090,3. 2016; 1 099,4; 1 099,4. 2017; 1 319,3; 1 319,3. 2018; 1 500,0; 1 500,0. - Подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону. 5.1 Объекты водоснабжения. 126; Установка отключающих задвижек на водопроводные вводы в многоквартирные дома по ул. Военный городок, №№ 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71 дер. Янино-1; 2015; 1 809,8; 1 809,8. 127; Перекладка участка водопровода Ду 159 мм от д.11 по ул. Новая до здания ООО «Парадиз»; 2015; 1 181,2; 1 181,2. 128; Ремонт наружных водопроводных сетей с установкой отключающих задвижек на водопроводные вводы в многоквартирные дома по ул. Новая, №№ 12, 13, 14, 15 дер. Янино-1; 2015; 2 654,3; 2 654,3. 129; Монтаж отключающей задвижки на ЦРБ АСУ; 2015; 95,2; 95,2. 130; Ремонт водопроводных колодцев; 2015; 172,8; 172,8. 131; Ремонт водопровода между д. 7 – д. 11 по ул. Новая, дер. Янино-1; 2015; 8 712,2; 8 712,2. 132; Установка отключающей запорной арматуры у д. 7 – 12 ул. Новая, дер. Янино-1; 2015; 616,3; 616,3. 133; Подготовка объектов водоснабжения к работе в ОЗП; 2016; 100,0; 100,0. 134; Экспертиза сметной документации по объектам водоснабжения; 2016; 15,0; 15,0. 135; Подготовка объектов водоснабжения к работе в ОЗП; 2017; 100,0; 100,0. 136; Экспертиза сметной документации по объектам водоснабжения; 2017; 15,0; 15,0. 137; Подготовка объектов водоснабжения к работе в ОЗП; 2018; 100,0; 100,0. 138; Экспертиза сметной документации по объектам водоснабжения; 2018; 15,0; 15,0. 5.2 Объекты водоотведения. 139; Ремонт колодцев с гидроизоляцией стыков, восстановление верхних крышек с люковинами на выпусках из домов по ул. Новая, №№ 7, 1 - 6; 2015; 71,5; 71,5. 140; Ремонт сети канализации домов 16-29 по ул. Военный городок, дер. Янино-1; 2015; 704,7; 704,7. 141; Ремонт канализационных колодцев в районе ООО «Парадиз» с наращиванием верхних колец, дер. Янино-1; 2015; 140,1; 140,1. 142; Подготовка объектов водоотведения к работе в ОЗП; 2016; 100,0; 100,0. 143; Экспертиза сметной документации по объектам водоотведения; 2016; 15,0; 15,0. 144; Подготовка объектов водоотведения к работе в ОЗП; 2017; 100,0; 100,0. 145; Экспертиза сметной документации по объектам водоотведения; 2017; 15,0; 15,0. 146; Подготовка объектов водоотведения к работе в ОЗП; 2018; 100,0; 100,0. 147; Экспертиза сметной документации по объектам водоотведения; 2018; 15,0; 15,0. 5.3 Объекты теплоснабжения и ГВС. 148; Капитальный ремонт сетей отопления от УТ 10-20 до ж.д. 10; 2015; 4 000,0; 4 000,0. 149; Капитальный ремонт сетей отопления от УТ 40-9 до ж.д. 1, 16; 2015; 1 700,0; 1 700,0. 150; Замена задвижек на тепловой сети (95-70) у ж.д. 52; 2015; 20,0; 20,0. 151; Подготовка объектов теплоснабжения и ГВС к работе в ОЗП; 2016; 300,0; 300,0. 152; Экспертиза сметной документации по объектам теплоснабжения и ГВС; 2016; 52,0; 52,0. 153; Подготовка объектов теплоснабжения и ГВС к работе в ОЗП; 2017; 200,0; 200,0. 154; Экспертиза сметной документации по объектам теплоснабжения и ГВС; 2017; 20,0; 20,0. 155; Подготовка объектов теплоснабжения и ГВС к работе в ОЗП; 2018; 200,0; 200,0. 156; Экспертиза сметной документации по объектам теплоснабжения и ГВС; 2018; 20,0; 20,0. ИТОГО; 373 757,4; 18 631,6; 355 125,8. В том числе по годам; 2014; 31 593,4; 1 850,0; 29 743,4. 2015; 83 559,0; 16 781,6; 66 777,4. 2016; 85 231,7; 85 231,7. 2017; 89 702,5; 89 702,5. 2018; 83 670,8; 83 670,8.

VI. Обоснование мероприятий

Система мероприятий Программы разработаны на основании  положений:

- генерального  плана «Заневского сельского поселения»;

- муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Заневское сельское поселение»;

- инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения на территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2013-2018 годы»;

- инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоотведения на территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2013-2018 годы»;

- программы развития систем водоснабжения и водоотведения МО «Заневское сельское поселение»;

- результаты обследования водопроводных сетей ООО «СМЭУ Заневка»;

- схемы сетей теплоснабжения дер. Янино-1.

VII. Перечень целевых показателей

В результате выполнения программы предполагается достичь следующих показателей:

На 1 этапе 2014 год:

– выполнить работы по проектированию реконструкции и строительства сетей водоснабжения дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2, Новосергиевка;

- выполнить работы по проектированию реконструкции системы теплоснабжения дер. Янино-1;

- продолжить работ по строительству газопроводов в дер. Суоранда, выполнить прокладку внутренних сетей газоснабжения 5 жилых домов в дер. Янино-1;

- выполнить работы по капитальному ремонту подводящего водопровода до дер. Новосергиевка и проектирования внутрипоселкового водопровода в населенном пункте;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей электроснабжения.

На 2 этапе 2015 год:

- разработать Схему газоснабжения дер. Новосергиевка

- приступить к разработке ПСД на строительство распределительных газопроводов по дер. Новосергиевка, Янино-1, Суоранда, Хирвости, Янино-2;

- выполнить работы 1 этапа по реконструкции системы теплоснабжения дер. Янино-1;

- произвести капитальный ремонт сетей ГВС и теплоснабжения вдоль домов № 1-6 по ул. Новая дер. Янино-1

- выполнить работы по строительству внутрипоселкового водопровода в дер. Новосергиевка;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- приступить к разработке ПСД на строительство кольцевого водопровода малоэтажной застройки дер. Кудрово.

3 этап 2016 год:

- завершить разработку ПСД на строительство распределительных газопроводов по дер. Новосергиевка, Янино-1, Суоранда, Хирвости, Янино-2;

- произвести корректировку ПСД и выполнить работы по строительству подводящего газопровода к дер. Новосергиевка;

- построить газопроводы для газоснабжения индивидуальной жилой застройки в дер. Янино-1 (1 очередь) и 1 очереди в дер. Суоранда, Хирвости и Янино-2;

- разработать Схему газоснабжения и ПСД на строительство газопровода по дер. Кудрово;

- осуществить корректировку проекта реконструкции котельной № 40 и перевод котельной № 10 в режим ЦТП;

- разработать ПСД на восстановление сети ГВС к жилым домам по ул. Военный городок в дер. Янино-1;

- провести реконструкцию ВНС в дер. Янино-1 и Суоранда;

- разработать ПСД на строительство водопровода в дер. Кудрово и на реконструкцию КНС-3 в дер. Янино-1.

4 этап 2017 год:

- завершить строительство газопровода в дер. Янино-1, и 2 очереди в дер. Суоранда, Хирвости и Янино-2;

- приступить к строительству газопровода в дер. Новосергиевка и Кудрово;

- разработать ПСД на газоснабжение пст. Мяглово;

- восстановить сети ГВС к жилым домам по ул. Военный городок в дер. Янино-1;

- реконструировать водопровод от ООО «Заневский терминал» до дер. Суоранда и КНС-3;

- построить водопровод в дер. Кудрово;

- разработать ПСД для водоснабжения пст. Мяглово.

5 этап 2018 год:

- завершить строительство газопровода в дер. Новосергиевка, 3 очереди строительства в дер. Суоранда, Хирвости и Янино-2 и пст. Мяглово;

- провести капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС вдоль ул. Новая в дер. Янино-1;

- реконструировать водопровод в дер. Суоранда, Хирвости и Янино-2;

- приступить к строительству водопровода в пст. Мяглово.

VII. Оценка эффективности Программы

Выполнение мероприятий программы позволит:

- обеспечить устойчивое и надежное функционирования системы водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих участков трубопроводов в дер. Суоранда, Хирвости Янино-2, подведение центрального водоснабжения к дер. Новосергиевка планомерное снижение числа жителей не обеспеченных центральным водоснабжением за счет расширения сетей централизованного водоснабжения;

- обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов в населенных пунктах за счет замены ветхих участков тепловых сетей и сетей ГВС и подключение жилых домов к новым сетям в дер. Янино-1, решить проблему подключения не обеспеченных горячим водоснабжением многоквартирных домов по ул. Военный городок в дер. Янино-1 к сетям ГВС;

- обеспечить надежное электроснабжение расположенных на территории МО объектов и уличного освещения за счет замены проводов на СИБ, применения энергоэффективных имеющих больший срок служба электроприборов;

- обеспечить развитие системы газоснабжения населенных пунктов дер. Суоранда, дер. Новосергиевка, Янино-1, Хирвости, Янино-2 с целью планомерного снижения числа индивидуальных жилых домов домов не обеспеченных природным газом;

- добиться повышения энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения  многоквартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- добиться повышения качества предоставляемых жителям коммунальных услуг.