

Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.02.2018 г. № 103

д. Заневка

Об утверждении муниципальной программы  
«Благоустройство и санитарное содержание  
территории МО «Заневское городское поселение»  
на 2017-2020 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,   от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях повышения уровня благоустройства, обеспечения санитарного содержания и организации уборки территории, повышения  эффективности и безопасности функционирования  автомобильных дорог местного значения, создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения на территории МО «Заневское городское поселение», администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и санитарное содержание территории МО «Заневское городское поселение» на 2017-2020 годы» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Заневское городское поселение» от 19.12.2016г. № 698 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории МО «Заневское сельское поселение» на 2016-2019 годы» .

3.Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории МО «Заневское городское поселение»на 2017-2020 годы», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Заневского городского поселение Всеволожского района Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение

к постановлению администрации МО

«Заневское городское поселение»

от «22» февраля 2018 г. № 103

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство и санитарное содержание**

**территории МО «Заневское городское поселение»**

**на 2017-2020 годы»**

**2017**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство и санитарное содержание территории МО**

**«Заневское городское поселение» на 2017-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории МО «Заневское городское поселение»на 2017-2020 годы» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Заневское городское поселение»; |
| Соисполнители муниципальной программы | Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Заневское городское поселение» ;  Финансово-экономический сектор администрации МО «Заневское городское поселение»;  Сектор архитектуры и градостроительства администрации МО «Заневское городское поселение»; |
| Цели муниципальной программы | Комплексное развитие и благоустройство муниципального образования, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения |
| Задачи муниципальной программы | - организация экономически эффективной системы благоустройства МО, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям, создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения МО;  - создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей МО;  -повышение безопасности функционирования автомобильных дорог и внутридворовых проездов;  - совершенствование сетей уличного освещения;  -установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей МО;  - комплексное благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий;  - обустройство скверов и зон отдыха для жителей МО;  - праздничное оформление населенных пунктов;  - реализация Закона Ленинградской области от 14.12.2012 г. № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» |
| Целевые показатели муниципальной программы | В соответствии с перечнем основных мероприятий муниципальной Программы |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017-2020 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Источник финансирования Программы:  бюджет МО «Заневское городское поселение»; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - улучшение архитектурно-планировочного облика МО;  - улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в МО;  - создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО;  - благоустройство улиц, скверов и дворовых территорий МО |

**I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

К числу основных проблем территории муниципального образования, на решение которых направлена реализация Программы, относятся сложная экологическая обстановка и низкий уровень благоустройства территории МО.

Одной из самых важных проблем для поселения является проблема городского мусора и бытовых отходов. В течение года на санкционированные полигоны бытовых отходов вывозится до 40000 куб.м. сверхнормативных ТБО и до 6000 куб.м. ТБО с несанкционированных свалок, что обусловлено расположением поселения на границе с г. Санкт-Петербург.

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 27265 м. Из них твердое покрытие имеется на 9805 м., что составляет 36% от общей протяженности.

В связи со строительством нового жилья и ростом благосостояния граждан необходимо оборудование гостевых автомобильных стоянок с твердым покрытием.

Для обеспечения безопасности жителей поселения необходима установка на дорогах искусственных неровностей, нанесения дорожной разметки и установка дорожных знаков.

Уличным освещением обеспечено 85% улично-дорожной сети, которое необходимо содержать в исправном состоянии.

На территории расположено 12 детских и 3 спортивные площадки. Площадки требуют ежегодной замены вышедших из строя, под воздействием погодных условий, малых форм и оборудования.

Для создания комфортных условий проживания во дворах и скверах устанавливаются скамейки и урны, проводится посадка деревьев, кустов и цветов. Ежегодно подлежат сносу от 50 до 100 больных и аварийных деревьев.

В состав муниципального образования входят 7 населенных пунктов, в которых необходимо осуществлять праздничное украшение.

**II. Цели и задачи Программы**

Основными целями Программы являются:

- комплексное развитие и благоустройство муниципального образования, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения.

Основными задачами Программы являются:

- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в поселении;

- благоустройство населенных пунктов;

- реализация Закона Ленинградской области от 14.12.2012 г. № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления».

**III. Прогноз конечных результатов**

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- обеспечение бесперебойного вывоза ТБО с территории поселения, в том числе с несанкционированных свалок, с размещением на санкционированных полигонах ТБО;

- обеспечение качественного содержания улично-дорожной сети, совершенствование покрытий дворовых проездов и гостевых автостоянок;

- обеспечение надежной и бесперебойной работы сетей уличного освещения за счет проведения своевременного ремонта и модернизации существующих сетей;

- развитие системы безопасности на дорогах поселения путем установки искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесения дорожной разметки;

- обеспечение 100% детских площадок сертифицированным, исправным оборудованием;

- обеспечение планомерной замены аварийных и больных зеленых насаждений на новые, озеленение дворовых территорий;

- обеспечение комфортного проживания путем установки малых архитектурных форм с учетом мнения жителей;

- обеспечение украшения поселения в дни праздников с учетом особенностей территории.

**IV. Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация Программы рассчитана на 2017-2020 годы. Этапы реализации в соответствии с перечнем основных мероприятий Программы.

**V. Перечень основных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия | Год | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | |
| Всего | Федераль-  ный  бюджет | Региональ-ный бюджет | Местный бюждет |
| 1.Санитарное содержание территории. | 2017 | 1 квартал | 7825 |  |  | 31300 |
| 2 квартал | 7825 |
| 3 квартал | 7825 |
| 4 квартал | 7825 |
| 2018 | 1 квартал | 8625 |  |  | 34500 |
| 2 квартал | 8625 |
| 3 квартал | 8625 |
| 4 квартал | 8625 |
| 2019 | 1 квартал | 8750 |  |  | 35000 |
| 2 квартал | 8750 |
| 3 квартал | 8750 |
| 4 квартал | 8750 |
| 2020 | 1 квартал | 8750 |  |  | 35000 |
| 2 квартал | 8750 |
| 3 квартал | 8750 |
| 4 квартал | 8750 |
| 1. Санитарное содержание парка «Оккервиль» | 2017 | 1 квартал | 2425 |  |  | 9700 |
| 2 квартал | 2425 |
| 3 квартал | 2425 |
| 4 квартал | 2425 |
| 2018 | 1 квартал | 2400 |  |  | 9600 |
| 2 квартал | 2400 |
| 3 квартал | 2400 |
| 4 квартал | 2400 |
| 2019 | 1 квартал | 2500 |  |  | 10000 |
| 2 квартал | 2500 |
| 3 квартал | 2500 |
| 4 квартал | 2500 |
| 2020 | 1 квартал | 2500 |  |  | 10000 |
| 2 квартал | 2500 |
| 3 квартал | 2500 |
| 4 квартал | 2500 |
| **Сбор и вывоз ТБО** |  |  |  |  |  |  |
| 1.Сбор, вывоз и размещение 48600 куб. м. , сверхнормативных ТБО. | 2017 | 4 квартал | 24114 |  |  | 24114 |
| 1.Сбор, вывоз и размещение 45000 куб. м. сверхнормативных ТБО. | 2018 | 1 квартал | 5812,5 |  |  | 23250 |
| 2 квартал | 5812,5 |
| 3 квартал | 5812,5 |
| 4 квартал | 5812,5 |
| 2019 | 1 квартал | 4687,5 |  |  | 18750 |
| 2 квартал | 4687,5 |
| 3 квартал | 4687,5 |
| 4 квартал | 4687,5 |
| 2020 | 1 квартал | 5812,5 |  |  | 23250 |
| 2 квартал | 5812,5 |
| 3 квартал | 5812,5 |
| 4 квартал | 5812,5 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Сбор, вывоз и размещение 6000 куб.м. ТБО с несанкционированных свалок. | 2017 | 1-4 квартал | 3300 |  |  | 3300 |
| 2. Сбор, вывоз и размещение 3000 куб.м. ТБО с несанкционированных свалок. | 2018 | 1 квартал | 450 |  |  | 1800 |
| 2 квартал | 450 |
| 3 квартал | 450 |
| 4 квартал | 450 |
| 2019 | 1 квартал | 450 |  |  | 1800 |
| 2 квартал | 450 |
| 3 квартал | 450 |
| 4 квартал | 450 |
| 2020 | 1 квартал | 450 |  |  | 1800 |
| 2 квартал | 450 |
| 3 квартал | 450 |
| 4 квартал | 450 |
| 3.Сбор, вывоз и размещение 600 куб.м. ТБО при проведении месячника по благоустройству. | 2017 | 2 квартал | 400 |  |  | 400 |
| 2018 | 2 квартал | 400 |  |  | 400 |
| 2019 | 2 квартал | 480 |  |  | 480 |
| 2020 | 2 квартал | 480 |  |  | 480 |
| 4. Ремонт площадок и контейнеров для сбора ТБО. | 2017 | 3 квартал | 200 |  |  | 200 |
| 2018 | 3 квартал | 200 |  |  | 200 |
| 2019 | 3 квартал | 200 |  |  | 200 |
| 2020 | 3 квартал | 200 |  |  | 200 |
| **Озеленение.** |  |  |  |  |  |  |
| 1.Приобретение и доставка саженцев зеленых насаждений и цветов. | 2017 | 2 квартал | 432 |  |  | 432 |
| 2018 | 2 квартал | 300 |  |  | 300 |
| 2019 | 2 квартал | 500 |  |  | 500 |
| 2020 | 2 квартал | 500 |  |  | 500 |
| 2. Приобретение и доставка плодородного грунта. Приобретение и доставка песка на детские площадки. | 2017 | 2 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 2018 | 2 квартал | 150 |  |  | 150 |
| 2019 | 2 квартал | 150 |  |  | 150 |
| 2020 | 2 квартал | 150 |  |  | 150 |
| 3.Декоративная подрезка кустарников в населенных пунктах поселения. | 2017 | 2 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 2018 | 2 квартал | 50 |  |  | 50 |
| 2019 | 2 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 2020 | 2 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 4.Санитарная вырубка аварийных и больных деревьев. | 2017 | 3 квартал | 488 |  |  | 488 |
| 2018 | 3 квартал | 400 |  |  | 400 |
| 2019 | 3 квартал | 650 |  |  | 650 |
| 2020 | 3 квартал | 650 |  |  | 650 |
| 5.Санитарная вырубка мелколесья и кустов на территории поселения. | 2017 | 3 квартал | 200 |  |  | 200 |
| 2018 | 3 квартал | 50 |  |  | 50 |
| 2019 | 3 квартал | 500 |  |  | 500 |
| 2020 | 3 квартал | 500 |  |  | 500 |
| **Содержание территории поселения, детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха.** |  |  |  |  |  |  |
| 1.Приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха. | 2017 | 2 квартал | 1400 |  |  | 1400 |
| 2018 | 2 квартал | 1000 |  |  | 1000 |
| 2019 | 2 квартал | 1000 |  |  | 1000 |
| 2020 | 2 квартал | 1000 |  |  | 1000 |
| 2.Ремонт и реконструкция детских и спортивных площадок. | 2017 | 3 квартал | 400 |  |  | 400 |
| 2018 | 3 квартал | 820 |  |  | 820 |
| 2019 | 3 квартал | 400 |  |  | 400 |
| 2020 | 3 квартал | 400 |  |  | 400 |
| 3.Обслуживание и осмотр детского игрового оборудования на детских и спортивных площадках поселения. | 2017 | 4 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 2018 | 4 квартал | 100 (экон) |  |  | 100 (экон) |
| 2019 | 4 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 2020 | 4 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 5. Закупка скамеек и урн для благоустройства населенных пунктов поселения | 2017 | 2 квартал | 700 |  |  | 700 |
| 2018 | 2 квартал | 250 (экон) |  |  | 250 (экон) |
| 8. Благоустройство территории сквера д. Янино-1, ул. Военный городок д.52 | 2018 | 2 квартал | 450 |  |  | 450 |
| 15. Закупка, установка и ремонт информационных стендов. | 2017 | 2 квартал | 200 |  |  | 200 |
| 2018 | 2 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 2019 | 2 квартал | 200 |  |  | 200 |
| 2020 | 2 квартал | 200 |  |  | 200 |
| 16.Устройство детской площадки в пгт. Янино-1. Ул. Новая д. 15 | 2018 | 2 квартал | 3180 (экон) |  |  | 3180(экон) |
| 20. Реконструкция детской площадки дер. Заневка д.48, ВГ д.52 | 2017 | 3 квартал | 4912 |  |  | 4912 |
| Благоустройство участков ст. Мяглово | 2018 | 3 квартал | 3554 (экон) |  |  | 3554 (экон) |
| Благоустройство территории парк Оккервиль с устройством резинового покрытия. | 2018 | 2-3 квартал | 5127 |  |  | 5127 (экон) |
| 21.Изготовление и установка декоративных ограждений. | 2017 | 3 квартал | 500 |  |  | 500 |
| 2018 | 3 квартал | 200 |  |  | 200 |
| 2019 | 3 квартал | 500 |  |  | 500 |
| 2020 | 3 квартал | 500 |  |  | 500 |
| 22. Ремонт и покраска декоративных ограждений. | 2017 | 3 квартал | 300 |  |  | 300 |
| 2018 | 3 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 2019 | 3 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 2020 | 3 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 23.Косметический ремонт памятника В.И.Ленину. | 2017 | 2 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 2018 | 2 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 2019 | 2 квартал | 50 |  |  | 50 |
| 2020 | 2 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 24.Очистка водоотводных канав с восстановлением водотока. | 2017 | 3 квартал | 500 |  |  | 500 |
| 2018 | 3 квартал | 500 |  |  | 500 |
| 2019 | 3 квартал | 500 |  |  | 500 |
| 2020 | 3 квартал | 500 |  |  | 500 |
| 28. Изготовление и установка почтовых ящиков дер. Хирвости, дер. Кудрово | 2017 | 2 квартал | 200 |  |  | 200 |
| 2018 | 2 квартал | 100 |  |  | 100 |
| **Праздничное оформление поселения.** |  |  |  |  |  |  |
| 1.Приобретение новогодних украшений и инвентаря. | 2017 | 4 квартал | 400 |  |  | 400 |
| 2018 | 4 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 2019 | 4 квартал | 300 |  |  | 300 |
| 2020 | 4 квартал | 300 |  |  | 300 |
| 2.Монтаж и оформление четырех светодиодных елок. | 2017 | 4 квартал | 200 |  |  | 200 |
| 2018 | 4 квартал | 200 |  |  | 200 |
| 2019 | 4 квартал | 200 |  |  | 200 |
| 2020 | 4 квартал | 200 |  |  | 200 |
| 3.Демонтаж и деоформление четырех светодиодных елок. | 2017 | 1 квартал | 200 |  |  | 200 |
| 2018 | 1 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 2019 | 1 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 2020 | 1 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 4.Хранение в течение 11 месяцев четырех светодиодных елок и оборудования к ним.  (аренда контейнера) | 2017 | 4 квартал | 200 |  |  | 200 |
| 2018 | 4 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 2019 | 4 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 2020 | 4 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 5.Установка, подключение и снятие новогодних украшений. | 2017 | 4 квартал | 120 |  |  | 120 |
| 2018 | 4 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 2019 | 4 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 2020 | 4 квартал | 100 |  |  | 100 |
| 6.Приобретение баннеров и флагов. | 2017 | 2 квартал | 300 |  |  | 300 |
| 2018 | 2 квартал | 200 |  |  | 200 |
| 2019 | 2 квартал | 200 |  |  | 200 |
| 2020 | 2 квартал | 200 |  |  | 200 |
| 7.Аренда 2-х рекламных уличных стоек на ул. Шоссейная, монтаж и демонтаж баннеров. | 2017 | 4 квартал | 500 |  |  | 500 |
| 2018 | 4 квартал | 400 |  |  | 400 |
| 2019 | 4 квартал | 400 |  |  | 400 |
| 2020 | 4 квартал | 400 |  |  | 400 |
| 8.Развешивание и снятие праздничной атрибутики на территории поселения. | 2017 | 4 квартал | 480,4 |  |  | 480,4 |
| 2018 | 4 квартал | 520 |  |  | 520 |
| 2019 | 4 квартал | 520 |  |  | 520 |
| 2020 | 4 квартал | 520 |  |  | 520 |
| **Содержание и ремонт сетей электроснабжения:** |  |  |  |  |  |  |
| 1.Ремонт, содержание и обслуживание уличного освещения на территории поселения. | 2017 | 12.2017 | 13100 |  |  | 13100 |
| 2018 | 1 квартал | 3600 |  |  | 14400 |
| 2 квартал | 3600 |
| 3 квартал | 3600 |
| 4 квартал | 3600 |
| 2019 | 1 квартал | 3275 |  |  | 13100 |
| 2 квартал | 3275 |
| 3 квартал | 3275 |
| 4 квартал | 3275 |
| 2020 | 1 квартал | 3275 |  |  | 13100 |
| 2 квартал | 3275 |
| 3 квартал | 3275 |
| 4 квартал | 3275 |
| 26. Устройство уличного освещения на территории МО. | 2017 | 1-4 квартал | 7390,1 |  |  | 7390,1 |
| 2018 | 1-4 квартал | 3000 (экон) |  |  | 3000 (экон) |
| Установка узлов учета на территории поселения | 2017 | 3 квартал | 1390,5 |  |  | 1390,5 |
| Приобретение электроэнергии для нужд МО «Заневское городское поселение» | 2018 | 1-4 кв. | 7300 |  |  | 7300 |
| 2019 | 1-4 кв. | 7300 |  |  | 7300 |
| 2020 | 1-4 кв. | 7300 |  |  | 7300 |
| **Благоустройство внутридворовых территорий:** |  |  |  |  |  |  |
| 8. Восстановление провалов асфальтобетонного покрытия, восстановление ливневой канализации Янино-1, ул. Военный городок д.65 | 2017 | 3 квартал | 55 |  |  | 55 |
| Прокладка труб для отвода ливневых вод дер. Новосергиевка | 2017 | 3-4 квартал | 950 |  |  | 950 |
| 9.Устройство пешеходных дорожек на территории поселения. | 2017 | 3 квартал | 1838,6 |  |  | 1838,6 |
| 2018 | 3 квартал | 800 |  |  | 800 |
| 2019 | 3 квартал | 1000 |  |  | 1000 |
| 2020 | 3 квартал | 1000 |  |  | 1000 |
| 17. Отлов безнадзорных бродячих животных. | 2017 | 2, 3 квартал | 350 |  |  | 350 |
| 2018 | 2, 3 квартал | 288 |  |  | 288 |
| 2019 | 2, 3 квартал | 200 |  |  | 200 |
| 2020 | 2, 3 квартал | 200 |  |  | 200 |
| 18. Работы по истребительной и профилактической дезинсекции, дератизации и дезинфекции на территории поселения. | 2017 | 12.2017 | 80 |  |  | 80 |
| 2018 | 4 квартал | 150 |  |  | 150 |
| 2019 | 4 квартал | 50 |  |  | 50 |
| 2020 | 4 квартал | 50 |  |  | 50 |
| Обслуживание светодиодных знаков | 2017 | 2 квартал | 100 |  |  | 200 |
| 4 квартал | 100 |
| 2018 | 2 квартал | 85 |  |  | 170 |
| 4 квартал | 85 |
| 2019 | 2,4 квартал | 85/85 |  |  | 170 |
| 2020 | 2,4 квартал | 85/85 |  |  | 170 |
| 21. Экспертиза сметной документации. | 2018 | 2 квартал | 150 |  |  | 150 |
|  | 2017 | 2017 | 107400,6 |  |  | 107400,6 |
|  | 2018 | 2018 | 114259,00  (в т.ч. 15211,00 экон) |  |  | 114259,00  (в т.ч. 15211,00 экон) |
|  | 2019 | 2019 | 94720,00 |  |  | 94720,00 |
|  | 2020 | 2020 | 99090,00 |  |  | 99090,00 |
| **Итого:** |  |  | 415469,6  (в т.ч. 15211,00 экон) |  |  | 415469,6 (в т.ч. 15211,00 экон) |

**VI. Обоснование мероприятий Программы**

Система мероприятий Программы разработана на основании выводов:

- генерального плана МО «Заневского городского поселения»;

- генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Заневское

городское поселение».

**VII.Перечень целевых показателей**

Выполнение мероприятий Программы позволит:

- улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку в поселении, обеспечить бесперебойный вывоз ТБО с территории поселения;

- обеспечить совершенствование автомобильных дорог местного значения, покрытий дворовых проездов и гостевых автостоянок;

- обеспечить модернизацию, надежную и бесперебойную работу сетей уличного освещения;

- обеспечить безопасность жителей на дорогах поселения;

- обеспечить 100% детских площадок сертифицированным, исправным оборудованием;

- обеспечить удаление аварийных и больных зеленых насаждений и их замену на новые;

- обеспечить комфортное проживание установкой современных малых архитектурных форм и украшения поселения в дни праздников.

**VIII. Информация по ресурсному обеспечению**

Обеспечение финансирования Программы осуществляется за счет средств: Бюджета МО «Заневское городского поселение»- 373660,8тыс. руб. в том числе по годам:

- 2017 год - 107400,6 тыс. руб.

- 2018 год - 114259 тыс. руб.

- 2019 год - 94720 тыс. руб.

- 2020 год - 99090 тыс. руб.

**IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится администрацией.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы;

Зп - плановое значение показателя муниципальной программы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.