Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018											   № 831

д. Заневка

О внесении изменений  в постановление

администрации МО «Заневское городское поселение» от 13.07.2018  № 406 «Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории

МО «Заневское городское  поселение

на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации от 13.07.2018  № 406 «Об утверждении    муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории    МО «Заневское городское  поселение  на 2018-2020 годы» внести изменения и изложить в  новой редакции согласно приложению.

2. Название постановления  от 13.07.2018 №406 «Об утверждении    муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории  МО «Заневское городское  поселениена 2018-2020 годы» изложить в новой редакции:

«Об утверждении муниципальной программы обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО «Заневское городское поселение» на 2018-2021 годы».

3. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию  в газете «Заневский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и градостроительству Гречица В.В.

Глава администрации	  					         	     	А. В. Гердий

Приложение

к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»

от  _29.12.2018	 №  831

Муниципальная программа

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО

«Заневское городское поселение» на 2018 - 2021 годы»

- ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО «Заневское городское поселение» на 2018-2021 годы»

| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское поселение» на 2018-2021 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ |
| Соисполнители муниципальной программы | Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства |
| Участники муниципальной программы | Исполнители работ по выполнению мероприятий отобранные в результате проведения конкурсных процедур, специалисты администрации МО «Заневское городское поселение» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Разработка подпрограмм не требуется |
| Цели муниципальной программы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения; Модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности; Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства; Развитие инженерной инфраструктуры системы газоснабжения |
| Задачи муниципальной программ | Замена ветхих и аварийных участков инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Проектирование, строительство и реконструкция сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов. Подготовка объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный период. Выполнение мероприятий энергосбережения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 15 %. Снижение показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 25 %. Увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности до 95 %. Увеличение доли населения обеспеченного природным газом до 95 % |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2021 годы; 1 этап - 2018 год; 2 этап - 2019 год; 3 этап – 2020 год 4 этап – 2021 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет в бюджете МО «Заневское городское поселение» – 232 078,77 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 87 101,084 тыс. руб. 2019 год – 48 615,09 тыс. руб. 2020 год – 77 189,10 тыс. руб. 2021 год – 19 173,50 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты, реализации муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов; Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях; Обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Обеспечение перехода газоснабжения населенных пунктов с баллонного на природный газ |

- Характеристика текущего состояния с указанием основных проблем сферы  развития жилищно-коммунального хозяйства   МО «Заневское городское поселение»

Инженерные сети теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения на территории населенных пунктов частично находятся в изношенном состоянии и не соответствуют техническим требованиям, в связи, с чем возникают аварийные ситуации на сетях.          Уровень износа наружных инженерных систем составляет:

теплоснабжения 43,7 %;

горячего водоснабжения 43,7 %;

холодного водоснабжения 40,8 %;

водоотведения 89,5 %;

электроснабжения 23 %.

В г.п. Янино-1 полностью отсутствует горячее водоснабжение в 12 многоквартирных жилых домах.

Обеспечение центральным водоснабжением индивидуальных жилых домов населенных пунктов составляет:

г.п. Янино-1- 93 % из 300 жилых домов обеспечено 279;

дер. Янино-2 - 70 % из 303 жилых домов обеспечено 212;

дер. Суоранда - 91 % из 124 жилых домов обеспечено 116;

дер. Новосергиевка - 41 % из 63 жилых домов 26;

город Кудрово - 0 % из 37 жилых домов 0;

п.ст. Мяглово - 0 % из 9 жилых домов 0.

Газификация природным газом индивидуальных жилых домов населенных пунктов составляет:

дер. Заневка - 30% из 100 жилых домов газифицировано 30;

дер. Суоранда - 57 % из 124 жилых домов газифицировано 70;

дер. Хирвости - 73 % из 77 жилых домов газифицировано 56;

гп. Янино-1 - 62 % из 300 жилых домов газифицировано 186;

дер. Янино-2 - 43 % из 303 жилых домов газифицировано 130;

дер. Новосергиевка - 0 % из 34 жилых домов газифицировано 0;

город Кудрово - 0 % из 17 индивидуальных жилых домов газифицировано 0;

п.ст Мяглово - 0 % из 9 жилых домов газифицировано 0.

Обеспеченность населенных пунктов уличным освещением составляет 93 %.

- Приоритеты и цели  политики в сфере  развития  ЖКХ, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы

Основными целями  Программы являются:

- Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения, для чего:

Выполнить реконструкцию:

ВНС в дер. Суоранда и дер. Янино-1;

ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО «РЗТ» «Луч» в г.п. Янино-1;

КНС-3 в гп. Янино-1;

Реконструкция  уличной сети водопровода для водоснабжения   жилых домов   по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2.

2. Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения многоквартирных жилых домов, модернизация и развитие объектов теплоснабжения и тепловых сетей, для чего:

Выполнить реконструкцию системы теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) на территории г.п. Янино-1;

Провести реконструкцию котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу:

Ленинградская обл., Всеволожский  район, г.п. Янино-1» (Перевод в режим работы ЦТП котельной № 10).

3.Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на территории МО объектов и уличного освещения для чего: 	Проводить ежегодное обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области (далее – МО).

4. Развитие инженерной инфраструктуры систем газоснабжения населенных пунктов для чего построить и ввести в строй газопроводы:

Подводящий газопровод для газоснабжения жилой застройки дер. Новосергиевка Всеволожского района;

Распределительный газопровод по дер. Новосергиевка Всеволожского района;

Осуществить строительство газораспределительной сети дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2, Мяглово, деревни Новосергиевка.

Мероприятия по строительству газопроводов включаются в программу по мере прохождения государственной экспертизы.

5. Энергосбережение     и     повышение энергетической эффективности, для чего необходимо завершить работу по установке приборов учета коммунальных услуг. В ходе ремонта сетей электроснабжения применять электроприборы не ниже 1 класса энергоэффективности.

- Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующие целевое состояние изменения состояния  уровня качества жизни населения, социальной сферы, экономики общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в  сфере ЖКХ

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

Обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих участков трубопроводов, планомерное снижение числа жителей не обеспеченных центральным водоснабжением;

Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов за счет модернизации и развития объектов теплоснабжения и тепловых сетей;

Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения, расположенных на территории МО объектов и уличного освещения за счет замены проводов на СИП, применения энергоэффективных имеющих больший срок служба электроприборов;

Дальнейшее развитие системы газоснабжения населенных пунктов с целью планомерного снижения числа домов не обеспеченных природным газом;

Повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения  многоквартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

Обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011  № 354.

- Перечень и характеристики основных мероприятия  муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также  сведения о взаимосвязи мероприятий  и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями  муниципальной программы

Основные мероприятия отражены в приложении к муниципальной программе.

- Основные  меры правового регулирования в сфере развития ЖКХ, направленные на достижение  цели и  ожидаемых результатов муниципальной программы  с указанием  основных положений и сроков  принятия необходимых  нормативных актов

Муниципальная программа разработана  в  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В рамках реализации мероприятий программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО   «Заневское городское поселение» на 2018 - 2021 годы» принятия дополнительных нормативно правовых актов не требуется.

7. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 2018-2021 годы. Этапы и мероприятия Программы обозначены в  приложении.

1-й  этап 2018 год, 2-й этап 2019 год, 3-й этап 2020 год, 4-й этап 2021 год.

Приложение

8. Перечень и характеристики  основных мероприятий

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории

МО  «Заневское городское поселение» на 2018 - 2021 годы»

9. Правила предоставления  субсидий из федерального бюджета  бюджетам  субъектов Российской  Федерации в рамках  муниципальной программы

В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО   «Заневское городское поселение» на 2018 - 2021 годы» финансирование  из федерального бюджета  не предусмотрено.

10. Перечень и краткое описание  подпрограмм

В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО   «Заневское городское поселение» на 2018 - 2021 годы» разработка подпрограмм не требуется.

11. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера

В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО   «Заневское городское поселение» на 2018 - 2021 годы»  сведения,  составляющие  государственную тайну и сведения конфиденциального характера, не  используются.

12. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по  годам ее реализации, а также  сведения  о взаимосвязи мероприятий  муниципальной программы и результатов их выполнения с  обобщенными показателями муниципальной программы

В результате выполнения программы предполагается достичь следующих показателей:

Разработать Схему газоснабжения дер. Новосергиевка

Приступить к разработке ПСД на строительство распределительных газопроводов по дер. Новосергиевка,  гп. Янино-1, Суоранда, Хирвости, Янино-2;

Выполнить работы   по реконструкции системы теплоснабжения дер. Янино-1;

Произвести капитальный ремонт сетей ГВС и теплоснабжения вдоль домов № 1-6 по ул. Новая  гп. Янино-1

Выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;

Приступить к разработке ПСД на строительство   водопровода малоэтажной застройки  города Кудрово, ул. Новая;

Произвести корректировку ПСД и выполнить работы по строительству подводящего газопровода к дер. Новосергиевка;

Построить газопроводы для газоснабжения индивидуальной жилой застройки   в дер. Суоранда, Хирвости и Янино-2;

Приступить к реализации  проекта реконструкции котельной № 40 и перевод котельной № 10 в режим ЦТП;

Разработать ПСД на восстановление сети ГВС к жилым домам по ул. Военный городок в  гп. Янино-1;

Провести реконструкцию ВНС в  гп.  Янино-1 и Суоранда;

Разработать ПСД на строительство водопровода в дер. Кудрово ул. Новая  и на реконструкцию КНС-3 в  гп.Янино-1.

Приступить к строительству газопровода в дер. Новосергиевка;

Разработать ПСД на газоснабжение пст. Мяглово;

Восстановить сети ГВС к жилым домам по ул. Военный городок в  гп. Янино-1;

Разработать ПСД для водоснабжения пст. Мяглово.

Провести капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС вдоль ул. Новая в гп. Янино-1;

Реконструировать водопровод уличной сети в дер.  Янино-2;

Приступить к строительству водопровода в пст. Мяглово.

13.Обоснование состава и значений  соответствующих целевых  показателей муниципальной программы по этапам  ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на  их достижение

В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО   «Заневское городское поселение» на 2018 - 2021 годы»  оценка  влияния внешних факторов, влияющих на достижение  целевых показателей не требуется, в связи с их незначительностью в рамках производственного процесса, процесса строительства либо реконструкции.

Выполнение мероприятий программы позволит:

Обеспечить устойчивое и надежное функционирования системы водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих участков трубопроводов в дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2,   планомерное снижение числа жителей, не обеспеченных центральным водоснабжением за счет расширения сетей централизованного водоснабжения;

Обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов в населенных пунктах за счет замены ветхих участков тепловых сетей и сетей ГВС и подключение жилых домов к новым сетям в гп. Янино-1, решить проблему подключения не обеспеченных горячим водоснабжением многоквартирных домов по ул. Военный городок в гп. Янино-1 к сетям ГВС;

Обеспечить надежное электроснабжение расположенных на территории МО объектов и уличного освещения за счет замены проводов на СИБ, применения энергоэффективных имеющих больший срок служба электроприборов;

Обеспечить развитие системы газоснабжения населенных пунктов дер. Суоранда, дер. Новосергиевка, Хирвости, Янино-2 с целью планомерного снижения числа индивидуальных жилых  домов, не обеспеченных природным газом;

Добиться повышения энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

Добиться повышения качества предоставляемых жителям коммунальных услуг.

14.   Информация по ресурсному обеспечению за счет

средств областного бюджета Ленинградской области и прочих источников в разрезе  программ, а также по годам реализации муниципальной программы

В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО   «Заневское городское поселение» на 2018 - 2021 годы»  предусмотрено финансирование из областного бюджета Ленинградской области. Денежные средства выделяются в рамках  соглашения, заключенного  с Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области на мероприятия по газификации деревень Суоранда, Хирвости, Янино-2  «О предоставлении субсидий в 2018,2019 годов из областного бюджета  Ленинградской области бюджету  муниципального  образования   МО «Заневское городское поселение»  на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в программу «Газификация Ленинградской области»  в соответствии с порядком предоставления и пользования субсидий: выделены денежные средства в 2018 году в размере 5 785 000 руб., в 2019 году  в размере 5 785 000 руб.  по итогам выполненных работ.

15. Описания мер регулирования и управления  рисками с целью минимизации их влияния  на достижение целей  муниципальной программы

В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО   «Заневское городское поселение» на 2018 - 2021 годы»  можно предположить наличие основных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов:

изменение федерального и регионального законодательства и изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между субъектами и муниципальными образованиями в сфере безопасности;

возможность недостаточного или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий из местного бюджета;

В процессе реализации программы возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию, их ожидаемой эффективности, а также недостаточной координации деятельности исполнителей программы на различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе чёткого распределения функций и ответственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения программы, анализа и, при необходимости, корректировки индикаторов и мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансирования в зависимости от достижения поставленных целей.

16. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится администрацией МО «Заневское городское поселение», в соответствии  постановлением администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, километрах и ином измерении.

Значение индекса определяется путем соотношение показателя на начало реализации программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из следующих показателей индекса:

значение индекса от 0 до 60 % - низкий уровень;

значение индекса от 61 % до 90 % - средний уровень;

значение индекса от 91%  - высокий уровень