Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2019		№ 442

д. Заневка

Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2019-2021 годы

В целях реализации положений закона Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», закона Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области», в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2019-2021 годы», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Заневское городское поселение» от 15.02.2019 № 82 «Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2019-2021 годы».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Заневский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации							      В.В. Гречиц

Приложение

к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»

от  15.08.2019  №  442

Муниципальная программа

«Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2019-2021 годы

2019 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2019-2021 годы

| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2019-2021 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации МО «Заневское городское поселение» |
| Соисполнители муниципальной программы | Сектор организационной работы администрации МО «Заневское городское поселение» |
| Участники муниципальной программы | Старосты сельских населенных пунктов МО «Заневское городское поселение», члены общественных советов, члены инициативных комиссий |
| Цели муниципальной программы | Комплексное развитие и благоустройство территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения |
| Задачи муниципальной программы | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей МО; установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей МО; комплексное благоустройство внутриквартальных территорий; устройство автомобильных дрог и обустройство скверов и зон отдыха для жителей МО; реализация Закона Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» реализация Закона Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | В соответствии с перечнем основных мероприятий муниципальной Программы |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 1 этап: 2019 год. 2 этап: 2020 - 2021 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (тыс. рублей) | Общий объем финансирования Программы составит: 4 916,6 тыс. руб. в том числе по годам: 2019 год – 2 941,6 2020 год – 987,5 2021 год – 987,5 Источники финансирования Программы: - бюджет МО «Заневское городское поселение» - 2 962,5 тыс. руб. - бюджет Ленинградской области – 1 954,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории; обеспечение условий жителям для отдыха, досуга и занятия спортом; поддержка и расширение деятельности старост и общественных советов; обеспечение комфортного проживания путем установки малых архитектурных форм с учетом мнения жителей. |

- Характеристика текущего состояния с указанием основных проблем сферы развития территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления МО «Заневское городское поселение»

К числу основных проблем сельских территорий входящих в состав МО «Заневское городское поселение», на решение которых  направлена реализация Программы, относится недостаточно высокий уровень  благоустройства населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования.

Некоторые участки дорог без асфальтового покрытия находятся в неудовлетворительном состоянии, необходимо асфальтирование .

Покрытия детских и спортивных  площадок, изнашивается и возникает потребность в ремонте и замене. В связи с увеличением численности населения необходимо строительство новых площадок для занятий спортом.

Для создания комфортных условий проживания во дворах и скверах устанавливаются скамейки и урны, проводится посадка деревьев, кустов и цветов.

- Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления, описание основных целей и задач муниципальной программы и  прогноз развития социально-экономического развития и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы

Основным приоритетом и целью муниципальной политики в сфере развития территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления является создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей МО.

Основными целями Программы являются:

Комплексное развитие и благоустройство территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения.

Основными задачами Программы являются:

создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей МО;

установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей МО;

комплексное благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий;

обустройство скверов и зон отдыха для жителей МО;

реализация Закона Ленинградской области 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» ;

реализация Закона Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области».

- Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности,  степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере развития территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

асфальтирование проселочной дороги от 2 линии до 7 линии частного сектора г.п. Янино-1 – 2840 м в 2019;

устройство 3 крытых площадок для вывоза ТКО;

обеспечение комфортного проживания путем установки малых архитектурных форм с учетом мнения жителей в количестве 10 шт.

устройство площадки для занятий спортом в деревни Новосергиевка;

реализация муниципальной программы приведет к улучшению благоустройства и условий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для работы и отдыха населения на территории МО «Заневское городское поселение».

- Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и целевых программ с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы

В соответствии с перечнем основных мероприятий муниципальной  Программы.

- Основные меры правового регулирования в развитии территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных актов

Программа реализуется в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ленинградской области» от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области, законом Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области».

Принятие дополнительных муниципальных правовых актов, в рамках реализации программы, не требуется.

- Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей и перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Реализация Программы рассчитана на 2019-2021 годы.

Этапы реализации в соответствии с перечнем основных мероприятий Программы.

Перечень основных мероприятий

| Основные мероприятия | Год (квартал) | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Региональный бюджет | Местный бюджет |  |
| Реализация областного закона от 28.12.2018 г. № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" |  |  |  |  |  |
| 1. Устройство площадок для сбора ТКО в дер. Новосергиевка, Суоранда | 2019 (3 квартал) | 1 512,8 | 925,3 | 587,5 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 2. Устройство площадки для занятий спортом | 2020 (3 квартал) | 512,5 |  | 512,5 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
|  | 2021 (3 квартал) | 512,5 |  | 512,5 |  |
| 3. Приобретение малых архитектурных форм | 2020 (3 квартал) | 75 |  | 75 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
|  | 2021 (3 квартал) | 75 |  | 75 |  |
| Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» |  |  |  |  |  |
| 4. Асфальтирование проселочных дорог от 2 линии до 7 линии частного сектора г.п. Янино-1 | 2019 (3 квартал) | 1 428, 8 | 1 028, 8 | 400 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 5. Устройство площадок под вывоз твердых коммунальных отходов | 2020 (3 квартал) | 400 |  | 400 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 6. Устройство покрытия детских спортивных площадок | 2021 (3 квартал) | 400 |  | 400 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| Итого: | 2019 2020 2021 | 2941,6 987,5 987,5 | 1954,1 | 987,5 987,5 987,5 |  |

- Перечень и краткое описание подпрограмм

Данная программа не имеет подпрограмм.

- Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения, конфиденциального характера приводятся в отдельных приложениях к муниципальной программе

# Настоящая программа сведений составляющих государственную тайну и  конфиденциального характера не содержит.

- Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий муниципальной программы и результатов их выполнения с обобщенными показателями муниципальной программы

В соответствии с перечнем основных мероприятий муниципальной  Программы.

- Информацию по ресурсному обеспечению за счёт средств областного бюджета Ленинградской области, местного бюджета и прочих источников

Обеспечение финансирования Программы осуществляется за счет средств:

Общий объем финансирования Программы составит тыс. руб. в том числе:

Бюджет МО «Заневское городское поселение» - 2 962,5  тыс. руб.;

Бюджет Ленинградской области – 1 954,1 тыс. руб.

( согласно соглашению № 3/43 о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»).

- Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей муниципальной программы по этапам её реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение  и описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий программы можно предположить наличие следующих основных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов.

Внешние риски:

изменение федерального законодательства и законодательства Ленинградской области в сфере развития территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления;

изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями в сфере развития территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления.

Внутренние риски:

возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий  из местного бюджета;

в процессе реализации программы возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в среде, их ожидаемой эффективности, а также недостаточной координации деятельности исполнителей программы на различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе чёткого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

- Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации программы. Оценка эффективности реализации программы производится с использованием показателей (индикаторов) выполнения программы, позволяющих анализировать ход ее реализации и принимать правильные управленческие решения.

Значение целевых индикаторов и показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие территорий, на которых

осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2019-2021 годы

| № | Целевые индикаторы программы | Единица измерения | Значение показателя на начало реализации Программы (необходимо указать период) | Значение показателя на отчетный период (необходимо указать период) | Значение индекса (в процентах)/уровень эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, километрах и ином измерении.

Значение индекса определяется путем соотношения показателя на начало реализации программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из следующих показателей индекса:

значение индекса от 0 до 60 % - низкий уровень;

значение индекса от 61 % до 90 % - средний уровень;

значение индекса от 91%  - высокий уровень.