

Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.10.2019 № 601

д. Заневка

О внесении изменений в постановление

администрации от 15.02.2019 № 88 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие автомобильных

дорог МО «Заневское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области в 2019-2021г.».

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ года «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом МО «Заневское городское поселение», решением совета депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 21 от 24.04.2019,  постановлением администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Приложение к постановлению администрации МО «Заневское городское поселение» от 15.02.2019 № 88 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2019-2021г.», изложить в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Заневское городское поселение» от 07.06.2019 № 299 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Заневское городское поселение» от 15.02.2019 № 88 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2019-2021г.».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации В. В. Гречиц

Приложение

к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»

от 25.10.2019 № 601

Приложение

к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»

от 15.02.2019 № 88

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **«Развитие автомобильных дорог МО «Заневское городское поселение» в 2019 – 2021 г.»**

2019 г.

1. **Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Заневское городское поселение» в 2019 - 2021 г.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Заневское городское поселение» в 2019-2021 г.» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации |
| Соисполнители муниципальной программы  | Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации |
| Участники муниципальной программы | Администрация МО «Заневское городское поселение»,МКУ «ЦОУ» (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы  | Разработка подпрограмм не требуется |
| Цели муниципальной программы | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного значения, эффективного содействующей развитию экономики, решению социальных проблем, повышению жизненного и культурного уровня жителей МО «Заневское городское поселение» |
| Задачи муниципальной программ | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;поддержание дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания и усовершенствования дорог;сохранение протяженности соответствующих нормативным   требованиям дорог за счет ремонта дорог. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;повышение комфорта и удобства поездок. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 - 2021 годы; |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего – 73059,4 тыс. руб. в том числе по годам:2019 г. – 34141,43 тыс. руб.2020 г. – 16959,0 тыс. руб.2021 г. – 21959,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров;снижение стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог);повышение транспортной доступности;снижение последствий стихийных бедствий;сокращение числа дорожно-транспортных происшествий; |

1. **Характеристика текущего состояния**

**развития автомобильных дорог в МО «Заневское городское поселение»**

 Территория МО «Заневское городское поселение» расположена в юго-западной части Всеволожского муниципального района Ленинградской области и примыкает к восточной границе г. Санкт-Петербурга, расстояние от административного центра МО «Заневское городское поселение» – г.п. Янино-1 до границы Санкт-Петербурга – 3 км.

Планировочными осями рассматриваемой территории являются автодороги - в меридиональном направлении – восточное полукольцо кольцевой автомобильной дороги, в широтном направлении - автодороги регионального значения «Санкт-Петербург - Колтуши», «Деревня Старая - Кудрово». Южная граница района проходит по автодороге федерального значения «Кола» (Мурманское шоссе). Населенные пункты сосредоточены вдоль дорог, центральная и южная части городского поселения заняты лесами.

В состав МО «Заневское городское поселение» входят 9 населенных пунктов:

деревня Заневка;

город Кудрово;

поселок при железнодорожной станции (далее по тексту п.ст.) Мяглово;

деревня Новосергиевка;

поселок при железнодорожной станции (далее по тексту п.ст.) Пятый километр;

деревня Суоранда;

деревня Хирвости;

городской поселок (далее по тексту г.п.) Янино-1;

деревня Янино-2;

Административный центр МО «Заневское городское поселение» — г.п. Янино-1.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории городского поселения составляет 65,7км., в том числе с твердым покрытием – 63,8 км, из них:

федерального значения – 6,2 км, в том числе с твердым покрытием – 6,3 км;

регионального значения - 21,3 км, в том числе с твердым покрытием - 21,3 км;

местного значения - 38,2 км, в том числе с твердым покрытием – 36,3 км.

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории МО «Заневское городское поселение» составляет 1268,5 км на 1000 кв. км, что в 11,7 раз превышает среднеобластной показатель - 108 км на 1000 кв. км, и позволяет сделать вывод о высокой освоенности территории.

На территории МО «Заневское городское поселение» на КАД расположены пять транспортных пересечений в разных уровнях, в том числе две полные развязки.

Основной проблемой развития автомобильных дорог в МО «Заневское городское поселение» является недостаточный уровень развития дорожной сети. За последние годы резко выросло количество личного автомобильного транспорта, увеличение объемов строительства, в связи с этим транспортная сеть работает в режиме перегрузки. Подавляющее большинство автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах двухполосные. Это прямой ущерб скорости и безопасности движения, что способствует росту ДТП.

 **3. Приоритеты и цели**

**муниципальной политики в сфере развития автомобильных дорог в МО «Заневское городское поселение, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития автомобильных дорог и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы**

Основным приоритетом и целью муниципальной политики является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры на территории МО «Заневское городское поселение».

Основными целями Программы являются:

сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров;

снижение стоимости перевозок (за счет сокращения расхода ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог);

повышение транспортной доступности;

снижение последствий стихийных бедствий;

сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшение экологической ситуации (за счет уменьшения расхода ГСМ).

Задачи муниципальной программы:

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;

поддержание дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания и усовершенствования дорог;

сохранение протяженности соответствующих нормативным   требованиям дорог за счет ремонта дорог.

Прогноз развития автомобильных дорог в МО «Заневское городское поселение» и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы:

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

**4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей**

Конечными результатами реализации Программы являются:

Обеспечение качества и безопасности дорожного движения в МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области.

Реализация мероприятий позволит обеспечить изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, а также позволит обеспечить достижение целей программы, в том числе: сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров, снижение стоимости перевозок (за счет сокращения расхода ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог); повышение транспортной доступности; снижение последствий стихийных бедствий; сокращение числа дорожно-транспортных происшествий; улучшение экологической ситуации (за счет уменьшения расхода ГСМ).

**5. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы.**

**Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации**

Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2019 - 2021 годы. Перечень основных мероприятий, этапы, ожидаемые результаты, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы обозначены в разделе № 9.

**6. Основные меры правового регулирования в сфере развития автомобильных дорог в МО «Заневское городское поселение», направленные на достижение цели муниципальной программы**

Система мероприятий Программы разработана на основании положений:

Генерального плана МО «Заневское сельское поселение»;

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Заневское городское поселение» до 2025 года;

Результатов обследования улично-дорожной сети.

Принятие муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной Программы, не требуется.

Принятие подпрограмм, необходимых для реализации муниципальной Программы, не требуется.

**7. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения, конфиденциального характера приводятся в отдельных приложениях к муниципальной программе**

Муниципальная программа не содержит сведений, составляющих государственную тайну, и сведений конфиденциального характера.

**8. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий муниципальной программы и результатов их выполнения с обобщенными показателями муниципальной программы**

В результате выполнения программы предполагается достичь следующих показателей:

Разработать комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД) в срок до 2021 года.

Осуществить паспортизацию дорог общего пользования местного значения в срок до 2021 года

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и безопасностью на дорогах, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и неувеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог».

**9. Перечень и характеристика мероприятий к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог**

**МО «Заневское городское поселение»**

**в 2019 – 2021 г.»**



**10. Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей муниципальной программы по этапам ее реализации, оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение, описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы**

Экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов, снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба, повышение комфорта и удобства поездок на всех этапах реализации Программы.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы можно предположить наличие основных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов:

        изменение федерального и регионального законодательства и изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между субъектами и муниципальными образованиями в сфере безопасности;

 возможность недостаточного или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий из местного бюджета;

В процессе реализации программы возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию, их ожидаемой эффективности, а также недостаточной координации деятельности исполнителей программы на различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе чёткого распределения функций и ответственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения программы, анализа и, при необходимости, корректировки индикаторов и мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансирования в зависимости от достижения поставленных целей.

**11. Информация по ресурсному обеспечению**

**муниципальной программы**

 Обеспечение финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Заневское городское поселение» - 73059,4 тыс. руб. в том числе по годам:

2019 г. – 34141,43 тыс. руб.

2020 г. – 16959,0 тыс. руб.

2021 г. – 21959,0 тыс. руб.

 **12. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:

удобство и комфортность передвижения;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится администрацией МО «Заневское городское поселение», в соответствии постановлением администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам, по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

 Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, километрах и ином измерении.

Значение индекса определяется путем соотношение показателя на начало реализации программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из следующих показателей индекса:

 значение индекса от 0 до 60 % - низкий уровень;

 значение индекса от 61 % до 90 % - средний уровень;

 значение индекса от 91% - высокий уровень.