Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2020	№ 33

д. Заневка

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование городской

инфраструктуры МО

«Заневское городское поселение»

в 2020 - 2022 годах»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское городское поселение»  в 2020 - 2022 годах», согласно приложению.

2. Финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское городское поселение» в 2020 - 2022 годах» осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования www.zanevkaorg.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Заневский вестник».

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Гречица В.В.

Глава администрации		                                                            А.В.Гердий

Приложение

к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»

от  28.01.2020  №  33

Муниципальная программа

«Формирование городской инфраструктуры

МО «Заневское городское поселение» в 2020 - 2022 годах»

- Паспорт муниципальной программы

| Полное наименование | Программа «Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское городское поселение» в 2020 - 2022 годах» |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор управления муниципальным имуществом, учета и распределения муниципального жилищного фонда |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансово - экономический сектор-централизованная бухгалтерия |  |
| Участники муниципальной программы | Победители конкурсных процедур, заключившие муниципальные контракты по результатам конкурсов |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Разработка подпрограмм не требуется |  |
| Цели муниципальной программы | Контроль и эффективное управление по использованию муниципального имущества, установление фактического наличия, технического состояния муниципального имущества, внесение изменений в реестр муниципального имущества и учетные документы; повышение доходности от использования муниципального имущества и земельных участков |  |
| Задачи муниципальной программы | Осуществление мероприятий, необходимых для принятия в установленном порядке имущества в муниципальную собственность. Закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями. Осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества, переданного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, а также муниципального имущества, переданного в установленном порядке иным лицам |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Осуществление имущественных и иных прав и законных интересов муниципального образования в отношении объектов недвижимости - по наименованию объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры: водопроводные сети сети хозяйственно-бытовой канализации (водоотведения) тепловые сети сети ливневой (дождевой) канализации. сети газоснабжения объекты улично-дорожной сети земельные участки - по наименованию работ: кадастровые работы по подготовке документов необходимых для внесения сведений в ЕГРН проведение работ по подготовке документации на имущественные объекты, в том числе подготовка технических планов жилых помещений (квартир) подготовка технических планов объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры подготовка документов для регистрации права формирование документов для внесения сведений о границах охранной зоны тепловой сети |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы: 2020-2022 годы. Мероприятия Программы реализуются поквартально, в течение всего периода. |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования Программы,. в том числе по годам (руб.):. 2020 г – 2 245897,35 1 кв.. 497869,31. 2 кв.. 1200127,68. 3 кв.. 452860,36 (1 000,0 т.р. по факту финансирования). 4 кв.. 095040,00 (1 000,0 т.р. по факту финансирования. 2021 г (по факту финансирования, по факту готовности передачи объектов инженерной коммунальной инфраструктуры в собственность муниципального образования ) 0 2022 г (по факту финансирования, по факту готовности передачи объектов инженерной коммунальной инфраструктуры в собственность муниципального образования ) |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации Программы по осуществлению имущественных и иных прав и законных интересов муниципального образования в отношении объектов недвижимости, осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной регистрации; по постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества расположенного на территории муниципального образования будет выполнено (ед.): кадастровые работы по подготовке документов необходимых для внесения сведений в ЕГРН-17 подготовка технических планов жилых помещений (квартир)-44 подготовка технических планов объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры-62 подготовка документов для регистрации права-21 формирование документов для внесения сведений о границах охранной зоны тепловой сети-2 по наименованию объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры (ед.): водопроводные сети-33 сети хозяйственно-бытовой канализации (водоотведения)-28 тепловые сети-6 сети ливневой (дождевой) канализации-23. сети газоснабжения-3 объекты улично-дорожной сети-68 земельные участки-4 |  |

2.Характеристика текущего состояния по  формированию городской инфраструктуры МО «Заневское городское поселение»

в 2020 - 2022 годах

Одним из ключевых направлений развития муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - муниципальное образование) является осуществление инвестиционной политики в целях увеличения объемов строительства жилого и нежилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры;  проведение экономической политики, направленной на повышение доходной части муниципального бюджета от основных источников поступлений: земельного налога, платежей за использование земельных участков и муниципального имущества, переданного в пользование по договору аренды.

Для этих целей  необходимо  осуществлять контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, переданного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям,  а также муниципального имущества, переданного в установленном порядке иным лицам, и при выявлении нарушений принятие в соответствии с законодательством необходимых мер по их устранению и привлечению виновных лиц к ответственности.

Осуществление мероприятий, необходимых для принятия в установленном порядке имущества в муниципальную собственность.

Закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями.

Осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества, переданного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям,  а также муниципального имущества, переданного в установленном порядке иным лицам

3.Приоритеты и цели муниципальной политики в  сфере  формирования городской инфраструктуры МО «Заневское городское поселение»  в 2020 - 2022 годах, прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы

Основными приоритетами и целями муниципальной политики в сфере формирования городской инфраструктуры МО «Заневское городское поселение» является контроль и эффективное управление по использованию муниципального имущества, установление фактического наличия, технического состояния муниципального имущества, внесение изменений в реестр муниципального имущества и учетные документы; повышение доходности от использования муниципального имущества и земельных участков.

Реализация муниципальной программы предусматривает переход к формированию в муниципальном образовании условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг населению, создание предпосылок устойчивого развития.

4.Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Прогнозом конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние уровня по формированию городской инфраструктуры   муниципального образования являются :

Осуществление имущественных и иных прав и законных интересов муниципального образования в отношении следующих объектов недвижимости:

жилые помещения (квартиры);

объекты коммунально-инженерной инфраструктуры: водопроводные сети, сети хозяйственно-бытовой канализации, тепловые сети, сети ливневой (дождевой) канализации, сети газоснабжения, объекты улично-дорожной сети,

земельные участки

Результатами муниципальной программы является  осуществление следующих работ:

кадастровые работы по подготовке документов необходимых для внесения сведений в ЕГРН

подготовка технических планов

подготовка документов для регистрации права

5. Перечень и характеристики основных мероприятий

муниципальной программы

Перечнем и характеристиками основных мероприятий муниципальной программы, с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются следующие мероприятия:

| Наименование объекта недвижимости | Адрес расположения | Перечень мероприятий (наименование работ) | Этапы и сроки реализации (год) | Этапы и сроки реализации (квартал) | Объем финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые помещения (квартиры), находящиеся в муниципальной собственности (18 ед.) | гп. Янино - 1, г. Кудрово (в соответствии с реестром жилых помещений (квартир), находящихся в муниципальной собственности) | подготовка технических планов | 2020 | 1 | 277 818,62 |
| Сети хозяйственно-бытовой канализации, тепловые и водопроводные сети (1 ед) | дер. Заневка, от котельной д.48 до дома №54; | кадастровые работы по подготовке технических планов для внесения сведений в ЕГРН и постановки на бесхозяйный учет | 2020 | 1 | 62 421,99 |
| Земельные участки занятые автомобильными дорогами, расположенными на территории д. Кудрово, находящиеся в муниципальной собственности (4 ед.) | г. Кудрово (в соответствии с реестром объектов улично-дорожной сети, находящихся в муниципальной собственности) | кадастровые работы по подготовке документов необходимых для внесения сведений в ЕГРН | 2020 | 1 | 78 665,88 |
| Жилые помещения (квартиры), находящиеся в муниципальной собственности (5 ед.) | гп. Янино - 1 (в соответствии с реестром жилых помещений (квартир), находящихся в муниципальной собственности) | кадастровые работы по подготовке документов с целью внесения изменений в ЕГРН основных характеристик (площадь) квартир, расположенных в жилых домах д. Янино-1 | 2020 | 1 | 78 962,82 |
| В том числе: на проведение кадастровых работ по подготовке технических планов для внесения сведений в ЕГРН – 461 661,56 руб.; на проведение работ по формированию данных для внесения сведений о границах охранных зон – 36 207,75 руб.; |  |  |  |  | 497 869,31 |
| Жилые помещения (квартиры), находящиеся в муниципальной собственности (26 ед.) | гп. Янино - 1, г. Кудрово(в соответствии с реестром жилых помещений (квартир), находящихся в муниципальной собственности) | подготовка технических планов | 2020 | 2 | 475 028,54 |
| Сети водоснабжения (5 ед.) | дер. Заневка, сети водоснабжения, не имеющие эксплуатирующей организации от точки подключения до ввода в частные жилые дома по улице Ладожская, улице Заозерная, Яблоновском переулке; тепловые сети от котельной № 10 гп Янино-1; - тепловые сети от ТК № 4 до МКД № 8 | кадастровые работы по подготовке технических планов для внесения сведений в ЕГРН и постановки на бесхозяйный учет | 2020 | 2 | 115 488,64 |
| Тепловые сети (2 ед.) | гп Янино-1, тепловые сети от котельной № 10, тепловые сети от ТК № 4 до МКД № 8 | формирование документов для внесения сведений о границах охранной зоны тепловой сети | 2020 | 2 | 36 207,75 |
| Автомобильная дорога(1ед.) | г. Кудрово автомобильная дорога по улице Набережная | кадастровые работы по подготовке технических планов для внесения сведений в ЕГРН | 2020 | 2 | 26 536,42 |
| Водопровод(1 ед.) | водопровод, расположенный дер. Заневка-дер.Новосергиевка, г.Кудрово | кадастровые работы по подготовке технического плана для внесения изменений в сведения ЕГРН в основные характеристики; определение местоположения объекта недвижимости | 2020 | 2 | 66 296,33 |
| Итого: на проведение кадастровых работ по подготовке технических планов для внесения сведений в ЕГРН |  |  |  |  | 719 557,68 |
| Канализация хоз.быт. | г. Кудрово , ул. Столичная | подготовка технического плана | 2020 | 2 | 31 600,00 |
| Ливневая канализация | г. Кудрово , ул. Столичная | подготовка документов для регистрации права | 2020 | 2 | 29 530,00 |
| Сети холодного водоснабжения | г. Кудрово , ул. Столичная | подготовка технического плана | 2020 | 2 | 29 440,00 |
| Тепловая сеть жилого дома | гп. Янино-1, ул. Заневская, д. 11 | подготовка технического плана | 2020 | 2 | 26 000,00 |
| КНС и напорной канализации жилого дома |  | подготовка технического плана | 2020 | 2 | 26 000,00 |
| Сети бытовой канализации жилого дома ЛО |  | подготовка технического плана | 2020 | 2 | 26 000,00 |
| Сети ливневой канализации жилого дома ЛО |  | подготовка документов для регистрации права | 2020 | 2 | 26 000,00 |
| Сети водопровода жилого дома |  | подготовка технического плана | 2020 | 2 | 26 000,00 |
| Тепловые сети жилого дома | гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, корп. 1 | подготовка технического плана | 2020 | 2 | 26 000,00 |
| Тепловые сети жилого дома | гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, корп. 2 | подготовка технического плана | 2020 | 2 | 26 000,00 |
| Водопроводные сети жилого дома | гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, корп. 1 | подготовка технического плана | 2020 | 2 | 26 000,00 |
| Водопроводные сети жилого дома | гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, корп. 2 | подготовка технического плана | 2020 | 2 | 26 000,00 |
| Сети газоснабжения жилого дома | гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, корп. 1 | подготовка технического плана | 2020 | 2 | 26 000,00 |
| Сети газоснабжения жилого дома | гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, корп. 2 | подготовка технического плана | 2020 | 2 | 26 000,00 |
| Сети дождевой канализации и ЛОС жилого дома ЛО | гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, корп. 2 | подготовка документов для регистрации права | 2020 | 2 | 26 000,00 |
| Сети дождевой канализации жилого дома ЛО | гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, корп. 1 | подготовка документов для регистрации права | 2020 | 2 | 26 000,00 |
| Сети бытовой канализации жилого дома ЛО | гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, корп. 1 | подготовка технического плана | 2020 | 2 | 26 000,00 |
| Сети бытовой канализации жилого дома ЛО | гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, корп. 2 | подготовка технического плана | 2020 | 2 | 26 000,00 |
| Итого: на проведение работ по подготовке документации на имущественные объекты |  |  |  |  | 480 570,00 |

| Система холодного водоснабжения | г. Кудрово, ул. Пражская, д. 15 | подготовка технического плана | 2020 | 3 | 26 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети канализационные |  | подготовка технического плана | 2020 | 3 | 26 000,00 |
| Система холодного водоснабжения | г. Кудрово, ул. Пражская, д. 7 | подготовка технического плана | 2020 | 3 | 20 000,00 |
| Сети канализационные |  | подготовка технического плана | 2020 | 3 | 20 000,00 |
| Система холодного водоснабжения | г. Кудрово, ул. Пражская, д. 13 | подготовка технического плана | 2020 | 3 | 20 000,00 |
| Сети канализационные |  | подготовка технического плана | 2020 | 3 | 26 000,00 |
| Ливневка | г. Кудрово, ул. Пражская, д. 3 | подготовка документов для регистрации права | 2020 | 3 | 26 000,00 |
| Автомобильная дорога |  | подготовка технического плана | 2020 | 3 | 26 000,00 |
| Система холодного водоснабжения | г. Кудрово, ул. Столичная, д. 14 | подготовка технического плана | 2020 | 3 | 20 000,00 |
| Сети канализационные |  | подготовка технического плана | 2020 | 3 | 20 000,00 |
| Ливневка |  | подготовка документов для регистрации права | 2020 | 3 | 20 000,00 |
| Система холодного водоснабжения | г. Кудрово, ул. Пражская, д. 11 | подготовка технического плана | 2020 | 3 | 22 000,00 |
| Сети канализационные |  | подготовка технического плана | 2020 | 3 | 20 000,00 |
| Водоснабжение |  | подготовка технического плана | 2020 | 3 | 26 000,00 |
| Канализация бытовая |  | подготовка технического плана | 2020 | 3 | 24 000,00 |
| Ливневая канализация |  | подготовка документов для регистрации права | 2020 | 3 | 26 000,00 |
| Система холодного водоснабжения | г. Кудрово, ул. Столичная, д. 11, к. 1,2,3 (4-6) | подготовка технического плана | 2020 | 3 | 26 000,00 |
| Канализация хоз. бытовая |  | подготовка технического плана | 2020 | 3 | 26 000,00 |
| Канализация хоз. бытовая |  | подготовка технического плана | 2020 | 3 | 24 000,00 |
| Ливневая канализация |  | подготовка документов для регистрации права | 2020 | 3 | 26 000,00 |
| Система холодного водоснабжения | г. Кудрово, Европейский пр. 21, корп.1,2, стр.1 | подготовка технического плана | 2020 | 3 | 26 000,00 |
| Канализация хоз. бытовая |  | подготовка технического плана | 2020 | 3 | 26 000,00 |
| Ливневая канализация |  | подготовка документов для регистрации права | 2020 | 3 | 26 000,00 |
| Итого: на проведение работ по подготовке документации на имущественные объекты |  |  |  |  | 548 000,00 |
| Хозяйственно- питьевой водопровод | гп. Янино-1, Голландская ул., д. 6;д.8, корп.1; д.8 | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 33 980,00 |
| Хозяйственно-бытовая канализация | гп. Янино-1, Голландская ул., д. 6;д.8, корп.1; д.8 | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 29 360,00 |
| Ливневая канализация | гп. Янино-1, Голландская ул., д. 6;д.8, корп.1; д.8 | подготовка документов для регистрации права | 2020 | 4 | 26 000,00 |
| Тепловые сети | гп. Янино-1, Голландская ул., д. 6;д.8, корп.1; д.8 | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 40 840,00 |
| Централизованная система холодного водоснабжения | г. Кудрово, Европейский пр., д. 15 | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 20 000,00 |
| Канализация хоз.быт. |  | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 20 000,00 |
| Ливневая канализация |  | подготовка документов для регистрации права | 2020 | 4 | 20 000,00 |
| Централизованная система холодного водоснабжения | г. Кудрово, Итальянский переулок, д. 4 | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 20 000,00 |
| Канализация хоз.быт. |  | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 26 000,00 |
| Ливневая канализация |  | подготовка документов для регистрации права | 2020 | 4 | 26 840,00 |
| Централизованная система холодного водоснабжения | г. Кудрово, ул. Пражская, д. 12, здание 12а | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 26 000,00 |
| Канализация хоз.быт. |  | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 26 000,00 |
| Ливневая канализация |  | подготовка документов для регистрации права | 2020 | 4 | 26 000,00 |
| Централизованная система холодного водоснабжения | г. Кудрово, Европейский пр., д. 14, корп. 1,2,3,4,5,6 | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 26 000,00 |
| Канализация хоз.быт. |  | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 26 000,00 |
| Ливневая канализация |  | подготовка документов для регистрации права | 2020 | 4 | 41 400,00 |
| Централизованная система холодного водоснабжения | г. Кудрово, ул. Пражская, д. 14, здание 14а | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 20 000,00 |
| Канализация хоз.быт. |  | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 26 000,00 |
| Ливневая канализация |  | подготовка документов для регистрации права | 2020 | 4 | 26 000,00 |
| Водопровод | гп. Янино-1, Голландская ул., д. 10; дом 10 корп. 1; дом 10 корп.2 | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 26 000,00 |
| Канализация хоз.быт. |  | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 30 200,00 |
| Тепловая сеть |  | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 29 080,00 |
| Ливневая канализация |  | подготовка документов для регистрации права | 2020 | 4 | 40 840,00 |
| Водопровод | г. Кудрово, ул. Столичная 15 | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 20 000,00 |
| Канализация хоз.быт. |  | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 20 000,00 |
| Ливневая канализация |  | подготовка документов для регистрации права | 2020 | 4 | 20 000,00 |
| Система холодного водоснабжения | г. Кудрово ул. Венская д.1 | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 20 000,00 |
| Канализация хоз. бытовая |  | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 22 000,00 |
| Ливневая канализация |  | подготовка документов для регистрации права | 2020 | 4 | 26 000,00 |
| Система холодного водоснабжения | г. Кудрово ул. Венская д.3,5 | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 26 000,00 |
| Система холодного водоснабжения | у. Кудрово, ул. Австрийская д. 6 | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 20 000,00 |
| Канализация хоз. бытовая |  | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 22 000,00 |
| Ливневая канализация |  | подготовка документов для регистрации права | 2020 | 4 | 26 000,00 |
| Сети (инженерные) жилого дома Система холодного водоснабжения | Австрийская д. 4, корп.1,2 | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 26 000,00 |
| Система холодного водоснабжения | г. Кудрово, ул. Английская,д. 2 | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 20 000,00 |
| Канализация хоз. бытовая |  | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 36 500,00 |
| Ливневая канализация |  | подготовка документов для регистрации права | 2020 | 4 | 26 000,00 |
| Бытовая канализация | г. Кудрово, пр. Строителей, д. 18 | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 20 000,00 |
| Ливневая канализация | г. Кудрово, пр. Строителей, д. 18 | подготовка документов для регистрации права | 2020 | 4 | 26 000,00 |
| Водопровод ПЭ110 | г. Кудрово, пр. Строителей, д. 18 | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 20 000,00 |
| Сети наружной бытовой канализации | г. Кудрово, Европейский пр., д.11 | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 20 000,00 |
| Наружная сеть водопровода | г. Кудрово, Европейский пр., д.11 | подготовка технического плана | 2020 | 4 | 20 000,00 |
| Ливневая канализация | г. Кудрово, Европейский пр., д.11 | подготовка документов для регистрации права | 2020 | 4 | 26 000,00 |
| Итого: на проведение работ по подготовке документации на имущественные объекты |  |  |  |  | 1 095 040,00 |
| Мероприятия по объектам улично-дорожной сети : кадастровые работы по подготовке технических планов для внесения сведений в ЕГРН |  |  |  |  |  |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, р-н Всеволожский, д Янино-1, |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автодорога к РУ | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1 (230 м) |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога к объекту 444/11 | Ленинградская область, р-н Всеволожский, д Янино-1, д Б/Н, (110 м) |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, д. Янино-2Автомобильная дорога от уч.26 до уч.73 по ул.Садовая) |  | 2020 | 2,3 | 14500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, дер. Хирвости,от д. 48 по ул. Пундоловская до ул. Холмистая) |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский район, д.Янино-1 (отд.№1 до д.№7) |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, дер. Заневка, от шоссе Заневка-Кудрово до д. №48 в дер. Заневка |  | 2020 | 2,3 | 12500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский район, д.Янино-1 (отд.№1 до д.№8) |  | 2020 | 2,3 | 12500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский район, д.Янино-1, ул.Новая от д.13 к школе. |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, по ул. Новая от д. 1 к д. 2(210 м) |  | 2020 | 2,3 | 12500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, по ул. Новая от д. 1 к д. 2(200 м) |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение , д. Янино-1, по улице Заводская |  | 2020 | 2,3 | 15000 |
| Автомобильная дорога (проезд) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, д. Янино-1, проезд по 2,3-я линии от Колтушского ш. до дома №9 |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский район, д.Янино-1, от д.68 по ул.Военный городок через гаражи к дороге от конторы СА Колхоз Янино до центра кинологической службы |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский район, д.Заневка, автомобильная дорога пер.Яблоновский (от шоссе Заневка-Кудрово до д.40) |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский район, д.Заневка, автомобильная дорога по ул.Заозерная |  | 2020 | 2,3 | 14500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский район, д.Янино-1, проезд от 2, 3-я линии до дороги Колтушское ш - контора СА Колхоз Янино |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, д. ХирвостиПроезд от начала ул. Бассейная до ул. Полевая) |  | 2020 | 2,3 | 12500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, сельское поселение Заневское,д.Янино-2, от уч. 10 по ул. Объездная до уч. 87 по ул. Садовая) |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Атомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, д.Суоранда по ул.Новый Карьер. |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, сельское поселение Заневское, д.Суоранда,Проезд от уч.20 по ул. Рабочая до уч.37 по ул.Ржавского) |  | 2020 | 2,3 | 12500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, сельское поселение Заневское, д.Янино-2 от границы населенного пункта до уч.33 по ул. Садовая |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, д.Суорандаот уч.10 по ул. Подгорная до границы населенного пункта |  | 2020 | 2,3 | 12500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, сельское поселение Заневское, д.Хирвости от уч.2 до уч.5 по ул. Полевая |  | 2020 | 2,3 | 12500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, сельское поселение Заневское д.Кудрово, от перекрестка ул.Областная и ул.Ленинградская до ж/д переезда в г. Санкт-Петербург |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, сельское поселение Заневское, д.Кудрово от ул.Центральная до ж/д переезда в г. Санкт-Петербург) |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский р-н, д Янино-1, линия 1-я, д б/н |  | 2020 | 2,3 | 14860,36 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский р-н, д Янино-2, от уч.31 до уч.23 по ул. Объездная |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение , д.Янино-2, от границы населенного пункта до уч.№15 по ул.Новая |  | 2020 | 2,3 | 12500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, от Колтушского шоссе до ул. Холмистая в дер. Янино-2 |  | 2020 | 2,3 | 12500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение , д.Янино-2, от уч.74 до уч.79 по ул. Объездная |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение , д.Суоранда, Проезд от уч.14б по ул. Ржавского |  | 2020 | 2,3 | 12500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, дер. Суоранда, ул. Центральная |  | 2020 | 2,3 | 15000 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, сельское поселение Заневское, д.Хирвости от уч.6 до уч.10 по ул. Полевая |  | 2020 | 2,3 | 12500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, дер. Заневка, ул. Ладожская |  | 2020 | 2,3 | 18000 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, дер. Суоранда, ул. Ржавского |  | 2020 | 2,3 | 14500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, дер. Суоранда, ул. Рабочая |  | 2020 | 2,3 | 14500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение , д. Янино-2 от уч.1 до уч.3 по ул. Садовая) |  | 2020 | 2,3 | 12500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, сельское поселение Заневское, д.Хирвости от ул.Песочная до уч.10 по ул. Бассейная |  | 2020 | 2,3 | 12500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский район, д.Янино-1, объездная №5 |  | 2020 | 2,3 | 18000 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, д. Хирвости по ул. Зеленая |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, д. Хирвости от уч.2 до уч.38 по ул. Бассейная) |  | 2020 | 2,3 | 14500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, д. Хирвости по ул. Песочная |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, д. Хирвости по ул. Спортивная |  | 2020 | 2,3 | 12500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, д. Хирвости по ул. Пундоловская |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, д. Хирвости по ул. Солнечная) |  | 2020 | 2,3 | 12500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, сельское поселение Заневское, Суоранда д.от уч.24 до уч.32 по ул. Средняя) |  | 2020 | 2,3 | 12500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, д. Хирвости от уч.34б до уч.39 по ул. Полевая |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, сельское поселение Заневское, Суоранда д.от уч.5а по ул. Школьная до уч.6/3 по ул.Новая |  | 2020 | 2,3 | 12500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, д. Суоранда по ул.Подгорная |  | 2020 | 2,3 | 14500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, сельское поселение Заневское, Суоранда д.от уч.2 до уч.16 по ул. Школьная |  | 2020 | 2,3 | 14500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, д. Суорандапо ул. Нагорная |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, д. Суоранда от д.1 по ул. Средняя до уч.10 по ул.Подгорная) |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, сельское поселение Заневское, Суоранда д. от ул.Ржавского до уч.20 по ул. Новая) |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, д. Суоранда от уч.1 до уч.15 по ул. Новая) |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, сельское поселение Заневское, Суоранда д.от уч.3 по ул. Школьная до пересечения с ул.Ржавского |  | 2020 | 2,3 | 12500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, д. Суоранда Проезд от уч.1 по ул. Новая до границы населенного пункта) |  | 2020 | 2,3 | 12500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, д. Суоранда, Проезд от уч.2 по ул. Новая до границы населенного пункта) |  | 2020 | 2,3 | 12500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, д. Суоранда, Проезд от уч.7 по ул.Ржавского до границы населенного пункта) |  | 2020 | 2,3 | 12500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение Заневское, д. Суоранда, Проезд от уч.6 по ул. Подгорная до ул. Центральная |  | 2020 | 2,3 | 12500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,Заневское сельское поселение, д. Янино-2, от уч.28 до уч.72 |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, д. Янино-2 до д.6 по ул. Новая) |  | 2020 | 2,3 | 12500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, д. Янино-2(7.4 сооружения дорожного транспорта, Автомобильная дорога от уч. 21 до уч. 38 по ул. Новая) |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, д. Янино-2 от уч. 36 до уч. 15 по ул. Новая) |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение(7.4. Cооружения дорожного транспорта, Автомобильная дорога между д. Суоранда, д. Хирвости и д. Янино-2) |  | 2020 | 2,3 | 15500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, сельское поселение Заневское, Суоранда д.по ул. Строителей |  | 2020 | 2,3 | 13500 |
| Автомобильная дорога | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение , д. Янино-2, от уч.29 до уч.53 по ул.Садовая) |  | 2020 | 2,3 | 14500 |
| Итого: на проведение кадастровых работ по подготовке технических планов для внесения сведений в ЕГРН |  |  |  |  | 904 860,36 |

Реализация программы осуществляется в  соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами, путем заключения муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, принятия и реализации муниципальных правовых актов и иных решений органов местного самоуправления.

В случае несоответствия результатов выполнения программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой, муниципальный заказчик готовит предложение о корректировке сроков реализации программы и перечня программных мероприятий.

Срок реализации программы рассчитан на период с 2020 по 2022 годы.

Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период: с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года включительно.

6. Основные меры правового регулирования

Муниципальная программа разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Принятие дополнительных муниципальных правовых актов для реализации муниципальной программы не требуется.

7. Сроки реализации муниципальной программы, этапы и перечень основных мероприятий муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы: 2020-2022 годы.

Мероприятия программы реализуются в течение всего периода. Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период: с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года включительно.

В том числе:

2020 год: 1кв.,2 кв.,3 кв., 4 кв.

2021 год: 3 кв., 4 кв.

2022  год: 3 кв., 4 кв.

8. Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

в рамках муниципальной программы

В рамках реализации программы  «Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское городское поселение»  в 2020 - 2022 годах» финансирование из федерального бюджета не предусмотрено.

9. Перечень и краткое описание подпрограмм

В рамках реализации программы «Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское городское поселение»  в 2020 - 2022 годах» разработка подпрограмм не требуется.

10. Сведения, составляющие государственную тайну, сведения, конфиденциального характера

Сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений, конфиденциального характера муниципальная программа не содержит.

11. Перечень целевых показателей муниципальной программы

Основным показателем выполнения Программы является количество объектов, в отношении которых проведены  следующие мероприятия:

наименование работ

кадастровые работы по подготовке документов необходимых для внесения сведений в ЕГРН

проведение работ по подготовке документации на имущественные объекты, в том числе подготовка технических планов жилых помещений (квартир) подготовка технических планов объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры подготовка документов для регистрации права

формирование документов для внесения сведений о границах охранной зоны тепловой сети

В том числе, данные мероприятия осуществляются в отношении следующих сетей инженерно - коммунальной инфраструктуры:

наименование объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры

водопроводные сети

сети хозяйственно-бытовой канализации (водоотведения)

тепловые сети

сети ливневой (дождевой) канализации

сети газоснабжения

объекты улично-дорожной сети

земельные участки

12. Обоснование состава и значений  целевых показателей муниципальной программы по этапам ее реализации, оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

Состав и значения соответствующих целевых показателей муниципальной программы по этапам её реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение следующие:

Срок реализации программы - 2020-2022 годы. Мероприятия программы реализуются поквартально, в течение всего периода:

2020 г. -  1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 4 квартал

2021 г.  - 3 квартал, 4 квартал

2022 г.  -  3 квартал, 4 квартал

Значения целевых показателей:

| наименование работ | количество объектов (ед.) |
| --- | --- |
| кадастровые работы по подготовке документов необходимых для внесения сведений в ЕГРН | 17 |
| подготовка технических планов жилых помещений(квартир) | 44 |
| подготовка технических планов объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры | 62 |
| подготовка документов для регистрации права | 21 |
| формирование документов для внесения сведений о границах охранной зоны тепловой сети | 2 |

В том числе, данные мероприятия осуществляются в отношении следующих сетей инженерно - коммунальной инфраструктуры:

| наименование объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры | количество объектов (ед.) |
| --- | --- |
| водопроводные сети | 33 |
| сети хозяйственно-бытовой канализации (водоотведения) | 28 |
| тепловые сети | 6 |
| сети ливневой (дождевой) канализации | 23 |
| сети газоснабжения | 3 |
| объекты улично-дорожной сети | 68 |
| земельные участки | 4 |

13.Информация по ресурсному обеспечению

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета

| Общий объем финансирования Программы, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе по годам (руб.): |  |  |  |  |
| 2020 г | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 2245897,35 | 497869,31 | 1200127,68 | 452860,36 | 095040,00 |
| 2021 г (по факту финансирования, по факту готовности передачи объектов инженерной коммунальной инфраструктуры в собственность муниципального образования ) |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| 2022 г (по факту финансирования, по факту готовности передачи объектов инженерной коммунальной инфраструктуры в собственность муниципального образования) |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |

14. Меры регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целей 
муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий программы можно предположить наличие следующих основных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов.

Внешние риски:

изменение федерального законодательства и законодательства Ленинградской области;

изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.

Внутренние риски:

возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий  из местного бюджета;

в процессе реализации программы возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в среде, их ожидаемой эффективности, а также недостаточной координации деятельности исполнителей программы на различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе чёткого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

15. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится администрацией МО «Заневское городское поселение», в соответствии  постановлением администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Эффективность реализации программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, километрах и ином измерении.

Значение индекса определяется путем соотношение показателя на начало реализации программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из следующих показателей индекса:

значение индекса от 0 до 60 % - низкий уровень;

значение индекса от 61 % до 90 % - средний уровень;

значение индекса от 91%  - высокий.