

Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.02.2021 № 96

д. Заневка

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального

образования «Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области на 2021-2023 гг.»

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом МО «Заневское городское поселение», решением совета депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2020 № 90 «О бюджете муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,  постановлением администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 гг.»

2. Признать утратившим силу следующие постановления администрации МО «Заневское городское поселение»:

2.1 от 28.01.2020 № 31 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2020-2022г.»;

2.2 от 23.06.2020 № 304 «О внесении изменений в постановление администрации от 28.06.2020 № 31 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2020-2022 гг.»;

2.3 от 30.12.2020 № 730 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Заневское городское поселение» от 28.01.2020 № 31 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022г.».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования <http://www.zanevkaorg.ru/>.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Заневский вестник».

5. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гречица В. В.

Глава администрации А. В. Гердий

Приложение

к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»

от 09.02.2021 № 96

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района**

**Ленинградской области на 2021 – 2023 г.г.»**

2021 г.

**1. Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Заневское городское поселение» на 2021 – 2023 гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021-2023 гг.» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации |
| Соисполнители муниципальной программы | Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации |
| Участники муниципальной программы | Администрация МО «Заневское городское поселение»,  МКУ «ЦОУ» (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | Разработка подпрограмм не требуется |
| Цели муниципальной программы | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного значения, эффективного содействующей развитию экономики, решению социальных проблем, повышению жизненного и культурного уровня жителей МО «Заневское городское поселение» |
| Задачи муниципальной программ | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;  поддержание дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания и усовершенствования дорог;  сохранение протяженности соответствующих нормативным   требованиям дорог за счет ремонта дорог. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;  снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;  повышение комфорта и удобства поездок. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 - 2023 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего – 76226,3 тыс. руб. в том числе по годам:  2021 г. – 29342,1 тыс. руб.  2022 г. – 24942,1 тыс. руб.  2023 г. – 21942,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров;  снижение стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог);  повышение транспортной доступности;  снижение последствий стихийных бедствий;  сокращение числа дорожно-транспортных происшествий; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**2. Характеристика текущего состояния** **развития автомобильных дорог в МО «Заневское городское поселение» с указанием основных проблем**

Территория МО «Заневское городское поселение» расположена в юго-западной части Всеволожского муниципального района Ленинградской области и примыкает к восточной границе г. Санкт-Петербурга, расстояние от административного центра МО «Заневское городское поселение» – г.п. Янино-1 до границы Санкт-Петербурга – 3 км.

Планировочными осями рассматриваемой территории являются автодороги - в меридиональном направлении – восточное полукольцо кольцевой автомобильной дороги, в широтном направлении - автодороги регионального значения «Санкт-Петербург - Колтуши», «Деревня Старая - Кудрово». Южная граница района проходит по автодороге федерального значения «Кола» (Мурманское шоссе). Населенные пункты сосредоточены вдоль дорог, центральная и южная части городского поселения заняты лесами.

В состав МО «Заневское городское поселение» входят 9 населенных пунктов:

деревня Заневка;

город Кудрово;

поселок при железнодорожной станции (далее по тексту п.ст.) Мяглово;

деревня Новосергиевка;

поселок при железнодорожной станции (далее по тексту п.ст.) Пятый километр;

деревня Суоранда;

деревня Хирвости;

городской поселок (далее по тексту гп.) Янино-1;

деревня Янино-2;

Административный центр МО «Заневское городское поселение» — гп. Янино-1.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории городского поселения составляет 52 км., в том числе с твердым покрытием – 44,9 км., из них:

федерального значения - 9,8 км., в том числе с твердым покрытием - 9,8 км.;

регионального значения - 21,3 км., в том числе с твердым покрытием - 21,3 км.;

местного значения - 38,2 км., в том числе с твердым покрытием - 36,3 км.

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории МО «Заневское городское поселение» составляет 895 км на 1000 кв.км., что в 8,3 раз превышает среднеобластной показатель - 108 км на 1000 кв.км., и позволяет сделать вывод о высокой освоенности территории.

На территории МО «Заневское городское поселение» на КАД расположены пять транспортных пересечений в разных уровнях, в том числе две полные развязки.

Основной проблемой развития автомобильных дорог в МО «Заневское городское поселение» является недостаточный уровень развития дорожной сети. За последние годы резко выросло количество личного автомобильного транспорта, увеличение объемов строительства, в связи с этим транспортная сеть работает в режиме перегрузки. Подавляющее большинство автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах двухполосные. Это прямой ущерб скорости и безопасности движения, что способствует росту ДТП.

**3. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития автомобильных дорог в МО «Заневское городское поселение, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития автомобильных дорог и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы**

Основным приоритетом и целью муниципальной политики является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры на территории МО «Заневское городское поселение».

Основными целями Программы являются:

сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров;

снижение стоимости перевозок (за счет сокращения расхода ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог);

повышение транспортной доступности;

снижение последствий стихийных бедствий;

сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшение экологической ситуации (за счет уменьшения расхода ГСМ).

Задачи муниципальной программы:

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;

поддержание дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания и усовершенствования дорог;

сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог за счет ремонта дорог.

Прогноз развития автомобильных дорог в МО «Заневское городское поселение» и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы:

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

**4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей**

Конечными результатами реализации Программы являются:

Обеспечение качества и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Реализация мероприятий позволит обеспечить изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, а также позволит обеспечить достижение целей программы, в том числе: сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров, снижение стоимости перевозок (за счет сокращения расхода ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог); повышение транспортной доступности; снижение последствий стихийных бедствий; сокращение числа дорожно-транспортных происшествий; улучшение экологической ситуации (за счет уменьшения расхода ГСМ).

**5. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы.**

**Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации**

Сроки и этапы реализации Программы.

Реализация Программы рассчитана на 2021 - 2023 годы. Перечень основных мероприятий, этапы, ожидаемые результаты, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы обозначены в разделе № 9.

**6. Основные меры правового регулирования в сфере развития автомобильных дорог в МО «Заневское городское поселение», направленные на достижение цели муниципальной программы**

Система мероприятий Программы разработана на основании положений:

Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ года «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

генерального плана МО «Заневское сельское поселение»;

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Заневское городское поселение» до 2025 года;

результатов обследования улично-дорожной сети.

Принятие муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной Программы, не требуется.

Принятие подпрограмм, необходимых для реализации муниципальной Программы, не требуется.

**7. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения, конфиденциального характера приводятся в отдельных приложениях к муниципальной программе**

Муниципальная программа не содержит сведений, составляющих государственную тайну, и сведений конфиденциального характера.

**8. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий муниципальной программы и результатов их выполнения с обобщенными показателями муниципальной программы**

В результате выполнения программы предполагается достичь следующих показателей:

- приведение в нормативное состояние дорог и улиц на территории поселения;

- поддержание в нормативном состоянии дорог и улиц на территории поселения;

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и безопасностью на дорогах, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и неувеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог».

Перечень и характеристика мероприятий к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021 – 2023 гг.»

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| 1 | Расходы бюджета по проведению кап. ремонта, ремонта, строительства а/дорог на территории МО, содержанию и оборудованию а/дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям. | 1 кв. - 0,00  2 кв. – 5821,00  3 кв. – 6121,10  4 кв. – 0,00  Итого: 11942,10 | 21142,10 | 18142,10 |
| 2 | Расходы бюджета по проектированию строительства а/дорог, разработке схем организации дорожного движения. | 1 кв. – 0,00  2 кв. – 0,00  3 кв. - 14900,00  4 кв. – 0,00  Итого: 14900,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 3 | Экспертиза проектно-сметной документации. | 1 кв. – 0,00  2 кв. - 1000,00  3 кв. – 1000,00  4 кв. – 0,00  Итого: 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительный надзор. | 1 кв. – 0,00  2 кв. - 250,00  3 кв. – 0,00  4 кв. – 250,00  Итого: 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Итого** | | **29342,10** | **24942,10** | **21942,10** |

**9. Правила предоставления  субсидий из федерального бюджета  бюджетам  субъектов Российской  Федерации в рамках  муниципальной программы**

В рамках реализации программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2023 гг.» финансирование из федерального бюджета  не предусмотрено.

**10. Перечень и краткое описание  подпрограмм**

В рамках реализации программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2023 гг.» разработка подпрограмм не требуется.

**11. Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей муниципальной программы по этапам ее реализации, оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение, описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы**

Экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов, снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба, повышение комфорта и удобства поездок на всех этапах реализации Программы.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы можно предположить наличие основных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов:

изменение федерального и регионального законодательства и изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между субъектами и муниципальными образованиями в сфере безопасности;

возможность недостаточного или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий из местного бюджета;

В процессе реализации программы возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию, их ожидаемой эффективности, а также недостаточной координации деятельности исполнителей программы на различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе чёткого распределения функций и ответственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения программы, анализа и, при необходимости, корректировки индикаторов и мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансирования в зависимости от достижения поставленных целей.

**12. Информация по ресурсному обеспечению**

**муниципальной программы**

Обеспечение финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Заневское городское поселение» - 76226,3 тыс. руб. в том числе по годам:

2020 г. – 29342,1 тыс. руб.

2021 г. – 24942,1 тыс. руб.

2022 г. – 21942,1 тыс. руб.

**13. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:

удобство и комфортность передвижения;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится администрацией МО «Заневское городское поселение», в соответствии постановлением администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам, по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, километрах и ином измерении.

Значение индекса определяется путем соотношение показателя на начало реализации программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из следующих показателей индекса:

значение индекса от 0 до 60 % - низкий уровень;

значение индекса от 61 % до 90 % - средний уровень;

значение индекса от 91% - высокий уровень