Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2021	№ 153

д. Заневка

Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское поселение

на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 12 от 22.03.2019, постановлением администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального  района Ленинградской области на 2021-2023 годы» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации МО «Заневское городское поселение»:

2.1  от 10.06.2020 № 280 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого  функционирования  и развития коммунальной  и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское  поселение на 2020-2022 годы»;

2.2  от 30.12.2020 № 728 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Заневское городское поселение» от 0.06.2020 № 280 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское поселение  на 2020-2022 годы».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Заневский вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Заневское городское поселение» Гречица В.В.

Глава администрации                                                                          А.В. Гердий

Приложение

к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»

от 24.02.2021 № 153

Муниципальная программа

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2023 годы»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское поселение» на 2021-2023 годы»

| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| Соисполнители муниципальной программы | Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства |
| Участники муниципальной программы | Исполнители работ по выполнению мероприятий отобранные в результате проведения конкурсных процедур, специалисты администрации МО «Заневское городское поселение» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Разработка подпрограмм не требуется |
| Цели муниципальной программы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения; Модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности; Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства; Развитие инженерной инфраструктуры системы газоснабжения |
| Задачи муниципальной программ | Замена ветхих и аварийных участков инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Проектирование, строительство и реконструкция сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов. Подготовка объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный период. Выполнение мероприятий энергосбережения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 15 %. Снижение показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 25 %. Увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности до 95 %. Увеличение доли населения обеспеченного природным газом до 95 % |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 - 2023 годы; 1 этап – 2021 год 2 этап – 2022 год 3 этап –2023 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет в бюджете МО «Заневское городское поселение» – 83 991,55 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 44 901,55 тыс. руб., 2022 год – 20 090,00 тыс. руб., 2023 год- 19 000,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты, реализации муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов. Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях. Обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Обеспечение перехода газоснабжения населенных пунктов с баллонного на природный газ. |

- Характеристика текущего состояния с указанием основных проблем сферы развития жилищно-коммунального хозяйства   МО «Заневское городское поселение»

Инженерные сети теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения на территории населенных пунктов частично находятся в изношенном состоянии и не соответствуют техническим требованиям, в связи, с чем возникают аварийные ситуации на сетях.
Уровень износа наружных инженерных систем составляет:

теплоснабжения 23,7 %;

горячего водоснабжения 23,7 %;

холодного водоснабжения 20,8 %;

водоотведения 29,5 %;

электроснабжения 13 %.

В поселении ведется планомерная работа по  замене сетей, а так же в зоне интенсивной жилой застройки ведутся работы по строительству новых коммуникаций, в связи, с чем уровень износа меняется.

В гп. Янино-1 полностью отсутствует горячее водоснабжение в 12 многоквартирных жилых домах. Администрацией, для решения вопроса горячего водоснабжения его подаче в МКД, разработан проект по восстановлению трассы теплоснабжения с восстановлением ГВС, подлежащий реализации.

Обеспечение центральным водоснабжением индивидуальных жилых домов населенных пунктов составляет:

95% в  гп. Янино-1 из 153 индивидуальных жилых домов, 383 блокированной застройки, и 82 многоквартирных  жилых дома  обеспечено  сетями  водоснабжения и имеют техническую возможность подключения;

дер. Янино-2 - 85 % из 303 жилых домов обеспечено 212; 173 договора подписано;

деревня Хирвости  90%  из 137 обеспечено сетями водоснабжения, 120 договоров заключено;

деревня Заневка  97 %, 2 многоквартирных жилых дома, и 171 ИЖС водоснабжаются;

дер. Суоранда - 91 % из 204 жилых домов обеспечено сетями, 145 имеют договор на водоснабжение;

дер. Новосергиевка - 100% из 86 жилых домов 86 имеют договор на водоснабжение;

город Кудрово – 96 % 37 жилых домов частного сектора имеют возможность подключения к централизованной системе водоснабжения,  28 жилых домов имеют договор на водоснабжение, 104 многоквартирных жилых дома водоснабжаются.

п.ст. Мяглово - 0 % из 9 жилых домов 0.

Для улучшения качества подачи водоснабжения  населенных пунктов Суоранда, Хирвости, Янино-2 администрацией разработан проект реконструкции сетей  водоснабжения, который направлен  в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Правительства Ленинградской области для реализации.

Газификация природным газом индивидуальных жилых домов населенных пунктов составляет:

дер. Заневка – 98%;  2 многоквартирных жилых дома газоснабжаются, из 171 ИЖС - 128 ИЖС имеют возможность газифицироваться, подключиться к сетям ООО «Петербург газ», а  43 дома  подключены к сетям  АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

дер. Суоранда - 99 % - 204 ИЖС  имеют возможность подключиться к сетям газоснабжения АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»,  в настоящее время подключено 79 домов;

дер. Хирвости - 99 % 137 жилых домов имеют возможность подключиться к сетям газоснабжения АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», в настоящее  время подключено 76 домов;

дер. Янино-2 - 90 %. 303 жилых дома имеют возможность подключиться к сетям газоснабжения АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». В настоящее время 139 жилых домов имеют договора с АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Техническая возможность подключения появилась у абонентов в связи с прокладкой газопроводов  в 2018-2019 годах, за счет средств местного бюджета и средств субсидий комитета по ТЭК  Правительства Ленинградской области.

гп. Янино-1 - 75 %  34 МКД газоснабжаются, 263 дома из 383 домов блокированной застройки  и 153  ИЖС  уже сейчас подключены  к сетям газоснабжения,  остальные имеют возможность подключения, 41 ижс получат возможность газификации в 2021 году после строительства объекта «Распределительный газопровод гп. Янино-1, для газификации частного сектора»

дер. Новосергиевка - 0 % из 86 жилых домов газифицировано 0; для газификации администрацией был разработан ППТ и МТ для размещения линейных объектов: подводящий газопровод к деревне Новосергиевка, распределительный газопровод. Разработан проект, строительство газопроводов начато в  2020 году с окончанием работ в 2021 году.  Софинансирование  предусмотрено комитетом по ТЭК правительства  Ленинградской области и местным бюджетом.

город Кудрово - 0 % из  37 индивидуальных жилых домов газифицировано 0; имеется техническая возможность подключения к сетям газоснабжения ООО «Петербург газ». Сети проложены.

п.ст Мяглово - 0 % из  38  жилых домов газифицировано 0. Администрацией  планируется газификация данного пункта в 2021-2022 годах.

Обеспеченность населенных пунктов уличным освещением составляет 93 %.

- Приоритеты и цели  политики в сфере  развития  ЖКХ, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы

Основными целями и приоритетами  Программы являются:

1. Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения многоквартирных жилых домов, модернизация и развитие объектов теплоснабжения и тепловых сетей, для чего необходимо:

выполнить реконструкцию системы теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) на территории гп. Янино-1;

провести реконструкцию котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский  район, гп. Янино-1» до конца.

2. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на территории МО объектов уличного освещения для чего необходимо:

проводить ежегодное обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области (далее – МО).

3. Развитие инженерной инфраструктуры систем газоснабжения населенных пунктов для чего построить и ввести в строй газопроводы:

подводящий газопровод для газоснабжения жилой застройки дер. Новосергиевка Всеволожского района;

распределительный газопровод по дер. Новосергиевка Всеволожского района;

Осуществить строительство газораспределительной сети гп. Янино-1, п. ст. Мяглово, деревни Новосергиевка.

Мероприятия по строительству газопроводов включаются в программу по мере прохождения государственной экспертизы.

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, для чего необходимо завершить работу по установке приборов учета коммунальных услуг. В ходе ремонта сетей электроснабжения применять электроприборы не ниже 1 класса энергоэффективности.

- Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующие целевое состояние изменения состояния  уровня качества жизни населения, социальной сферы, экономики общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в  сфере ЖКХ

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих участков трубопроводов, планомерное снижение числа жителей не обеспеченных центральным водоснабжением;

- обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов за счет модернизации и развития объектов теплоснабжения и тепловых сетей;

- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения, расположенных на территории МО объектов уличного освещения за счет замены проводов на СИП, применения энергоэффективных, имеющих больший срок службы, электроприборов;

- дальнейшее развитие системы газоснабжения населенных пунктов с целью планомерного снижения числа домов необеспеченных природным газом;

- повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения  многоквартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011  № 354.

- Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также  сведения о взаимосвязи мероприятий  и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями  муниципальной программы

В соответствии с приложением к муниципальной программе – исполнение  утвержденных мероприятий.

| Основные мероприятия муниципальной программы | Сроки реализации мероприятий муниципальной программы | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Строительство распределительного газопровода для обеспечения природным газом жилой застройки д. Новосергиевка Всеволожского района, ЛО. | 2021 1,2 квартал | Исполнение мероприятия в установленный срок |
| Строительный контроль за строительством (реконстркуцией) газопроводов на территории МО со стороны АО "Газпром газораспределение ЛО" | 2021 2 квартал | Исполнение мероприятия в установленный срок |
| Строительный контроль за строительством распределительного газопровода для обеспечения природным газом жилой застройки д. Новосергиевка Всеволожского района, ЛО. | 2021 2 квартал | Исполнение мероприятия в установленный срок |
| Авторский надзор за проектной документацией | 2021 2 квартал | Исполнение мероприятия в установленный срок |
| Осуществление технологического присоединения, врезка в существующий газопровод | 2021, 1,2 квартал | Исполнение мероприятия в установленный срок |
| Строительство распределительного газопровода для обеспечения природным газом жилой застройки д. Новосергиевка, Всеволожского района, ЛО. | 2021 1,2 квартал | Исполнение мероприятия в установленный срок |
| Разработка ППТ и ПМ линейного объекта "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области и распределительный газопровод по п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" Разработка ПСД на строительство подводящего и распределительного газопровода | 2021 4 квартал | Исполнение мероприятия в установленный срок |
| Государственная экспертиза проектной документации на строительство объекта "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области, распределительный газопровод по п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2021 4 квартал | Исполнение мероприятия в установленный срок |
| Государственная экспертиза сметной документации на строительство объекта "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области , распределительный газопровод по населенному пункту" | 2021 4 квартал | Исполнение мероприятия в установленный срок |
| Строительство объекта "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области и распределительный газопровод по п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2022 | Исполнение мероприятия в установленный срок |
| Строительство распределительного Газопровода гп. Янино1 | 2021 1,2 квартал | Исполнение мероприятия в установленный срок |
| Строительный контроль за строительством распределительного газопровода гп. Янино-1 | 2021 2 квартал | Исполнение мероприятия в установленный срок |
| Авторский надзор за проектной документацией | 2021 2 квартал | Исполнение мероприятия в установленный срок |
| Строительный контроль со стороны АО "Газпромгазораспределение" от эксплуатирующей организации | 2021 2 квартал | Исполнение мероприятия в установленный срок |
| Мероприятия по технологическому присоединению построенных газопроводов врезка с существующие газопроводы | 2021 1,2 квартал | Исполнение мероприятия в установленный срок |
| Софинансирование капитального ремонта ПИР | 2022 | Исполнение мероприятия в установленный срок |
| Софинансирование капитального ремонта Ремонт | 2023 | Исполнение мероприятия в установленный срок |
| Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2021-2022 | 2021 | Исполнение мероприятия в установленный срок |
| Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2021-2022 | 2022 | Исполнение мероприятия в установленный срок |
| Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2021-2022 | 2023 | Исполнение мероприятия в установленный срок |
| Разработка схемы газоснабжения | 2021 3 квартал | Исполнение мероприятия в установленный срок |
| Обслуживание ДГУ находящихся на балансе администрации МО | 2021 4 квартал | Исполнение мероприятия в установленный срок |
| Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО | 2021 4 квартал | Исполнение мероприятия в установленный срок |
| Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО | 2022 | Исполнение мероприятия в установленный срок |

- Основные  меры правового регулирования в сфере развития ЖКХ, направленные на достижение  цели и  ожидаемые результаты муниципальной программы  с указанием  основных положений и сроков  принятия необходимых  нормативных актов

В рамках реализации мероприятий программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское поселение» на 2021-2023 годы» принятия дополнительных нормативно правовых актов не требуется.

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

7. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 2021-2023 годы. Этапы и мероприятия Программы обозначены в  приложении.

1-й этап 2021 год, 2-й этап 2022 год, 3-й этап 2023 год.

8. Перечень основных мероприятий  муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО «Заневское городское поселение» на 2021 - 2023 годы»

|  | МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год, (квартал) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в т.ч. Федеральный бюджет |  |  |  | в т.ч. Региональный бюджет | в т.ч. Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 |
| 1. Газификация дер. Новосергиевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Строительство распределительного газопровода для обеспечения природным газом жилой застройки д. Новосергеевка, Всеволожского района, ЛО. | 2021 1,2 кварталл | 2 580,65 |  |  | 1 980,65 |  |  | 600,00 |
| 1,2 | Строительный контроль за строительством (реконстркуцией) газопроводов на территории МО со стороны АО "Газпром газораспределение ЛО" | 2021 2 кварталл | 1 000,00 |  |  |  |  |  | 1 000,00 |
| 1,3 | Строительный контроль за строительством распределительного газопровода для обеспечения природным газом жилой застройки д. Новосергеевка, Всеволожского района, ЛО. | 2021 2 кварталл | 95,00 |  |  |  |  |  | 95,00 |
| 1,4 | авторский надзор за проектной документацией | 2021 2 кварталл | 25,00 |  |  |  |  |  | 25,00 |
| 1,5 | Осуществление технологического присоединения, врезка в существующий газопровод | 2021, 1,2 кварталл | 1 000,00 |  |  |  |  |  | 1 000,00 |
|  |  |  |  | ВСЕГО 2021 год местный бюджет |  |  |  |  | 2 720,00 |
|  |  |  |  | ВСЕГО 2021 год региональный бюджет |  |  |  |  | 1980,65 |
| 2. Газификация п. ст. Мяглово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка ППТ и ПМ линейного объекта "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области и распределительный газопровод по п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" Разработка ПСД на строительство подводящего и распределительного газопровода | 2021 4 кварталл | 10 700,00 |  |  |  |  |  | 10 700,00 |
| 2,2 | Государственная экспертиза проектной документации на строительство объекта "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области, распределительный газопровод по п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2021 4 кварталл | 1 800,00 |  |  |  |  |  | 1 800,00 |
| 2,3 | Государственная экспертиза сметной документации на строительство объекта "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области , распределительный газопровод по населенному пункту" | 2021 4 кварталл | 80,00 |  |  |  |  |  | 80,00 |
| 2,4 | Строительство объекта "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области и распределительный газопровод по п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2022 | 2 890,00 |  |  |  |  |  | 2 890,00 |
| 2,5 | Строительный контроль за строительством подводящего газопровода для газоснабжения к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2022 | 200,00 |  |  |  |  |  | 200,00 |
| 2,6 | Авторский надзор за проектной документацией | 2022 | 30,00 |  |  |  |  |  | 30,00 |
| 2,7 | Строительны й контроль со стороны эксплуатирующей организации АО "Газпром газораспределение ЛО" | 2022 | 1 000,00 |  |  |  |  |  | 1 000,00 |
| 2,8 | Осуществление технологического присоединения, врезка в существующий газопровод , технадзор эксплуатирующей организации АО "Газпром газораспределение ЛО" | 2022 | 1 000,00 |  |  |  |  |  | 1 000,00 |
|  |  |  |  | ВСЕГО 2021 местный бюджет |  |  |  |  | 12 580,00 |
|  |  |  |  | ВСЕГО 2022 год местный |  |  |  |  | 5 120,00 |
| 3. Газификация Янино-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Строительство распределительного Газопровода гп. Янино1 | 2021 1,2 кварталл | 4 435,90 |  |  |  |  | 2 835,90 | 1 600,00 |
| 3,2 | Строительный контроль за строительством распределительного газопровода гп. Янино-1 | 2021 2 кварталл | 95,00 |  |  |  |  |  | 95,00 |
| 3,3 | авторский надзор за проектной документацией | 2021 2 кварталл | 25,00 |  |  |  |  |  | 25,00 |
| 3,4 | строительный контроль со стороны АО "Газпромгазораспределение" от эксплуатирующей организации | 2021 2 кварталл | 1 000,00 |  |  |  |  |  | 1 000,00 |
| 3,5 | Мероприятия по технологическому присоединению построенных газопроводов врезка с существующие газопроводы | 2021 1,2 кварталл | 1 000,00 |  |  |  |  |  | 1 000,00 |
|  |  |  |  | ВСЕГО 2021 год местный бюджет |  |  |  |  | 3 720,00 |
|  |  |  |  | всего 2021 областной бюджет |  |  |  |  | 2 835,90 |
|  | 4. Софинансирование капитального ремонта Многоквартирных домов , включенных в региональную программу капитального ремонта на территории Лениградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Софинансирование капитального ремонта ПИР | 2022 | 2000,00 |  |  |  |  |  | 2 000,00 |
| 4,2 | софинансирование капитального ремонта Ремонт | 2023 | 8 000,00 |  |  |  |  |  | 8 000,00 |
|  |  |  |  | всего местный бюджет 2022 |  |  |  |  | 2 000,00 |
|  |  |  |  | Всего местный бюджет 2023 |  |  |  |  | 8 000,00 |
| 5. Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2021-2022 | 4 квартал 2021 | 11000,00 |  |  |  |  |  | 11 000,00 |
| 5,2 | Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2021-2022 | 2022 | 11 000,00 |  |  |  |  |  | 11 000,00 |
| 5,3 | Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2021-2022 | 2023 | 11 000,00 |  |  |  |  |  | 11 000,00 |
| 5,4 | разработка схемы газоснабжения | 2021 3 квартал | 4 000,00 |  |  |  |  |  | 4 000,00 |
| 5,5 | разработка схемы теплоснабжения | 2021 4 квартал | 4 000,00 |  |  |  |  |  | 4 000,00 |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего 2021 год местный бюджет |  |  |  |  | 19 000,00 |
|  |  |  |  | всего 2022 год местный |  |  |  |  | 11 000,00 |
|  |  |  |  | всего 2023 год местный |  |  |  |  | 11 000,00 |
| 6. Обеспечение устойчивого функционирования поселения обслуживание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год, (квартал) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в т.ч. Федеральный бюджет |  |  |  | в т.ч. Региональный бюджет | в т.ч. Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 |
| 6,1 | Обслуживание ДГУ находящихся на балансе администрации МО | 2021 4 квартал | 95,00 |  |  |  |  |  | 95,00 |
| 6,2 | Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО | 2021 4 квартал | 1 970,00 |  |  |  |  |  | 1 970,00 |
| 6,3 | Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО | 2022 | 1 970,00 |  |  |  |  |  | 1 970,00 |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО 2021 год местный бюджет |  |  |  |  | 2 065,00 |
|  |  |  |  | ВСЕГО 2022 год местный бюджет |  |  |  |  | 1 970,00 |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО 2021 год |  |  | 4 816,55 |  | 40 085,00 |
|  |  |  |  | ВСЕГО 2022 год |  |  |  |  | 20 090,00 |
|  |  |  |  | всего 2023 год |  |  |  |  | 19 000,00 |
|  |  |  |  | ИТОГО на 3 года местный бюджет |  |  | 79 175,00 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО на 3 года ВСЕГО |  |  | 83 991,55 |  |  |

9. Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам  субъектов Российской Федерации в рамках муниципальной программы

В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО «Заневское городское поселение» на 2021 - 2023 годы» финансирование  из федерального бюджета  не предусмотрено.

10. Перечень и краткое описание подпрограмм

В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское поселение» на 2021- 2023 годы» разработка подпрограмм не требуется.

11. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера

В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО «Заневское городское поселение» на 2021 - 2023 годы» сведения, составляющие  государственную тайну и сведения конфиденциального характера не  используются.

12. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а так же сведения о взаимосвязи мероприятий муниципальной программы и результатов их выполнения с обобщенными показателями муниципальной программы

В результате выполнения программы предполагается достичь следующих показателей:

- разработать Схему газоснабжения дер. Новосергиевка;

- выполнить работы   по реконструкции системы теплоснабжения гп. Янино-1;

- произвести капитальный ремонт сетей ГВС и теплоснабжения вдоль домов № 1-6 по ул. Новая  гп. Янино-1;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- приступить к разработке ПСД на строительство водопровода малоэтажной застройки  города Кудрово, ул. Новая;

- разработать ПСД на восстановление сети ГВС к жилым домам по ул. Военный городок в  гп. Янино-1;

- закончить  строительство газопроводов для газификации  в дер. Новосергиевка;

- разработать ПСД на газоснабжение пст. Мяглово;

- восстановить сети ГВС к жилым домам по ул. Военный городок в  гп. Янино-1;

- разработать ПСД для водоснабжения пст. Мяглово;

- провести капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС вдоль ул. Новая в гп. Янино-1;

- реконструировать водопровод уличной сети в дер.  Янино-2;

- приступить к строительству водопровода в пст. Мяглово.

13.Обоснование состава и значений  соответствующих целевых показателей муниципальной программы по этапам  ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на  их достижение

В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО «Заневское городское поселение» на 2021 - 2023 годы» оценка влияния внешних факторов, влияющих на достижение  целевых показателей не требуется, в связи с их незначительностью в рамках производственного процесса, процесса строительства либо реконструкции.

Выполнение мероприятий программы позволит:

- обеспечить устойчивое и надежное функционирования системы водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих участков трубопроводов в дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2, планомерное снижение числа жителей, не обеспеченных центральным водоснабжением за счет расширения сетей централизованного водоснабжения;

- обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов в населенных пунктах за счет замены ветхих участков тепловых сетей и сетей ГВС и подключение жилых домов к новым сетям в гп. Янино-1, решить проблему подключения не обеспеченных горячим водоснабжением многоквартирных домов по ул. Военный городок в гп. Янино-1 к сетям ГВС;

- обеспечить надежное электроснабжение расположенных на территории МО объектов уличного освещения за счет замены проводов на СИБ, применения энергоэффективных, имеющих больший срок службы, электроприборов;

- обеспечить развитие системы газоснабжения населенных пунктов дер. Суоранда, дер. Новосергиевка, Хирвости, Янино-2 с целью планомерного снижения числа индивидуальных жилых домов, не обеспеченных природным газом;

- добиться повышения энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- добиться повышения качества предоставляемых жителям коммунальных услуг.

14. Информация по ресурсному обеспечению за счет  средств областного бюджета Ленинградской области и прочих источников в разрезе программ, а также по годам реализации муниципальной программы

В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО «Заневское городское поселение» на 2021 - 2023 годы»  предусмотреть  финансирование из областного бюджета Ленинградской области, на газификацию гп. Янино1, деревни Новосергиевка, п. ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области.

15. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации

В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО «Заневское городское поселение» на 2021 - 2023 годы» можно предположить наличие основных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов:

изменение федерального и регионального законодательства и изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между субъектами и муниципальными образованиями в сфере безопасности;

возможность недостаточного или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий из местного бюджета;

в процессе реализации программы возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию, их ожидаемой эффективности, а также недостаточной координации деятельности исполнителей программы на различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе чёткого распределения функций и ответственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения программы, анализа и, при необходимости, корректировки индикаторов и мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансирования в зависимости от достижения поставленных целей.

16. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится администрацией МО «Заневское городское поселение», в соответствии  постановлением администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, километрах и ином измерении.

Значение индекса определяется путем соотношение показателя на начало реализации программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из следующих показателей индекса:

- значение индекса от 0 до 60 % - низкий уровень;

- значение индекса от 61 % до 90 % - средний уровень;

- значение индекса от 91%  - высокий уровень.