Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2021	№ 646

д. Заневка

О внесении изменений в постановление

администрации МО «Заневское городское

поселение» от 04.02.2021 № 62 «Об утверждении

муниципальной программы «Формирование

городской инфраструктуры МО «Заневское городское

поселение» в 2021 - 2023 годах»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Заневское городское поселение» от 04.02.2021 № 62 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское городское поселение»  в 2021 - 2023 годах» и утвердить ее в новой редакции, согласно приложению.

2. Финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальной

программой «Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское городское поселение» в 2021 - 2023 годах» осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования www.zanevkaorg.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Заневский вестник».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гречица В.В.

Глава администрации	А.В. Гердий

Приложение

к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»

от 29.07.2021 № 646

Муниципальная программа

«Формирование городской инфраструктуры

МО «Заневское городское поселение» в 2021 - 2023 годах»

- Паспорт муниципальной программы

| Полное наименование | Программа «Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское городское поселение» в 2021 - 2023 годах» |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор управления муниципальным имуществом, учета и распределения муниципального жилищного фонда |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансово - экономический сектор-централизованная бухгалтерия |  |
| Участники муниципальной программы | Победители конкурсных процедур, заключившие муниципальные контракты по результатам конкурсов |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Разработка подпрограмм не требуется |  |
| Цели муниципальной программы | Контроль и эффективное управление по использованию муниципального имущества, установление фактического наличия, технического состояния муниципального имущества, внесение изменений в реестр муниципального имущества и учетные документы; повышение доходности от использования муниципального имущества и земельных участков |  |
| Задачи муниципальной программы | Осуществление мероприятий, необходимых для принятия в установленном порядке имущества в муниципальную собственность. Закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями. Осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества, переданного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, а также муниципального имущества, переданного в установленном порядке иным лицам |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Осуществление имущественных и иных прав и законных интересов муниципального образования в отношении объектов недвижимости - по наименованию объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры: водопроводные сети сети хозяйственно-бытовой канализации (водоотведения) тепловые сети сети ливневой (дождевой) канализации. сети газоснабжения объекты улично-дорожной сети земельные участки - по наименованию работ: 1) кадастровые работы по подготовке технических планов и сопутствующей документации для постановки на бесхозяйный учет с последующей регистрацией права собственности 2) подготовка технических паспортов в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности 3) Подготовка актов обследования объектов, для снятия с кадастрового учета и исключения из казны 4) проведение кадастровых работ по установлению местоположения и определению земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства 5) Установление охранных зон на земельных участках по инженерным сетям 6) Проведение кадастровых работ по подготовке технических планов, с целью установления местоположения границ объектов капитального строительства, подготовке межевых планов по формированию земельных участков, занятых объектами капитального строительства с регистрацией права МО в отношении объектов водоснабжения и водоотведения для передачи в государственную собственность Ленинградской области 7) Оформление экспертных заключений на вновь зарегистрированные объекты инженерной инфраструктуры для включения в договор аренды 8) Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов в отношении объектов улично-дорожной сети для оформления права собственности 9) Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов в отношении объектов улично-дорожной сети для постановки на бесхозяйный учет 10) Оценка объектов инженерной инфраструктуры для включения в реестр и состав казны |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы: 2021-2023 годы. Мероприятия Программы реализуются поквартально, в течение всего периода. |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования Программы – 2984,4 тыс. руб.,. в том числе по годам (руб.):. 2021 г. – 2088,4 тыс. руб. (кадастровые работы) 2021 г. – 900,0 тыс. руб. (работы по оценке объектов инженерной инфраструктуры). 2022 г (по факту финансирования, по факту готовности передачи объектов инженерной коммунальной инфраструктуры в собственность муниципального образования ) 0 2023 г (по факту финансирования, по факту готовности передачи объектов инженерной коммунальной инфраструктуры в собственность муниципального образования ) |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации Программы по осуществлению имущественных и иных прав и законных интересов муниципального образования в отношении объектов недвижимости, осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной регистрации; по постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества расположенного на территории муниципального образования будет выполнено (ед.): 1) кадастровые работы по подготовке технических планов и сопутствующей документации для постановки на бесхозяйный учет с последующей регистрацией права собственности: -30; 2) подготовка технических планов, паспортов в отношении, следующих объектов, находящихся в муниципальной собственности - 6; 3) Подготовка актов обследования объектов, для снятия с кадастрового учета и исключения из казны - 10; 4) проведение кадастровых работ по установлению местоположения и определению земельных участков, на которых расположены следующие объекты капитального строительства – 4; 5) Установление охранных зон на земельных участках по инженерным сетям - 9 6) Проведение кадастровых работ по подготовке технических планов, с целью установления местоположения границ объектов капитального строительства, подготовке межевых планов по формированию земельных участков, занятых объектами капитального строительства с регистрацией права МО в отношении объектов водоснабжения и водоотведения для передачи в государственную собственность Ленинградской области – 5 7) Оформление экспертных заключений на вновь зарегистрированные объекты инженерной инфраструктуры для включения в договор аренды – 1 8) Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов в отношении следующих объектов улично-дорожной сети для оформления права собственности – 7 9) Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов в отношении объектов улично-дорожной сети для постановки на бесхозяйный учет – 10 10) Оценка объектов инженерной инфраструктуры для включения в реестр и состав казны - 39 |  |

2.Характеристика текущего состояния по  формированию городской инфраструктуры МО «Заневское городское поселение»

в 2021 - 2023 годах

Одним из ключевых направлений развития муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - муниципальное образование) является осуществление инвестиционной политики в целях увеличения объемов строительства жилого и нежилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры;  проведение экономической политики, направленной на повышение доходной части муниципального бюджета от основных источников поступлений: земельного налога, платежей за использование земельных участков и муниципального имущества, переданного в пользование по договору аренды.

Для этих целей  необходимо  осуществлять контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, переданного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, а также муниципального имущества, переданного в установленном порядке иным лицам, и при выявлении нарушений принятие в соответствии с законодательством необходимых мер по их устранению и привлечению виновных лиц к ответственности.

Осуществление мероприятий, необходимых для принятия в установленном порядке имущества в муниципальную собственность.

Закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями.

Осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества, переданного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям,  а также муниципального имущества, переданного в установленном порядке иным лицам

3.Приоритеты и цели муниципальной политики в  сфере  формирования городской инфраструктуры МО «Заневское городское поселение»  в 2021 - 2023 годах, прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы

Основными приоритетами и целями муниципальной политики в сфере формирования городской инфраструктуры МО «Заневское городское поселение» является контроль и эффективное управление по использованию муниципального имущества, установление фактического наличия, технического состояния муниципального имущества, внесение изменений в реестр муниципального имущества и учетные документы; повышение доходности от использования муниципального имущества и земельных участков.

Реализация муниципальной программы предусматривает переход к формированию в муниципальном образовании условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг населению, создание предпосылок устойчивого развития.

4.Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Прогнозом конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние уровня по формированию городской инфраструктуры   муниципального образования являются :

Осуществление имущественных и иных прав и законных интересов муниципального образования в отношении следующих объектов недвижимости:

объекты коммунально-инженерной инфраструктуры: водопроводные сети, сети хозяйственно-бытовой канализации, тепловые сети, сети ливневой (дождевой) канализации, сети газоснабжения, объекты улично-дорожной сети, земельные участки.

Результатами муниципальной программы является  осуществление следующих работ:

1) кадастровые работы по подготовке технических планов и сопутствующей документации для постановки на бесхозяйный учет с последующей регистрацией права собственности

2)  подготовка технических паспортов в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности

3) подготовка актов обследования объектов, для снятия с кадастрового учета и исключения из казны

4) проведение кадастровых работ по установлению местоположения и определению земельных участков, на которых расположены следующие объекты капитального строительства

5) установление охранных зон на земельных участках по инженерным сетям

6) проведение кадастровых работ по подготовке технических планов, с целью установления местоположения границ объектов капитального строительства, подготовке межевых планов по формированию земельных участков, занятых объектами капитального строительства с регистрацией права МО в отношении объектов водоснабжения и водоотведения для передачи в государственную собственность Ленинградской области

7) оформление экспертных заключений на вновь зарегистрированные объекты инженерной инфраструктуры для включения в договор аренды

8) выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов в отношении следующих объектов улично-дорожной сети для оформления права собственности

9) выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов в отношении  объектов улично-дорожной сети для постановки на бесхозяйный учет

10) оценка объектов инженерной инфраструктуры для включения в реестр и состав казны.

5. Перечень и характеристики основных мероприятий

муниципальной программы

Перечнем и характеристиками основных мероприятий муниципальной программы, с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются следующие мероприятия:

2021 г., 2,3 квартал  – 1 660,7 тыс.руб. (кадастровые работы):

Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов и сопутствующей документации для постановки на бесхозяйный учет с последующей регистрацией права собственности:

- Трубопровод - тепломеханическое оборудование котельной № 40, гп. Янино-1, ул. Военный городок, 67, строение 1, протяженность – 72 м.

- Трубопроводы технические кот. № 40, гп. Янино-1, ул. Военный городок, 67, строение 1, протяженность 91,7м., диаметр от 15мм до 325 мм.

- Система производственной канализации котельной № 40, ул. Военный городок, 67, строение 1, протяженность 12м.

- Электроснабжение и электроосвещение здания котельной № 40, гп. Янино-1, ул. Военный городок, 67, строение 1.

- Хозяйственно-противопожарный водопровод котельной № 40, гп. Янино-1, ул. Военный городок, 67, строение 1,протяженность 150 м. диаметр от 25 мм до 100мм.

- Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водопровода, кот. № 40, гп. Янино-1, ул. Военный городок, 67, строение 1, протяженность 38,73 м.

- Тепловая сеть от котельной № 40 до ТК-2, гп. Янино-1, ул. Военный городок, 67, строение 1, протяженность 63м.

- Ливневая канализация, г. Кудрово, ул. Пражская, д. 15, протяженность 878,5м.

- Ливневая канализация, г. Кудрово, ул. Пражская, д. 7, протяженность 311,7м.

- Ливневая канализация, г. Кудрово, ул. Пражская, д. 13, протяженность 239м.

- Ливневая канализация, г. Кудрово, ул. Пражская, д. 11, протяженность 587,8м.

- Ливневая канализация, г. Кудрово (участок улицы Пражская д.3  от Европейского до Строителей), протяженность 534м.

- Ливневая канализация, город Кудрово (участок улицы Столичная от пересечения с ул. Пражская до пересечения с ул. Английская), протяженность 533м.

- Тепловая сеть от ТК.9.1 до д/с по Молодежному проезду д. 2, диаметр 143мм, протяженность 89,9 м. в 2х трубном исчислении, гп. Янино-1.

- Тепловая сеть от ТК-6б до ж.д. № 11а ул. Новая, гп. Янино-1, протяженность 132м. в 2х трубном исчислении, диаметр 219мм.

- Тепловая сеть от ТК-4 до ж.д. №3 ул.7-я линия, гп. Янино-1 диаметр от 159мм до 219мм, протяженность 225,4м. в 2х трубном исчислении.

- Тепловая сеть от ТК-11.2 до жилого массива «Янино-Восточный» диаметр  от 108мм до 219мм, протяженность 482,42м в 2х трубном исчислении.

- Трубопроводы технологические, гп. Янино-1, ул. Заневская, Здание 1б, строение 3,  протяженность 228 м.

- Тепловые сети (в двухтр.исч.), гп. Янино-1, ул. Заневская, Здание 1б, строение 3, протяженность 217,95 м

- Электроснабжение и электроосвещение здания ЦТП, гп. Янино-1, ул. Заневская, Здание 1б, строение 3.

- Сети водопровода, гп. Янино-1, ул. Заневская, Здание 1б, строение 3, протяженность 13,54 м.

- Сети канализации, гп. Янино-1, ул. Заневская, Здание 1б, строение 3, протяженность 15,3 м.

- Водопроводная сеть диаметр 32 мм (ПЭ), д.Янино-2, ул.Объездная, уч.№27, (кадастровый номер з/у в пределах которых расположен объект 47:07:1005010:25)

Выполнение работ по подготовке технических паспортов в отношении, следующих объектов, находящихся в муниципальной собственности:

1. Нежилое здание по адресу: г. Кудрово, площадью 123,4 кв.м.

2. Сети электроосвещения, д. Заневка, д. 54.

Подготовка актов обследования объектов, для снятия с кадастрового учета и исключения из казны:

- Напорный коллектор (канализация), кадастровый номер:  47:07:1002001:291, протяженностью 2180м, гп. Янино-1, от КНС № 1 до колодца-гасителя у Черной дороги.

- Водомерный узел, кадастровый номер:47:07:1001001:255, обей площадью 13,4 кв.м., д. Заневка, д. б/н

- Водопроводные сети от колонки у д.№83 до колонки у деревянного барака гп.Янино-1, кадастровый номер: 47:07:1002001:136, протяженностью 42м.

- Трансформаторная подстанция, кадастровый номер: 47:07:1002001:150, площадью 24,2кв.м., гп.Янино-1,д. б/н.

- Здание котельной, кадастровый номер: 47:07:1002001:449, площадью 586,5 кв.м., гп. Янино-1, ул. Заневская, строение 1б.

Проведение кадастровых работ по установлению местоположения и определению земельных участков, на которых расположены следующие объекты капитального строительства:

- Автомобильная дорога Ленинградская область, Всеволожский р-н, д Янино-1, линия 1-я, д б/н, кадастровый номер: 47:07:1002001:79, протяженность 800 м.

- Теплосети (трубы), протяженностью 2 072 м., кадастровый номер: 47:07:1002001:362, гп. Янино-1.

- Здание, помещение РУ, гп. Янино-1, кадастровый номер: 47:07:1002001:569, общая площадь 81,6 кв.м.

Установление охранных зон на земельных участках по инженерным сетям:

- Теплосети (трубы), протяженностью 2 072 м., кадастровый номер: 47:07:1002001:362, гп. Янино-1.

- Внутриплощадочные тепловые сети, протяженностью 721м, кадастровый номер: 47:07:1039001:3714, гп. Янино-1, микрорайон «Янила Кантри».

- Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов, гп. Янино-1, д. 4/1, 4/16, 4/29, 4/38, 4/43, протяженностью 301м., кадастровый номер: 47:07:1039001:2316.

- Наружный газопровод высокого давления деревня Суоранда, протяженностью 24м., кадастровый номер: 47:07:1003005:141.

- Газопровод по ул. Ржавского деревня Суоранда, протяженностью 565,99 м, кадастровый номер: 47:07:0000000:90949.

- Наружный газопровод низкого давления деревня Суоранда, протяженностью 257, кадастровый номер: 47:07:0000000:93393.

- Сети теплоснабжения гп.Янино-1, ул. Ясная, протяженностью 719м., кадастровый номер: 47:07:1039001:7838.

- Тепловые сети (от котельной, расположенной в дер. Заневка д. 48 до жилого дома № 50) д. Заневка, кадастровый номер:  47:07:1001002:145, протяженностью 93м.

- Распределительный газопровод по деревне Суоранда, деревне Хирвости, деревне Янино-2, протяженностью 6128,1м

Проведение кадастровых работ по подготовке технических планов, с целью установления местоположения границ объектов капитального строительства, подготовке межевых планов по формированию земельных участков, занятых объектами капитального строительства с регистрацией права МО в отношении объектов водоснабжения и водоотведения для передачи в государственную собственность Ленинградской области:

1. Водомерный узел со счетчиком ф 200, общей площади 44,9 кв.м., кадастровый номер: 47:07:0000000:78277, гп. Янино-1, у домика лесника.

2. Водомерный узел с насосным агрегатом, общей площади 48,8 кв.м., кадастровый номер: 47:07:0000000:76778, гп. Янино-1.

3. Водомерный узел с насосным агрегатом, общей площади 9,9 кв.м., кадастровый номер: 47:07:0000000:65218, гп. Янино-1, у проходной на территории ОАО «ремонтный завод радиоэлектронной техники «Луч».

4. Канализационная насосная станция (КНС-1), общей площади 15,4 кв.м., кадастровый номер: 47:07:1039001:1119, гп. Янино-1.

5. Канализационно-насосная станция, КНС-2, общей площади 24,2 кв.м., кадастровый номер: 47:07:0000000:72304, гп. Янино-1.

Оформление экспертных заключений на вновь зарегистрированные объекты инженерной инфраструктуры для включения в договор аренды:

- Тепловые сети (от котельной, расположенной в дер. Заневка д. 48 до жилого

дома № 50) д. Заневка, кадастровый номер:  47:07:1001002:145, протяженностью 93м.

Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов в отношении следующих объектов улично-дорожной сети для оформления права собственности:

1. Каштановая аллея –внутриквартальный проезд: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Кудрово, от ул.Ленинградская, между д.5 и 7, протяженностью 119,8 м;

2. внутриквартальный проезд – Ленинградская область, Всеволожский район, г.Кудрово, Березовая улица от улицы Ленинградская до улицы Областная, протяженностью 947 м;

3. Автомобильная дорога, расположенная Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, ул.Областная, от Ленинградской ул. до д.1 по Областной улице; протяженность 456,4 м

4. Внутриквартальный проезд, Ленинградская область, Всеволожский район, г.Кудрово вдоль северной стороны д.5, 7, 9/8 по ул.Ленинградская от березовой ул., до проспекта Строителей; протяженность 778,4 м.

5. внутриквартальный проезд, расположенный Ленинградская область, Всеволожский район, д.Кудрово, Дубовая ул.; протяженность 493,7 м.

6. внутриквартальные проезды, ограниченные с севера – ул.Областной, с востока – улицей Дубовой, запада ул.Березовой, протяженность 1552,6 м.

7. Автомобильная дорога, д.Суоранда, (между з/у 47:07:1003007:79, 47:07:1003007:80, 47:07:1003007:22, 47:07:1003007:6, 47:07:1003007:9, 47:07:1003007:7, 47:07:1003007:23, 47:07:1003007:40, 47:07:1003007:64).

Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов в отношении следующих объектов улично-дорожной сети для постановки на бесхозяйный учет:

1. Автомобильная дорога, д.Янино-2, (кадастровый номер з/у в пределах которых расположен объект 47:07:1005006:55)

2. Автомобильная дорога, д.Янино-2, (кадастровый номер з/у в пределах которых расположен объект 47:07:1005006:54)

3. Автомобильная дорога, д.Янино-2, (кадастровый номер з/у в пределах которых расположен объект 47:07:1005007:48)

4. Автомобильная дорога, д.Хирвости, (кадастровый номер з/у в пределах которых расположен объект 47:07:1004013:56)

5. Автомобильная дорога, д. Хирвости, (кадастровый номер з/у в пределах которых расположен объект 47:07:1004013:55)

6. Автомобильная дорога, д.Янино-2, (кадастровый номер з/у в пределах которых расположен объект 47:07:1005004:64)

7. Автомобильная дорога, д.Янино-2, (кадастровый номер з/у в пределах которых расположен объект 47:07:1005008:57)

8.    Внутриквартальный проезд в квартале 4 (от улицы № 3 до улицы № 5),

Ленинградская область, Всеволожский район, город Кудрово (участок улицы Столичная от пересечения с ул. Пражская до пересечения с ул. Английская), протяженность 475 м

2021 г., 3,4 квартал  – 427,7 тыс.руб. (кадастровые работы):

Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов для постановки на государственный кадастровый учет и бесхозяйный учет объектов центральной системы холодного водоснабжения:

1. Сооружение объекта водоснабжения, расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Янино-2, ул. Рябиновая у д. № 100;

2. Сеть водоснабжения, расположенная по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Янино-2 (ул. Рябиновая, от насосной  станции около д. № 100 до д. № 33; пер. Восточный, включая дома 9, 11, 13, 15, 15а по ул. Рябиновая; пер. Южный; ул. Генерала Антонова, от пересечения с ул. Рябиновая до домов № 9, 15, 15а, 27; пер. Красивый; ул.  Красногорская,  от пересечения с ул. Генерала Антонова  включая дома 37, 39, 41, 43, а также от пересечения с пер. Южный до пересечения с пер. Красивый  д. № 4 до домов 10,12,16,18, 20; ул. Солнечная, от пересечения с ул. Генерала Антонова д. 19 до пересечения с пер. Западный).

Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов для постановки на государственный кадастровый учет, регистрацию права (или бесхозяйный учет) сооружений инженерной инфраструктуры ФСК, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Янино-1:

1.сети водоснабжения;

2. сети хозяйственно-бытовой канализации;

3. сети ливневой канализации.

Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана с постановкой на государственный кадастровый учет и бесхозяйный учет следующие объекты улично-дорожной сети:

1. Автомобильная дорога «Центральный проезд к ТРК МЕГА Дыбенко»;

2. Автомобильная дорога по ул. Промышленная в г.Кудрово, протяженностью 
633 м.

Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов для постановки на государственный кадастровый учет, регистрацию права (или бесхозяйный учет) объектов культурного наследия местного значения, занятых захоронениями:

1. братское захоронение советских воинов и моряков КБФ, погибших в 1941-1943, расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, пос. ж/д ст. Пятый километр, з/у № 10Г;

2. Пундоловское кладбище, братская могила, расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Суоранда, Пундоловское кладбище.

Выполнение кадастровых работ по установлению границ земельного участка, занятого объектом культурного наследия местного значения - братская могила, расположенным на землях лесного фонда с целью регистрации права собственности.

Выполнение работ по подготовке технических паспортов, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Суоранда:

1. ул. Ржавского д. 12  кв. 4;

2.ул. Ржавского д. 5 кв. 3;

3.ул. Ржавского д.5 кв. 1.

Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана для внесения изменений в сведения единого государственного реестра недвижимости в отношении сооружения дорожного транспорта, протяженностью 1362 м с кадастровым номером 47:07:1039001:3712, расположенного: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское городское поселение (Янино-1, Янино промзона, Промышленный проезд).

Подготовка актов обследования, для снятия с кадастрового учета многоквартирного жилого дома и четырех квартир, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1,ул.Военный городок, д.16

2021 г., 2 квартал  – 900 000,00 руб. (работы по оценке объектов инженерной инфраструктуры):

- Тепловые сети (от котельной, расположенной в дер. Заневка д. 48 до жилого дома № 50) д. Заневка, кадастровый номер:  47:07:1001002:145, протяженностью 93м.

- Внутриплощадочные канализационные сети (трубы) гп. Янино-1,  от амбулатории и военного городка до КНС-3, кадастровый номер: 47:07:1002001:445, протяженностью 2257м.

- Водопроводные сети в д. Янино-1, от магазина "Дикси" до здания ДК по ул. Шоссейная, д. 46, кадастровый номер: 47:07:0000000:90983,  протяженностью 528м.

- Автомобильная дорога  от уч. 34б до уч. 39 по ул. Полевая д. Хирвости кадастровый номер: 47:07:0000000:90514, протяженностью 343м.

- Автомобильная дорога  от уч. 29 до уч. 53 по ул. Садовая д. Янино-2,    кадастровый номер: 47:07:0000000:90526, протяженностью 508м.

- Автомобильная дорога по ул. Пундоловская д. Хирвости, кадастровый номер: 47:07:0000000:90515, протяженностью 365м.

- Автомобильная дорога по ул. Солнечная д. Хирвости, кадастровый номер: 47:07:1004006:20, протяженностью 85м.

- Автомобильная дорога по ул. Подгорная д. Суоранда, кадастровый номер: 47:07:0000000:90507, протяженностью 477м.

- Проезд от уч.2 по ул. Новая до границы населенного пункта деревня Суоранда, кадастровый номер: 47:07:0000000:90652, протяженностью 130м.

- Проезд от уч.7 по ул. Ржавского до границы населенного пункта деревня Суоранда, кадастровый номер: 47:07:0000000:90653, протяженностью 152м.

- Проезд от уч.1 по ул. Новая до границы населенного пункта деревня Суоранда, кадастровый номер: 47:07:0000000:90654, протяженностью 66м.

- Проезд от уч.6 по ул. Подгорная до ул. Центральная деревня Суоранда, кадастровый номер: 47:07:0000000:90655, протяженностью 105м.

- Автомобильная дорога от ул. Новая до уч. 48 по ул. Объездная д. Янино-2, кадастровый номер: 47:07:0000000:90635, протяженностью 54м.

- Автомобильная дорога от уч. 21 до уч. 38 по ул. Новая д. Янино-2, кадастровый номер: 47:07:0000000:90634, протяженностью 271м.

- Автомобильная дорога от уч. 36 до уч. 15 по ул. Новая д. Янино-2, кадастровый номер: 47:07:0000000:90636, протяженностью 286м.

- Автомобильная дорога от уч. 28 до уч. 72 д. Янино-2, кадастровый номер: 47:07:0000000:90642, протяженностью 415м.

- Автомобильная дорога от границы населенного пункта до д.6 по ул. Новая д. Янино-2, кадастровый номер: 47:07:1005006:49, протяженностью 111м.

- Автомобильная дорога по ул. Зеленая д. Хирвости, кадастровый номер: 47:07:0000000:90518, протяженностью 236м.

- Автомобильная дорога от д. 1 по ул. Средняя до уч. 10 по ул. Подгорная д. Суоранда, кадастровый номер: 47:07:1003003:33, протяженностью 332м.

- Автомобильная дорога от уч. 3 по ул. Школьная до пересечения с ул. Ржавского д. Суоранда, кадастровый номер: 47:07:1003005:112, протяженностью 108м.

- Автомобильная дорога от уч. 5а по ул. Школьная до уч. 6/3 по ул. Новая  д. Суоранда, кадастровый номер: 47:07:0000000:90505, протяженностью 133м.

- Автомобильная дорога от уч. 1 до уч. 15 по ул. Новая   д. Суоранда, кадастровый номер: 47:07:1003005:113, протяженностью 251м.

- Автомобильная дорога от уч. 24 до уч. 32 по ул. Средняя д. Суоранда, кадастровый номер: 47:07:0000000:90506, протяженностью 182м.

- Автомобильная дорога по ул. Строителей д. Суоранда, кадастровый номер: 47:07:0000000:90508, протяженностью 213м.

- Автомобильная  дорога от уч. 2 до уч. 16 по ул. Школьная д. Суоранда, кадастровый номер: 47:07:0000000:90509, протяженностью 434м.

- Автомобильная  дорога от уч. 2 до уч. 38 по ул. Бассейная д. Хирвости, кадастровый номер: 47:07:0000000:90512, протяженностью 564м.

- Автомобильная дорога по ул. Спортивная д. Хирвости, кадастровый номер: 47:07:0000000:90516, протяженностью 130м.

- Автомобильная дорога по ул. Песочная д. Хирвости, кадастровый номер: 47:07:0000000:90517, протяженностью 225м.

- Автомобильная дорога между д. Суоранда, д. Хирвости и д. Янино-2, кадастровый номер: 47:07:0000000:90536, протяженностью 1314м.

- Автомобильная дорога по ул. Нагорная д. Суоранда, кадастровый номер: 47:07:0000000:90545, протяженностью 507м.

- Автомобильная дорога по ул. Холмистая (от Колтушского шоссе) д. Янино-2, кадастровый номер: 47:07:0000000:90959, протяженностью 1918м.

- Автомобильная дорога по ул. Короткая д. Янино-2, кадастровый номер: 47:07:1005012:45, протяженностью 229м.

- Автомобильная  дорога от уч. 62 до уч. 72 по ул. Садовая д. Янино-2, кадастровый номер: 47:07:1005004:59, протяженностью 211м.

- Автомобильная дорога от ул. Ржавского, до уч. 20 по ул. Новая д. Суоранда, кадастровый номер: 47:07:1002005:114, протяженностью 320м.

- Автомобильная дорога от ул. Холмистая до уч. 75В по ул. Объездная д. Янино-2, кадастровый номер: 47:07:0000000:90524, протяженностью 739м.

- Автомобильная дорога от ул. Объездная до д. 1 по ул. Новая  д. Янино-2, кадастровый номер: 47:07:0000000:90525, протяженностью 962м.

- Автомобильная  дорога от уч. 46 до уч. 53 по ул. Садовая д. Янино-2, кадастровый номер: 47:07:0000000:90527, протяженностью 265м.

- Автомобильная дорога от д. 36 до д. 62 д. Янино-2, кадастровый номер: 47:07:0000000:90528, протяженностью 335м.

- Автомобильная дорога от д. 79 до д. 37 д. Янино-2, кадастровый номер: 47:07:0000000:90529, протяженностью 383м.

Реализация программы осуществляется в  соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами, путем заключения муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, принятия и реализации муниципальных правовых актов и иных решений органов местного самоуправления.

В случае несоответствия результатов выполнения программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой, муниципальный заказчик готовит предложение о корректировке сроков реализации программы и перечня программных мероприятий.

Срок реализации программы рассчитан на период с 2021 по 2023 годы.

Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период: с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно.

6. Основные меры правового регулирования

Муниципальная программа разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Принятие дополнительных муниципальных правовых актов для реализации муниципальной программы не требуется.

7. Сроки реализации муниципальной программы, этапы и перечень основных мероприятий муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы.

Мероприятия программы реализуются в течение всего периода. Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период: с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно.

В том числе:

2021 год: 2 кв.,3 кв., 4 кв.

2022 год: 3 кв., 4 кв.

2023  год: 3 кв., 4 кв.

8. Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

в рамках муниципальной программы

В рамках реализации программы «Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское городское поселение»  в 2021 - 2023 годах» финансирование из федерального бюджета не предусмотрено.

9. Перечень и краткое описание подпрограмм

В рамках реализации программы «Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское городское поселение»  в 2021 - 2023 годах» разработка подпрограмм не требуется.

10. Сведения, составляющие государственную тайну, сведения, конфиденциального характера

Сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений, конфиденциального характера муниципальная программа не содержит.

11. Перечень целевых показателей муниципальной программы

Основным показателем выполнения Программы является количество объектов, в отношении которых проведены  следующие мероприятия:

наименование видов работ в отношении объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры (ед.)

1)кадастровые работы по подготовке технических планов и сопутствующей документации для постановки на бесхозяйный учет с последующей регистрацией права собственности: -30;

2) подготовка технических паспортов в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности - 6;

3) подготовка актов обследования объектов, для снятия с кадастрового учета и исключения из казны - 10;

4)проведение кадастровых работ по установлению местоположения и определению земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства – 4

5) установление охранных зон на земельных участках по инженерным сетям - 9

6) проведение кадастровых работ по подготовке технических планов, с целью установления местоположения границ объектов капитального строительства, подготовке межевых планов по формированию земельных участков, занятых объектами капитального строительства с регистрацией права МО в отношении объектов водоснабжения и водоотведения для передачи в государственную собственность Ленинградской области – 5

7) оформление экспертных заключений на вновь зарегистрированные объекты инженерной инфраструктуры для включения в договор аренды – 1

8) выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов в отношении объектов улично-дорожной сети для оформления права собственности – 7

9) Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов в отношении объектов улично-дорожной сети для постановки на бесхозяйный учет – 10

10) Оценка объектов инженерной инфраструктуры для включения в реестр и состав казны - 39

12. Обоснование состава и значений  целевых показателей муниципальной программы по этапам ее реализации, оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

Состав и значения соответствующих целевых показателей муниципальной программы по этапам её реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение следующие:

Срок реализации программы - 2021-2023 годы. Мероприятия программы реализуются поквартально, в течение всего периода:

2020 г. -   2 квартал, 3 квартал, 4 квартал

2021 г.  - 3 квартал, 4 квартал

2022 г.  -  3 квартал, 4 квартал

Значения целевых показателей:

| наименование работ | количество объектов (ед.) |
| --- | --- |
| кадастровые работы по подготовке технических планов и сопутствующей документации для постановки на бесхозяйный учет с последующей регистрацией права собственности | 30 |
| подготовка технических паспортов в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности | 6 |
| подготовка актов обследования объектов, для снятия с кадастрового учета и исключения из казны | 10 |
| проведение кадастровых работ по установлению местоположения и определению земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства | 4 |
| установление охранных зон на земельных участках по инженерным сетям | 9 |
| проведение кадастровых работ по подготовке технических планов, с целью установления местоположения границ объектов капитального строительства, подготовке межевых планов по формированию земельных участков, занятых объектами капитального строительства с регистрацией права МО в отношении объектов водоснабжения и водоотведения для передачи в государственную собственность Ленинградской области | 5 |
| оформление экспертных заключений на вновь зарегистрированные объекты инженерной инфраструктуры для включения в договор аренды | 1 |
| выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов в отношении объектов улично-дорожной сети для оформления права собственности | 7 |
| выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов в отношении объектов улично-дорожной сети для постановки на бесхозяйный учет | 10 |
| оценка объектов инженерной инфраструктуры для включения в реестр и состав казны | 39 |

13.Информация по ресурсному обеспечению

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета

| Общий объем финансирования Программы, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе по годам (руб.): |  |  |  |  |
| 2021 г., 2,3,4 квартал – 2088,4 тыс. руб. (кадастровые работы) 2021 г., 2 квартал – 900 тыс. руб. (работы по оценке объектов инженерной инфраструктуры) 2022 г (по факту финансирования, по факту готовности передачи объектов инженерной коммунальной инфраструктуры в собственность муниципального образования ) |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| 2023 г (по факту финансирования, по факту готовности передачи объектов инженерной коммунальной инфраструктуры в собственность муниципального образования) |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |

14. Меры регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целей 
муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий программы можно предположить наличие следующих основных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов.

Внешние риски:

изменение федерального законодательства и законодательства Ленинградской области;

изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.

Внутренние риски:

возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий  из местного бюджета;

в процессе реализации программы возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в среде, их ожидаемой эффективности, а также недостаточной координации деятельности исполнителей программы на различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе чёткого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

15. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится администрацией МО «Заневское городское поселение», в соответствии  постановлением администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Эффективность реализации программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, километрах и ином измерении.

Значение индекса определяется путем соотношение показателя на начало реализации программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из следующих показателей индекса:

значение индекса от 0 до 60 % - низкий уровень;

значение индекса от 61 % до 90 % - средний уровень;

значение индекса от 91%  - высокий.