|  |
| --- |
| **Сводный план-график догазификации** |
| Ленинградская область |
| **№** | **Муниципальный район** | **Муниципальное образование** | **Наименование населенного пункта** | **Общее количество негазифици-рованных домовладений в населенном пункте, шт** | **Наименование газораспределительной организации** | **График реализации догазификации** |
| **2021 год** | **2022 год** |
| **Количество объектов домовладений\* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт** | **Срок догазификации (месяц)** | **Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт** | **Срок догазификации (месяц)** |
| **начало** | **окончание** | **начало** | **окончание** |
| **1** | **2** | **2** | **3** | **3** | **4** | **4** | **5** | **5** | **6** | **6** | **7** |
| 1 | Всеволожский | Агалатовское СП | Агалатово, дер. | 403 | АО "ГГЛО" | 68 | сентябрь | декабрь | 335 | январь | декабрь |
| 2 | Всеволожский | Колтушское СП | Аро, дер. | 50 | АО "ГГЛО" | 3 | сентябрь | декабрь | 47 | январь | декабрь |
| 3 | Всеволожский | Свердловское ГП | Большие Пороги, дер. | 108 | АО "ГГЛО" |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Всеволожский | Колтушское СП | Бор, дер. | 21 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 21 | январь | декабрь |
| 5 | Всеволожский | Бугровское СП | Бугры, пос. | 12 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 12 | январь | декабрь |
| 6 | Всеволожский | Кузьмоловское СП | Варкалово, дер. | 36 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 36 | январь | декабрь |
| 7 | Всеволожский | Агалатовское СП | Вартемяги, дер. | 238 | АО "ГГЛО" | 4 |   | декабрь |   |   |   |
| 8 | Всеволожский | Куйвозовское СП | Васкелово, дер. | 273 | АО "ГГЛО" |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Всеволожский | Лесколовское СП | Верхние Осельки, дер. | 126 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 126 | январь | декабрь |
| 10 | Всеволожский | Колтушское СП | Вирки, дер. | 146 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 146 | январь | декабрь |
| 11 | Всеволожский | Колтушское СП | Воейково, пос. | 27 | АО "ГГЛО" | 2 | сентябрь | декабрь | 25 | январь | декабрь |
| 12 | Всеволожский | Всеволожское ГП | Всеволожск, город | 1687 | АО "ГГЛО" | 42 | сентябрь | декабрь | 1305 | январь | декабрь |
| 13 | Всеволожский | Юкковское СП | Дранишники, дер. | 392 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 392 | январь | декабрь |
| 14 | Всеволожский | Дубровское ГП | Дубровка, г.п. | 572 | АО "ГГЛО" | 104 | сентябрь | декабрь | 468 | январь | декабрь |
| 15 | Всеволожский | Колтушское СП | Ёксолово, дер. | 270 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 270 | январь | декабрь |
| 16 | Всеволожский | Заневское ГП | Заневка, дер. | 14 | ООО "ПетербургГаз" |   |   |   | 14 | январь | декабрь |
| 17 | Всеволожский | Морозовское ГП | имени Морозова, г.п. | 74 | АО "ГГЛО" | 4 | сентябрь | декабрь | 70 | январь | декабрь |
| 18 | Всеволожский | Свердловское ГП | имени Свердлова, г.п. | 992 | АО "ГГЛО" |   |   |   |   |   |   |
| 19 | Всеволожский | Токсовское ГП | Кавголово, дер. | 21 | АО "ГГЛО" |   |   |   |   |   |   |
| 20 | Всеволожский | Колтушское СП | Кальтино, дер. | 38 | АО "ГГЛО" | 2 | сентябрь | декабрь | 36 | январь | декабрь |
| 21 | Всеволожский | Колтушское СП | Канисты, дер. | 37 | АО "ГГЛО" | 1 | сентябрь | декабрь | 36 | январь | декабрь |
| 22 | Всеволожский | Бугровское СП | Капитолово, дер. | 51 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 51 | январь | декабрь |
| 23 | Всеволожский | Колтушское СП | Карьер-Мяглово, местечко | 43 | АО "ГГЛО" | 1 | сентябрь | декабрь | 42 | январь | декабрь |
| 24 | Всеволожский | Агалатовское СП | Касимово, дер. | 44 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 44 | январь | декабрь |
| 25 | Всеволожский | Колтушское СП | Кирполье, дер. | 37 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 37 | январь | декабрь |
| 26 | Всеволожский | Лесколовское СП | Кискелово, дер. | 123 | АО "ГГЛО" |   |   |   |   |   |   |
| 27 | Всеволожский | Всеволожское ГП | Ковалево, пос. | 9 | ООО "ПетербургГаз" |   |   |   | 9 | январь | декабрь |
| 28 | Всеволожский | Колтушское СП | Колбино, дер. | 48 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 48 | январь | декабрь |
| 29 | Всеволожский | Колтушское СП | Колтуши, дер. | 68 | АО "ГГЛО" | 1 | сентябрь | декабрь | 67 | январь | декабрь |
| 30 | Всеволожский | Агалатовское СП | Колясово, дер. |   | АО "ГГЛО" |   |   |   |   |   |   |
| 31 | Всеволожский | Колтушское СП | Коркино, дер. | 21 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 21 | январь | декабрь |
| 32 | Всеволожский | Романовское СП | Корнево, п.ст. | 19 | АО "ГГЛО" | 1 | сентябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь |
| 33 | Всеволожский | Морозовское ГП | Кошкино, дер. | 29 | АО "ГГЛО" | 2 | сентябрь | декабрь | 27 | январь | декабрь |
| 34 | Всеволожский | Колтушское СП | Красная Горка, дер. | 81 | АО "ГГЛО" | 5 | сентябрь | декабрь | 76 | январь | декабрь |
| 35 | Всеволожский | Кузьмоловское СП | Кузьмолово, дер. | 27 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 27 | январь | декабрь |
| 36 | Всеволожский | Кузьмоловское СП | Кузьмоловский, г.п. | 974 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 974 | январь | декабрь |
| 37 | Всеволожский | Колтушское СП | Куйворы, дер. | 35 | АО "ГГЛО" | 2 | сентябрь | декабрь | 33 | январь | декабрь |
| 38 | Всеволожский | Кузьмоловское ГП | Куялово, дер. | 53 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 53 | январь | декабрь |
| 39 | Всеволожский | Муринское ГП | Лаврики, дер. | 309 | АО "ГГЛО" | 16 | сентябрь | декабрь | 293 | январь | декабрь |
| 40 | Всеволожский | Лесколовское СП | Лесколово, дер. | 175 | АО "ГГЛО" |   |   |   |   |   |   |
| 41 | Всеволожский | Колтушское СП | Лиголамби, дер. | 182 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 182 | январь | декабрь |
| 42 | Всеволожский | Юкковское СП | Лупполово, дер. | 298 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 298 | январь | декабрь |
| 43 | Всеволожский | Щегловское СП | Малая Романовка, дер. | 24 | АО "ГГЛО" | 2 | сентябрь | декабрь | 22 | январь | декабрь |
| 44 | Всеволожский | Колтушское СП | Манушкино, дер. | 57 | АО "ГГЛО" | 3 | сентябрь | декабрь | 54 | январь | декабрь |
| 45 | Всеволожский | Свердловское ГП | Маслово, дер. | 35 | АО "ГГЛО" |   |   |   |   |   |   |
| 46 | Всеволожский | Юкковское СП | Медный Завод, дер. | 94 | АО "ГГЛО" | 5 | сентябрь | декабрь | 89 | январь | декабрь |
| 47 | Всеволожский | Бугровское СП | Мендсары, дер. | 74 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 74 | январь | декабрь |
| 48 | Всеволожский | Щегловское СП | Минулово, дер. | 6 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 6 | январь | декабрь |
| 49 | Всеволожский | Бугровское СП | Мистолово, дер. | 20 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 20 | январь | декабрь |
| 50 | Всеволожский | Муринское ГП | Мурино, город | 113 | АО "ГГЛО" | 6 | сентябрь | декабрь | 107 | январь | декабрь |
| 51 | Всеволожский | Колтушское СП | Мяглово, дер. | 62 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 62 | январь |   |
| 52 | Всеволожский | Лесколовское СП | Нижние Осельки, дер. | 148 | АО "ГГЛО" |   |   |   |   |   |   |
| 53 | Всеволожский | Колтушское СП | Новая Пустошь, дер. | 23 | АО "ГГЛО" | 6 | сентябрь | декабрь | 17 | январь |   |
| 54 | Всеволожский | Свердловское ГП | Новосаратовка, дер. | 15 | ООО "ПетербургГаз" |   |   |   | 15 | январь | декабрь |
| 55 | Всеволожский | Колтушское СП | Озерки, дер. | 53 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 53 | январь |   |
| 56 | Всеволожский | Колтушское СП | Озерки-1, дер. | 7 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 7 | январь | декабрь |
| 57 | Всеволожский | Свердловское ГП | Оранжерейка, дер. | 54 | АО "ГГЛО" |   |   |   |   |   |   |
| 58 | Всеволожский | Колтушское СП | Орово, дер. | 29 | АО "ГГЛО" | 2 | сентябрь | декабрь | 27 | январь | декабрь |
| 59 | Всеволожский | Лесколовское СП | Осельки, п.ст. | 84 | АО "ГГЛО" | 1 | сентябрь | декабрь |   |   |   |
| 60 | Всеволожский | Колтушское СП | Осельки, пос. | 175 | АО "ГГЛО" |   |   |   |   |   |   |
| 61 | Всеволожский | Свердловское ГП | Островки, дер. | 40 | АО "ГГЛО" |   |   |   |   |   |   |
| 62 | Всеволожский | Колтушское СП | Павлово, село | 20 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 20 | январь |   |
| 63 | Всеволожский | Щегловское СП | Пески, пос. | 83 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 83 | январь |   |
| 64 | Всеволожский | Щегловское СП | Плинтовка, дер. | 70 | АО "ГГЛО" | 4 | сентябрь | декабрь | 66 | январь | декабрь |
| 65 | Всеволожский | Бугровское СП | Порошкино, дер. | 565 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 565 | январь |   |
| 66 | Всеволожский | Рахьинское СП | Проба, дер. | 63 | АО "ГГЛО" | 4 | сентябрь | декабрь | 59 | январь | декабрь |
| 67 | Всеволожский | Колтушское СП | Разметелево, дер. | 166 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 166 | январь |   |
| 68 | Всеволожский | Рахьинское СП | Рахья, г.п. | 194 | АО "ГГЛО" | 14 | сентябрь | декабрь | 180 | январь | декабрь |
| 69 | Всеволожский | Романовское СП | Романовка, пос. | 15 | АО "ГГЛО" | 1 | сентябрь | декабрь | 14 | январь | декабрь |
| 70 | Всеволожский | Бугровское СП | Савочкино, дер. | 151 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 151 | январь |   |
| 71 | Всеволожский | Юкковское СП | Сарженка, дер. | 164 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 164 | январь |   |
| 72 | Всеволожский | Сертоловвское ГП | Сертолово, город | 154 | АО "ГГЛО" | 13 | сентябрь | декабрь | 141 | январь | декабрь |
| 73 | Всеволожский | Агалатовское СП | Скотное, дер. | 56 | АО "ГГЛО" | 4 | сентябрь | декабрь |   |   |   |
| 74 | Всеволожский | Колтушское СП | Старая Пустошь, дер. | 80 | АО "ГГЛО" | 4 | сентябрь | декабрь | 76 | январь | декабрь |
| 75 | Всеволожский | Колтушское СП | Старая, дер. | 57 | АО "ГГЛО" | 1 | сентябрь | декабрь | 56 | январь |   |
| 76 | Всеволожский | Заневское ГП | Суоранда, дер. | 54 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 54 | январь |   |
| 77 | Всеволожский | Бугровское СП | Сярьги, дер. | 220 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 220 | январь |   |
| 78 | Всеволожский | Колтушское СП | Тавры, дер. | 77 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 77 | январь |   |
| 79 | Всеволожский | Колтушское СП | Токкари, дер. | 128 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 128 | январь |   |
| 80 | Всеволожский | Токсовское ГП | Токсово, г.п. | 375 | АО "ГГЛО" | 11 | сентябрь | декабрь | 364 | январь |   |
| 81 | Всеволожский | Колтушское СП | Углово, дер. | 26 | АО "ГГЛО" | 2 | сентябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь |
| 82 | Всеволожский | Романовское СП | Углово, пос. | 72 | АО "ГГЛО" | 4 | сентябрь | декабрь | 68 | январь | декабрь |
| 83 | Всеволожский | Колтушское СП | Хапо-Ое, дер. | 154 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 154 | январь |   |
| 84 | Всеволожский | Заневское ГП | Хирвости, дер. | 104 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 104 | январь |   |
| 85 | Всеволожский | Заневское ГП | Хиттолово, дер. | 138 | АО "ГГЛО" |   |   |   |   |   |   |
| 86 | Всеволожский | Колтушское СП | Хязельки, дер. | 43 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 43 | январь |   |
| 87 | Всеволожский | Морозовское ГП | Шереметьевка, дер. | 36 | АО "ГГЛО" | 2 | сентябрь | декабрь | 34 | январь | декабрь |
| 88 | Всеволожский | Щегловское СП | Щеглово, дер. | 51 | АО "ГГЛО" | 3 | сентябрь | декабрь | 48 | январь | декабрь |
| 89 | Всеволожский | Щегловское СП | Щеглово, пос. | 252 | АО "ГГЛО" | 8 | сентябрь | декабрь | 244 | январь | декабрь |
| 90 | Всеволожский | Бугровское СП | Энколово, дер. | 248 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 248 | январь |   |
| 91 | Всеволожский | Юкковское СП | Юкки, дер. | 53 | АО "ГГЛО" | 1 | сентябрь | декабрь | 52 | январь |   |
| 92 | Всеволожский | Заневское ГП | Янино-1, г.п. | 55 | АО "ГГЛО" |   |   |   | 55 | январь |   |
| 93 | Всеволожский | Заневское ГП | Янино-2, дер. | 44 | АО "ГГЛО" | 3 | сентябрь | декабрь | 41 | январь |   |

Если напротив населённого пункта не заполен график на 2021-2022 год, то осуществление мероприятий по подключению в настоящее время приостановлено по причине отсутствия свободной пропускной способности газотранспортной системы. Работы будут выполнены после снятия технологических ограничений.