Перечень задач из предвыборных программ депутатов

2019 года и ход их исполнения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование задачи | Ход исполнения |
| 1 | Строительство Дома молодежи в г. Кудрово | Строительство осуществляется за счет средств Всеволожского муниципального района. Администрация МО «Заневское поселение» в 2021 году завершила проектирование сетей. Смета в экспертизе. В 2022 году запланировано строительство. |
| 2 | Реконструкция системы ливневой канализации в гп. Янино-1 | Ведутся предпроектные проработки. |
| 3 | Добиться от УК решения вопроса подачи горячей воды в МКД по улице Военный городок в гп. Янино-1 | В работе  |
| 4 | Добиться от УК ремонта кровли и фасада дома № 15 по улице Новая в гп. Янино-1 | УК провела собрание; в январе 2022-го года в комитет ЖКХ ЛО была подана заявка о переносе сроков проведения капремонта. Заявка находится на рассмотрении. |
| 5 | Организация нового автобусного маршрута «ЖК «ЯсноЯнино» - «Станция метро «Ладожская» | Маршрут запущен. |
| 6 | Создание остановочных павильонов на улицах: Голландская и Ясная в гп. Янино-1 | Остановочные павильоны установлены в местах остановки общественного транспорта, согласованных с Комитетом по транспорту Ленинградской области. |
| 7 | Продолжение начатого асфальтирования и оборудование тротуаров со 2-ой по 7-ю Линии в гп. Янино-1 | Работы выполнены. |
| 8 | Организация централизованного водоснабжения частного сектора гп. Янино-1 | Работы выполнены. |
| 9 | Газификация гп. Янино-1 | В 2021-м году завершено строительство распределительного газопровода. |
| 10 | Газификация дер. Заневка | Работы проведены в 2019 году. |
| 11 | Газификация дер. Новосергиевка | В 2021-м году завершено строительство распределительного газопровода. |
| 12 | Благоустройство и реконструкция (приведение в нормативное состояние) дорог общего пользования в дер. Заневка | Работы ведутся в плановом порядке по мере поступления финансирования. |
| 13 | Благоустройство и реконструкция (приведение в нормативное состояние) дорог общего пользования в дер. Новосергиевка | Работы ведутся в плановом порядке по мере поступления финансирования. |
| 14 | Расширение и асфальтирование улицы Раздельной от Колтушского шоссе до дороги на дер. Токкари с целью разгрузки дорог деревень: Хирвости, Суоранда, Янино-2 от транзитного транспорта | Работы выполнены. |
| 15 | Асфальтирование основных улиц (в т.ч. улицы Центральной), а также съездов, создание пешеходных тротуаров в деревнях: Суоранда, Хирвости, Янино-2 | Работы ведутся в плановом порядке по мере поступления финансирования. |
| 16 | Восстановление проселочных дорог после прокладки сетей газо- и водопровода в деревнях: Суоранда, Хирвости, Янино-2 | Дороги восстановлены. |
| 17 | Создание образцовых контейнерных площадок для сбора ТБО в деревнях: Суоранда, Хирвости, Янино-2 | Работы ведутся в плановом порядке по мере поступления финансирования. |
| 18 | Реконструкция детской площадки на улице Бассейной в дер. Хирвости | МКУ выезжала с специалистами администрации, составлен акт. Вопрос реконструкции площадки в компетенции сектора ЖКХ и благоустройства. |
| 19 | Реконструкция и качественное обновление детской площадки на улице Новой в дер. Янино-2 | В 2022 году планируется текущий ремонт с заменой устаревшего оборудования  |
| 20 | Модернизация спортивной площадки на улице Школьной в дер. Суоранда | Площадка демонтирована. Получены средства на капитальный ремонт от комитета по спорту на 2024 год. На письма о возможном переносе средств на более ранний период получен ответ о том, что сроки могут быть перенесены только при условии выхода из программы других участников и высвобождении средств за счет этого. |
| 21 | Оптимизация и развитие сети уличного освещения в деревнях: Суоранда, Хирвости, Янино-2 | Работы ведутся в плановом порядке по мере поступления финансирования. |
| 22 | Обустройство водоотведения вдоль улицы Центральной в деревнях: Хирвости и Суоранда | Не планируется в связи с отсутствием технической возможности. |
| 23 | Благоустройство мемориала «Могила неизвестного майора-танкиста» в дер. Новосергиевка | Работы произведены в 2020 году  |
| 24 | Развитие системы видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный город» в населенных пунктах: г. Кудрово, гп. Янино-1, дер. Заневка, дер. Новосергиевка | Так в г. Кудрово по муниципальному контракту №34/07-19 от 15.07.2019 года было установлено 30 видеокамер в южной части г. Кудрово на общую сумму 2 890 795 руб.Янино-1. Помимо 31 видеокамеры, установленных в 2016 году, в 2020 году были установлены еще 12 камер по муниципальному контракту № МК-41/07-20 от 14.07.2020 на сумму 1 194 768,5 руб. В д. Новосергиевка по муниципальному контракту МК-№66/09-20 от 06.10.2020 было установлено 09 видеокамер на сумму 879 778, 16 руб.г. Кудрово – парковая зона «Оккервиль» - по Договору № 36-12/20 от 14.12.2020 г. установлено 08 видеокамер на сумму 464 140,86 руб.г. Кудрово по муниципальному контракту МК № 27/04-21 от 11 мая 2021 было установлено 47 видеокамер в северной части г. Кудрово на общую сумму 4 937330,69 руб.В г. Кудрово по адресу Европейский проспект д.9, к. 1, пом. 22-н, 23-н (помещения паспортного стола и ДНД) по Договор № 19-04/21от 28.04.2021 были установлены 04 камеры на сумму 96 560 руб.В гп. Янино-1 около храма по ул. Новая в соответствии с Договором № 22-06/21 от 21.06.2021 были установлены 04 камеры на сумму 86 960 руб., далее по Договору № 34-08/21 от 24.08.2021 были установлены видеокамеры на муниципальных и спортивных площадках в количестве 09 шт. и в д. Суоранда, Хирвости и Янино-2 – 08 шт. на сумму 597 868руб.По муниципальному контракту № 72-10-21 от 11.11.2021 были установлены дополнительные камеры на детских, спортивных площадках и площадках ТБО: в г. Кудрово – 05 шт.; в гп. Янино-1 – 03 шт., в д. Заневка – 11 шт., в д. Суоранда, Янино-2, Новосергиевка – 08 шт. итого – 27 камер на сумму 3 109 359 руб. |
| 25 | Развитие ДНД (увеличение числа дружинников) | Добровольная народная дружина МО «Заневское городское поселение» на 2019 год насчитывала 27 человек. На сегодняшний день численность ДНД – 29 человек. Набор в члены ДНД ведется на постоянной основе через СМИ. |
| 26 | Проведение постоянной работы по выявлению и ликвидации проблемных объектов: развалин, сгоревших домов, недостроенных объектов и т.д., портящих архитектурный облик поселения и создающих опасность для жизни и здоровья местных жителей | Работа ведется. |
| 27 | Решение транспортных проблем г. Кудрово | Произведено расширение выезда на ул. Ленинградская, на перекрёстке ул. Ленинградская, Областная, Центральная установлен комплекс «умный светофор», открыт выезд на ул. Подвойского. |
| 28 | Реконструкция Колтушского шоссе | По вопросу расширения и реконструкции Колтушского шоссе, а именно организации съездов (левых поворотов) в гп. Янино и д. Суоранда направлялись следующие письма:* от 17.03.2021 № 1124-2-4 ООО Геосервис – разработчик ППТиПМТ реконструкции Колтушского шоссе

 ответ: без ответа* от 11.03.2021 № 1005-2-3 в КДХ ЛО –

ответ: ответ по левому повороту в Янино-1, рекомендуют ехать на разворотную петлю, предусмотренную проектом в д. суоранда* от 11.03.2021 № 1008-2-3 в КГП ЛО

ответ: направили замечания разработчику* от 21.04.2021 № 1770-2-3 на имя Губернатора ЛО

ответ ком.транс: ответ по левому повороту в Янино-1, рекомендуют ехать на разворотную петлю, предусмотренную проектом в д. суоранда.Ответ ГКУ Ленавтодор: аналогично, нецелесообразноОтвет ооо Геокад (авторский надзор по проекту): аналогично, нецелесообразно* От 15.11.2021 № 5110-2-3 в КДХ ЛО (повторно)

Ответ кдх: аналогично, нецелесообразноОтвет Ленавтодор: аналогично, нецелесообразно |
| 29 | Строительство и ввод в эксплуатацию новой школы в гп. Янино-1 | Относится к компетенции комитета по образованию Всеволожского район Ленинградской области. Школа находится в стадии ввода в эксплуатацию, ориентировочный срок открытия февраль 2022 года  |
| 30 | Строительство новой амбулатории в ЖК «ЯсноЯнино» в гп. Янино-1 | Относится к компетенции комитета по здравоохранению Ленинградской области, строительство данного объекта не предусмотрено в Ясно-янино, там работают частная клиники “Семеный доктор», куда жители могут обратится по ОМС.  |
| 31 | Содействие появлению новых почтовых отделений и отделений Сбербанка в гп. Янино-1 | Неоднократно направлялись письма руководству Сбербанка о необходимости открытия офиса для населения. Получен ответ о нецелесообразности открытия, ввиду малой численности населения. АО “Почта России” направлялись письма, с предложениями и подбором необходимых помещений для аренды под офисы отделений связи, но конкретного ответа так и не получено. |
| 32 | Обеспечение населенных пунктов муниципального образования опорными пунктами полиции | На сегодняшний день мы имеем:- в г. Кудрово – опорный пункт полиции по адресу: ул. Центральная 54, к. 1 5-я парадная, на первом этаже, предоставлен УК «Содружество» на безвозмездной основе. Строится на пр. Строителей новое здание отдела полиции, которое будет сдано к концу 2022 года. Данный отдел полиции будет обслуживать и территорию всего Заневского городского поселения помимо других населенных пунктов (в частности ГП Свердлова).- в гп. Янино-1 - опорный пункт полиции по адресу: ул. Новая 11А. Предоставлен УК «Заневский Комфорт» на возмездной основе.В связи с пандемией в опорных пунктах полиции прием граждан временно не осуществляется. По всем вопросам к участковым полиции можно обратиться в 128 ОП в г. Всеволожск в приемные дни.  |
| 33 | Развитие спортивно-массового направления, в т.ч. создания условий для семейной и общеоздоровительной физкультуры |  В 2021 году впервые в нашем муниципальном образовании на базе открытого плоскостного спортивного стадиона начала свою работу Заневская спортивная школа. В учреждении на профессиональном уровне развиваются такие виды спорта как футбол, хоккей, художественная гимнастика, легкая атлетика, каратэ, скандинавская ходьба, спортивное ориентирование и шахматы. На данный момент зачислено в спортивную школу 427 человек. С января по декабрь 2021 года на территории муниципального образования проведено более 162 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, организатором которых и выступила МБУ «Заневская спортивная школа».За данный период проведены большое количество уже традиционных спортивно – массовых мероприятий таких как – «Лыжня Заневки-2021»,марафон по скандинавской ходьбе «Сила в движении», ежегодный турнир по футболу среди детских команд, посвященный Дню Победы, Первенство Заневского городского поселения «Открытое татами» и детский фестиваль «Я будущий Чемпион!» среди дошкольников. Количество участников на данных мероприятиях значительно увеличилось. Кроме того, проведено множество новых спортивных мероприятий, а именно: Первенство Заневского городского поселения по легкой атлетике, в рамках всероссийского проекта «Кросс наций – 2021», Первенство Заневского городского поселения по художественной гимнастике «Звездная феерия», спартакиада трудовых коллективов, Первенство Заневского городского поселения по шахматам. Для детей школьного возраста традиционно проводятся соревнования по футболу, волейболу, стритболу, пейнтболу и др. Для укрепления института семьи в МО «Заневское городское поселение» организованы соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», посвященные Дню семьи, любви и верности. В 2021 году впервые проведена спартакиада среди учеников 2 классов общеобразовательных учреждений нашего муниципального образования. В отборочных и итоговых соревнованиях приняли участие более 160 школьников. В декабре 2021 года прошел первый муниципальный шахматный фестиваль «Игра с гроссмейстером», который собрал более 50 спортсменов.В рамках программы «Дворовый тренер» сотрудники спортивной школы еженедельно проводили мастер-классы, игровые программы и физкультурно-оздоровительные занятия для жителей на спортивных площадках нашего муниципального образования. Спортсмены Заневского городского поселения регулярно участвовали в районных и областных соревнованиях. Среди них – лыжные гонки «Лыжня зовет», спартакиада «Сильные духом», легкоатлетический пробег «Стартуем вместе» и традиционный марафон «Дорога жизни».В течение года в нашем Муниципальном образовании впервые проводились районные спортивные мероприятия. В мае состоялся Чемпионат и Кубок Всеволожского района по Северной ходьбе. В состязании участвовали спортсмены из Всеволожска, Колтушей, СПб, Сертолово, Токсово, г. п. Янино-1 и других населённых пунктов. Также на футбольном стадионе спортивной школы регулярно проходили матчи, в рамках Первенства Ленинградской области по футболу среди детских команд.Спортивные секции поселения продолжают радовать своими достижениями. Хоккейная команда «Заневский молот» неоднократно за минувший год становилась призером и победителем различных соревнований. Команда 2009 и 2012 года рождения принимала участие в регулярном Первенстве СПб и Ленинградской области по хоккею. По итогам спортивного сезона 7 спортсменов получили II юношеский разряд, 11 спортсменов III юношеский разряд согласно приказу Минспорта России от 31 января 2019 года № 61 о выполнении требований и условий Единой Всероссийской спортивной классификации по виду спорта «хоккей». Спортсмены из футбольной команды «Заневка» 2008-2009 года рождения в течение года принимали участие в Первенстве Ленинградской области по футболу. Наставники будущих чемпионов легендарные игроки: обладатели Кубка России, бронзовые призеры чемпионата РФ Константин Лепехин и бронзовый призер чемпионата страны Борис Горовой. За учебный год набрано 7 спортивных групп. В мае и сентябре 2021 года на стадионе спортивной школы впервые проходили соревнования по легкой атлетике. Количество участников составило более 120 человек. С сентября был открыт набор в бесплатные спортивные группы в г. Кудрово. По итогам спортивного сезона 5 спортсменов получили I юношеский разряд, 11 спортсменов получили II юношеский разряд, 16 спортсменов III юношеский разряд согласно приказу Минспорта России от 31 января 2019 года № 61 о выполнении требований и условий Единой Всероссийской спортивной классификации по виду спорта «Легкая атлетика».В течение года активно развивалась спортивная секция художественной гимнастике. Были набраны дополнительные новые группы в г. Кудрово. Спортсмены участвовали в городских и районных соревнованиях. По итогам спортивного сезона 1 спортсмен получил I юношеский разряд, 8 спортсменов получили II юношеский разряд, 18 спортсменов III юношеский разряд согласно приказу Минспорта России от 31 января 2019 года № 61 о выполнении требований и условий Единой Всероссийской спортивной классификации по виду спорта «Художественная гимнастика». В Первенстве Заневского городского поселения по художественной гимнастике приняло участие более ста юных жительниц Ленинградской области. Такое масштабное спортивное мероприятие было организовано впервые. Спортивная школа также активно продолжает вести оздоровительную работу с жителями нашего муниципального образования.Специально для самой уважаемой категории населения в 2021 году состоялась «Спартакиада пенсионеров», в которой приняли участие 75 спортсменов. Организаторы получили массу положительных откликов.Не менее значимым является традиционный спортивный праздник «Все на старт» для людей с ограниченными возможностями здоровья, который объединяет все больше детей и взрослых. В 2021 году в нем приняли участие 49 спортсменов различной возрастной категории. В 2021 году были открыты новые оздоровительные секции в. г. Кудрово и г. п. Янино -1 по Адаптивной физической культуре, в д. Заневке и д. Суоранда по Скандинавской ходьбе.В 2021 году произведена реконструкция футбольного стадиона в д. Заневка 50. Уложено полученное по программе Хет-трик футбольное покрытие. Запущено проектирование ФОК на стадионе в гп. Янино-1 на ул. Новой строение 19 для проведения занятий в зимний период времени.Сектор развития культуры, спорта и молодежной политики успешно вступил в программу софинансирования по реконструкции спорт объектов: полная реконструкция площадки в д.Суонарнда, прорезинивание мини стадиона в д.Заневка д.50. Тк же получена субсидия по направлению спорт подготовка на 3 года. В 2021 году спроектирован СДЦ в д. Суоранда. |
| 34 | Проведение работ по вовлечению представителей старшего возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общественную и культурную жизнь муниципального образования | Муниципальное бюджетное учреждение «Янинский культурно-спортивный досуговый центр» проводит активную работу с разными категориями и группами населения, основываясь на календаре государственных праздников и знаменательных дат, принятом в России. МБУ «Янинский КСДЦ» активно участвует в культурной жизни МО «Заневское городское поселение». В 2021 году несмотря на сохранившиеся ограничения и новую волну каронавирусной инфекции досуговый центр не остановил свою работу, смог качественно объединить онлайн и очный формат мероприятий при этом выполняя все рекомендации по предотвращению распространения кароновируса. За 2021 год в поселении было проведено 265 мероприятий, в которых приняло 12903 человека. Данные показатели, говорят о том, что мы полностью выполнили муниципальный заказ.Мероприятия нашего учреждения доступны всем независимо от возраста, социального статуса и возможностей жителей. В 2021 году были проведены следующие значимые мероприятия: В январе был снят онлайн-концерт посвященный Дню снятия блокады Ленинграда, а так же прошел конкурс чтецов «77 лет блокады нет!» для школьников Заневского городского поселения;В марте было организовано массовое уличное гуляние, посвященное празднованию Масленицы. Концертная программа проходила с участием лучших фольклорных коллективов Ленинградской области. Главным событием апреля стал II муниципальный фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «И песня тоже воевала», который собрал более 200 участников, а прослушивание конкурсных номеров заняло более 8 часов; В мае состоялся комплекс мероприятий, посвященных празднованию Дня Великой Победы. В рамках празднования впервые были проведены концерты агитбригад, которые проехали на знаменитой «Полуторке» по всему поселению показывая лучшие выступления воспитанников и педагогов досугового центра. Так же был показан театрализованный концерт «У войны не женское лицо», в котором приняли участие лучшие коллективы КСДЦ. Так же были проведены митинги, онлайн-конкурсы и акции. В конце месяца прошел большой отчетный концерт творческих коллективов досугового центра;Одним из самых значимых событий в 2021 году, стало открытие нового здания Янинского досугового центра в городе Кудрово. На церемонии открытия присутствовал глава МО «Всеволожский муниципальный район» В.Е. Кондратьев и губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. Так же в сентябре состоялась торжественная церемония награждения лучших тружеников поселения, приуроченная ко Дню Заневского городского поселения;В помещениях нового филиала досугового центра базируется семейный клуб г. Кудрово, волонтерский штаб Заневского городского поселения, клуб знатоков «Ответы», хор для взрослых, проходят занятия по различным творческим направлениям и организованы разнообразные досуговые проекты для жителей г. Кудрово. Не смотря на то, что филиал совсем недавно начал свою работу, для жителей г. Кудрово уже работают такие культурно-просветительские проекты как «Литературная гостиная», «Женский клуб», «Творчество без границ». Так же прошла традиционная благотворительная акция «Сказке быть», направленная на помощь нуждающимся пожилым людям. В 2021 году была продолжена работа по организации доступной среды в учреждении и продолжается работа по оборудованию учреждения для комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями. Вышесказанное позволяет сделать вывод, что организации досуга населения уделяется должное внимание, и прилагаются все усилия для обеспечения полноценного отдыха и создания условий для занятия творчеством. Учреждение культуры не стоит на месте, развивая свои творческие коллективы, материально-техническую базу. Растет интерес к мероприятиям со стороны посетителей.  В 2021 году администрация приступила к проектированию Дома культуры в гп. Янино- 1, завершение работ 2022 год. |