# Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов

| Номер зоны планируемо-го размещения объектов капитального строитель-ства | Номер земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Этапы проектиро-вания, строитель-ства объектов капитального строитель-ства | Максимальные сроки архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома | 1 | 2032 |
| 1.2 | 1.2 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома |  |  |
| 1.3 | 1.3 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома |  |  |
| 1.4 | 1.4 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома |  |  |
| 1.5 | 1.5 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом |  |  |
| 1.6 | 1.6 | Дошкольная образовательная организация |  |  |
| 1.7 | 1.7 | Объект капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг (торгово-развлекательный центр) |  |  |
| 1.8 | 1.8 | Объект капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг (торгово-развлекательный центр) |  |  |
| 1.9 | 1.9 | Объект капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг (торгово-развлекательный центр) |  |  |
| 1.10 | 1.10 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |  |
| 1.11 | 1.11 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |  |
| 1.12 | 1.12 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |  |
| 1.13 | 1.13 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (распределительная трансформаторная подстанция) |  |  |
| 1.14 | 1.14 | Сооружение, обеспечивающее отвод канализационных стоков (канализационная насосная станция) |  |  |
| 1.15 | 1.15 | Стоянка легковых автомобилей |  |  |
| 1.16 | 1.16 | Стоянка легковых автомобилей |  |  |
| 1.17 | 1.17 | Стоянка легковых автомобилей |  |  |
| 1.19 | 1.19 | Объект улично-дорожной сети (внутриквартальный проезд) |  |  |
| 1.20 | 1.20 | Объект улично-дорожной сети (внутриквартальный проезд) |  |  |
| 1.21 | 1.21 | Объект улично-дорожной сети (внутриквартальный проезд) |  |  |
| 1.22 | 1.22 | Объект улично-дорожной сети (внутриквартальный проезд) |  |  |
| - | 1.23 | Благоустройство территории |  |  |
| - | 1.24 | Благоустройство территории |  |  |
| - | 1.25 | Благоустройство территории |  |  |
| - | 1.26 | Бульвар, площадки для занятий спортом |  |  |
| 5.2 | 5.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку тепла (блок-модульная котельная) |  |  |
| 5.3 | 5.3 | Сооружение, обеспечивающее отвод канализационных стоков (очистные сооружения поверхностного стока) |  |  |
| 5.6 | 5.6 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |  |
| 5.7 | 5.7 | Объект улично-дорожной сети (внутриквартальный проезд) |  |  |
| 6.2 (часть) | 6.2 (часть) | Объект улично-дорожной сети |  |  |
| 6.3 | 6.3 | Объект улично-дорожной сети |  |  |
| 6.4 (часть) | 6.4 (часть) | Объект улично-дорожной сети |  |  |
| 1.18 | 1.18 | Стоянка легковых автомобилей | 2 | 2033 |
| 2.1 | 2.1 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома |  |  |
| 2.2 | 2.2 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом |  |  |
| 2.3 | 2.3 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом |  |  |
| 2.4 | 2.4 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома |  |  |
| 2.5 | 2.5 | Дошкольная образовательная организация |  |  |
| 2.6 | 2.6 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |  |
| 2.7 | 2.7 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |  |
| 2.8 | 2.8 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |  |
| 2.9 | 2.9 | Объект капитального строительства, предназначенный для обслуживания жилой застройки |  |  |
| - | 2.10 | Бульвар, площадки для занятий спортом |  |  |
| - | 2.11 | Благоустройство территории |  |  |
| - | 2.12 | Бульвар, площадки для занятий спортом |  |  |
| 2.10 | 2.13 | Объект улично-дорожной сети (внутриквартальный проезд) |  |  |
| 3.4 | 3.4 | Общеобразовательная организация |  |  |
| 3.6 | 3.6 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (распределительная трансформаторная подстанция) |  |  |
| 4.1 | 4.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс, дом культуры на 300 мест |  |  |
| 4.2 | 4.2 | Объект капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг (торгово-развлекательный центр) |  |  |
| 4.3 | 4.3 | Объект капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг (торгово-развлекательный центр) |  |  |
| 4.4 | 4.4 | Объект капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг (торгово-развлекательный центр) |  |  |
| 4.5 | 4.5 | Объект капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг (торгово-развлекательный центр) |  |  |
| 4.6 | 4.6 | Объект капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг (торгово-развлекательный центр) |  |  |
| 4.7 | 4.7 | Объект капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг (торгово-развлекательный центр) |  |  |
| 4.8 | 4.8 | Объект капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг (торгово-развлекательный центр) |  |  |
| 4.9 | 4.9 | Объект капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг (торгово-развлекательный центр) |  |  |
| 4.10 | 4.10 | Объект улично-дорожной сети (внутриквартальный проезд) |  |  |
| 4.11 | 4.11 | Объект улично-дорожной сети (внутриквартальный проезд) |  |  |
| 4.12 | 4.12 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |  |
| 4.13 | 4.13 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |  |
| 4.14 | 4.14 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |  |
| - | 4.15 | Благоустройство территории |  |  |
| - | 4.16 | Благоустройство территории |  |  |
| - | 4.17 | Благоустройство территории |  |  |
| - | 4.18 | Благоустройство территории |  |  |
| - | 4.19 | Сквер, площадки для занятий спортом |  |  |
| - | 4.20 | Сквер, площадки для занятий спортом |  |  |
| - | 4.21 | Сквер, площадки для занятий спортом |  |  |
| - | 4.22 | Благоустройство территории |  |  |
| 5.4 | 5.4 | Стоянка легковых автомобилей |  |  |
| 6.1 | 6.1 | Объект улично-дорожной сети |  |  |
| 6.2 (часть) | 6.2 (часть) | Объект улично-дорожной сети |  |  |
| 6.4 (часть) | 6.4 (часть) | Объект улично-дорожной сети |  |  |
| 3.1 | 3.1 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 3 | 2034 |
| 3.2 | 3.2 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом |  |  |
| 3.3 | 3.3 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома |  |  |
| 3.5 | 3.5 | Объект капитального строительства, предназначенный для обслуживания жилой застройки |  |  |
| 3.7 | 3.7 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |  |
| 3.8 | 3.8 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |  |
| 3.9 | 3.9 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |  |
| 3.10 | 3.10 | Объект улично-дорожной сети (внутриквартальный проезд) |  |  |
| - | 3.11 | Благоустройство территории |  |  |
| - | 3.12 | Сквер, площадки для занятий спортом |  |  |
| - | 3.13 | Благоустройство территории |  |  |
| 5.1 | 5.1 | Поликлиника на 250 посещений в смену |  |  |
| 5.5 | 5.5 | Стоянка легковых автомобилей |  |  |
| - | 5.8 | Сквер, площадки для занятий спортом |  |  |
| - | 5.13 | Бульвар |  |  |
| 6.2 (часть) | 6.2 (часть) | Объект улично-дорожной сети |  |  |