Приложение № 4

к приказу Комитета градостроительной политики

Ленинградской области

от _______________ № _____

Положение
о об очередности планируемого развития территории

Таблица 1. Этапы и максимальные сроки
осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов (в том числе зданий пожарных депо)

| Обозначение земельного участка или кадастровый номер земельного участка | Обозначение зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Наименование объекта капитального строительства | Этапы и максимальные сроки осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Этап 1 2028 г. | Этап 2 2030 г. | Этап 3 2032 г. | Этап 4 2034 г. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты жилого назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ1.8 | ПР-1-8 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящая трансформаторная подстанция | ‒ | ‒ | 46 992 | ‒ | м² общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) |
| 47:07:1039001:27582 | ПР-1-9 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, пристроенным многоуровневым паркингом на 350 машино-мест и отдельно стоящая трансформаторная подстанция | 25 460 | ‒ | ‒ | ‒ | м² общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) |
| Объекты социальной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ1.12 | ПР-1-12 | Общеобразовательная организация | ‒ | 800 | ‒ | ‒ | место |
| Объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ1.8 | ПР-1-8 | Машино-места (открытые, наземные) | ‒ | ‒ | 227 | ‒ | машино-место |
| 47:07:1039001:27582 | ПР-1-9 | Машино-места (открытые, наземные) | 155 | ‒ | ‒ | ‒ | машино-место |
|  |  | Машино-места (в многоуровневых стоянках) | ‒ | 346 | ‒ | 4 | машино-место |
| Объекты благоустройства, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ1.8 | ПР-1-8 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | ‒ | ‒ | 941 | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | ‒ | ‒ | 135 | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для занятий физической культурой | ‒ | ‒ | 1 472 | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для хозяйственных целей | ‒ | ‒ | 41 | ‒ | м² |
|  |  | Озелененные территории | ‒ | ‒ | 6 715 | ‒ | м² |
|  |  | Открытые наземные парковки легкового транспорта | ‒ | ‒ | 5 675 | ‒ | м² |
| 47:07:1039001:27582 | ПР-1-9 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 541 | ‒ | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | 78 | ‒ | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для занятий физической культурой | 1 479 | ‒ | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для хозяйственных целей | 24 | ‒ | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Озелененные территории | 3 860 | ‒ | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Открытые наземные парковки легкового транспорта | 3 875 | ‒ | ‒ | ‒ | м² |
| ЗУ1.22 | ПР-1-22 | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | 11 510 | ‒ | ‒ | ‒ | м² площади земельного участка |
|  |  | Площадки для занятий физической культурой | 3 705 | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| Объекты коммунальной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 47:07:1039001:27555 | ПР-1-16 | Канализационная насосная станция | 223 | ‒ | ‒ | ‒ | м² площади земельного участка |
| Квартал 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты жилого назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 47:07:1039001:27577 | ПР-1-4 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящая трансформаторная подстанция | ‒ | 22 681 | ‒ | ‒ | м² общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) |
| 47:07:1039001:27578 | ПР-1-5 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | ‒ | 22 681 | ‒ | ‒ | м² общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) |
| 47:07:1039001:27579 | ПР-1-6 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящая трансформаторная подстанция | 22 681 | ‒ | ‒ | ‒ | м² общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) |
| 47:07:1039001:27580 | ПР-1-7 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 22 681 | ‒ | ‒ | ‒ | м² общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) |
| Объекты социальной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 47:07:1039001:27549 | ПР-1-10 | Дошкольная образовательная организация | ‒ | ‒ | ‒ | 225 | место |
| 47:07:1039001:27550 | ПР-1-11 | Дошкольная образовательная организация | 225 | ‒ | ‒ | ‒ | место |
| Объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ1.35 | ПР-1-35 | Проезд (внутриквартальный) | 315 | ‒ | ‒ | ‒ | м² площади земельного участка |
| ЗУ1.36 | ПР-1-36 | Проезд (внутриквартальный) | 315 | ‒ | ‒ | ‒ | м² площади земельного участка |
| 47:07:1039001:27577 | ПР-1-4 | Машино-места (открытые, наземные) | ‒ | 113 | ‒ | ‒ | машино-место |
| 47:07:1039001:27578 | ПР-1-5 | Машино-места (открытые, наземные) | ‒ | 113 | ‒ | ‒ | машино-место |
| 47:07:1039001:27579 | ПР-1-6 | Машино-места (открытые, наземные) | 113 | ‒ | ‒ | ‒ | машино-место |
| 47:07:1039001:27580 | ПР-1-7 | Машино-места (открытые, наземные) | 113 | ‒ | ‒ | ‒ | машино-место |
| Объекты благоустройства, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 47:07:1039001:27577 | ПР-1-4 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | ‒ | 468 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | ‒ | 67 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для занятий физической культурой | ‒ | 901 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для хозяйственных целей | ‒ | 21 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Озелененные территории | ‒ | 3 340 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Открытые наземные парковки легкового транспорта | ‒ | 2 825 | ‒ | ‒ | м² |
| 47:07:1039001:27578 | ПР-1-5 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | ‒ | 468 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | ‒ | 67 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для занятий физической культурой | ‒ | 901 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для хозяйственных целей | ‒ | 21 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Озелененные территории | ‒ | 3 340 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Открытые наземные парковки легкового транспорта | ‒ | 2 825 | ‒ | ‒ | м² |
| 47:07:1039001:27579 | ПР-1-6 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 482 | ‒ | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | 69 | ‒ | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для занятий физической культурой | 885 | ‒ | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для хозяйственных целей | 21 | ‒ | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Озелененные территории | 3 440 | ‒ | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Открытые наземные парковки легкового транспорта | 2 825 | ‒ | ‒ | ‒ | м² |
| 47:07:1039001:27580 | ПР-1-7 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 482 | ‒ | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | 69 | ‒ | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для занятий физической культурой | 885 | ‒ | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для хозяйственных целей | 21 | ‒ | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Озелененные территории | 3 440 | ‒ | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Открытые наземные парковки легкового транспорта | 2 825 | ‒ | ‒ | ‒ | м² |
| Квартал 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты жилого назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 47:07:1039001:27548 | ПР-1-1 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | ‒ | ‒ | ‒ | 22 681 | м² общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) |
| 47:07:1039001:27559 | ПР-1-2 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящая трансформаторная подстанция | ‒ | ‒ | ‒ | 22 681 | м² общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) |
| 47:07:1039001:27570 | ПР-1-3 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | ‒ | ‒ | ‒ | 22 681 | м² общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) |
| Объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 47:07:1039001:27548 | ПР-1-1 | Машино-места (открытые, наземные) | ‒ | ‒ | ‒ | 111 | машино-место |
| 47:07:1039001:27559 | ПР-1-2 | Машино-места (открытые, наземные) | ‒ | ‒ | ‒ | 144 | машино-место |
| 47:07:1039001:27570 | ПР-1-3 | Машино-места (открытые, наземные) | ‒ | ‒ | ‒ | 109 | машино-место |
| Объекты благоустройства, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 47:07:1039001:27548 | ПР-1-1 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | ‒ | ‒ | ‒ | 442 | м² |
|  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | ‒ | ‒ | ‒ | 64 | м² |
|  |  | Площадки для занятий физической культурой | ‒ | ‒ | ‒ | 930 | м² |
|  |  | Площадки для хозяйственных целей | ‒ | ‒ | ‒ | 19 | м² |
|  |  | Озелененные территории | ‒ | ‒ | ‒ | 3 155 | м² |
|  |  | Открытые наземные парковки легкового транспорта | ‒ | ‒ | ‒ | 2 775 | м² |
| 47:07:1039001:27559 | ПР-1-2 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | ‒ | ‒ | ‒ | 442 | м² |
|  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | ‒ | ‒ | ‒ | 64 | м² |
|  |  | Площадки для занятий физической культурой | ‒ | ‒ | ‒ | 930 | м² |
|  |  | Площадки для хозяйственных целей | ‒ | ‒ | ‒ | 19 | м² |
|  |  | Озелененные территории | ‒ | ‒ | ‒ | 3 155 | м² |
|  |  | Открытые наземные парковки легкового транспорта | ‒ | ‒ | ‒ | 3 600 | м² |
| 47:07:1039001:27570 | ПР-1-3 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | ‒ | ‒ | ‒ | 442 | м² |
|  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | ‒ | ‒ | ‒ | 64 | м² |
|  |  | Площадки для занятий физической культурой | ‒ | ‒ | ‒ | 930 | м² |
|  |  | Площадки для хозяйственных целей | ‒ | ‒ | ‒ | 19 | м² |
|  |  | Озелененные территории | ‒ | ‒ | ‒ | 3 155 | м² |
|  |  | Открытые наземные парковки легкового транспорта | ‒ | ‒ | ‒ | 2 725 | м² |
| Объекты коммунальной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 47:07:1039001:27556 | ПР-1-17 | Распределительная трансформаторная подстанция | 312 | ‒ | ‒ | ‒ | м² площади земельного участка |
| Квартал 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ1.13 | ПР-1-13 | Машино-места (открытые, наземные) | ‒ | ‒ | 347 | ‒ | машино-место |
| ЗУ1.14 | ПР-1-14 | Машино-места (открытые, наземные) | ‒ | 194 | ‒ | ‒ | машино-место |
| ЗУ1.15 | ПР-1-15 | Машино-места (открытые, наземные) | ‒ | 105 | ‒ | ‒ | машино-место |
| ЗУ1.25 | ПР-1-25 | Проезд (внутриквартальный) | ‒ | 2 871 | ‒ | ‒ | м² площади земельного участка |
| Объекты благоустройства, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ1.19 | ПР-1-19 | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | 810 | ‒ | ‒ | ‒ | м² площади земельного участка |
|  |  | Площадки для выгула собак | 677 | ‒ | ‒ | ‒ | м² |
| ЗУ1.20 | ПР-1-20 | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | ‒ | ‒ | ‒ | 16 403 | м² площади земельного участка |
| 47:07:1039001:27561 | ПР-1-21 | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | ‒ | ‒ | ‒ | 977 | м² площади земельного участка |
|  |  | Площадки для занятий физической культурой | ‒ | ‒ | ‒ | 422 | м² |
| ЗУ1.29 | ПР-1-29 | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | ‒ | ‒ | ‒ | 1 552 | м² площади земельного участка |
| ЗУ1.30 | ПР-1-30 | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | ‒ | ‒ | ‒ | 2 115 | м² площади земельного участка |
| ЗУ1.31 | ПР-1-31 | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | ‒ | ‒ | ‒ | 1 609 | м² площади земельного участка |
| ЗУ1.32 | ПР-1-32 | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | ‒ | ‒ | ‒ | 1 552 | м² площади земельного участка |
| ЗУ1.33 | ПР-1-33 | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | ‒ | ‒ | ‒ | 1 472 | м² площади земельного участка |
| Улично-дорожная сеть 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ1.24 | ПР-1-24 | Улица в зоне жилой застройки | 17 182 | ‒ | ‒ | ‒ | м² площади земельного участка |
|  |  | Машино-места (открытые, наземные) | 12 | ‒ | ‒ | ‒ | машино-место |
| 47:07:1039001:27566 | ПР-1-26 | Улица в зоне жилой застройки | ‒ | ‒ | ‒ | 9 580 | м² площади земельного участка |
| 47:07:1039001:27567 | ПР-1-27 | Улица в зоне жилой застройки | ‒ | 7 664 | ‒ | ‒ | м² площади земельного участка |
| 47:07:1039001:27576 | ПР-1-28 | Улица в зоне жилой застройки | 7 858 | ‒ | ‒ | ‒ | м² площади земельного участка |
| Квартал 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ2.0.1 | ПР-2-0-1 | Научно-медицинский учреждение с диагностическим центром и объектами коммунальной инфраструктуры | 42 944 | ‒ | ‒ | ‒ | м² площади здания |
| ЗУ2.0.2 | ПР-2-0-2 | Диагностический и образовательный центр с ветеринарной клиникой | 4 824 | ‒ | ‒ | ‒ | м² площади здания |
| 47:07:1039001:27568 | ПР-2-1 | Научно-медицинское учреждение с диагностическим центром и магазином | ‒ | ‒ | 1 366 | ‒ | м² площади здания |
| Объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 47:07:1039001:27574 | ПР-2-6 | Проезд (внутриквартальный) | ‒ | ‒ | ‒ | 469 | м² площади земельного участка |
| ЗУ2.7 | ПР-2-7 | Проезд (внутриквартальный) | 515 | ‒ | ‒ | ‒ | м² площади земельного участка |
| ЗУ2.2 | ПР-2-2 | Машино-места (открытые, наземные) | ‒ | ‒ | 98 | ‒ | машино-место |
| Объекты коммунальной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 47:07:1039001:27571 | ПР-2-3 | Трансформаторная подстанция | ‒ | ‒ | 144 | ‒ | м² площади земельного участка |
| ЗУ2.4 | ПР-2-4 | Локальные очистные сооружения | 2 030 | ‒ | ‒ | ‒ | м² площади земельного участка |
| Объекты благоустройства, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ2.5 | ПР-2-5 | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | ‒ | ‒ | ‒ | 1 236 | м² площади земельного участка |
| Улично-дорожная сеть 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 47:07:1039001:27575 | ПР-УДС | Улица в зоне жилой застройки | ‒ | ‒ | ‒ | 13 753 | м² площади земельного участка |