АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ ______

д. Заневка

О внесении изменений в постановление администрации МО «Заневское городское поселение» от 28.12.2022 № 868 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», уставом Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 14.12.2023 № 1120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Заневское городское поселение» от 28.12.2022 № 868 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2.  Приложение №1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 3  к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе «Детальный план реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2026 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сетевом издании «Заневский вестник»: zanevkasmi.ru и размещению на официальном сайте муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сетевом издании «Заневский вестник»: zanevkasmi.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и благоустройству Мусина А.В.

# Глава администрации							 А.В. Гердий

Приложение №1

к постановлению администрации

Заневского городского поселения

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

от ____________  №  ________

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

| Срок реализации муниципальной программы | 2023 – 2030 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ администрации Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Отдел ЖКХ администрации Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области МКУ «Центр оказания услуг» |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для повышения уровня жизни населения Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Задачи муниципальной программы | Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Улучшение качества жизни населения Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области Обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения Создание геоинформационной системы |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов Улучшение состояния коммунально-инженерной инфраструктуры на территории поселения Обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах Обеспечение перехода газоснабжения населенных пунктов с баллонного на природный газ Информатизация системы ЖКХ поселения |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Реализация проектов не предусмотрена |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 154 366,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 23 217,4 тыс. рублей; 2024 год – 22 365,5 тыс. рублей; 2025 год – 10 145,0 тыс. рублей; 2026 год – 30 838,5 тыс. рублей; 2027 год – 16 950,0 тыс. рублей; 2028 год – 16 950,0 тыс. рублей; 2029 год – 16 950,0 тыс. рублей; 2030 год – 16 950,0 тыс. рублей. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Заневского городского поселения

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

от ____________  №  ________

«Приложение № 1 к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период (2021 год) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт инженерных сетей | плановое значение | шт. | Х | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | фактическое значение | шт. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Количество объектов, по которым осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям | плановое значение | шт. | Х | Х | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | фактическое значение | шт. | Х | Х | 1 | 3 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Количество протоколов и экспертных заключений санитарно-гигиенических исследований отбора проб питьевой воды на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | плановое значение | шт. | Х | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | фактическое значение | шт. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Количество объектов, по которым осуществлено технологическое присоединение к сетям к сетям водоснабжения и водоотведения | плановое значение | шт. | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Протяженность построенных инженерных сетей | плановое значение | п.м. | Х | 1329,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | фактическое значение | п.м. | 2728,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Количество актуализированных схем теплоснабжения | плановое значение | п.м. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | фактическое значение | п.м. | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Протяжённость сетей, отремонтированных в результате капитального ремонта или реконструкции тепловых сетей | плановое значение | п.м. | Х | 300,0 | 129,0 | 44,0 | 165,6 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  | фактическое значение | п.м. | 295,2 | Х | 129,0 | 44,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Количество разработанных геоинформационных систем | плановое значение | шт. | Х | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | фактическое значение | шт. | Х | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

».

Приложение № 3

к постановлению администрации

Заневского городского поселения

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

от ____________  №  ________

«Приложение № 2 к муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт инженерных сетей | шт. | показатель за год | Показатель равен количеству единиц выполненных проектов | до 15 февраля года, следующего за отчетным | Отдел ЖКХ МКУ «Центр оказания услуг» |
| 2 | Количество объектов, по которым осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям | шт. | показатель за год | Показатель равен количеству единиц подключенных объектов | до 15 февраля года, следующего за отчетным | Отдел ЖКХ МКУ «Центр оказания услуг» |
| 3 | Количество протоколов и заключений санитарно-гигиенических исследований отбора проб питьевой воды на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | шт. | ежегодно | Путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле: Сдn = Зф /Зп * 100% | до 15 февраля года, следующего за отчетным | Отдел ЖКХ |
| 4 | Количество объектов, по которым осуществлено технологическое присоединение к сетям к сетям водоснабжения и водоотведения | шт. | показатель за год | Показатель равен количеству единиц подключенных объектов | до 15 февраля года, следующего за отчетным | Отдел ЖКХ МКУ «Центр оказания услуг» |
| 5 | Протяженность построенных инженерных сетей | п. м. | показатель за год | Показатель равен протяженности построенных (реконструированных) построенных инженерных сетей | до 15 февраля года, следующего за отчетным | Отдел ЖКХ |
| 6 | Количество актуализированных схем теплоснабжения | шт. | показатель за год | Показатель равен количеству единиц актуализированных схем | до 15 февраля года, следующего за отчетным | Отдел ЖКХ |
| 7 | Протяжённость сетей, отремонтированных в результате капитального ремонта или реконструкции тепловых сетей | п. м. | показатель за год | Показатель равен капитальному ремонту, реконструкции тепловых сетей | до 15 февраля года, следующего за отчетным | Отдел ЖКХ |
| 8 | Количество разработанных геоинформационных систем | шт. | показатель за год | Показатель равен количеству единиц геоинформационных систем | до 15 февраля года, следующего за отчетным | Отдел ЖКХ |

».

Приложение № 4

к постановлению администрации

Заневского городского поселения

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

от ____________  №  ________

«Приложение № 3 к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | Отдел ЖКХ МКУ «Центр оказания услуг» | 2023 | 23 217,4 |  |  | 23 217,4 |  |
|  |  | 2024 | 22 365,5 |  |  | 22 365,5 |  |
|  |  | 2025 | 10 145,0 |  |  | 10 145,0 |  |
|  |  | 2026 | 30 838,5 |  |  | 30 838,5 |  |
|  |  | 2027 | 16 950,0 |  |  | 16 950,0 |  |
|  |  | 2028 | 16 950,0 |  |  | 16 950,0 |  |
|  |  | 2029 | 16 950,0 |  |  | 16 950,0 |  |
|  |  | 2030 | 16 950,0 |  |  | 16 950,0 |  |
| Итого |  | 2023-2030 | 154 366,4 |  |  | 154 366,4 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие систем электроснабжения населенных пунктов поселения» | Отдел ЖКХ МКУ «Центр оказания услуг» | 2023 | 7 849,2 |  |  | 7 849,2 |  |
|  |  | 2024 | 8 116,6 |  |  | 8 116,6 |  |
|  |  | 2025 | 1 729,1 |  |  | 1 729,1 |  |
|  |  | 2026 | 5 230,0 |  |  | 5 230,0 |  |
|  |  | 2027 | 800,0 |  |  | 800,0 |  |
|  |  | 2028 | 800,0 |  |  | 800,0 |  |
|  |  | 2029 | 800,0 |  |  | 800,0 |  |
|  |  | 2030 | 800,0 |  |  | 800,0 |  |
| Итого |  | 2023-2030 | 26 124,9 |  |  | 26 124,9 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Газификация населенных пунктов поселения» | Отдел ЖКХ | 2023 | 374,6 |  |  | 374,6 |  |
|  |  | 2024 | 133,5 |  |  | 133,5 |  |
|  |  | 2025 | 646,8 |  |  | 646,8 |  |
|  |  | 2026 | 975,1 |  |  | 975,1 |  |
|  |  | 2027 | 800,0 |  |  | 800,0 |  |
|  |  | 2028 | 800,0 |  |  | 800,0 |  |
|  |  | 2029 | 800,0 |  |  | 800,0 |  |
|  |  | 2030 | 800,0 |  |  | 800,0 |  |
| Итого |  | 2023-2030 | 5 330,0 |  |  | 5 330,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения населённых пунктов поселения» | Отдел ЖКХ | 2023 | 1 600,0 |  |  | 1 600,0 |  |
|  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 | 1 495,5 |  |  | 1 495,5 |  |
|  |  | 2026 | 12 987,4 |  |  | 12 987,4 |  |
|  |  | 2027 | 1 950,0 |  |  | 1 950,0 |  |
|  |  | 2028 | 1 950,0 |  |  | 1 950,0 |  |
|  |  | 2029 | 1 950,0 |  |  | 1 950,0 |  |
|  |  | 2030 | 1 950,0 |  |  | 1 950,0 |  |
| Итого |  | 2023-2030 | 23 882,9 |  |  | 23 882,9 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие систем теплоснабжения населенных пунктов поселения» | Отдел ЖКХ | 2023 | 12 798,7 |  |  | 12 798,7 |  |
|  |  | 2024 | 14 115,4 |  |  | 14 115,4 |  |
|  |  | 2025 | 6 273,5 |  |  | 6 273,5 |  |
|  |  | 2026 | 11 646,0 |  |  | 11 646,0 |  |
|  |  | 2027 | 13 400,0 |  |  | 13 400,0 |  |
|  |  | 2028 | 13 400,0 |  |  | 13 400,0 |  |
|  |  | 2029 | 13 400,0 |  |  | 13 400,0 |  |
|  |  | 2030 | 13 400,0 |  |  | 13 400,0 |  |
| Итого |  | 2023-2030 | 98 433,6 |  |  | 98 433,6 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Разработка и сопровождение геоинформационной системы жилищно-коммунального хозяйства населённых пунктов поселения» | Отдел ЖКХ | 2023 | 594,9 |  |  | 594,9 |  |
|  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 2026 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 2027 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 2028 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 2029 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 2030 | 0 |  |  | 0 |  |
| Итого |  | 2023-2030 | 594,9 |  |  | 594,9 |  |

Приложение № 5

к постановлению администрации

Заневского городского поселения

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

от ____________  №  ________

«Приложение № 4 к муниципальной программе

Детальный план реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

на 2026 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, участник | Ожидаемый результат реализации структурного элемента на очередной год реализации | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  | Ответственный за реализацию элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | В том числе на очередной финансовый год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | Отдел ЖКХ МКУ «Центр оказания услуг» | Х | 2023 | 2030 | 154 366,4 | 30 838,5 | Отдел ЖКХ МКУ «Центр оказания услуг» |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие систем электроснабжения населенных пунктов поселения» | Отдел ЖКХ МКУ «Центр оказания услуг» | Х | 2023 | 2030 | 26124,9 | 5230,0 | Отдел ЖКХ МКУ «Центр оказания услуг» |
| 1.1 | Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения | Отдел ЖКХ МКУ «Центр оказания услуг» | Обеспечение комфортных условий проживания населения | 2023 | 2030 | 26124,9 | 5230,0 | Отдел ЖКХ МКУ «Центр оказания услуг» |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Газификация населенных пунктов поселения» | Отдел ЖКХ | Х | 2023 | 2030 | 5 330,0 | 975,1 | Отдел ЖКХ |
| 2.1 | Техническое обслуживание сетей газопроводов, выполнение мероприятий по технологическому присоединению | Отдел ЖКХ | Обеспечение комфортных условий проживания населения, улучшение технического состояния объектов | 2023 | 2030 | 5 330,0 | 975,1 | Отдел ЖКХ |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов» | Отдел ЖКХ МКУ «Центр оказания услуг» | Х | 2023 | 2030 | 23882,9 | 12987,4 | Отдел ЖКХ МКУ «Центр оказания услуг» |
| 3.1 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Отдел ЖКХ | Обеспечение комфортных условий проживания населения, улучшение технического состояния объектов | 2023 | 2030 | 12400,0 | 10800,0 | Отдел ЖКХ |
| 3.2 | Осуществление контроля за микробным и химическим составом воды в источниках водоснабжения | Отдел ЖКХ | Обеспечение качественной водой населения | 2023 | 2030 | 766,3 | 166,3 | Отдел ЖКХ |
| 3.3 | Подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения | Отдел ЖКХ МКУ «Центр оказания услуг» | Обеспечение комфортных условий проживания населения, улучшение технического состояния объектов | 2023 | 2030 | 221,1 | 221,1 | Отдел ЖКХ МКУ «Центр оказания услуг» |
| 3.4 | Изготовление и установка ограждений на земельных участках под КНС | Отдел ЖКХ | Обеспечение комфортных условий проживания населения, улучшение технического состояния объектов | 2023 | 2030 | 341,0 | 0 | Отдел ЖКХ |
| 3.5 | Ликвидация аварий на сетях водоканализационного хозяйства, находящегося в муниципальной собственности | Отдел ЖКХ | Обеспечение комфортных условий проживания населения, улучшение технического состояния объектов | 2023 | 2030 | 10 154,5 | 1800,0 | Отдел ЖКХ |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие систем теплоснабжения населенных пунктов поселения» | Отдел ЖКХ | Х | 2023 | 2030 | 98433,6 | 11646,0 | Отдел ЖКХ |
| 4.1 | Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП | Отдел ЖКХ | Обеспечение комфортных условий проживания населения, улучшение технического состояния объектов | 2023 | 2030 | 81540,1 | 9066,0 | Отдел ЖКХ |
| 4.2 | Осуществление строительного контроля | Отдел ЖКХ | Обеспечение комфортных условий проживания населения, улучшение технического состояния объектов | 2023 | 2030 | 2923,5 | 580,0 | Отдел ЖКХ |
| 4.3 | Актуализация схемы теплоснабжения | Отдел ЖКХ | Обеспечение комфортных условий проживания населения, улучшение технического состояния объектов | 2023 | 2030 | 13970,0 | 2000,0 | Отдел ЖКХ |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Разработка и сопровождение геоинформационной системы жилищно-коммунального хозяйства населённых пунктов поселения» | Отдел ЖКХ | Х | 2023 | 2030 | 594,9 | 0 | Отдел ЖКХ |
| 5.1 | Разработка и сопровождение геоинформационной системы «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Отдел ЖКХ | Обеспечение доступной информацией по городской территории | 2023 | 2030 | 594,9 | 0 | Отдел ЖКХ |

».